溆浦县煤炭事务中心2022年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）溆浦县煤炭事务中心是属于溆浦县应急管理局下属股级全额拨款的事业单位。主要负责煤炭事务的行政管理、煤矿关闭退出遗留问题。本单位核定编制28名，实有人员144人，其中：在职人员 32人、离退休人员  112人。主要职能：  1、负责应急管理局授权的矿山安全监管、行政许可事项。2、负责煤炭事务的行政管理、煤矿关闭退出遗留问题。3、保障本县工业企业、居民生活用煤的购销质量监管。

（二）2022年度支出合计1444.55万元，其中：基本支出265.65万元；项目支出1178.9万元，资金使用方向为单位日常基本支出和拨付溆浦县金正锰业尾矿库闭库工程款、煤矿改制发放安置费及抚恤费、振兴煤矿关闭退出奖补资金、原椒板溪煤矿挡水墙应急工程款、四煤矿及电解锰企业补亏资金、煤矿危房拆除工程款、国有煤炭企业工矿棚户区项目款、宇鑫矿业尾矿库隐患治理工程款、青山尾矿库闭库工程进度款、华能矿业曾家溪锑矿尾矿库闭库工程进度款。

- 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2022年度基本支出265.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要包括：工资福利支出232.4万元；商品服务支出26.69万元；对个人和家庭补助支出6.57万元。其中“三公”经费中，公务接待费支出决算0.8万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

（三）专项支出。2022年度项目支出1178.9万元。其中商品和服务支出1.14万元，资本性支出1177.76万元。主要包括煤矿改制发放安置费及抚恤费66.5万元、振兴煤矿关闭退出奖补资金120万元、原椒板溪煤矿挡水墙应急工程款60万元、四煤矿及电解锰企业补亏资金208.24万元、煤矿危房拆除工程款3万元、国有煤炭企业工矿棚户区项目款200万元、宇鑫矿业尾矿库隐患治理工程款70万元、青山尾矿库闭库工程进度款50万元、华能矿业曾家溪锑矿尾矿库闭库工程进度款80万元、金正锰业尾矿库闭库工程进度款320万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位专项资金使用均按财政审批相关要求、相关制度进行。溆浦县华能矿业有限公司曾家溪尾矿库闭库工程于2022年7月19日按程序完成竞争性谈判采购，2022年7月20日开工，2022年9月16日竣工;原椒板溪煤矿挡水墙应急工程于2021年11月23日完成谈判采购，2021年11月30日开工，2021年12月12日竣工；溆浦县青山锰业挡渣闭库工程2022年4月1日开工，2022年6月10日竣工。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

本中心建立和完善了资金管理、采购、合同、验收等制度，纪检专干负责日常检查和监督工作。

四、 资产管理情况

本中心按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》以及相关法律法规的规定，建立了符合要求和单位实际情况的资产管理制度和岗位责任制，强化检查和绩效考核，加强对资产安全和有效使用的控制。固定资产坚持统一购置、统一派发、统一管理的原则，实行产权公有、单位（个人）使用，丢失损坏赔偿的管理办法。并且根据固定资产管理相关规定，建立健全固定资产登记制度、固定资产管理制度，确保固定资产帐帐、帐实、帐卡相符。固定资产的购置、使用人员变动、报废、处置等都按照相关规定执行。

截止2022年12月31日，本单位资产清查数原值为146.06万元，累计折旧99.06万元，净值为46.99万元。

1. 房屋情况（包括已投入使用的在建工程未转固定资产情况）：本中心房屋及构筑物原值124.25万元，累计折旧79.52万元，净值44.73万元。

2、其他固定资产、无形资产情况：本单位其他固定资产为通用设备原值19.13万元、累计折旧16.87万元、净值2.26万元；专用设备原值2.66万元，累计折旧2.66万元，净值0万元。

3. 对外投资（长期股权投资）情况：本单位无对外投资。

4. 国有资产出租情况：无。

五、部门整体支出绩效情况

我中心在2022年里，引导各矿完成经职代会通过的煤矿改制方案；完成职工签署解除劳动合同协议9份；完成中央煤炭去产能职工安置费的争取与发放；退还职工垫缴的单位部分养老保险费等，根据实际情况拟定好后续工作方案：五家煤矿的资产处置、注销各煤矿等一系列的工作。国有煤炭企业工矿棚户区项目基本完成，中央财政补贴款517.4万元全部拨付到位。对尾矿库进行了闭库治理，彻底消除尾矿库潜在安全风险，尾矿库进度款520万元拨付到位。

六、存在的主要问题

1、由于本单位职工没有享受财政统发工资待遇，现有的工资是靠财政预算资金下拨到单位来发放。养老保险和医疗保险费没有纳入财政预算，所以养老保险费的缴纳造成了很大的困扰。

2、财务管制制度还须进一步加强。

3、财务人员专业知识需进一步提高。

七、改进措施和有关建议

一、是要加强财务管理，严把支出关，严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二、是要加强预算管理，强化预算监督。

三、是强化财务专业知识学习，提升专业素养。