溆浦县公路建设养护中心

2022年“四好农村公路示范创建工程”项目资金绩效自评报告

根据《溆浦县财政局关于开展专项资金支出绩效评价工作的通知》溆财绩函[2023]7号要求,对2022年“四好农村公路示范创建工程”项目绩效情况进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况

2022年度溆浦县四好农村路建设项目主要工程内容：路基工程、桥涵工程、交通安全设施、绿化工程、路面工程,红叶石楠455株、清理边沟排水沟16000M、人工砍伐杂草198600M2、 清灌缝48736.67M、透层、封层430M2、C30混凝土面层500M2、清除山体滑坡1630M3、中粒式沥青混凝土路面1800M2、路面标线5660M2、宣传标牌45块、里程碑33块、百米桩561块、行道树刷白及修剪55700株、路肩培土25145M2、钢筋混凝土圆管涵12M、波形护栏288M、警示桩16个、M7.5浆砌片石墙138M3、混凝土排水沟1610M3等。

工程涉及的线路：ＣＦ42、ＣＦ49、Ｘ060、X011等所经乡镇为统溪河镇、北斗溪镇、葛竹坪镇、祖市殿镇等。

2、项目绩效目标

本项目建设的总目标：安全、优质、高效、节能的完成2022度四好农村公路示范创建工程项目建设。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。溆浦县公路建设养护中心根据市交通运输局与县人民政府签订的目标管理责任书及市公路建设养护中心下给我中心养护工程任务和文明样板路建设任务，积极向县委、县政府报告，努力争取上述工程建设项目所需资金，经财政预评，确定每项工程的投资金额；最终由财政投资评审中心进行工程结算评审，财政按评审结果进行资金拨付。该项目建设年初预算100万，总投入306万元,财政到账100万元,单位自筹206万元。

2、项目资金使用情况。“四好农村公路示范创建工程”经费100万元，总投入306万元,全部用于路基、桥涵等工程项目。

3、项目资金管理情况。在项目执行过程中，我中心严格按照专项资金管理办法管理资金，专款专用，严格按照施工合同和审计结论支付款项，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，所有开支符合标准，符合财经纪律。项目管理制度健全，能够严格执行相关建设项目。

（二）项目实施情况

本项目由溆浦县公路建设养护中心实施，在实施过程中得到了县委、县政府及上级主管部门的大力支持与指导。项目于2022年12月顺利完工，工程内容：红叶石楠455株、清理边沟排水沟16000M、人工砍伐杂草198600M2、 清灌缝48736.67M、透层、封层430M2、C30混凝土面层500M2、清除山体滑坡1630M3、中粒式沥青混凝土路面1800M2、路面标线5660M2、宣传标牌45块、里程碑33块、百米桩561块、行道树刷白及修剪55700株、路肩培土25145M2、钢筋混凝土圆管涵12M、波形护栏288M、警示桩16个、M7.5浆砌片石墙138M3、混凝土排水沟1610M3等。

圆满完成了2022年度四好农村公路养护工程等任务。本项目本着“质量第一、安全第一”的基本原则，通过提高单位的管理水平，加强施工现场的管理与监督，促进施工单位的质量、安全意识。

由于实施的项目线长、面广、事杂，时间紧。我单位根据各工程的特点，进行了施工的合理安排，并依据工程进度极积调整施工计划，保证了项目的如期顺利进行。

在项目实施过程中，我们坚决做到：严把现场质量关，每处施工现场都有工程技术人员到场旁站外，单位领导不定期到场，现场控制施工质量。发现有施工质量问题的，不按施工要求的，坚决予以返工;严控进场材料，要求所有进场材料必须提供试验合格资料和出厂合格证，任何未经检验合格的材料绝不进入施工现场，同时规范施工材料的堆放和储存。从源头上控制施工质量。

施工安全方面：根据现场安全隐患点建立安全台账，提出处治方案。并逐一落实。对危险路段设立临时安全设施，建立危险源安全台账，消除安全隐患;规范各种施工标志、标牌	,对施工现场的标志、标牌、安全设施进行统一要求，对交通维护人员进行了统一培训，对重点危险点段施行重点监控，同时加强安全生产的常态化管理，制定相应的惩罚措施，促进安全、文明施工。

（三）项目绩效情况分析

本项目本着“优质、高效、安全、节能”的施工理念，通过精心组织施工，全工程没有超出预算评审金额。

工程于2022年12月完工。完工后经上级部门检查验收，得到主管部门的好评和肯定。

本项目的实施延长了公路的使用年限；消除了安全隐患，保证了人民出行安全，提高了车辆通过率；创建了公路养护样板示范窗口。为拉动沿线经济发展，全面促进“城乡一体化”，进一步加快地方经济发展具有十分重要的意义。

- 项目后续工作计划

- 加强“四好农村公路示范创建工程”各后续维护与管理，加强“建、管、养、运”四个方面全面维护，让群众享受“四好农村公路示范创建示范工程”方面的成果。

四、评价情况及评价结论

经综合评价，2022年“四好农村公路示范创建工程”专项资金绩效评价自评分为98分，评价结果为“优”。

五、基本经验及主要做法

1、领导高度重视。成立专门班子，分管副县长舒畅牵头，县政府办、交通运输局、财政局、商务局等多部门配合，全力支持创建工程。

2、严格资金监管。在资金的管理和使用上，严格按照资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按要求实行拨款。

六、存在的问题及原因

“四好农村公路示范创建工程”创建后期维护资金投入渠道有限，资金筹措难。

- 意见及建议

早日建立以财政投入为主的农村公路养护与管理资金渠道，加强县级层面的考核制度设置与维护。