| 溆浦县农业农村局 | 文件 |
| --- | --- |
| 溆浦县财政局 |  |

溆农联〔2025〕29号

关于下达2025年省级第二批财政衔接推进乡村

振兴补助资金计划的通知

各乡镇人民政府、县直相关行业部门：

为巩固脱贫攻坚成果，优先支持带动脱贫户、防返贫监测户增收的产业发展项目，根据湖南省农业农村厅《关于下达2025年度第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（湘农发〔2025〕45号）文件要求，现将2025年度省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划下达给你们，并就相关事项通知如下：

一、项目资金安排

共安排34个项目，资金总计1385万元，其中：

1.安排监测对象发展产业奖补资金780万元；

2.安排巩固饮水安全成果资金70万元；

3.安排小型农业基础设施补短板资金535万元。

- 二、具体要求

- 1.厘清项目责任。项目主管单位是资金使用的责任主体，项目质量安全监管、目标绩效、竣工验收等工作由项目主管单位组织实施，并对项目真实性、准确性负责，项目主管单位要明确专人负责资金监督管理。项目组织实施单位落实项目实施主体责任和施工安全等措施，并确保项目质量达标。

- 2.认真组织实施。各责任单位要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作要求，采取切实措施加快项目实施进度，严格按照项目计划组织实施，不得随意更改建设内容，项目建设内容确需调整，在资金文件下达后10天内，按照《关于规范农业基础设施小微项目变更有关事项的通知》（溆农联〔2025〕3号）文件要求，由项目实施单位申请，经项目主管单位审核，由县农业农村局下达调整文件或备案后，方可实施，对超出时限，申请变更的项目原则上不予审批。桥梁、山塘、水库等技术含量较高的项目必须由项目主管单位落实安全和技术措施，确保施工安全、质量达标。项目实施严禁踩碰基本农田和生态红线。

- 3.坚持公示公告。项目管理和实施单位要通过便于群众知晓，理解和监督的形式，按照“两个一律公开”的要求，公开有关信息内容，接受社会和群众监督，公告公示时间原则上不得少于10天，公开内容应留影像资料备查。

- 4.强化联农带农。使用衔接资金建设的小型农田水利基础设施、农村道路等项目，在依法依规保障安全的前提下，用工应优先保障有劳动能力的监测对象和脱贫人口，且用工比例不低于项目用工总人数的30%；帮扶到企业主体的产业项目，投入衔接资金总额的50%要利益链接到监测对象、脱贫人口，按照50%比重的5%进行利益分红，连续分红三年，人均每年不得高于2000元，人数不足的，利益分红归纳到村集体经济，按有关规定用于其它联农带农支出，由项目主管单位、企业主体、联结户代表签订三方协议。

- 5.及时拨付资金。各项目主管单位和实施单位要认真制定实施方案，8月底前达到序时进度，11月底全面完工。县财政局要根据实施方案及时下达指标计划，并调度资金，按照评审结果及时支付，确保资金支付进度达标；各责任单位要严格按照有关文件要求管理和使用衔接资金，专款专用，确保衔接资金发挥更大效益。

- 6.强化资金监管。各项目主管单位对50万元以上帮扶到企业主体的项目，要做好尽职调查。县直相关单位、乡镇人民政府、驻村工作队和村委会要深度参与衔接资金的监督管理，引导群众主动参与涉农资金的监督。各项目责任单位、乡镇财政所和职能站室要充分发挥监管职能，加强对涉农项目实施的督促、检查验收，确保资金安全，对违反管理办法和相关规定的，以及发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的单位和个人，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理、处罚、处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

- 附件：溆浦县2025年度省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

溆浦县农业农村局                  溆浦县财政局

2025年8月17日

附件

溆浦县2025年度省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

| 序号 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡 | 村 | 项目 名称 | 项目内容及规模 | 建设性质 | 实施地点 | 补助 标准 (万元） | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益村数(个) | 受益户数 (户 ) | 受益人口数 | 其中 |  |  | 联农带农方式 | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算总投资 (万元） | 财政 资金 | 其他 资金(万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户及监测户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管 单位 | 项目组织实施单位 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385 | 1385 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、监测户发展产业奖补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 780 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业项目 | 生产 项目 | 产业奖补 | 各乡镇 | 各村 （社区） | 政策 奖补 | 对监测户约2362户7180人发展产业奖补。 | 新建 | 各乡镇 | 按政策补助 | 780 | 780 | 0 | 412 | 2400 | 7200 | 138 | 2400 | 7200 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年9月 | 溆浦县农业农村局 | 各乡镇人民政府 |
| 二、巩固安全饮水成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 桥江镇 | 曹坡村 | 曹坡村饮水工程 | 给水管Φ110PE管3300米.Φ90PE管600米.Φ50PE管1500米，增压房和设备一套。 | 新建 | 曹坡村 | 以评审结果为准 | 35 | 35 | 0 | 1 | 523 | 1500 |  | 62 | 199 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 桥江镇人民政府 | 曹坡村村民委员会 |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水东镇 | 江坪集中安置点 | 江坪集中安置点自来水管网改造项目 | 110PE水管650米及其配件，含开沟、焊接、混凝土浇筑。 | 新建 | 江坪集中安置点 | 以评审结果为准 | 5 | 5 | 0 | 1 | 98 | 318 | 1 | 28 | 127 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 水东镇人民政府 | 绿化社区居民委员会 |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 舒溶溪乡 | 扎水塘村 | 扎水塘村人饮工程项目 | 打深水井一口；提水泵站一座；100方蓄水池一座；取水用电400米线路及设备一套；主支水管3000米。 | 新建 | 扎水塘村 | 以评审结果为准 | 30 | 30 | 0 | 1 | 286 | 703 | 1 | 41 | 165 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 舒溶溪乡人民政府 | 扎水塘村村民委员会 |
| 三、小型农业基础设施补短板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 思蒙镇 | 管竹垅村 | 管竹垅村公路硬化项目 | 硬化长800米，均宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 管竹垅村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 1 | 270 | 1080 | 1 | 107 | 425 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 思蒙镇人民政府 | 管竹垅村村民委员会 |
| 6 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 思蒙镇 | 仁里冲村 | 仁里冲村水毁农田护坎建设项目 | 排渠整修长73米，均高2.8米（包含基础0.6米），墙子加厚0.3米，底板均宽1.5米，加厚0.1米。 | 新建 | 仁里冲村 | 以评审结果为准 | 8 | 8 | 0 | 1 | 110 | 405 | 1 | 55 | 206 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 思蒙镇人民政府 | 仁里冲村村民委员会 |
| 7 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 思蒙镇 | 黄家庄村 | 黄家庄村农田灌溉水渠项目 | 第一段：3、4组水渠硬化172米；拦水坝跨度8米。第二段：水渠硬化300米。 | 新建 | 黄家庄村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 | 400 | 1 | 18 | 70 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 思蒙镇人民政府 | 黄家庄村村民委员会 |
| 8 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音阁镇 | 川水村 | 川水村新建机耕道 | 新建长1公里，路宽4米机耕道。 | 新建 | 川水村 | 以评审结果为准 | 9 | 9 | 0 | 1 | 200 | 529 | 0 | 15 | 51 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 观音阁镇人民政府 | 川水村村民委员会 |
| 9 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音阁镇 | 文家冲村 | 文家冲村道路硬化项目 | 第一段280长扩宽1.7米，硬化280米长，4.5米宽，0.18米厚，第二段硬化340米长，3.5米宽，0.18米厚。 | 新建 | 文家冲村 | 以评审结果为准 | 26 | 26 | 0 | 1 | 221 | 813 | 1 | 36 | 98 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 观音阁镇人民政府 | 文家冲村村民委员会 |
| 10 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桥江镇 | 曹坡村 | 曹坡村道路硬化项目 | 长200米，宽3.5米，厚20公分。 | 新建 | 曹坡村 | 以评审结果为准 | 7 | 7 | 0 | 1 | 208 | 750 | 1 | 20 | 122 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 桥江镇人民政府 | 曹坡村村民委员会 |
| 11 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅园镇 | 杨家山社区 | 茶园小区基础设施建设项目 | 道路硬化180米长、4米宽、0.18米厚。 | 新建 | 茶园小区 | 以评审结果为准 | 7 | 7 | 0 | 1 | 180 | 583 | 0 | 35 | 128 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 黄茅园镇人民政府 | 杨家山社区居民委员会 |
| 12 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅园镇 | 紫云村 | 紫云村重建便桥项目 | 全长32米，宽4米，高3.5米，桥梁板厚0.4米。 | 新建 | 紫云村 | 以评审结果为准 | 25 | 25 | 0 | 1 | 340 | 800 | 0 | 30 | 110 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 黄茅园镇人民政府 | 紫云村村民委员会 |
| 13 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅园镇 | 宏兴社区 | 黄茅园镇农田机耕道及护坎项目 | 长150米，宽3.5米。护坎：长80米，均宽0.8米，均高2.5米。 | 新建 | 宏兴社区 | 以评审结果为准 | 7 | 7 | 0 | 1 | 120 | 300 | 0 | 5 | 5 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 黄茅园镇人民政府 | 宏兴社区村委会 |
| 14 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 深子湖镇 | 铁山溪村 | 铁山溪村农田护堤建设项目 | 浆砌石长160米，均高3米，底1.2米，0.8米收顶。 | 新建 | 铁山溪村 | 以评审结果为准 | 14 | 14 | 0 | 1 | 22 | 80 | 1 | 5 | 19 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 深子湖镇人民政府 | 铁山溪村村民委员会 |
| 15 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 深子湖镇 | 白泥村 | 白泥村机耕道及防护堤建设 | 机耕道长240米，宽3.5米；防护堤长240米，底深1.5米，宽2米，护堤高3米，下底1.5米，上底0.8米。 | 新建 | 白泥村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 70 | 280 | 1 | 15 | 40 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 深子湖镇人民政府 | 白泥村村民委员会 |
| 16 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 舒溶溪乡 | 水洋坪村 | 水洋坪村12组通组机耕路提质改造 | 长600米，宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 水洋坪村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 28 | 95 |  | 5 | 20 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 舒溶溪乡人民政府 | 水洋坪村村民委员会 |
| 17 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水东镇 | 标东垅村 | 标东垅村22组至烂泥田道路硬化 | 硬化道路长600米，宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 标东垅村 | 以评审结果为准 | 21 | 21 | 0 | 1 | 20 | 120 | 0 | 2 | 8 | 务工带动 | 2025年9月 | 2025年10月 | 水东镇人民政府 | 标东垅村村民委员会 |
| 18 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水东镇 | 龙王江村 | 龙王江村水毁道路维修项目 | 长800米，均宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 龙王江村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 1 | 40 | 200 | 0 | 13 | 32 | 务工带动 | 2025年9月 | 2025年10月 | 水东镇人民政府 | 龙王江村村民委员会 |
| 19 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水东镇 | 高明溪村 | 高明溪村农田护堤建设项目 | 农田防护坎长（浆砌石）200米，均高2米（包含基础），收顶0.6米。 | 新建 | 高明溪村 | 以评审结果为准 | 10 | 10 | 0 | 1 | 80 | 350 | 0 | 25 | 80 | 务工带动 | 2025年9月 | 2025年10月 | 水东镇人民政府 | 高明溪村村村民委员会 |
| 20 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两丫坪镇 | 坪庄垅村 | 坪庄垅村塌方治理及渠道维修项目 | 塌方修复约20米，砌筑护坎约15米长2米高，0.8米宽及上方渠道30米。 | 新建 | 坪庄垅村 | 以评审结果为准 | 4 | 4 | 0 | 1 | 32 | 121 |  | 8 | 26 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 两丫坪镇人民政府 | 坪庄垅村村村民委员会 |
| 21 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 两丫坪镇 | 两丫坪社区 | 两丫坪社区平安片区水渠维修 | 30x30水渠修复建设2000米。 | 新建 | 两丫坪社区 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 130 | 572 |  | 37 | 107 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 两丫坪镇人民政府 | 两丫坪社区居民委员会 |
| 22 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 立新村 | 立新村产业路硬化项目 | 长300米，宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 立新村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 1 | 98 | 889 | 0 | 45 | 120 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 大江口镇人民政府 | 立新村村民委员会 |
| 23 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 白沙村 | 白沙村道路修缮项目 | 长约1公里修缮填补，约26处总面积400立方米。 | 新建 | 白沙村 | 以评审结果为准 | 10 | 10 | 0 | 1 | 546 | 2160 | 0 | 92 | 308 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 大江口镇人民政府 | 白沙村村民委员会 |
| 24 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北斗溪镇 | 茅坡村 | 茅坡村渠道维修 | 4000米40X40水渠维修。 | 新建 | 茅坡村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 322 | 1130 | 1 | 68 | 233 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 北斗溪镇人民政府 | 茅坡村村民委员会 |
| 25 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北斗溪镇 | 黄龙村 | 黄龙村3、5组产业路硬化 | 硬化道路420米长，3.5米宽，0.18米厚。 | 新建 | 黄龙村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 1 | 64 | 321 | 1 | 51 | 155 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 北斗溪镇人民政府 | 黄龙村村民委员会 |
| 26 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北斗溪镇 | 前进村 | 前进村灌溉大坝建设 | 新建灌溉坝1座长8米，宽0.8米，高6米，硬化灌溉渠1000米。 | 新建 | 前进村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 1 | 160 | 530 | 1 | 62 | 191 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 北斗溪镇人民政府 | 前进村村民委员会 |
| 27 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 均坪镇 | 长坪村 | 长坪村至观音阁道路建设 | 道路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.18米;会车道2m*6m*0.18*3个。 | 新建 | 长坪村 | 以评审结果为准 | 30 | 30 | 0 | 2 | 458 | 1956 | 0 | 115 | 355 | 就业务工 | 2025年9月 | 2025年10月 | 均坪镇人民政府 | 长坪村村民委员会 |
| 28 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祖师殿镇 | 水田庄村 | 水田庄市场道路提质改造项目 | 1:硬化道路长 1200米，高0.18米，均宽5米；2：道路加宽1.2米，长120米，道路降低0.4米长30米。 | 新建 | 水田庄村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 5 | 2250 | 8900 | 5 | 590 | 1770 | 带动生产、帮助产销对接 | 2025年9月 | 2025年10月 | 祖师殿镇人民政府 | 水田庄村村民委员会 |
| 29 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祖师殿镇 | 两峰村 | 两峰村大冲坑道路建设项目 | 长700米，宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 两峰村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 650 | 1879 | 1 | 132 | 547 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 祖师殿镇人民政府 | 两峰村村民委员会 |
| 30 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 葛竹坪镇 | 山背村 | 山背村和平组梯田修复项目 | 田坎C25砼挡墙358米，混凝土870立方米，塌方清理570立方米。 | 新建 | 山背村 | 以评审结果为准 | 48 | 48 | 0 | 1 | 103 | 526 | 1 | 72 | 368 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 葛竹坪镇人民政府 | 山背村村民委员会 |
| 31 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 葛竹坪镇 | 山背村 | 山背村高凼组农田水毁恢复项目 | 田坎C25砼挡墙280米，混凝土680立方米，塌方清理450立方米。 | 新建 | 山背村 | 以评审结果为准 | 38 | 38 | 0 | 1 | 87 | 334 | 1 | 51 | 196 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 葛竹坪镇人民政府 | 山背村村民委员会 |
| 32 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 淘金坪乡 | 乡门村 | 集镇污水处理池建设项目 | 1.污水池高2.15米，长11.4米，宽4.4米，总容量70立方。2.基坑深1.7米，长12.5米，宽5.5米。 | 新建 | 乡门村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 2 | 110 | 410 | 2 | 53 | 220 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 淘金坪乡人民政府 | 乡门村村民委员会 |
| 33 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 杨家仁村 | 杨家仁村水坝建设 | 水坝长50米，基础开挖深1米、宽2米，钢筋混泥土。上宽0.8米，高1米，水泵一台，160*水管800米。 | 新建 | 杨家仁村 | 以评审结果为准 | 13 | 13 | 0 | 1 | 600 | 1500 | 1 | 29 | 60 | 其他 | 2025年9月 | 2025年10月 | 卢峰镇人民政府 | 杨家仁村村民委员会 |
| 34 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 双井镇 | 长潭村 | 山塘修缮加固项目 | 堤坝26米长，5米高，1米宽，泄洪道4.6米长，4.6米宽，6米高。 | 新建 | 长潭村 | 以评审结果为准 | 11 | 11 | 0 | 1 | 150 | 650 | 0 | 15 | 40 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 双井镇人民政府 | 长潭村村民委员会 |