2020年溆水源头保护区专项资金绩效

自评报告

- 项目基本情况

1、项目概况：为深入贯彻落实党的十九大精神，打赢蓝天保卫战，确保沿河饮用水安全，2018年经县人民政府研究，决定将中都国有林场五里江区域划定为溆水源头保护区，保护区面积共计11000亩。2020年我单位在保护区内对林木进行补植补造、抚育120亩；宣传资料印刷5000份；宣传保护牌制作20块；宣传横幅100幅；宣传、巡护劳务用工160个；环境卫生治理,垃圾处理运费30车；河道清理及疏通200个；垃圾收集劳务用工200个。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

本年度溆水源头保护共投入资金20万元，其中林木进行补植补造、抚育6万元；宣传资料印刷0.5万元；宣传保护牌制作2.4万元；宣传横幅1.2万元；宣传、巡护劳务用工2.4万元；垃圾处理运费1.5万元；河道清理及疏通3万元；垃圾收集劳务用工3万元，共计20万元。资金采取通过签订合同，按照合同规定程序和结合专家验收结果进行付款，既确保专款专用，又确保资金使用效益。

（二）项目实施情况

本年度溆水源头保护由我单位业务股负责组织具体实施，首先我单位组建了专门力量对今年溆水源头保护进行了高标准的规划设计，并将任务分配到各股室组织实施。按照项目规划设计严格实施。实施过程中我单位组织了全场人员负责质量跟踪监督和提供技术指导，实施完毕组织了专家对实际项目进行了验收。

（三）项目绩效情况

本年度我单位在保护区内对林木进行补植补造、抚育120亩；宣传资料印刷5000份；宣传保护牌制作20块；宣传横幅100幅；宣传、巡护劳务用工160个；环境卫生治理,垃圾处理运费30车；河道清理及疏通200个；垃圾收集劳务用工200个。项目于2020年1月开始，12月结束，经专家验收，项目合格率98%，实现了预期目标。项目实施后，在全场及周边迅速掀起水源源头保护的高潮。顺民意，暖民心，社会群众反响度高，满意度达100%。

三、项目后续工作计划

项目实施完毕后计划继续对溆水源头保护区的管护，保持林木无盗伐和滥采乱挖现象；保持河道畅通和河道无污染；保护溆水源头保护区的动植物。

四、评价情况及评价结论

我单位对该项目的评价采取客观公平公正的原则，以上级行业主管部门的具体规定标准和年初项目绩效考核具体指标为参数，以专家的验收结论为依据进行逐项评价打分，通过综合自评评价，该项目资金管理有方，项目组织实施得力，实施效益明显，目标完成全面，综合评价得分98分，等级为A。

五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

1、主要做法：一是搞好规划设计。为了搞好今年溆水源头保护区，我单位组建了专门力量对今年溆水源头保护进行了高标准的规划设计，并严格按设计实施。并将任务分配到各股室组织实施。真正做到认识到位、责任到位、措施到位。二是严把质量关。为确保溆水源头保护区项目高标、高质量完成。我单位建立技术包干负责制，每一个工程段都明确了我场股室技术负责。实行分工序把关，一道工序验收合格并经技术负责人验收签字认可后方可进入下一道环节。各联系点领导和技术人员都必须验收签字认可各环节达标。三是资金保障。为深入贯彻落实党的十九大精神，打赢蓝天保卫战，确保沿河饮用水安全，提升城市品位，我县财政安排20万元专项经费，确保溆水源头保护区项目正常实施，成效显著。

2、存在问题：一是存在有滥采乱挖现象。一些较贵重的野生植物，如野生天麻被盗挖。二是在保护区内经常有乱扔垃圾现象，由于我单位地处三市交界处，人员流动较大，造成管护难度增大。

3、改进措施及建议：加大宣传力度，提高管理水平，增强全社会对生态环境水源保护的意识。确保保护一区域，见效一区域，确保成效。建议增加溆水源头保护财政预算，确保全面开展生态环境水源保护必要经费保障。