溆浦县交通运输局

溆浦县淘金坪至上团公路路面改造工程项目专项资金绩效自评报告

根据《溆浦县财政局关于开展专项资金支出绩效评价工作的通知》溆财绩函[2022]11号要求,对2021年淘金坪至上团公路路面改造工程项目资金绩效情况进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况

溆浦县淘金坪至上团公路改造工程路线全长12.658公里，四级公路标准改扩建，路基宽6.5米，路面宽6.0米，水泥混凝土路面。路线起于淘金坪乡镇政府门口，止于溆浦与新化交界处。

2、项目绩效目标

溆浦淘金坪至上团公路为集中连片持困地区农村公路改造项目，连通溆浦、新化两县，改善边远山区交通条件，促进边远山区经济发展，完善全省路网结构。该项目对提升武陵山片区交通条件，有着十分重要的意义。该项目县财政配套资金主要用于项目建设。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1、该项目资金来源属省定额补助和地方配套，县本级财政2021年安排100万元项目建设资金于2021年2月拨付到位。

2、项目资金使用情况。100万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出。

3、项目资金管理情况。所有拔入到县交通运输局的专项资金均拔入到我局在溆浦县国库集中支付核算中心所设立的项目专账，实行专账管理。项目核算按照财政部年颁发的《基本建设财务管理规定》及相应的规定进行核算，财务资料按要求保管。

（二）项目实施情况

该项目已于2019年6月开工建设，2020年8月完工，项目通过招标，委托赣州诚通路桥工程有限公司实施。

（三）项目绩效情况分析

1、有利于改善边远山区交通条件，促进边远山区经济发展，有着十分重要的意义。

2、有利于推动武陵山片区区域发展、脱贫致富具有十分重要的作用。

3、有利于完善全省路网结构,经过测评，该项目达到资金使用效果。

- 项目后续工作计划

继续跟踪溆浦县淘金坪至上团公路路面改造工程的建设，提高群众满意度。

四、评价情况及评价结论

经综合评价，溆浦县淘金坪至上团公路改造工程专项资金绩效评价自评分为96分，评价结果为“优”。

五、基本经验及主要做法

1、领导高度重视。部门相互配合，资金按进到位，项目建设有序推进。

2、严格资金监管。在资金的管理和使用上，严格按照资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按要求实行拨款。

六、存在的问题及原因

资金量少。

- 意见及建议

无。