附件：

| 溆浦县2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（老区发展方向）项目建设任务表 单位：（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 金额 | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 利益联结机制 | 时间进度 |  | 责任单 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （中央、省、市县资金） | 金额 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 |  | 项目组织实施单位 |
|  | 1 | 统溪河镇穿岩山村农村小型公益基础设施建设 | 修复青石板路长约143米，均宽1.8米；挡土墙长约143米，均宽1.2米，均高2.3米；铺设约307米的污水管道；修建长8米，宽3米，深2.4米的污水处理池；污水渠硬化长156米（40*30）；道路建设挡墙长30米，均宽1.2米，均高3.2米，路面硬化长60米，宽4米，厚0.2米。 | 穿岩山村 | 40万元/村 | 40 | 县级资金 | 40 | 方便群众501户1755人出行，其中受益脱贫监测对象户145户，受益脱贫人口数及返贫监测对象人口数485人。实现村集体经济增收80万元。 | 直接帮扶 | 2023.8.1 | 2023.11.30 | 溆浦县民政局 |  | 统溪河镇人民政府 |
|  | 2 | 观音阁镇桐油坡村农村饮水 | 1、引水池两个：长1.2米宽1.2米高1.5米； 2、蓄水池一个长3.2米宽3.1米高1.8米；3、PE25号管500米，、PE32号管2500米 | 桐油坡村18组 | 5万/村 | 5 | 省级资金 | 5 | 解决300人饮水安全其中8户23位已脱贫人口 | 直接 帮扶 | 2023.8.1 | 2023.12.30 | 溆浦县民政局 |  | 观音阁镇桐油坡村村委会 |
|  | 3 | 小横垅乡大同村农村道路建设 | 公路维修硬化150米 | 大同村大坪院落 | 333元/米 | 5 | 省级资金 | 5 | 解决145户565人出行安全及提升大坪院落美化 | 直接帮扶 | 2023.9.1 | 2023.10.30 | 溆浦县民政局 |  | 小横垅乡大同村村委会 |
|  | 4 | 中都乡沙溪村农村道路建设 | 在沙溪村主公路砌挡土墙，长35米，高2.5米宽1.2米 | 沙溪村 | 5万元/村 | 5 | 县级资金 | 5 | 方便群众527户1745人出行，其中受益脱贫监测对象126户，受益脱贫人口数及返贫监测对象人口数415人 | 直接帮扶 | 2023.9.1 | 2023.9.30 | 溆浦县民政局 |  | 中都乡沙溪村村委会 |