溆 浦 县 财 政 局  溆浦县农业农村局

溆财农函〔2024〕54号

关于下达2024年雨花区对口帮扶资金 项目计划的通知

各乡镇人民政府、县直相关单位：

根据湖南省乡村振兴局、湖南省财政厅《关于切实做好 对口帮扶援助资金项目使用管理工作的通知》(湘振局联 〔2023〕10号)和2024年雨溆对口帮扶协议要求，经报请 县委、县政府同意，现将2024年雨花区对口帮扶资金1000 万元项目实施计划下达给你们，请按照要求执行。

# 一、资金结构

1.产业项目：实施项目9个，安排资金228万元。其中 村集体经济项目6个133万元，产业基础设施项目3个95 万元。

3.基础设施项目：实施项目45个，安排资金772万元。

# 二、工作要求

1.加快项目实施。各项目责任单位要结合巩固拓展脱贫 攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作要求，采取切实措施加快

项目实施进度，严格按照项目计划组织实施。

2.管好项目资金。根据湘振局联[2023]10号文件要求， 雨花区对口帮扶资金参照衔接资金管理，要严格按照衔接资 金管理办法有关规定进行报账和支付，专款专用，确保对口 帮扶资金发挥最大效益。

3.强化项目公示。项目管理和实施单位要按照“两个一 律公开”的要求，公开有关信息内容，接受社会和群众监督， 其中，公示的内容中必须标明资金来源为“雨花区对口帮扶 资金”,对于形象工程全部统一加注“雨花援建”标志图案。 公开内容应留影像资料备查。

4.落实监管责任。项目所在地乡镇人民政府和县直相关 单位要明确专人负责对口帮扶资金的管理监督。各项目实施 主体要落实项目实施主体责任和监管措施，确保项目质量达 标。对违反衔接资金管理规定和滥用职权、玩忽职守、徇私 舞弊的单位和个人，按照有关规定处理、处罚、处分。

附件：溆浦县2024年雨花区对口帮扶资金项目计划表

溆浦县财政局             溆浦县农业农村局

溆浦县2024年雨花区对口帮扶资金项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 金额 | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管 单位 | 项目组织实施 单位 |
|  | 合计 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 0 | 产业项目 |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳兴村黄姜种植基地机 耕道基础设施项目 | 新修机耕道1500米，宽4米；维修山塘一座。 | 低庄镇阳兴村 | 以评审结果为准项目。资金的50% 为扶持资金，50%为支持村集体经 济发展资金，按5%分红(连续 3年) | 28 | 便于黄姜及农业化肥的运 输，提高产业基地产能和抗 风险能力 | 4/1/2024 | 12/1/2024 | 溆浦县农业 农村局 | 淑浦贵隆种养 农民专业合作 社 |
| 2 | 山银花集散交易 中心项目 | 1、投资400万元，新建标准化车间约1000平 方米，购成套设备1套。2、投资100万元，新 建山银花集散中心综合展厅。3、投资100万 元，新建山银花综合交易平台。 | 龙潭镇岩板村 | 以评审结果为准。项目资金的50% 为扶持资金，50%为支持村集体经 济发展资金，按5%分红(连续 3年) | 60 | 促进周边区域中药材产业流 通，带动群众发展中药材 | 2024年4月 | 2024年12月 | 龙潭镇人民 政府 | 湖南正生山银 花农业科技有 限责任公司 |
| 3 | 油麻村山银花基地基础 设施项目 | 新修机耕道2000米 | 黄茅园镇油麻村 | 以评审结果为准 | 20 | 带动群众发展山银花中药材 产业 | 2024年4月 | 2024年12月 | 黄茅园镇人 民政府 | 油麻村经济合 作社 |
| 4 | 爱家村中药材基地基础 设施项目 | 产业路硬化1条1000米。 | 黄茅园镇爱家村 | 以评审结果为准 | 28 | 带动群众发展中药材产业发 展 | 2024年4月 | 2024年12月 | 黄茅园镇人 民政府 | 爱家村经济合 作社 |
| 5 | 溆浦县向平种养专业合 作社中药材产业配套基 础设施 | 新建机耕道长280米，宽4.5米，其中护坎长 100米，均高3.5米，均宽1米；机耕道硬化长 300米，均宽3.6米 | 油洋乡麻溪村 | 以评审结果为准。项目资金的50% 为扶持资金，50%为支持村集体经 济发展资金，按5%分红(连续 3年) | 15 | 方便中药材管理，增加经济 效益，提高企业抗风险能 力，带动周边群众发展中药 材产业 | 2024年4月 | 12/1/2024 | 油洋乡人民 政府 | 溆浦县向平种 养专业合作社 |
| 6 | 中药材基地机耕道建设 项 目 | 硬化机耕道500米 | 葛竹坪镇步家垄 村 | 以评审结果为准。项目资金的50% 为扶持资金，50%为支持村集体经 济发展资金，按5%分红(连续 3年) | 10 | 带动周边群众发展山银花产 业 | 2024年4月 | 12/1/2024 | 葛竹坪镇人 民政府 | 淑浦恒瑞中药 材种植场 |
| 7 | 丰源中药材及粽叶种植 项 目 | 新建油茶套种罗汉果种植基地100亩 | 葛竹坪镇岚水江 村 | 以评审结果为准。项目资金的50% 为扶持资金，50%为支持村集体经 济发展资金，按5%分红(连续 3年) | 5 | 带动周边群众发展罗汉果中 药材产业 | 2024年4月 | 12/1/2024 | 葛竹坪镇人 民政府 | 淑浦丰源农业 开发有限公司 |
| 8 | 溆浦县满天星林下中药 材生态种植基地建设 | 新建天麻林下种植基地800窖，改善天麻品质 | 沿溪乡烂泥湾村 满天星村 | 以评审结果为准。项目资金的50% 为扶持资金，50%为支持村集体经 济发展资金，按5%分红(连续 3年) | 15 | 带动周边群众发展中药材天 麻产业 | 2024年4月 | 2024年12月 | 溆浦县农业 农村局 | 湖南翱康生物 科技股份有限 公司 |
| 9 | 龙潭镇红岭村山银花产 业路硬化建设项目 | 4组、5组8组9组14组至15组段长1700米、宽 3.5米、厚0.2米 | 龙潭镇红岭村 | 以评审结果为准 | 47 | 解决5-15组山银花生产运输 及村民生产生活出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 龙潭镇人民 政府 | 红岭村委会 |

| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 金额 | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管 单位 | 项目组织实施 单位 |
| 二 | 小型基础设施建设项 目 |  |  |  | 772 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北斗溪镇茅坡村修建水 毁防洪堤项目 | 新建防洪堤240米，高2.5米，均宽0.9米 | 北斗溪镇茅坡村 | 以评审结果为准 | 12 | 有效保护农田110亩 | 3/1/2024 | 6/30/2024 | 北斗溪镇人 民政府 | 茅坡村委会 |
| 2 | 大江口镇白岩头村公路 整修 | 硬化道路长975米*3.5米宽 | 大江口镇白岩头 村 | 以评审结果为准 | 30 | 方便2个组约300人通行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 大江口镇人 民政府 | 白岩头村委会 |
| 3 | 大江口镇立新村修建排 水沟与通车防洪堤工程 资金项目 | 防洪堤长150米左右，总高4.5米，地基1.5米 宽，1米深，防洪堤均宽0.8米，回填土方约 1000方左右，排水沟长190米，深0.8米，宽 0.8米，边厚0.2米，底厚0.1米。 | 大江口镇立新村 | 以评审结果为准 | 28 | 方便周边400亩农田排水防 涝。 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 大江口镇人 民政府 | 立新村委会 |
| 4 | 大江口镇清江屯村柑桔 产业路建设 | 硬化道路长800米*3.5米宽、厚20公分，包括 砌水沟、路基护宽。 | 大江口镇清江屯 村 | 以评审结果为准 | 14 | 方便周边产业运输：油茶 400亩，柑橘600亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 大江口镇人 民政府 | 清江屯村委会 |
| 5 | 葛竹坪镇楠木冲村胡田 组至横楠养殖场道路硬 化项目 | 道路硬化700米、宽3.5米、厚0.2米 | 葛竹坪镇楠木冲 村 | 以评审结果为准 | 22 | 方便全村村民安全出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 葛竹坪镇人 民政府 | 楠木冲村委会 |
| 6 | 黄茅园镇高桥村防洪堤 修复200米高3.5米宽1 米 | 高桥村防洪堤修复长200米，均高3米，均宽 米 | 黄茅园镇高桥村 | 以评审结果为准 | 19 | 保护50亩水田 | 3/1/2024 | 6/30/2024 | 黄茅园镇人 民政府 | 高桥村委会 |
| 7 | 观音阁镇桐油坡村公路 水沟建设项目 | 新建排水沟1000米；涵管12处。 | 观音阁镇桐油坡 村 | 以评审结果为准 | 10 | 方便全村村民安全出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 观音阁镇人 民政府 | 桐油坡村委会 |
| 8 | 观音阁镇川水村深塘冲 山塘维修 | .维修山塘护坎长60米，宽1米，高4米； 2.新建底涵及溢洪道； | 观音阁镇川水村 | 以评审结果为准 | 10 | 灌溉农田100余亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 观音阁镇人 民政府 | 川水村委会 |
| 9 | 均坪镇明家塘村防洪堤 建设 | 疏通河道，新建浆砌石防洪 堤：100*1.3*5;100*3*1 | 均坪镇明家塘村 | 以评审结果为准 | 35 | 保护水田80亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 均坪镇人民 政府 | 明家塘村委会 |
| 10 | 均坪镇来坡湾村三组大 坝河堤护坎建设 | 新建浆砌石防洪堤：92*4*1 | 均坪镇来坡湾村 | 以评审结果为准 | 9 | 保护农田20亩，方便群众耕 种，受益200人 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 均坪镇人民 政府 | 来坡湾村委会 |
| 11 | 龙潭镇温水村公路维修 资金 | 维修公路长400米 | 龙潭镇温水村 | 以评审结果为准 | 5 | 方便群众出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 龙源镇人民 政府 | 温水村委会 |
| 12 | 龙潭镇中华村灌溉水渠 建设 | 水渠高0.4米、宽0.4米、长300米。 | 龙潭镇中华村 | 以评审结果为准 | 4 | 解决400亩农田灌溉 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 龙潭镇人民 政府 | 中华村委会 |
| 13 | 龙潭镇莲河村修建机耕 道 | 新建总长2公里，宽2米的山地机耕道 | 龙潭镇莲河村 | 以评审结果为准 | 20 | 方便500群众生产 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 龙源镇人民 政府 | 莲河村委会 |
| 14 | 卢峰镇张家桥村道路维 修 | 维修2023年5月洪灾导致的塌方公路 | 卢峰镇张家桥村 | 以评审结果为准 | 13 | 保障公路安全 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 卢峰镇人民 政府 | 张家桥村委会 |
| 15 | 卢峰镇南华山村水渠维 修项目 | 10-17组灌排渠2700米 | 卢峰镇南华山村 | 以评审结果为准 | 29 | 解决10-17组1100亩农田灌 溉 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 卢峰镇人民 政府 | 南华山村委会 |

| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 金额 | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管 单位 | 项目组织实施 单位 |
| 16 | 卢峰镇红星村道路硬化 维修扩宽和羊肚菌项目 | ①道路硬化400平方米；②新建10亩羊肚菌大 棚建设材料(含安装费)和大棚场地建设含 配套基础设施。 | 卢峰镇红星村 | 以评审结果为准 | 30 | 方便周边群众出行，增 加村集体经济收入，带动农 户就业。 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 卢峰镇人民 政府 | 红星村委会 |
| 17 | 卢峰镇车头村公路拓宽 项 目 | 道路扩宽0.7米，长800米，厚20公分，局部 路基修整 | 卢峰镇车头村 | 以评审结果为准 | 6 | 方便周边约1500~2000人出 行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 卢峰镇人民 政府 | 车头村委会 |
| 18 | 卢峰镇山门垅村公路硬 化项目 | 公路硬化长1200米、宽3.5米、厚0.2米 | 卢峰镇山门垅村 | 以评审结果为准 | 47 | 方便群众生产出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 卢峰镇人民 政府 | 山门垅村委会 |
| 19 | 卢峰镇岩英坪村9组道 路硬化项目 | 道路硬化长130米共460平方 | 卢峰镇岩英坪村 | 以评审结果为准 | 5 | 方便群众生产出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 卢峰镇人民 政府 | 岩英坪村委会 |
| 20 | 桥江镇双其村拦河坝建 设项目 | ①坝体顶宽约2.3米，底宽约3.5米，高约 6米，长约18米，约313立方：②拆除旧坝及 运输。 | 桥江镇双其村 | 以评审结果为准 | 16 | 保障周边基本农田约 150亩，覆盖5个小组，受益 人口约700人。 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 桥江镇人民 政府 | 双其村委会 |
| 21 | 桥江镇楠竹坑村护坎建 设项目 | 浆砌护坎顶宽80公分，底宽130公分，高2.6 米(含基础),总长度105米*2段，共573立 方 | 桥江镇楠竹坑村 | 以评审结果为准 | 7 | 恢复基本农田9亩 | 3/1/2024 | 1/30/2024 | 桥江镇人民 政府 | 楠竹坑村委会 |
| 22 | 桥江镇德垅湾村产业道 路建设项目 | ①建设道路长800米，宽3.5米，厚18公分， 约504立方；②建设护坎顶宽40公分，底宽60 公分，高1.8米，长约20米，约18立方；③破 损道路拆除及清运。 | 桥江镇德垅湾村 | 以评审结果为准 | 28 | 为两个村112户507人的日常 出行和农耕生产 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 桥江镇人民 政府 | 德垅湾村委会 |
| 23 | 三江镇木壕村11组公路 硬化 | 木壕村10-11组800米公路砂石路硬化 | 三江镇木壕村 | 以评审结果为准 | 27 | 方便全村村民安全出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 三江镇人民 政府 | 木壕村委会 |
| 24 | 三江镇将溪村新建农田 防护坎 | 5*600*1.3混凝土浇筑 | 三江镇将溪村 | 以评审结果为准 | 14 | 保护农田20亩，310人受益 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 三江镇人民 政府 | 将溪村委会 |
| 25 | 三江镇龙山村机耕道建 设项目 | 长500米、宽3.5米 | 三江镇龙山村 | 以评审结果为准 | 5 | 方便群众生产出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 三江镇人民 政府 | 龙山村委会 |
| 26 | 深子湖镇龙跃村1、2、 13、14组道路硬化 | 道路硬化580米，宽3.5米，厚20公分 | 深子湖镇龙跃村 | 以评审结果为准 | 20 | 400户1200人受益 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 深子湖镇人 民政府 | 龙跃村委会 |
| 27 | 深子湖镇曾家溪村3组 修建混凝土防洪堤项目 | 3组修建混凝土防洪堤240米，高2.5米，均宽 0.8米 | 深子湖镇曾家溪 村 | 以评审结果为准 | 18 | 有效保护农田30亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 深子湖镇人 民政府 | 曾家溪村委会 |
| 28 | 深子湖镇铁山溪村16组 新建防洪堤 | 16组新建防洪堤100米高3.5米、均宽1.2米： 30*30水渠500米 | 深子湖镇铁山溪 村 | 以评审结果为准 | 16 | 有效保护和灌溉农田105亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 深子湖镇人 民政府 | 铁山溪村委会 |
| 29 | 深子湖镇荞子湾村产业 路硬化项目 | 1000米道路硬化，1000米X3.5米*0.2厚道路 硬化 | 深子湖镇荞子湾 村 | 以评审结果为准 | 32 | 溆浦香猪培育基地现存栏 2000头，年出栏量1000头左 右 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 深子湖镇人 民政府 | 荞子湾村委会 |
| 30 | 舒溶溪乡舒溶溪村洪灾 何地桥梁修复 | ①混凝土浇筑15米长0.8宽3米高防洪堤；② 浆砌18米长4米高1.2米均宽防洪堤；③浆砌 7米长1米宽3米高防洪堤；④0.4米X0.4米水 渠建设8米；⑤人行便桥2座。 | 舒溶溪乡舒溶溪 村 | 以评审结果为准 | 26 | 保障周边行人车辆安全通行 水渠灌溉周边农田20亩。 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 舒溶溪乡人 民政府 | 舒溶溪村委会 |

3

| 序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 金额 | 绩效目标 | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目主管 单位 | 项目组织实施 单位 |
| 31 | 水东镇邱家湾村水库路 面整修及硬化 | 硬化通往水库400米砂石路 | 水东镇邱家湾村 | 以评审结果为准 | 14 | 方便群众生产 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 水东镇人民 政府 | 邱家湾村委会 |
| 32 | 水东镇黑岩村防洪堤建 设项目 | 防洪堤长200米、宽0.8米、高3米。 | 水东镇黑岩村 | 以评审结果为准 | 14 | 保护周边农田100亩，汛期 保护周边公路 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 水东镇人民 政府 | 黑岩村委会 |
| 33 | 水东镇板栗坪村1-7组 断头路硬化 | 板栗坪村1-7组断头路硬化700米 | 水东镇板栗坪村 | 以评审结果为准 | 20 | 方便群众生产出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 水东镇人民 政府 | 板栗坪村委会 |
| 34 | 水东镇高明溪村道路硬 化 | 道路硬化600米长*3.5米宽、厚20公分 | 水东镇高明溪村 | 以评审结果为准 | 20 | 1、方便油茶产业约1000亩 运输2、道路硬化后可通 往刘家渡村、小南岳等。 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 水东镇人民 政府 | 高明溪村委会 |
| 35 | 淘金坪乡令溪塘村13、 26组公路硬化 | 令溪塘村13、26组公路硬化600米 | 淘金坪乡令溪塘 村 | 以评审结果为准 | 21 | 解决14户70人生产出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 淘金坪乡人 民政府 | 令溪塘村委会 |
| 36 | 淘金坪乡乡门村公路塌 方 | 公路塌方维修50米 | 淘金坪乡乡门村 | 以评审结果为准 | 10 | 方便5000群众安全出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 淘金坪乡人 民政府 | 乡门村委会 |
| 37 | 统溪河镇丫吉坳村小护 坎维修 | 村小学门口路段交通安全隐患修护坎长27米 宽4米、高6米 | 统溪河镇丫吉坳 村 | 以评审结果为准 | 10 | 保障周边群众10户、学生30 多人安全出行 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 统溪河镇人 民政府 | 丫吉坳村委会 |
| 38 | 统溪河镇修建龙岩村产 业路 | 浆砌路坎长100米，宽1.5米，高包括地基6米 (含地基) | 统溪河镇龙岩村 | 以评审结果为准 | 28 | 可以提供10人以上就业，村 集体分红20万左右 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 统溪河镇人 民政府 | 龙岩村委会 |
| 39 | 小横垅乡杨柳村修建水 毁防洪堤 | 全长200米、高2.2米、宽0.5米 | 小横垅乡杨柳村 | 以评审结果为准 | 7 | 保护农田11.5亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 小横垅乡人 民政府 | 杨柳村委会 |
| 40 | 油洋乡大址坊村河堤修 复项目 | 河堤长280米、均高3。 | 油洋乡大址坊村 | 以评审结果为准 | 20 | 7个村民小组，750人受益 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 油洋乡人民 政府 | 大址坊村委会 |
| 41 | 油洋乡长坡村防洪堤建 设项目 | 修建防洪堤长195米、高3.5米、宽1米 | 油洋乡长坡村 | 以评审结果为准 | 10 | 保护周边农田18亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 油洋乡人民 政府 | 长坡村委会 |
| 42 | 油洋乡河底江村于田坝 渠道维修项目 | ①长20米、宽1米、高4米； ②长15米、宽1米、高5米。总计155立方米， 石浆砌需修复资金6万余元 | 油洋乡河底江村 | 以评审结果为准 | 6 | 恢复灌溉水渠，保障周边 300亩水田灌溉。 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 油洋乡人民 政府 | 河底江村委会 |
| 43 | 中都乡长丰村2组长流 坝灌溉渠道维修加固 | 2组长流坝灌溉渠道维修加固1500米 | 中都乡长丰村 | 以评审结果为准 | 5 | 解决灌溉农田100亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 中都乡人民 政府 | 中都乡长丰村 委会 |
| 44 | 祖师殿镇四门村水渠整 修及清淤项目 | 1.新建渠道1600米(50*50)。2.过水涵管φ 500,长5米。3.过水涵管φ600,长5米。 | 祖师殿镇四门村 | 以评审结果为准 | 20 | 保障周边300亩水田灌溉 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 祖师殿镇人 民政府 | 祖师殿镇四门 村委会 |
| 45 | 淘金坪乡令溪塘村水渠 建设 | 维修长1500米、40公分渠道、内空30公分。 | 淘金坪乡令溪塘 村 | 以评审结果为准 | 10 | 灌溉农田40亩 | 3/1/2024 | 11/30/2024 | 淘金坪乡人 民政府 | 令溪塘村委会 |