溆浦县畜禽养殖污染防治规划

（2022-2025）

怀化市生态环境局溆浦分局

二〇二二年十二月

目   录

第一章 规划总则	1

1.1指导思想	1

1.2规划背景	2

1.3编制依据	4

1.4编制原则	7

1.5规划期限	8

1.6规划范围	8

1.7畜禽养殖规模	9

第二章 区域概况	11

2.1自然气候条件	11

2.2社会经济状况	14

2.3生态环境概况	21

2.4养殖污染防治现状	22

第三章 规划目标	86

3.1规划目标	86

3.2畜禽养殖环境承载力分析	89

3.3目标可实现性分析	98

第四章 主要任务	101

4.1明确畜禽养殖污染治理总体要求	101

4.2提升畜禽粪污资源化利用水平	105

4.3完善粪污处理和利用设施	107

4.4建立健全台账管理制度	112

4.5培育社会化服务组织	112

4.6强化环境监管	113

第五章 重点工程	115

5.1畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设	115

5.2田间配套设施建设	117

5.3畜禽养殖标准化示范场创建工程	117

5.4病死畜禽无害化处理体系建设工程	117

5.6监管体系建设	118

第六章 工程估算与资金筹措	137

6.1工程投资估算	137

6.2资金筹措	138

第七章 效益分析	141

7.1环境效益	141

7.2经济效益	142

7.3社会效益	142

第八章 保障措施	144

8.1组织领导	144

8.2政策支持	145

8.3技术指导	146

8.4监督考核	147

8.5宣传引导及公众参与	148

附表1 溆浦县畜禽养殖场基本信息清单

附表2 溆浦县畜禽养殖户基本信息清单

附表3 拟整治畜禽养殖场及粪污肥料化利用配套土地面积清单

附表4 拟整治畜禽养殖户及粪污肥料化利用配套土地面积清单

附表5 畜禽养殖污染防治重点工程支持主体和内容清单

附表6 行政区域内耕地、园地、草地、林地面积清单

附图1 溆浦县行政区划图

附图2 溆浦县水系图

附图3 溆浦县草地分布图

附图4 溆浦县园地分布图

附图5 溆浦县耕地分布图

附图6 设计规模下全县各乡镇畜禽养殖量分布示意图

附图7 全县各乡镇畜禽养殖场分布图

附图8 全县畜禽养殖户分布图

附图9 集中处置单位分布示意图

附图10治理配套田间设施分布图

附图11全县各乡镇近期远期治理范围图

附件1 自然资源局审查意见

附件2 水利局审查意见

附件3 农业农村局审查意见

附件4 林业局审查意见

附件5 专家修改意见

附件6 《规划》编制说明

第一章 规划总则

1.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神，全面贯彻习近平总书记生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹环境保护与畜牧业发展，建立以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的生态环境分区管控体系，加快发展方式绿色转型，以种养结合为抓手，坚持政府主导、企业主体、市场化运作，完善畜禽粪污资源化利用机制，构建畜禽粪污收集-贮存-转运-处理利用体系，健全制度体系。强化畜禽养殖污染防治监督，责任落实，完善扶持政策，加强科技支撑，强化装备保障，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，提升规模化养殖水平，提升畜禽养殖污染防治水平，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。坚持畜禽养殖与环境保护并重，加快构建种养平衡、农牧循环的可持续发展新格局，畜禽养殖业绿色循环发展，推动经济社会全面绿色转型和高质量发展，加快实现人与自然和谐共生的建设目标，为全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。

1.2规划背景

1.2.1规划背景

2020年，农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》明确畜禽粪污还田利用标准，要求加强事中事后监管，完善粪肥管理制度，加快构建种养平衡、农牧循环的可持续发展新格局。指出，进一步明确畜禽粪污还田利用有关标准和要求，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加大环境监管力度，加快构建种养平衡、农牧循环的可持续发展新格局。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。

2021年，农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）（环办土壤〔2021〕8号）中指出，以省为单位加强畜禽散养密集区污染治理，明确畜禽养殖场户污染治理要求和责任，鼓励对畜禽粪污进行无害化处理，达到肥料化利用有关要求后，进行还田利用。以促进畜禽粪污资源化利用为导向，健全畜禽养殖污染治理标准体系，加强养殖场户环境监督管理。溆浦县作为畜牧大县，应重视畜禽养殖污染防治工作，编制并推动实施畜禽养殖污染防治规划

为深入贯彻落实《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》(农办牧〔2020〕23号)精神，进一步加强畜禽养殖污染防治工作，促进养殖粪污综合利用，保障畜禽养殖业健康发展，保护和改善农村生态环境。根据湖南省人民政府办公厅《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）的要求，根据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号）和《湖南省生态环境厅办公室关于开展畜禽养殖污染防治规划编制工作的通知》要求，结合已划定的禁养区方案，通过现场调研、实地考察、广泛收集资料和充分征求各方意见的基础上，编制了《溆浦县畜禽养殖污染防治规划》（2022-2025年）。

1.2.2编制过程

（1）建立规划编制工作机制，提出编制方案，委托具有相应技术能力的单位，承担规划研究与编制工作。

（2）开展实地调研和专题研究，综合研判推进畜禽养殖污染防治和种养平衡的重大问题，明确规划任务与措施、重点工程等，形成规划研究报告；凝练规划内容，绘制规划图件，形成规划文本和图集。

（3）广泛征求政府部门、行业专家、社会公众意见，并根据反馈意见进行修改完善。

（4）生态环境主管部门组织评审。

（5）规划通过评审且修改完善后，依法定程序颁布实施。

1.3编制依据

1.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年实行）；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年通过）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（5）《中华人民共和国农业法》（2013年起施行）；

（6）《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正）；

（7）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年起施行）；

（8）《中华人民共和国长江保护法》（2021年起施行）；

（9）《中华人民共和国基本农田保护条例》（2017年修订）；

（10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2013年）；

（11）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）；

1.3.2规范和标准

（1）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（2）《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；

（3）《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）；

（4）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（5）《有机—无机复混肥料》（GB/T18877-2020）；

（6）《畜禽粪便监测技术规范》（GB/T25169-2010）；

（7）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（8）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）；

（9）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011）；

（10）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（14）《有机肥料》（NY/T525-2021）；

（15）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）；

（16）《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065-2011）；

（17）《肥料合理使用准则 有机肥料》（NY/T 1868-2010）；

1.3.3政策、规划及相关文件

（1）国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见（国办发〔2017〕48号）；

（2）农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）（环办土壤〔2021〕8号）；

（3）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；

（4）《关于印发畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）的通知》（环办土壤函〔2021〕465号）；

（5）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理 促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）；

（6）《关于促进畜禽粪污还田利用 依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）；

（7）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）；

（8）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区管理的通知》（环办土壤函〔2020〕33号）；

（9）《关于开展水环境承载力评价工作的通知》（环办水体函〔2020〕538号）；

（10）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的通知（环土壤〔2018〕143号）；

（11）《溆浦县畜禽养殖禁限养区划定方案》；

（12）《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）；

（13）《进一步做好当前生猪养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）；

（14）《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年发布）；

（15）《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99 号）；

（16）《怀化市“十四五”生态环境保护规划》（2021年10月）

（17）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31 号）；

（18）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）；

（19）《溆浦县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（20）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）；

（21）《关于开展畜禽养殖污染防治规划编制工作的通知》（湖南省生态环境厅）

1.4编制原则

（1）统筹兼顾，有序推进

综合考虑畜禽粪污环境承载力、畜牧业发展需求、农业产业特征和经济发展状况等因素，科学规划畜禽养殖总量和空间布局，统筹推进畜牧业发展和环境保护，加快畜牧业转型升级和绿色发展。

（2）种养结合、协同减排

以养分平衡为核心，通过优化种养布局，协同推进畜禽粪肥还田与化肥减量增效。结合种植规模和结构，科学测算养分需求，优化肥料结构与施肥方式，削减养殖业和种植业污染负荷，促进农业面源污染防治。

（3）因地制宜、分区施策

统筹考虑自然环境、畜禽养殖类型、空间布局，种植规模、畜禽结构、耕地质量、环境承载力等因素，因地制宜、分区分类探索经济实用的粪污肥料化、能源化、基质化等资源化利用模式，鼓励全量收集和清洁高效利用。

（4）政府主导、多方联动

完善多方协调联动机制，强化地方政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的畜禽养殖污染防治体系。拓宽投融资渠道，加大对畜禽养殖污染防治的扶持力度，推动第三方治理等社会化运营模式健康发展。

1.5规划期限

以2021年畜禽养殖业和种植业统计数据为准，规划期限为2022~2025年。

1.6规划范围

溆浦县畜禽养殖污染防治规划范围包括在农业农村局直连直报系统中申报的畜禽养殖场和畜禽养殖户，不包括农村养殖散户。

所辖范围包括18个镇（北斗溪镇、两丫坪镇、大江口镇、水东镇、统溪河镇、龙潭镇、葛竹坪镇、卢峰镇、观音阁镇、均坪镇、深子湖镇、祖师殿镇、三江镇、思蒙镇、低庄镇、双井镇、桥江镇、黄茅园镇）、7个乡（沿溪乡、中都乡、舒溶溪乡、油洋乡、小横垅乡、淘金坪乡、龙庄湾乡）。

1.7畜禽养殖规模

1.7.1畜禽养殖场

养殖规模标准依据《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规规定。畜禽养殖场包括生猪、奶牛、肉牛、肉羊、家禽等畜种。根据我省《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》中相关规定，目前执行的规模养殖场标准见下表1.7-1。

表1.7-1   单一畜种畜禽养殖规模的划分标准

| 畜种/类型 |  | 畜禽养殖场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型 | 大型 |
| 生猪（头）（出栏） |  | 500（含）-5000 | ≥5000 |
| 牛（头） | 奶牛（存栏） | 50（含）-500 | ≥500 |
|  | 肉牛（出栏） | 100（含）-1000 | ≥1000 |
| 鸡（羽） | 蛋鸡（存栏） | 1.5万（含）-15万 | ≥15万 |
|  | 肉鸡（出栏） | 3万（含）-30万 | ≥30万 |
| 鸭（羽） | 蛋鸭（存栏） | 1.5万（含）-15万 | ≥15万 |
|  | 肉鸭（出栏） | 3万（含）-30万 | ≥30万 |
| 鹅（羽） | 蛋鹅（存栏） | 7500（含）-7.5万 | ≥7.5万 |
|  | 肉鹅（出栏） | 1.5万（含）-15万 | ≥15万 |
| 兔（只）（出栏） |  | 1.5万（含）-15万 | ≥15万 |
| 羊（只）（出栏） |  | 1500（含）-1.5万 | ≥1.5万 |

1.7.2畜禽养殖户

畜禽养殖户指未达到畜禽养殖场标准且出（存）养殖量大于一定规模，具体如下：

表1.7-2   单一畜种畜禽养殖规模的划分标准

| 畜种/类型 |  | 畜禽养殖户 |
| --- | --- | --- |
| 生猪（头）（出栏） |  | 50（含）-500 |
| 牛（头） | 奶牛（存栏） | 5（含）-50 |
|  | 肉牛（出栏） | 10（含）-100 |
| 鸡（羽） | 蛋鸡（存栏） | 500（含）-1.5万 |
|  | 肉鸡（出栏） | 2000（含）-3万 |
| 鸭（羽） | 蛋鸭（存栏） | 500（含）-1.5万 |
|  | 肉鸭（出栏） | 2000（含）-3万 |
| 鹅（羽） | 蛋鹅（存栏） | 500（含）-7500 |
|  | 肉鹅（出栏） | 2000（含）-1.5万 |
| 兔（只）（出栏） |  | 1500（含）-1.5万 |
| 羊（只）（出栏） |  | 150（含）-1500 |

第二章 区域概况

2.1自然气候条件

2.1.1地形地貌及地质特征

溆浦县位于湖南省的西部，怀化市的东北面。总面积3438平方公里，地理坐标在东经110°15′-111°01′、北纬27°19′-28°17′之间。溆浦县处于雪峰山主峰的北向伸延地区。地势由东南向西北倾斜，南部凉风界海拔1614米，西部沅水出境地海拔118米，高低差1496米。

溆浦县地势由东南向西北倾斜，南部凉风界海拔 1614m，西部海拔 118m，高低差 1496m。县境四周山峦重叠，地形有山地、岗地、丘陵地、江河、溪谷平原等多种类型。土壤属于中亚热带红壤、黄壤地带范围。板页岩类风化物、紫色砂页岩风化物、花岗岩风化物、石灰岩类风化物是溆浦县的主要土壤母质。

根据《中国地震烈度区划图（GB18306-2001）》，本地地震裂度为Ⅳ，历史上无破坏性地震记载，属相对稳定区。

2.1.2气候特征

溆浦县属亚热带湿润季风气候，在地域上介于雪峰山北端安化多雨低温中心与湘西高温干旱少雨的麻阳盆地之间，是得天独厚的中间地带；从而使该县气候不但具有亚热带季风湿润气候的共同特征，更具有光热并丰，雨水充足，光、热、水基本同季，有效性好，时空变化大，各季分布不匀，小气候多样，垂直差异大，立体气候明显的地方特点。

多年年平均气温16.9℃，7月份最热，月平均气温26.7℃至29.8℃，极端最高气温40.5℃；元月份最冷，平均气温1.6℃至7.1℃，极端最低气温－12.6℃，年平均降水量为1539.1mm，年平均无霜期286 天。多年年平均风速2.1m/s,历年最大风速20.7m/s。主导风向随季节变化明显，夏季盛行SW风，春、秋、冬季盛行NE风。全年盛行风向以NE为主。静风频率较高，年出现频率23.3%。

2.1.3水系分布

溆浦县城内总水量约52.83亿立方米，除去蒸发、入渗，形成地表径流量为29.656亿立方米，占总水量的56.14%。境内地下水总储量平均为9.334亿立方米，可利用水量0.376亿立方米，占地下水资源的4.03%。

溆水为溆浦县内最大的河流，发源于县南金子山架枧田。上游为龙潭河（一都河），经龙潭、葛竹坪、北斗溪、统溪河、水东、卢峰、思蒙，于大江口注入沅江，总长143公里，流域面积（包括支流）3295.4平方公里，在溆浦境内面积3026.8平方公里。县城处河床宽100~200米，警戒水位154.5米，最高水位157.8米（1954年），最大流量4900立方米/秒，多年平均流量1920立方米/秒，年平均径流量29亿立方米/秒。溆水支流共175条，其中一级支流22条，二级支流63条，三级支流73条，四级支流17条，分向两岸注入，成向心状水系分布。溆水较大的支流为高明溪、三都河、四都河。

溆水汇入沅江，沅江又称沅水，是中南省份湖南的第二大河流，分南北两源，南源龙头江，源自贵州省都匀的云雾山，北源重安江，源于贵州省麻江县平月间的大山，两源汇合后称清水江，至銮山入湖南省芷江县，东流至黔城与舞水汇合处称沅江，流经会同、洪江、中方、溆浦、辰溪、泸溪、沅陵、桃源和常德等县市，至常德德山注入洞庭湖。干流全长1033公里（湖南568公里），流域面积89163平方公里，其中位于湖南省51066平方千米，多年平均径流量393.3亿立方米。

2.1.4自然资源

溆浦物华天宝，特产资源极其丰富，水果品种370多种，年产量在35.2万吨以上，尤以朱红桔、脐橙、鸡蛋枣、脆蜜桃、龙潭李、腰带柿饮誉全国，被誉为“全国水果之乡”，特别是十乡百里十万亩枣果基地享有成名，枣果年产量达5万吨以上，有着“南方枣乡”的美称。此外，中药材面积4.5万亩，年产量达2，000吨，主要产品有金银花、菊花、杜仲、厚朴、天麻等30多个品类，成为远近闻名的“药乡”。

溆浦资源丰富。已探明具有开采价值的矿产主要有煤、锑、钨、钒、金、铀、锰、铜、铁、锡、银、硅砂、瓷泥、金刚石、耐火泥、石灰石等37种，其中石灰石总储量超过50亿吨，硅砂矿储量超过20亿吨，煤炭储量为8000万吨，另外还有石煤1亿吨。境内溪河密布，有大小河流204条，总流程2194公里，其中溆水河全长143公里。水能蕴藏量达33万千瓦，可开发量15万千瓦，淡水总面积8180公顷，可养面积1950公顷，淡水养殖潜力巨大。

2.1.5植被覆盖情况和土壤特征

溆浦县土壤以红壤分布最广泛，其次为黄壤，石灰岩发育的石灰土和紫色砂岩发育的紫色土也有分布，沿河则分布着潮土和经水耕熟化形成的水稻土。

溆浦县属亚热带常绿阔叶林带，境内森林茂盛，物种资源繁多，主要林木有杉树、马尾松、楠竹、油茶、柑橘、杜仲、厚朴等，全县森林覆盖率达 67.49%。

2.2社会经济状况

2.2.1行政区划

溆浦县辖18个镇（北斗溪镇、两丫坪镇、大江口镇、水东镇、统溪河镇、龙潭镇、葛竹坪镇、卢峰镇、观音阁镇、均坪镇、深子湖镇、祖师殿镇、三江镇、思蒙镇、低庄镇、双井镇、桥江镇、黄茅园镇）、7个乡（沿溪乡、中都乡、舒溶溪乡、油洋乡、小横垅乡、淘金坪乡、龙庄湾乡），各乡镇所辖社区和行政村详见下表。

表2.2-1    溆浦县各乡镇情况表

| 序号 | 镇/乡 | 行政村名称/社区名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 位于溆浦县中部，溆水河畔，卢峰山脚下，辖10个社区、31个村，常住人口21万，总面积186平方公里，系溆浦县政治、经济、文化、交通中心。 |
| 2 | 大江口镇 | 沅水与溆水的交汇处，是溆浦的西部门户和工业重镇。全镇211.64平方公里，辖18个村，6个社区居委会，351个村民小组，现有人口76859人。 |
| 3 | 低庄镇 | 位于溆浦东北部，距县城26公里，东邻安化县烟溪镇，南接双井镇，西与沅陵县渭溪毗邻，北靠深子湖镇，全镇总面积202平方公里。下辖25个村（社区），373个村民小组，6.2万人。 |
| 4 | 桥江镇 | 位于溆浦县的东南部。东邻新化奉家镇、溆浦三江镇，西邻县城卢峰镇，南邻水东镇，北与岩家垅、双井、观音阁镇毗邻，总面积133.0159平方公里。现有27个村，2个居委会，总人口53194人。 |
| 5 | 龙潭镇 | 是溆浦县南端的边陲重镇。东依与葛竹坪镇交界；南与洞口县毗邻；西与黄茅园镇相邻；北与北斗溪镇接壤。辖33个行政村和4个社区，总人口7.58万人。全镇国土面积247.21平方公里。 |
| 6 | 均坪镇 | 位于溆浦县城西北部17公里的山丘地带，东连观音阁镇，南跨舒溶溪乡，西与辰溪接壤，北与沅陵毗邻。全镇现有11个建制村，1个居委会，总人口24128人，辖区总面积88平方公里。 |
| 7 | 观音阁镇 | 处三都河中下游，南接桥江镇，西连卢峰镇，北接沅陵县，总面积162.06平方公里。全镇辖18个村，1个居委会，4.7万人 |
| 8 | 双井镇 | 地处湖南省西部、怀化市东北部，距溆浦县城20公里，总面积104.5平方公里，全镇总人口67716人。辖20个村（社区） |
| 9 | 水东镇 | 水东镇位于溆浦县城东南10公里处，下辖14个建制村及1个绿化社区，面积124.58平方公里，人口4.4万人。 |
| 10 | 两丫坪镇 | 位于溆浦县东南部，全镇下辖1个社区、8个村，134个村民小组，共1.58万人。 |
| 11 | 黄茅园镇 | 地处湘西边缘，雪峰山南麓。与邵阳市隆回县、洞口县毗邻，和本市洪江市、中方区等县接壤。黄茅园镇面积116平方公里，人口3.8万，设有15个村委会。 |
| 12 | 祖师殿镇 | 祖师殿镇位于溆浦县东北部，总面积116.48平方公里，辖18个村（居）委会，249个村（居）民小组，总人口33580人，东与安化县烟溪镇、渠江镇接壤，南邻三江镇，西连双井镇，北接低庄镇。镇政府所在地设荷叶居委会。 |
| 13 | 葛竹坪镇 | 地处溆浦县南端，与隆回县接壤。镇域面积达106平方公里，南北长15.5公里，东西宽13公里，全镇辖12个行政村，1个居委会，233个村民小组，6528户，2.6万余人。 |
| 14 | 深子湖镇 | 东邻安化县奎溪镇，北靠沅陵县先门林场，西、南面与低庄镇接壤。辖22个行政村和一个社区，总面积245.57平方千米，总人口3.81万人。 |
| 15 | 三江镇 | 三江镇坐落在溆浦的东面，全镇地域面积为287平方公里，现辖23个村，人口3.45万。 |
| 16 | 北斗溪镇 | 北斗溪镇由原九溪江乡和北斗溪乡合并设镇，现辖14 个行政村、180个村民小组、18015人，面积170.56平方公里。 |
| 17 | 思蒙镇 | 思蒙镇总面积91平方公里，位于溆浦县城以西12公里，下辖10个行政村，147个组，全镇19149人。 |
| 18 | 统溪河镇 | 统溪河镇位于溆浦与辰溪交界之地，全镇下辖8个村，共有3699户，15332人。 |
| 19 | 舒溶溪乡 | 舒溶溪乡位于溆浦西北部，东与卢峰镇相邻，南连小江口乡，西与辰溪县谭家场乡接壤，北与均坪镇相连，全乡总面积64平方公里，下辖9个村，136个村民小组，14966人。 |
| 20 | 油洋乡 | 位于溆浦县东部，东界三江镇，西靠桥江镇，东北接祖师殿镇。合并后现辖10个村，全乡土地总面积84.2平方公里 |
| 21 | 小横垅乡 | 小横垅乡位于溆浦县南方，北接统溪河镇，西邻辰溪、中方两县，东与北斗溪镇接界，南接黄茅园镇，人口1.8万。全乡128平方公里 |
| 22 | 淘金坪乡 | 乡位于县城东南的雪峰山腹地，与新化县奉家镇上团交界，南连龙王江、中都、两丫坪，西接水东镇，北邻桥江。全乡辖4个村，共有人口10366人。全乡行政区域面积70.61平方公里 |
| 23 | 中都乡 | 中都乡位于溆浦县东南方，距离县城45公里。全乡总面积116平方公里，辖6个村，11005人。 |
| 24 | 沿溪乡 | 沿溪乡位于溆浦县东南部，北靠中都、两丫坪，东、南毗邻隆回、新化，西接九溪江。行政区域总面积153平方公里，辖9个建制村，总人口12660人。 |
| 25 | 龙庄湾乡 | 位于溆浦县南部，东与隆回县麻塘山乡相连、北与隆回县小沙江镇接壤，西与本县葛竹坪镇交界，南与本县大华乡毗邻，龙庄湾乡现辖6个村，10030人。全乡总面积54平方公里。 |

2.2.2人口发展现状

据2020年第七次人口普查数据显示，溆浦县全县常住人口为757797人，全县常住人口与2010年第六次全国人口普查的7401014人相比，十年共增加16783人，增长2.26%。

全县常住人口中，男性人口为390170人，占51.49%；女性人口为367627人，占48.51%。

全县常住人口中，0-14岁人口为171878人，占22.68%；15-59岁人口为417603人，占55.11%；60岁及以上人口为168316人，占22.21%；其中，65岁及以上人口为125847人，占16.61%。

全县常住人口中，拥有大学（指大专及以上）文化程度的人口为38954人；拥有高中（含中专）文化程度的人口为93349人；拥有初中文化程度的人口为298964人；拥有小学文化程度的人口为244215人（以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生）。

全县共有家庭户273686户，集体户3208户，家庭户人口为737345人，集体户人口为20452人。平均每个家庭户的人口为2.69人，比2010年第六次全国人口普查减少0.63人。

25个乡镇中，人口超过5万人的乡镇有卢峰镇、低庄镇、龙潭镇、大江口镇。这四个人口居前四位的乡镇合计355028人，占全县常住人口比重为46.85%。

2.2.3国民经济和社会发展

根据《2021年溆浦县国民经济和社会发展统计公报》相关统计数据，溆浦县全年完成地区生产总值（GDP）200.32亿元，比上年同期增长8.4%。其中：第一产业实现增加值44.83亿元，增长9.6%；第二产业实现增加值54.56亿元，增长9.2%；第三产业实现增加值100.93亿元，增长7.4%。产业结构不断调整，产业结构构成由上年的23.1%、24.4%和52.5 %调整为22.37%、27.26%和50.37 %。

2021年全年实现农林牧渔业总产值 76.67亿元，比上年增长10.9%；全县共有规模以上工业企业103家，全年总产值与增加值比上年分别增长 14.1%和10.1 %。实现主营业务收入98.5亿元，同比增长18.7%；县内有资质等级建筑业企业13家，实现总产值30.00亿元，同比增长13.8%；全年完成固定资产投资146.13亿元，同比增长11.4%；全年实现社会消费品零售总额75.6亿元，同比增长14.03%。

根据调查，溆浦县目前暂无专业沼气发电企业。专业生产有机肥企业仅一家“湖南润湘土生物科技有限公司”，公司地址位于湖南省怀化市溆浦县双井镇宝塔村十一组。年产10万吨有机肥。占地面积15918平方米，有原材料仓库3800平方米，生产车间4000平方米，成品仓库2200平方米，有产品研发化验室、产品实验园、肥效对比试验基地、多媒体培训办公楼等，2021年10月投产。11月份因当地村民土地纠纷，附近村民将进厂公路挖断致停产。2022年1月，省审计厅农业农村处与省农业农村厅对该项目进行审计，并提出了几点整改意见要求交办落实。该公司在县委、县政府及职能部门的督促下，通过为期5个月的整改，现已全部整改落实到位，项目建设已全部完成。现该企业实际正常生产有机肥10000余吨，销售4000余吨。

溆浦永福盛生物科技有限公司位于溆浦县卢峰镇横岩村，总建筑面积2500 m2，配套建成了污水处理站、废气收集处理设施、循环用水设施、消毒池、冷凝水池、围墙、大门和场区道路等，实施了场区绿化；拥有年处理处理病死畜禽2000吨、生产有机肥原料1000吨生产线一条。

2.2.4土地利用

一、土地利用现状

根据溆浦县自然资源局提供的相关资料，溆浦县土地总面积为342905.31公顷。全县耕地44836.54公顷，占土地总面积的13.08%；园地21167.30公顷，占土地总面积的6.17%；林地239840.11公顷，占土地总面积的69.94%；草地263.74公顷，占土地总面积的0.08%；湿地277.27公顷，占土地总面积的0.08%；城镇村及工矿用地16531.46公顷，占土地总面积的4.82%；交通运输用地1393.82公顷，占土地总面积的0.41%；水域9206.11公顷，占土地总面积的2.68%；其他用地9235.04公顷，占土地总面积的2.69%。

二、土地利用特征

（1）土地利用类型多样，以林地为主。

（2）土地利用结构地域差异明显。全县耕地集中分布在溆水和沅水流域河谷平原及溪谷岗地；90%以上的林地主要分布在西北部和东南部山地；园地主要分布在中部和南部的低丘和岗地；城镇村及工矿用地集中分布在铁路、公路两旁及沿河平原谷地一带。区矿产资源丰富，采矿用地相对集中。

（3）土地利用与区域经济增长相关性较强。土地利用与区域经济增长在数量上和空间上均呈现出较强的相关性。全县人口、地区生产总值、固定资产投资以及二三产业比重等与建设用地呈正相关性，与耕地呈负相关性。其中，卢峰镇、江口镇等地属于经济增长速度较快的地区，建设用地增加速度也较快。

三、土壤环境质量状况

根据《溆浦县第三次国土调查耕地质量等级调查与评价》结果，溆浦县高产耕地占耕地面积的20.93%，主要分布于卢峰镇和水东镇等乡镇；中产耕地（4-6等）占耕地面积的60.11 %，主要分布于龙潭镇和水东镇等乡镇；低产耕地（7-10等）占耕地面积的18.96 %，主要分布于黄茅园镇和龙潭镇等乡镇。

按耕地质量检测指标分级标准，溆浦耕地土壤速效钾含量在二级及以上（>100mg/kg）的面积为19367.11公顷，占耕地总面积的42.18%，有机质含量在二级及以上（>25g/kg）的面积为33484.94公顷，占耕地总面积的72.93%，有效磷含量在二级及以上（>25mg/kg）的面积为21059.97公顷，占耕地总面积的45.87%，pH值在二级及以上（5.5<pH<7.5）的面积为38594.26公顷，占耕地总面积的84.06 %。数据统计结果显示，溆浦县耕地土壤速效钾含量多处于中等水平，土壤有效磷含量处于中等水平，土壤pH值和土壤有机质处于较高水平。中低产田障碍类型主要为干旱灌溉型、渍涝潜育型、瘠薄培肥型、坡地梯改型、酸化耕地型、渍涝排水型和障碍层次型7个类型。其中干旱灌溉型涉及耕地面积5982.49公顷，占中低产耕地总面积的16.43 %，主要分布于油洋乡和祖师殿镇等乡镇；渍涝潜育型涉及耕地面积4570.39公顷，占中低产耕地总面积的12.56%，主要分布于龙潭镇、葛竹坪镇等乡镇；瘠薄培肥型涉及耕地面积为12989.24公顷，占中低产耕地总面积的35.68%，主要分布于龙潭镇和桥江镇等乡镇；坡地梯改型涉及耕地面积为5809.49公顷，占中低产耕地总面积的15.96 %，主要分布于龙潭镇和黄茅园镇等乡镇；障碍层次型涉及耕地面积为2762.16公顷，占中低产耕地总面积的7.59 %，主要分布于黄茅园镇和卢峰镇等乡镇；酸化耕地型涉及耕地面积1379.38公顷，占中低产耕地总面积的3.79 %，集中分布于深子湖镇和祖师殿镇；渍涝排水型涉及耕地面积2908.50公顷，占中低产耕地总面积的7.99 %，集中分布于双井镇。

2.3生态环境概况

2.3.1空气环境质量

2021年溆浦县大气自动站站全年运行正常。根据《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等标准，溆浦县空气环境质量的全年优良率为97.5%，优良天数为356天。六参数的年均值分别为：SO2：0.012mg/m3；NO2：0.009mg/m3；PM10：0.036mg/m3；CO年95PER浓度：0.9mg/m3；PM2.5：0.024mg/ m3；O38小时：0.104mg/ m3。较2020年优良天数有所下降，出现轻度污染9天，未出现中度污染和重度污染天数。在怀化市13个县（市、区）城市空气质量排名位于第四名。详见：https://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115423/202202/3bcc33ca54a242e18f367a3fb278e0fa.shtml。

2.3.2水环境质量

根据怀化市生态环境局公布的《2021年怀化市水环境质量年报》，2021年全市共有49个评价考核断面，其中47个位于本市境内，2个位于其它市州。2021年全市地表水水质总体为优，其中达到I类水质断面1个，占比2%；II类水质断面48个，占比98%；I ~II类水质断面合计49个，占比100%。监测结果详见：https://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115424/202201/250c1b09a1904e92bb227f159307b164.shtml。

一、地表常规断面水质

县行政区域内地表水环境质量共设置4个考核断面，3个省控、1个国控断面，水质全部达到II类水质要求，优良比例为100%。根据近几年监测结果，溆浦县境内无水质超标情况发生。

二、水源地

从2021年开始，市、县级饮用水由湖南省怀化生态环境监测中心负责监测，其中市级饮用水每月监测一次，县级饮用水每季度监测一次。溆浦县县级集中式饮用水水源地水质2021年水质监测全部达标。

2.4养殖污染防治现状

2.4.1养殖业现状

溆浦县畜禽养殖种类主要有生猪、肉牛、羊、鸡、鹅等。按照《畜禽养殖防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），各畜禽猪当量折算按表2.4-1折算。溆浦县2021年畜禽总养殖量见表2.4-2，2021年县畜禽养殖设计总量为230372猪当量，其中生猪占有养殖优势，接近22万头，其次为禽类，养殖总量为10100头猪当量；肉牛养殖总量为2732猪当量，羊养殖总量为120猪当量（本次规划按照最大养殖污染情况，设计猪当量进行计算分析），具体养殖场相关信息详见本章节末尾。

表2.4-1 畜禽数量折算猪当量数量表

| 畜禽种类 | 畜禽数量（存栏数） | 猪当量 |
| --- | --- | --- |
| 生猪 | 1头 | 1头 |
| 家禽 | 2500羽 | 100头 |
| 羊 | 250只 |  |
| 奶牛 | 15头 |  |
| 肉牛 | 30头 |  |

表2.4-2 溆浦县畜禽养殖总量

| 畜禽名称 | 设计存栏数（头/只/羽） | 实际存栏数（头/只/羽） | 设计猪当量（头） | 实际猪当量（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、肉牛 | 820 | 495 | 2732 | 1651 |
| 二、生猪 | 217420 | 76957 | 217420 | 76957 |
| 三、肉羊 | 300 | 0 | 120 | 0 |
| 四、家禽 |  |  |  |  |
| （1）鸡 | 234500 | 168000 | 9380 | 6720 |
| （2）鹅 | 18000 | 24000 | 720 | 960 |
| 合计 |  |  | 230372 | 86288 |

一、畜禽养殖场

根据《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》(湘政办发〔2022〕46号)，畜禽养殖场为：生猪年出栏≥500头，肉牛年出栏≥100头，羊年出栏≥1500只，蛋鸡存栏≥15000只，肉鸡年出栏≥30000只。

溆浦县畜禽养殖场总体情况如表2.4-3。由表2.4-3可见，畜禽养殖场数量最多的是生猪（208家）、其次为肉牛（4家）、第三位蛋鸡（3家）和肉鸡（3家），最后为鹅（1家）。以设计猪当量计，畜禽养殖场养殖畜禽数量最多的是生猪，为201790猪当量；鸡折为7200猪当量；肉牛折为2266猪当量，鹅折为480猪当量。

表2.4-3   溆浦县畜禽养殖场总体情况

| 乡/镇 | 畜牧种类 | 企业数量 | 设计存栏 | 实际存栏 | 设计猪当量（头） | 实际猪当量（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢峰镇 | 生猪（头） | 19 | 37600 | 7425 | 37600 | 7425 |
|  | 鸡（羽） | 3 | 100000 | 112000 | 4000 | 4480 |
| 大江口镇 | 生猪（头） | 5 | 5140 | 2664 | 5140 | 2664 |
| 低庄镇 | 生猪（头） | 15 | 10040 | 6930 | 10040 | 6930 |
| 桥江镇 | 生猪（头） | 25 | 19030 | 3829 | 19030 | 3829 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 110 | 80 | 367 | 267 |
| 龙潭镇 | 生猪（头） | 18 | 9380 | 3833 | 9380 | 3833 |
| 均坪镇 | 生猪（头） | 4 | 2260 | 946 | 2260 | 946 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 100 | 50 | 333 | 167 |
| 观音阁镇 | 生猪（头） | 11 | 8810 | 1555 | 8810 | 1555 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 100 | 80 | 333 | 267 |
|  | 鹅（羽） | 1 | 12000 | 20000 | 480 | 800 |
| 双井镇 | 生猪（头） | 11 | 9970 | 4849 | 9970 | 4849 |
| 水东镇 | 生猪（头） | 23 | 30510 | 3270 | 30510 | 3270 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 20000 | 20000 | 800 | 800 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 370 | 245 | 1233 | 817 |
| 两丫坪镇 | 生猪（头） | 2 | 1650 | 1840 | 1650 | 1840 |
| 黄茅园镇 | 生猪（头） | 16 | 25480 | 13486 | 25480 | 13486 |
| 祖师殿镇 | 生猪（头） | 8 | 6080 | 2041 | 6080 | 2041 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 20000 | 10000 | 800 | 400 |
| 葛竹坪镇 | 生猪（头） | 3 | 5900 | 3700 | 5900 | 3700 |
| 深子湖镇 | 生猪（头） | 9 | 3190 | 911 | 3190 | 911 |
| 三江镇 | 生猪（头） | 2 | 1120 | 725 | 1120 | 725 |
| 北斗溪镇 | 生猪（头） | 2 | 650 | 520 | 650 | 520 |
| 思蒙镇 | 生猪（头） | 2 | 720 | 935 | 720 | 935 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 40000 | 12000 | 1600 | 480 |
| 统溪河镇 | 生猪（头） | 2 | 830 | 231 | 830 | 231 |
| 舒溶溪乡 | 生猪（头） | 9 | 6250 | 4290 | 6250 | 4290 |
| 油洋乡 | 生猪（头） | 7 | 4010 | 634 | 4010 | 634 |
| 小横垅乡 | 生猪（头） | 4 | 1230 | 1908 | 1230 | 1908 |
| 淘金坪乡 | 生猪（头） | 5 | 6500 | 3785 | 6500 | 3785 |
| 中都乡 | 生猪（头） | 1 | 1000 | 407 | 1000 | 407 |
| 沿溪乡 | 生猪（头） | 2 | 2040 | 1005 | 2040 | 1005 |
| 龙庄湾乡 | 生猪（头） | 3 | 2400 | 76 | 2400 | 76 |
| 溆浦县畜禽养殖场合计 | 生猪（头） | 208 | 201790 | 71795 | 201790 | 71795 |
|  | 鸡（羽） | 6 | 180000 | 154000 | 7200 | 6160 |
|  | 肉牛（头） | 4 | 680 | 455 | 2266 | 1518 |
|  | 鹅（羽） | 1 | 12000 | 20000 | 480 | 800 |
|  | 合计 | 219 | / | / | 211736 | 80273 |
| 注：实际存栏数为2021年底统计时的存栏数量。 |  |  |  |  |  |  |

二、畜禽养殖户

禽畜养殖户：50头≤生猪年出栏量＜500头，10头≤肉牛出栏量＜100头，500只≤蛋鸡存栏量＜15000只，2000 只≤肉鸡年出栏量＜30000 只，150头≤肉羊年出栏＜1500头。

溆浦县畜禽养殖户总体情况如表2.4-4。由表可见，畜禽养殖户共103家，数量最多的是生猪（90家）、其次为鸡（7家），第三为肉牛（3家），第四位羊（2家），最少为鹅（1家）。以设计猪当量计，畜禽养殖户养殖数量最多的是生猪，为15630猪当量；其次是鸡为2180猪当量；第三是肉牛466猪当量；第四位鹅为240猪当量；第五羊120猪当量。

表2.4-4  溆浦县畜禽养殖户总体情况

| 乡/镇 | 畜牧种类 | 企业数量 | 设计存栏 | 实际存栏 | 设计猪当量（头） | 实际猪当量（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢峰镇 | 生猪（头） | 2 | 250 | 103 | 250 | 103 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 3000 | 0 | 120 | 0 |
| 大江口镇 | 生猪（头） | 2 | 250 | 0 | 250 | 0 |
|  | 羊（只） | 1 | 100 | 0 | 40 | 0 |
| 低庄镇 | 生猪（头） | 20 | 2995 | 115 | 2995 | 115 |
| 桥江镇 | 生猪（头） | 9 | 1740 | 29 | 1740 | 29 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 5000 | 0 | 200 | 0 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 40 | 0 | 133 | 0 |
| 龙潭镇 | 生猪（头） | 1 | 270 | 322 | 270 | 322 |
|  | 鹅（羽） | 1 | 6000 | 4000 | 240 | 160 |
|  | 羊（只） | 1 | 200 | 0 | 80 | 0 |
| 均坪镇 | 生猪（头） | 2 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 观音阁镇 | 生猪（头） | 5 | 910 | 48 | 910 | 48 |
| 双井镇 | 生猪（头） | 5 | 930 | 330 | 930 | 330 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 15000 | 6000 | 600 | 240 |
| 水东镇 | 生猪（头） | 7 | 1105 | 594 | 1105 | 594 |
| 黄茅园镇 | 鸡（羽） | 1 | 6000 | 0 | 240 | 0 |
| 祖师殿镇 | 生猪（头） | 4 | 800 | 527 | 800 | 527 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 60 | 40 | 200 | 133 |
| 葛竹坪镇 | 生猪（头） | 3 | 550 | 0 | 550 | 0 |
| 深子湖镇 | 生猪（头） | 12 | 2030 | 0 | 2030 | 0 |
|  | 肉牛（头） | 1 | 40 | 0 | 133 | 0 |
| 三江镇 | 生猪（头） | 8 | 1840 | 1984 | 1840 | 1984 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 16000 | 8000 | 640 | 320 |
| 北斗溪镇 | 生猪（头） | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 思蒙镇 | 生猪（头） | 4 | 760 | 650 | 760 | 650 |
| 统溪河镇 | 鸡（羽） | 1 | 5500 | 0 | 220 | 0 |
| 舒溶溪乡 | 生猪（头） | 2 | 470 | 200 | 470 | 200 |
| 小横垅乡 | 生猪（头） | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 沿溪乡 | 生猪（头） | 1 | 200 | 260 | 200 | 260 |
| 龙庄湾乡 | 生猪（头） | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | 鸡（羽） | 1 | 4000 | 0 | 160 | 0 |
| 溆浦县畜禽养殖户合计 | 生猪（头） | 90 | 15630 | 5162 | 15630 | 5162 |
|  | 鸡（羽） | 7 | 54500 | 14000 | 2180 | 560 |
|  | 肉牛（头） | 3 | 140 | 40 | 466 | 133 |
|  | 鹅（羽） | 1 | 6000 | 4000 | 240 | 160 |
|  | 羊（只） | 2 | 300 | 0 | 120 | 0 |
|  | 合计 | 103 | / | / | 18316 | 6015 |
| 注：实际存栏数为2021年底统计时的存栏数量。 |  |  |  |  |  |  |

三、畜禽养殖结构

根据溆浦县提供的畜禽养殖生产信息统计，目前录入农业农村局直连直报系统备案的畜禽养殖场共计322家。根据表2.4-3和表2.4-4中明确的养殖规模，分析全县畜禽养殖规模。

全县322家养殖企业中，畜禽养殖场219家，畜禽养殖户103家，畜禽养殖场以生猪、鸡、鹅和肉牛为主。其中，生猪畜禽养殖场养殖量比重为92.81%，鸡、肉牛和鹅的畜禽养殖场占全县养殖量的比重均过半，分别为76.76%、82.94%、66.67%。

表2.4-5     全县畜禽养殖规模化情况

| 养殖种类 | 类型 | 养殖企业数量（家） |  |  | 畜禽养殖猪当量（头） |  |  | 养殖场比重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 畜禽养殖场 | 畜禽养殖户 | 企业合计 | 畜禽养殖场 | 畜禽养殖户 | 合计 | 养殖 场（%） | 养殖 量（%） |
| 生猪 | 出栏量 | 208 | 90 | 298 | 201790 | 15630 | 217420 | 69.80 | 92.81 |
| 鸡 | 出栏量 | 6 | 7 | 13 | 7200 | 2180 | 9380 | 46.15 | 76.76 |
| 肉牛 | 出栏量 | 4 | 3 | 7 | 2266 | 133 | 2732 | 57.14 | 82.94 |
| 羊 | 出栏量 | 0 | 2 | 2 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 鹅 | 出栏量 | 1 | 1 | 2 | 480 | 240 | 720 | 50 | 66.67 |
| 合计 | / | 219 | 103 | 322 | 211736 | 18636 | 230372 | 68.01 | 91.91 |

除上述在直报系统备案的322家畜禽养殖企业外，全县各镇均存在一定数量的散养户，养殖品种以鸡、鸭、鹅等家禽为主，还包括少量牛、羊。散养户养殖的畜禽主要供自家食用，畜禽养殖量较少。

图2.4-1   养殖场和养殖户分布

四、养殖畜牧种类分布

全县322家畜禽养殖场中，其中298家为生猪养殖场，占比高达92.55%，全县养殖猪当量总数230732头，生猪占比高达94.38%。从全县整体情况来看，鸡、肉牛、羊和鹅类牲畜养殖场数量较小，养殖总量占比也较少。

表2.4-6   全县畜禽养殖构成情况

| 养殖种类 | 养殖场数量（家） |  |  | 畜禽养殖猪当量（头） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 数量（家） | 占比（%） | 合计 | 猪当量（头） | 占比（%） |
| 生猪 | 322 | 298 | 92.55 | 230372 | 217420 | 94.38 |
| 鸡 | 322 | 13 | 4.04 | 230372 | 9380 | 4.07 |
| 肉牛 | 322 | 7 | 2.17 | 230372 | 2732 | 1.19 |
| 羊 | 322 | 2 | 0.62 | 230372 | 120 | 0.05 |
| 鹅 | 322 | 2 | 0.62 | 230372 | 720 | 0.31 |

图2.4-2   养殖场种类分布

五、畜禽养殖区域分布

根据溆浦县提供的畜禽养殖生产信息显示，全县在备案的322家畜禽养殖企业分布于全县的25个乡/镇，其中大多数分布在卢峰镇、低庄镇、桥江镇、龙潭镇、水东镇、观音阁镇、双井镇、黄茅园镇和三江镇，九镇畜禽养殖场数量合计224家，占比达69.57%；其余16个镇共分布有98家养殖场，占比30.43%。从畜禽养殖种类上来看，各镇均分布有数量不等的生猪养殖企业，鸡、鹅、羊、肉牛等则仅分布在少数镇。

表2.4-7   全县各镇不同畜种畜禽养殖企业数量统计表

| 乡/镇 | 生猪养殖场（家） | 鸡养殖场（家） | 肉牛养殖场（家） | 鹅养殖场（家） | 羊养殖场（家） | 合计（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢峰镇 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 大江口镇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 低庄镇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 桥江镇 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 龙潭镇 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 均坪镇 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 观音阁镇 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 双井镇 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 水东镇 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 两丫坪镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 黄茅园镇 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 祖师殿镇 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 葛竹坪镇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 深子湖镇 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 三江镇 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 北斗溪镇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 思蒙镇 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 统溪河镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 舒溶溪乡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 油洋乡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 小横垅乡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 淘金坪乡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 中都乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 沿溪乡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 龙庄湾乡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合计 | 298 | 13 | 7 | 2 | 2 | 322 |

图2.4-3    全县各镇不同畜种畜禽养殖场数量

从畜禽养殖量来看，水东镇和卢峰镇生猪养殖量远超其他乡镇，思蒙镇肉鸡卢峰镇鸡、水东镇肉牛、观音阁镇鹅养殖量为全县最多。将不同种类畜禽折算成生猪后可以发现，全县畜禽养殖量最多的镇是卢峰镇，其次是水东镇，黄茅园镇、桥江镇、低庄镇、观音阁镇和双井镇6镇也有一定的畜禽养殖规模，其他乡镇养殖规模偏小。

表2.4-8   全县各镇畜禽养殖设计规模

| 乡/镇 | 生猪猪当量（头） | 鸡猪当量（头） | 肉牛猪当量（头） | 鹅猪当量（头） | 羊猪当量（头） | 合计（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢峰镇 | 37850 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 41970 |
| 大江口镇 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5430 |
| 低庄镇 | 13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13035 |
| 桥江镇 | 20770 | 200 | 500 | 0 | 0 | 21470 |
| 龙潭镇 | 9650 | 0 | 0 | 240 | 80 | 9970 |
| 均坪镇 | 2440 | 0 | 333 | 0 | 0 | 2773 |
| 观音阁镇 | 9720 | 0 | 333 | 480 | 0 | 10533 |
| 双井镇 | 10900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 11500 |
| 水东镇 | 31615 | 800 | 1233 | 0 | 0 | 33648 |
| 两丫坪镇 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
| 黄茅园镇 | 25480 | 240 | 0 | 0 | 0 | 25720 |
| 祖师殿镇 | 6880 | 800 | 200 | 0 | 0 | 7880 |
| 葛竹坪镇 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 |
| 深子湖镇 | 5220 | 0 | 133 | 0 | 0 | 5353 |
| 三江镇 | 2960 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3600 |
| 北斗溪镇 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 思蒙镇 | 1480 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3080 |
| 统溪河镇 | 830 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 舒溶溪乡 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 |
| 油洋乡 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 |
| 小横垅乡 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
| 淘金坪乡 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
| 中都乡 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 沿溪乡 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
| 龙庄湾乡 | 2500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2660 |
| 合计 | 217420 | 9380 | 2732 | 720 | 120 | 230372 |

图2.4-4    设计规模下全县各镇畜禽养殖量（猪当量）

2.4.2养殖业污染物产排

畜禽养殖产生的污染物包括固体污染物（粪便、病死畜禽尸体）、水污染物（尿液、养殖场废水）和大气污染物（恶臭气体）。其中养殖废水和粪便是主要污染物，具有产生量大、成分复杂等特点。本节主要针对系统备案的畜禽养殖场的畜禽养殖粪便、尿液产生量以及其中所含污染物质（COD、氨氮和总磷）的产生量进行计算。

2.4.2.1计算方法及相关参数

1．计算方法

结合第一次、第二次全国污染源普查数据统计方法及相关研究经验，采用系数法对畜禽粪污产生量进行计算。

畜禽粪便产生量=粪便产生系数×出（存）栏量×饲养周期

畜禽尿液产生量=尿液产生系数×出（存）栏量×饲养周期

2．畜禽养殖量

根据溆浦县提供的资料，针对2021年末现存的畜禽养殖场（含养殖户），已有数据如下：

（1）各养殖场的设计年出栏量和设计年存栏量；

（2）2021年生猪、家禽的实际出栏量、年末存栏量。

根据已有数据，本节可计算：①2021年设计规模下各类畜禽的粪污产生量；②2021年以实际生猪、家禽存栏量为基数的生猪和家禽粪污产生量。

3．粪污产生系数

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A（畜禽养殖废水水质和粪污产生量）来计算，各种畜禽粪、尿及污水的产生系数详见下表：

表2.4-9   畜禽养殖业污染物产生系数

| 项目 | 单位 | 牛 | 猪 | 鸡 | 鸭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪 | kg/（只.d） | 20.0 | 2.0 | 0.12 | 0.13 |
|  | kg/（只.a） | 7300.0 | 398.0 | 25.12 | 27.3 |
| 尿 | kg/（只.d） | 10.0 | 3.3 | -- | -- |
|  | kg/（只.a） | 3650.0 | 656.7 | -- | -- |

化学需氧量、氨氮、总磷和总氮等污染物产污系数按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“农业源产排污系数手册”系数进行计算，详见下表：

表2.4-10   湖南省畜禽养殖产排污系数

| 系数类型 | 规模 | 畜禽种类 | 化学需氧量 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污系数 | 畜禽养殖场 | 生猪（kg/头） | 69.087 | 4.139 | 0.713 | 1.196 |
|  |  | 肉牛（kg/头） | 974.149 | 23.941 | 5.782 | 3.960 |
|  |  | 蛋鸡（kg/羽） | 8.586 | 0.456 | 0.253 | 0.110 |
|  |  | 肉鸡（kg/羽） | 1.749 | 0.080 | 0.001 | 0.016 |
|  | 畜禽养殖户 | 生猪（kg/头） | 69.1 | 4.2 | 0.7 | 1.2 |
|  |  | 肉牛（kg/头） | 1869.2 | 50.3 | 2.1 | 13.4 |
|  |  | 蛋鸡（kg/羽） | 9.6 | 0.5 | 0.02 | 0.1 |
|  |  | 肉鸡（kg/羽） | 1.5 | 0.1 | 0.003 | 0.02 |
| 排污系数 | 畜禽养殖场 | 生猪（kg/头） | 11.6476 | 0.8078 | 0.1428 | 0.2051 |
|  |  | 肉牛（kg/头） | 214.1140 | 5.7764 | 1.4173 | 0.8837 |
|  |  | 蛋鸡（kg/羽） | 1.8499 | 0.0995 | 0.0553 | 0.0238 |
|  |  | 肉鸡（kg/羽） | 0.3712 | 0.0172 | 0.0002 | 0.0033 |
|  | 畜禽养殖户 | 生猪（kg/头） | 5.7822 | 0.4532 | 0.0789 | 0.0941 |
|  |  | 肉牛（kg/头） | 126.0528 | 5.2170 | 0.2000 | 0.5883 |
|  |  | 蛋鸡（kg/羽） | 0.8296 | 0.0400 | 0.0020 | 0.5883 |
|  |  | 肉鸡（kg/羽） | 0.0819 | 0.0068 | 0.0002 | 0.0016 |

因《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A（畜禽养殖废水水质和粪污产生量）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中均无鹅和羊的粪尿产污系数和污染物产污系数，因此本次计算鹅和羊均采用折合后的猪当量来进行计算污染物产排量。

4．饲养周期

根据相关统计的存栏量，按照存栏360天计算产排污量。

2.4.2.2畜禽粪污产生量

1．设计规模条件下畜禽粪污产生量

根据上述方法及参数，计算溆浦县2021年畜禽养殖粪污产生量见下表。从表中可知，生猪养殖场生猪尿液产生量为251744.328吨/年；各类畜禽粪便产生量合计为173440.8吨/年，其中畜禽养殖场粪便产生量为158479.2吨/年，占比达91.37%。从图2.4-11可以看出，粪污产生量主要来源于猪，生猪粪便产生量占总粪便产生量的90.20%，生猪尿液产生量占总尿液产生量的98.87%。

表2.4-11   溆浦县设计规模条件下畜禽养殖粪污产生量

| 规模 | 畜禽种类 | 粪便产生量（t/a） | 尿液产生量（t/a） | 粪便产生量小计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场 | 生猪 | 145288.8 | 239726.52 | 158479.2 |
|  | 鸡 | 7776 | 0 |  |
|  | 肉牛 | 4896 | 2448 |  |
|  | 鹅 | 518.4 | 0 |  |
| 畜禽养殖户 | 生猪 | 11253.6 | 18568.44 | 14961.6 |
|  | 鸡 | 2354.4 | 0 |  |
|  | 肉牛 | 1008 | 504 |  |
|  | 鹅 | 259.2 | 0 |  |
|  | 羊 | 86.4 | 0 |  |
| 合计 |  | 173440.8 | 261246.96 | 173440.8 |

图2.4-5    设计规模下各类畜禽粪便量

溆浦县各镇畜禽养殖粪污产生量情况如以下图表所示。其中，卢峰镇畜禽粪污产生量最高，占全县畜禽粪污产生量的比例达17.64%，其次是水东镇、黄茅和桥江镇。其他乡镇的畜禽粪污产生量相对较少。

表2.4-12  设计规模下各镇畜禽养殖粪污产生量一览表

| 所属乡镇 | 粪便产生量(t/a) | 尿液产生量(t/a) | 合计(t/a) | 合计占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢峰镇 | 31701.6 | 44965.8 | 76667.4 | 17.64 |
| 大江口镇 | 3909.6 | 6403.32 | 10312.92 | 2.37 |
| 低庄镇 | 9385.2 | 15485.58 | 24870.78 | 5.72 |
| 桥江镇 | 16250.4 | 25214.76 | 41465.16 | 9.54 |
| 龙潭镇 | 7264.8 | 11464.2 | 18729 | 4.31 |
| 均坪镇 | 2476.8 | 3258.72 | 5735.52 | 1.32 |
| 观音阁镇 | 8236.8 | 11907.36 | 20144.16 | 4.63 |
| 双井镇 | 8496 | 12949.2 | 21445.2 | 4.93 |
| 水东镇 | 26290.8 | 38890.62 | 65181.42 | 15.00 |
| 两丫坪镇 | 1188 | 1960.2 | 3148.2 | 0.72 |
| 黄茅园镇 | 18604.8 | 30270.24 | 48875.04 | 11.24 |
| 祖师殿镇 | 6249.6 | 8389.44 | 14639.04 | 3.38 |
| 葛竹坪镇 | 4644 | 7662.6 | 12306.6 | 2.83 |
| 深子湖镇 | 4046.4 | 6345.36 | 10391.76 | 2.39 |
| 三江镇 | 2822.4 | 3516.48 | 6338.88 | 1.46 |
| 北斗溪镇 | 576 | 950.4 | 1526.4 | 0.35 |
| 思蒙镇 | 2793.6 | 1758.24 | 4551.84 | 1.05 |
| 统溪河镇 | 835.2 | 986.04 | 1821.24 | 0.42 |
| 舒溶溪乡 | 4838.4 | 7983.36 | 12821.76 | 2.95 |
| 油洋乡 | 2887.2 | 4763.88 | 7651.08 | 1.76 |
| 小横垅乡 | 957.6 | 1580.04 | 2537.64 | 0.58 |
| 淘金坪乡 | 4680 | 7722 | 12402 | 2.85 |
| 中都乡 | 720 | 1188 | 1908 | 0.44 |
| 沿溪乡 | 1612.8 | 2661.12 | 4273.92 | 0.98 |
| 龙庄湾乡 | 1972.8 | 2970 | 4942.8 | 1.14 |
| 合计 | 173440.8 | 261246.96 | 434687.76 | 100 |

图2.4-6    设计规模下各镇畜禽养殖粪污产生量

2．实际生产条件下畜禽粪污产生量

根据2021年全县畜禽实际存栏量，计算出全县畜禽粪污产生量合计160464.4吨，粪便和尿液产生量分别为67257.44吨、93206.916吨。其中，生猪粪污产生量达146833.956吨占比高达91.51%。

表2.4-13   溆浦县实际生产条件下畜禽养殖粪污产生量

| 规模 | 畜禽种类 | 粪便产生量（t/a） | 尿液产生量（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场 | 生猪 | 51692.4 | 85292.46 | 149405.66 |
|  | 鸡 | 6652.8 | 0 |  |
|  | 肉牛 | 3276 | 1638 |  |
|  | 鹅 | 854 | 0 |  |
| 畜禽养殖户 | 生猪 | 3716.64 | 6132.456 | 11058.696 |
|  | 肉鸡 | 604.8 | 0 |  |
|  | 肉牛 | 288 | 144 |  |
|  | 鹅 | 172.8 | 0 |  |
|  | 羊 | 0 | 0 |  |
| 合计 |  | 67257.44 | 93206.916 | 160464.356 |

2.4.2.2污染物产污量计算

针对畜禽养殖过程中污染物产生和排放量进行计算，所采用的产排污系数来源于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中农业源产排污核算方法和系数手册（以下简称《手册》），详细数据详见前文表2.4-10。

畜禽养殖污染物排放情况与粪污治理模式直接相关，考虑到溆浦县无设置固定排污口的畜禽养殖场，畜禽粪污治理模式以农牧生态结合型、能源利用生态型等资源化利用方式为主。根据调查，养殖业废水经采用固液分离、厌氧发酵、好氧曝气、氧化塘等工艺处理后，畜禽养殖废水中污染物的去除率基本达到90%，去除率较高，排放系数较低。但是，每个养殖企业采取工艺不尽相同，处理效率无法做到完全一致，因此污染物去除效率具体取值无法确定。本节仅计算畜禽养殖污染物产生量。

1．设计规模条件下污染物产生量

在设计规模条件下，全县畜禽养殖COD、总氮、氨氮和总磷设计产生量分别为18070.93t/a、1037.005t/a、206.267t/a以及290.922t/a，主要由生猪产生。

表2.4-14   畜禽养殖污染物产生量计算结果

| 规模 | 养殖畜种 | 化学需氧量（t/a） | 总氮（t/a） | 氨氮（t/a） | 总磷（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场 | 生猪 | 13941.07 | 835.209 | 143.876 | 241.341 |
|  | 鸡 | 1545.48 | 82.08 | 45.54 | 19.8 |
|  | 肉牛 | 662.421 | 16.280 | 3.931 | 2.693 |
|  | 鹅 | 33.162 | 1.987 | 0.342 | 0.574 |
|  | 小计 | 16181.13 | 935.555 | 193.690 | 264.408 |
| 畜禽养殖户 | 生猪 | 1080.033 | 65.646 | 10.941 | 18.756 |
|  | 鸡 | 523.2 | 27.25 | 1.09 | 5.45 |
|  | 肉牛 | 261.688 | 7.042 | 0.294 | 1.876 |
|  | 鹅 | 16.584 | 1.008 | 0.168 | 0.288 |
|  | 羊 | 8.292 | 0.504 | 0.084 | 0.144 |
|  | 小计 | 1889.797 | 101.45 | 12.577 | 26.514 |
| 总计 |  | 18070.93 | 1037.005 | 206.267 | 290.922 |

2．实际生产条件下污染物产生量

根据2021年全县畜禽实际出栏量和存栏量，计算出全县畜禽养殖COD、总氮、氨氮和总磷实际产生量分别为7357.771t/a、412.952t/a、97.442t/a以及113.888t/a。

表2.4-15   实际生产条件下计算污染物产生量

| 规模 | 养殖畜种 | 化学需氧量（t/a） | 总氮（t/a） | 氨氮（t/a） | 总磷（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场 | 生猪 | 4960.101 | 297.1595 | 51.18984 | 85.86682 |
|  | 鸡 | 443.2378 | 10.89316 | 2.63081 | 1.8018 |
|  | 肉牛 | 1322.244 | 70.224 | 38.962 | 16.94 |
|  | 鹅 | 55.2696 | 3.3112 | 0.5704 | 0.9568 |
|  | 小计 | 6780.853 | 381.5879 | 93.35305 | 105.5654 |
| 畜禽养殖户 | 生猪 | 356.6942 | 21.6804 | 3.6134 | 6.1944 |
|  | 肉鸡 | 134.4 | 7 | 0.28 | 1.4 |
|  | 肉牛 | 74.768 | 2.012 | 0.084 | 0.536 |
|  | 鹅 | 11.056 | 0.672 | 0.112 | 0.192 |
|  | 羊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 576.9182 | 31.3644 | 4.0894 | 8.3224 |
| 总计 |  | 7357.771 | 412.952 | 97.442 | 113.888 |

表2.4-16    2021年养殖企业实际畜禽粪污综合利用台帐

| 单位名称 | 养殖畜种 | 清粪工艺 | 液体粪污产生量（t） | 固体粪污产生量（t） | 综合利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖建东养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 288.64 | 52.93 | 100 |
| 舒作良 | 生猪 | 水冲粪 | 898.11 | 233.6 | 100 |
| 黄兴华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 833.69 | 159.14 | 100 |
| 邓成家养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 774.48 | 177.39 | 100 |
| 刘家华猪场 | 生猪 | 干清粪 | 99 | 13.87 | 100 |
| 段吉生养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 172.92 | 33.95 | 100 |
| 李力养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 2151.84 | 459.54 | 100 |
| 侯鑫养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 145.07 | 28.11 | 100 |
| 韩小华猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1207 | 120.7 | 100 |
| 伍少华 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 陈世强猪场 | 生猪 | 干清粪 | 693.77 | 0 | 100 |
| 溆浦宏焱种养农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 1944.01 | 332.88 | 100 |
| 溆浦县水东镇双惠养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 溆浦鸿飞达养殖有限责任公司 | 生猪 | 干清粪 | 10387 | 1038.7 | 100 |
| 张安养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 周成喜猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1103.3 | 0 | 100 |
| 武建华猪场 | 生猪 | 干清粪 | 4633.86 | 0 | 100 |
| 刘雄让猪场 | 生猪 | 干清粪 | 720.83 | 126.66 | 100 |
| 向长顺猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1646.65 | 175.57 | 100 |
| 溆浦生源养殖有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 3010.04 | 460.63 | 100 |
| 溆浦县荣悦牲猪养殖专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 3262.39 | 396.03 | 100 |
| 舒采军猪场 | 生猪 | 干清粪 | 888.76 | 173.38 | 100 |
| 溆浦桔颂农业发展有限公司 | 牛 | 干清粪 | 1205.24 | 1240.32 | 100 |
| 舒氏生态苑 | 生猪 | 干清粪 | 240.04 | 66.8 | 100 |
| 石本冬猪场 | 生猪 | 干清粪 | 818.18 | 164.62 | 100 |
| 刘革猪场 | 生猪 | 干清粪 | 355.62 | 47.82 | 100 |
| 刘克祥猪场 | 生猪 | 干清粪 | 105.09 | 19.35 | 100 |
| 怀化严科农牧有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 2048.34 | 459.54 | 100 |
| 王海军猪场 | 生猪 | 干清粪 | 224.4 | 0 | 100 |
| 廖润莲猪场 | 生猪 | 干清粪 | 672.28 | 65.34 | 100 |
| 贺采林猪场 | 生猪 | 干清粪 | 202.74 | 26.28 | 100 |
| 贺显叶猪场 | 生猪 | 干清粪 | 651.79 | 101.47 | 100 |
| 严延求猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1421.2 | 0 | 100 |
| 溆浦昌煜养殖有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 308.73 | 73.37 | 100 |
| 向英欢猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1725.75 | 159.51 | 100 |
| 幸福猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1854.25 | 373.03 | 100 |
| 王玉梅猪场 | 生猪 | 干清粪 | 996.71 | 0 | 100 |
| 王飞敏养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1339.71 | 264.63 | 100 |
| 成翔猪场 | 生猪 | 干清粪 | 556.98 | 90.89 | 100 |
| 利安猪场 | 生猪 | 干清粪 | 752.69 | 186.88 | 100 |
| 溆浦县辰信生态农场 | 生猪 | 干清粪 | 601.7 | 84.32 | 100 |
| 溆浦县舍予养殖专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 3204.85 | 764.68 | 100 |
| 溆浦县启仁生态环保养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 3549.6 | 354.96 | 100 |
| 张楚华猪场 | 生猪 | 干清粪 | 202.5 | 55.48 | 100 |
| 覃达息猪场 | 生猪 | 干清粪 | 88.58 | 8.76 | 100 |
| 罗春花猪场 | 生猪 | 干清粪 | 374 | 0 | 100 |
| 舒象逢猪场 | 生猪 | 干清粪 | 97.24 | 0 | 100 |
| 覃名前猪场 | 生猪 | 干清粪 | 410.57 | 69.72 | 100 |
| 张家军猪场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 黄亿兵猪场 | 生猪 | 干清粪 | 504.9 | 0 | 100 |
| 溆浦凯鸿养殖有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 1165.98 | 66.43 | 100 |
| 宋泽端猪场 | 生猪 | 干清粪 | 188.29 | 32.12 | 100 |
| 黄德义猪场 | 生猪 | 干清粪 | 172.04 | 0 | 100 |
| 舒振奇猪场 | 生猪 | 干清粪 | 222.28 | 9.86 | 100 |
| 舒采华养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 630.19 | 0 | 100 |
| 向中伟养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 243.59 | 17.16 | 100 |
| 舒泽开养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 669.46 | 0 | 100 |
| 舒象云养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 400.38 | 49.28 | 100 |
| 刘让洲养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 严洪培养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 1040.69 | 186.88 | 100 |
| 黄伟养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 69.75 | 6.94 | 100 |
| 王菊翠养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 13.93 | 2.92 | 100 |
| 张良菊养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 162.24 | 40.15 | 100 |
| 樊云养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 284.57 | 41.98 | 100 |
| 熊永福养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 99.11 | 0 | 100 |
| 黄泽学养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 589.39 | 118.63 | 100 |
| 杨同强养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 193.03 | 2.92 | 100 |
| 溆浦青松牧业有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 510 | 51 | 100 |
| 溆浦鑫盛养殖有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 4101.19 | 1182.6 | 100 |
| 舒煜清养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 451.66 | 73 | 100 |
| 溆浦县生光种养农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 2742.05 | 399.68 | 100 |
| 张翼养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1157.92 | 88.33 | 100 |
| 钟晓翔养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 918.24 | 67.89 | 100 |
| 唐成业养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 659.37 | 110.23 | 100 |
| 谌孙南养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 7.7 | 1.1 | 100 |
| 张风香养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 619.7 | 98.19 | 100 |
| 张永财养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 663.16 | 114.61 | 100 |
| 吴世晓养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 492.52 | 105.49 | 100 |
| 易传华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 546.99 | 74.83 | 100 |
| 唐钺养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 856.8 | 85.68 | 100 |
| 杨银刚养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 287.76 | 15.33 | 100 |
| 谌小燕养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 338.81 | 82.13 | 100 |
| 张彪养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 509.69 | 117.53 | 100 |
| 张学斌养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 532.19 | 117.53 | 100 |
| 王瑞珍养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 2109.7 | 210.97 | 100 |
| 侯艳华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 3343.9 | 334.39 | 100 |
| 鑫业养殖专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 615.23 | 0 | 100 |
| 建康专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 1331.44 | 0 | 100 |
| 周中伟猪场 | 生猪 | 干清粪 | 2221.56 | 0 | 100 |
| 溆浦县低庄科发种公猪站 | 生猪 | 干清粪 | 13.87 | 5 | 100 |
| 肖艳英养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1580.34 | 279.23 | 100 |
| 丁海军养牛场 | 牛 | 干清粪 | 429.18 | 405 | 100 |
| 嘉辉农牧有限公司 | 鸡 | 干清粪 | 1216 | 3942 | 100 |
| 鑫光农业发展有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 1189.9 | 99.28 | 100 |
| 唐钰养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1722.1 | 172.21 | 100 |
| 唐剑养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1323.36 | 129.58 | 100 |
| 溆浦县黄茅园镇谌群花养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 7057.58 | 1384.45 | 100 |
| 杨巩固养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 187.58 | 36.5 | 100 |
| 邹腊文养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 4815.04 | 1387 | 100 |
| 罗杰养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 662.45 | 118.99 | 100 |
| 惠玲养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 793.18 | 20.44 | 100 |
| 铭洋养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1114.52 | 0 | 100 |
| 向自生养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 451.3 | 68.26 | 100 |
| 瞿红其养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 266.33 | 71.18 | 100 |
| 向前进养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 467.05 | 47.45 | 100 |
| 叶平猪场 | 生猪 | 干清粪 | 415.42 | 116.07 | 100 |
| 兄弟养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 2176 | 217.6 | 100 |
| 罗业均猪场 | 生猪 | 干清粪 | 97.34 | 10.22 | 100 |
| 舒采春猪场 | 生猪 | 干清粪 | 544.98 | 121.91 | 100 |
| 舒清冬猪场 | 生猪 | 干清粪 | 701.29 | 129.21 | 100 |
| 张勤月猪场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 舒福养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 505.07 | 111.33 | 100 |
| 四合养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 457.23 | 101.11 | 100 |
| 荆仁玉养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 艾其实养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 王春云养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 637.35 | 148.92 | 100 |
| 奠江华养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 溆浦县太阳山生态种养殖专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 721.78 | 148.56 | 100 |
| 绿生园牧业专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 774.18 | 0 | 100 |
| 范大江养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 27.74 | 10 | 100 |
| 范大富养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 戴先兵养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 220.66 | 0 | 100 |
| 戴望英养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 9.35 | 0 | 100 |
| 舒孝海养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 321.64 | 0 | 100 |
| 油洋水兰养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 151.82 | 21.17 | 100 |
| 八戒养殖专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 822.8 | 0 | 100 |
| 张友军养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 田春华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 2748.9 | 0 | 100 |
| 舒海肉鸡场 | 鸡 | 干清粪 | 24 | 262.8 | 100 |
| 三江生态种养合作社养殖场 | 鸡 | 干清粪 | 114 | 350.4 | 100 |
| 益翠园农业开发有限公司 | 鸡 | 干清粪 | 288 | 876 | 100 |
| 舒刚平养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 583.34 | 93.44 | 100 |
| 肖时君养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 185.92 | 32.85 | 100 |
| 文文养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 469.9 | 113.15 | 100 |
| 溆浦县美达养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 320.33 | 57.31 | 100 |
| 伍振华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 897.87 | 110.23 | 100 |
| 李秋生养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 733.03 | 141.62 | 100 |
| 邓德生猪场 | 生猪 | 干清粪 | 83.22 | 32 | 100 |
| 舒大猛猪场 | 生猪 | 干清粪 | 588.32 | 146 | 100 |
| 谢阳美养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 102.2 | 28.84 | 100 |
| 严萍养殖场 | 牛 | 干清粪 | 429.18 | 405 | 100 |
| 唐友元养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 2225.3 | 0 | 100 |
| 姜定友养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 478.72 | 0 | 100 |
| 丁永猪场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 张勤国养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 166.44 | 65 | 100 |
| 周永忠养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 156.67 | 25.92 | 100 |
| 刘兴尚养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 张霞养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1240.35 | 273.75 | 100 |
| 君利养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 317.37 | 54.75 | 100 |
| 张波养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 596.85 | 135.05 | 100 |
| 溆浦县创业种养农牧有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 16994.5 | 4479.28 | 100 |
| 湖南大康国际农业食品有限公司溆浦分公司 | 生猪 | 干清粪 | 6537.46 | 928.93 | 100 |
| 溆浦广茂种养专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 5137.4 | 513.74 | 100 |
| 向小松养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 2483.36 | 0 | 100 |
| 溆浦县义陵牧业开发有限公司 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 李和青养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 舒冬章养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 580.86 | 87.97 | 100 |
| 严永湘养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 191.39 | 51.83 | 100 |
| 腾辉蛋鸡养殖场 | 鸡 | 干清粪 | 72 | 438 | 100 |
| 兴华生态养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 张丽华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 759.22 | 0 | 100 |
| 小横垅乡金团生态养殖场专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 1685.97 | 460.27 | 100 |
| 张在前养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 308.84 | 65.7 | 100 |
| 君元盟生态孰料猪场 | 生猪 | 干清粪 | 645.15 | 0 | 100 |
| 贺华生猪场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 志成家庭农场 | 生猪 | 干清粪 | 4930 | 493 | 100 |
| 张家军养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 407.13 | 83.95 | 100 |
| 湖南宴康牧业有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 1088 | 108.8 | 100 |
| 维康种养合作社 | 生猪 | 干清粪 | 6815.3 | 681.53 | 100 |
| 张克柏养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1735.94 | 55.12 | 100 |
| 刘克文养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 223.11 | 25.55 | 100 |
| 李远福养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 503.29 | 87.6 | 100 |
| 田序尚养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 695.37 | 124.1 | 100 |
| 永华养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 729.95 | 160.6 | 100 |
| 朱好南养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 朱贻淼养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 231.75 | 62.42 | 100 |
| 田家文养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 397.54 | 52.93 | 100 |
| 黄水玉养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 315 | 69.35 | 100 |
| 林秀养殖专业合作社 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 戴兴贵养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 溆浦县金宇生态家庭农场 | 生猪 | 干清粪 | 429.4 | 43.8 | 100 |
| 舒明光养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 杨继红养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1711.05 | 0 | 100 |
| 溆浦宏养鸡场 | 鸡 | 干清粪 | 308 | 876 | 100 |
| 志鑫家禽农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 676.94 | 0 | 100 |
| 陆家启养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 92.84 | 24.09 | 100 |
| 侯友祥养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 73.66 | 3.65 | 100 |
| 吴世荣养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 295.82 | 35.04 | 100 |
| 溆浦县两丫坪镇生态农业养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 251.76 | 29.2 | 100 |
| 平安养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 3405.81 | 642.4 | 100 |
| 众发养牛合作社 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 向小伍牛场 | 牛 | 干清粪 | 256.99 | 253.13 | 100 |
| 唐礼胜养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 124.82 | 21.17 | 100 |
| 瑞丰养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 仙子养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 710.77 | 112.42 | 100 |
| 溆浦县唐欢种养农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 3372.8 | 337.28 | 100 |
| 溆浦县黄茅园镇同心圆家庭农场 | 生猪 | 干清粪 | 9499.53 | 1095.73 | 100 |
| 邓宗春养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 舒采稳养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 267.87 | 40.88 | 100 |
| 易达牧业 | 生猪 | 干清粪 | 1932.64 | 292 | 100 |
| 溆浦县裕隆生物科技有限公司 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 肖青花养猪场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 溆浦县横楠种养扶贫农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 7498.46 | 1350.5 | 100 |
| 博美生猪养殖专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 467.5 | 0 | 100 |
| 肖成林养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 溆浦县惠泽牧业有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 4888.46 | 1350.5 | 100 |
| 溆浦四都生态园 | 生猪 | 干清粪 | 221.92 | 87 | 100 |
| 舒清和猪场 | 生猪 | 干清粪 | 289.66 | 73 | 100 |
| 李永飞养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 664.7 | 112.06 | 100 |
| 沈阳养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 542.3 | 0 | 100 |
| 钟广国养殖场 | 鸡 | 干清粪 | 952 | 525.6 | 100 |
| 刘承志养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 354.18 | 94.17 | 100 |
| 何爱林养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1390.87 | 434.72 | 100 |
| 刘丁刚养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 332.65 | 78.48 | 100 |
| 陆湘琼养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 917.06 | 116.8 | 100 |
| 周本发养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 44.41 | 10.59 | 100 |
| 翟小平养猪场 | 生猪 | 干清粪 | 390.83 | 0 | 100 |
| 向明军猪场 | 生猪 | 干清粪 | 49.93 | 19 | 100 |
| 刘生国猪场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 罗道水养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 190.07 | 41.98 | 100 |
| 伍振华育肥养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 1340.41 | 190.9 | 100 |
| 溆浦县杉木坳种养农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 2932.13 | 719.05 | 100 |
| 溆浦县溆为生态农业开发有限公司 | 鸡 | 干清粪 | 280 | 87.6 | 100 |
| 毛泽长养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 135.64 | 18.25 | 100 |
| 张在利养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 463.98 | 80.3 | 100 |
| 谢序云养殖场 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 李佑安养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 336.6 | 0 | 100 |
| 溆浦县四丰种养专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 11913.2 | 1460 | 100 |
| 溆浦县鑫华种养农民专业合作社 | 生猪 | 干清粪 | 11272.36 | 0 | 100 |
| 溆浦湘园生态农业开发有限公司 | 生猪 | 干清粪 | 963.05 | 0 | 100 |
| 溆浦县旺财农业科技发展有限责任公司 | 生猪 | 水冲粪 | 0 | 0 | 0 |
| 戴军文养殖场 | 生猪 | 干清粪 | 558.24 | 109.5 | 100 |

2.4.3污染防治现状

2.4.3.1畜禽清粪方式现状

溆浦县当前畜禽养殖场和畜禽养殖户清粪方式主要为干清粪和水冲粪，干清粪即采用人工或机械方式从畜禽舍地面收集全部或大部分的固体粪便，地面残余粪尿用少量水冲洗，从而使固体和液体废弃物分离的粪便清理方式。水冲式清粪是粪尿污水混合进入缝隙地板下的粪沟，每天数次从粪沟一端的高压喷头放水冲洗的清粪方式。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。经统计，溆浦县全县219家畜禽养殖场中，有185家采取干清粪工艺，有34家采取水冲粪清理工艺。

2.4.3.2粪污无害化处理及资源化利用现状

近几年来，县政府因地制宜，以绿色生态为导向，以种养平衡为路径，严格落实畜禽养殖废弃物资源化利用制度，加强政策引导和执法监管，落实主体责任。

县畜禽养殖场共有219家，建设污水贮存池181576立方米（包括沼气池、沉淀池、干粪池等所有池体容积），末端处理措施66472.87平方米（主要为人工湿地和异味发酵床的占地面积）；畜禽养殖户共有103家，建设污水贮存池22170立方米（包括沼气池、沉淀池、干粪池等所有池体容积），末端处理措施2596.34平方米（主要为人工湿地和异味发酵床的占地面积）。畜禽养殖场产生的畜禽粪污自身基本能完全处理实现资源化利用。

溆浦县生猪、牛养殖企业粪污处置方式主要分为两种：其一为“农牧结合”方式，废水经处理设施处理后用于农田施肥，粪便经发酵处理后用于施肥；其二为“异位发酵床”处理模式，养殖粪便及养殖尿液通过发酵床发酵变成有机肥，用于农田综合利用。溆浦县养殖企业目前无达标处理后进行排放的处理方式。溆浦县禽类养殖场粪便均通过干清粪收集，堆肥发酵后作为有机肥综合利用。

粪便处理

畜禽粪便是良好的有机肥料，对其进行综合利用将变废为宝，随地抛弃，不但产生臭气，污染大气环境，而且将影响卫生环境和污染水体、传染疾病。对猪场固体废物，需要加强管理和及时处理，使其不会对环境产生影响。

①“农牧结合”处置方式产生的粪便存放于粪棚，经发酵处理后，制成有机肥料出售给农民。

②“异位发酵床”处置方式产生的尿液以及粪便通过发酵床发酵，制成有机肥，用于种植基地。

③溆浦县禽类养殖场粪便均通过干清粪收集，堆肥发酵后作为有机肥综合利用。禽类养殖场基本无现状环境问题。

④未在本次规划范围内的大多数的农民散养殖户未对粪便进行无害化处理就直接回用于农田。这些粪便含有大量的有害病菌，一旦进入环境，不仅会直接威胁畜禽自身的生存，还甚至会危害人体健康。进入土壤，会改变土壤成分，破坏土壤的基本功能，从而对农作物生长产生不利影响。

表2.4-17    养殖企业环保设施配套表

| 养殖企业 | 设施建设面积（平方米） | 设施建设容积（立方米） | 配套设备（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 戴军文养殖场 | 2030 | 3000 | 5 |
| 溆浦县旺财农业科技发展有限责任公司 | 7920 | 4000 | 7 |
| 溆浦湘园生态农业开发有限公司 | 0 | 1100 | 5 |
| 溆浦县鑫华种养农民专业合作社 | 6154 | 4606 | 7 |
| 溆浦县四丰种养专业合作社 | 5530 | 4216 | 7 |
| 谢序云养殖场 | 0 | 632 | 1 |
| 张在利养殖场 | 0 | 469 | 2 |
| 毛泽长养殖场 | 0 | 352 | 1 |
| 溆浦县溆为生态农业开发有限公司 | 910 | 820 | 3 |
| 溆浦县杉木坳种养农民专业合作社 | 5790 | 3408 | 7 |
| 伍振华育肥养殖场 | 249 | 1523 | 6 |
| 溆浦诩杰生态种养专业合作社养殖场 | 88 | 86 | 4 |
| 钟广国养殖场 | 0 | 169 | 0 |
| 舒清和猪场 | 0 | 475 | 2 |
| 溆浦四都生态园 | 0 | 393 | 2 |
| 溆浦县惠泽牧业有限公司 | 2290 | 4341 | 2 |
| 肖成林养殖场 | 0 | 297 | 2 |
| 博美生猪养殖专业合作社 | 0 | 370 | 5 |
| 溆浦县横楠种养扶贫农民专业合作社 | 2910 | 5143 | 5 |
| 肖青花养猪场 | 0 | 368 | 1 |
| 溆浦县裕隆生物科技有限公司 | 0 | 673 | 5 |
| 易达牧业 | 368 | 1069 | 6 |
| 舒采稳养殖场 | 0 | 516 | 3 |
| 邓宗春养殖场 | 0 | 321 | 2 |
| 溆浦县黄茅园镇同心圆家庭农场 | 2640 | 4995 | 7 |
| 溆浦县唐欢种养农民专业合作社 | 2735 | 4554 | 7 |
| 仙子养殖场 | 200 | 926 | 5 |
| 瑞丰养殖场 | 363 | 416 | 5 |
| 唐礼胜养殖场 | 0 | 310 | 6 |
| 向小伍牛场 | 102 | 497 | 4 |
| 众发养牛合作社 | 0 | 476 | 2 |
| 平安养殖场 | 686 | 1439 | 6 |
| 溆浦县两丫坪镇生态农业养殖场 | 0 | 528 | 5 |
| 吴世荣养殖场 | 0 | 216 | 5 |
| 侯友祥养殖场 | 0 | 247 | 4 |
| 陆家启养殖场 | 0 | 271 | 4 |
| 志鑫家禽农民专业合作社 | 2128 | 1730 | 6 |
| 溆浦宏养鸡场 | 765 | 852 | 4 |
| 杨继红养殖场 | 141 | 157 | 6 |
| 舒明光养殖场 | 0 | 225 | 2 |
| 溆浦县金宇生态家庭农场 | 3240 | 2708 | 7 |
| 戴兴贵养殖场 | 0 | 473 | 3 |
| 林秀养殖专业合作社 | 0 | 570 | 2 |
| 黄水玉养殖场 | 0 | 567 | 3 |
| 田家文养殖场 | 0 | 359 | 1 |
| 朱贻淼养殖场 | 0 | 383 | 2 |
| 朱好南养殖场 | 0 | 437 | 2 |
| 永华养殖场 | 0 | 720 | 6 |
| 田序尚养猪场 | 0 | 536 | 3 |
| 李远福养殖场 | 0 | 654 | 2 |
| 刘克文养猪场 | 0 | 394 | 3 |
| 张克柏养殖场 | 3998 | 3161 | 3 |
| 维康种养合作社 | 0 | 1977 | 5 |
| 湖南宴康牧业有限公司 | 0 | 1226 | 2 |
| 张家军养殖场 | 58.52 | 430 | 4 |
| 志成家庭农场 | 1275 | 3763 | 7 |
| 贺华生猪场 | 0 | 457 | 1 |
| 君元盟生态孰料猪场 | 0 | 187 | 1 |
| 张在前养殖场 | 0 | 346 | 1 |
| 小横垅乡金团生态养殖场专业合作社 | 0 | 361 | 3 |
| 张丽华养殖场 | 0 | 823 | 3 |
| 兴华生态养殖场 | 123.75 | 292 | 5 |
| 腾辉蛋鸡养殖场 | 276 | 542 | 3 |
| 严永湘养殖场 | 0 | 228 | 1 |
| 舒冬章养殖场 | 0 | 370 | 2 |
| 李和青养殖场 | 0 | 501 | 2 |
| 溆浦县义陵牧业开发有限公司 | 0 | 960 | 5 |
| 向小松养殖场 | 0 | 1925 | 5 |
| 溆浦广茂种养专业合作社 | 1188 | 1450 | 5 |
| 溆浦县黄茅园镇谌群花养殖场 | 2231 | 3215 | 7 |
| 湖南大康国际农业食品有限公司溆浦分公司 | 430 | 751 | 5 |
| 溆浦县创业种养农牧有限公司 | 1353.6 | 4800 | 4 |
| 张波养猪场 | 0 | 434 | 3 |
| 君利养殖场 | 0 | 296 | 3 |
| 张霞养殖场 | 0 | 353 | 2 |
| 刘兴尚养殖场 | 0 | 309 | 1 |
| 周永忠养殖场 | 0 | 372 | 2 |
| 张勤国养殖场 | 0 | 554 | 1 |
| 丁永猪场 | 0 | 729 | 3 |
| 姜定友养殖场 | 250 | 286 | 5 |
| 唐友元养殖场 | 0 | 408 | 5 |
| 严萍养殖场 | 0 | 750 | 4 |
| 谢阳美养殖场 | 0 | 430 | 1 |
| 舒大猛猪场 | 0 | 316 | 1 |
| 邓德生猪场 | 0 | 580 | 2 |
| 李秋生养殖场 | 150 | 112 | 4 |
| 伍振华养殖场 | 99 | 132 | 4 |
| 溆浦县美达养殖场 | 0 | 336 | 1 |
| 文文养猪场 | 0 | 220 | 1 |
| 肖时君养猪场 | 0 | 303 | 2 |
| 舒刚平养殖场 | 213 | 374 | 3 |
| 益翠园农业开发有限公司 | 561 | 966 | 2 |
| 田春华养殖场 | 0 | 1150 | 0 |
| 张友军养殖场 | 60 | 70 | 5 |
| 八戒养殖专业合作社 | 200 | 763 | 5 |
| 油洋水兰养殖场 | 90 | 72 | 3 |
| 舒孝海养殖场 | 90 | 90 | 3 |
| 戴望英养殖场 | 80 | 275 | 4 |
| 戴先兵养殖场 | 0 | 280 | 2 |
| 范大富养殖场 | 90 | 153 | 4 |
| 范大江养殖场 | 200 | 399 | 2 |
| 绿生园牧业专业合作社 | 0 | 597 | 2 |
| 溆浦县太阳山生态种养殖专业合作社 | 0 | 1178 | 2 |
| 奠江华养殖场 | 220 | 380 | 4 |
| 王春云养殖场 | 0 | 195 | 5 |
| 艾其实养殖场 | 130 | 273 | 4 |
| 荆仁玉养殖场 | 0 | 345 | 2 |
| 四合养殖场 | 120 | 115 | 4 |
| 唐剑养殖场 | 0 | 463 | 5 |
| 唐钰养殖场 | 0 | 303 | 5 |
| 舒福养猪场 | 0 | 247 | 1 |
| 张勤月猪场 | 0 | 293 | 2 |
| 舒清冬猪场 | 0 | 393 | 2 |
| 舒采春猪场 | 0 | 297 | 1 |
| 罗业均猪场 | 0 | 625 | 3 |
| 兄弟养殖场 | 0 | 316 | 6 |
| 叶平猪场 | 0 | 482 | 2 |
| 向前进养殖场 | 0 | 450 | 4 |
| 瞿红其养殖场 | 0 | 265 | 4 |
| 向自生养殖场 | 0 | 325 | 3 |
| 铭洋养殖场 | 0 | 560 | 6 |
| 惠玲养殖场 | 0 | 353 | 6 |
| 罗杰养殖场 | 0 | 339 | 5 |
| 邹腊文养殖场 | 0 | 474 | 1 |
| 杨巩固养殖场 | 0 | 542 | 2 |
| 鑫光农业发展有限公司 | 0 | 597 | 5 |
| 丁海军养牛场 | 0 | 736 | 5 |
| 王玉梅猪场 | 0 | 1030 | 5 |
| 黄亿兵猪场 | 0 | 812 | 1 |
| 张家军猪场 | 0 | 270 | 2 |
| 罗春花猪场 | 0 | 475 | 2 |
| 张楚华猪场 | 0 | 361 | 2 |
| 舒采华养猪场 | 0 | 50 | 3 |
| 嘉辉农牧有限公司 | 580 | 551 | 3 |
| 湖南鸿羽溆浦鹅业发展有限公司 | 0 | 286 | 2 |
| 易传华养殖场 | 0 | 560 | 5 |
| 吴世晓养殖场 | 0 | 186 | 3 |
| 张永财养殖场 | 112 | 129 | 5 |
| 张风香养殖场 | 0 | 280 | 6 |
| 谌孙南养殖场 | 0 | 154 | 4 |
| 唐成业养殖场 | 0 | 323 | 4 |
| 钟晓翔养殖场 | 0 | 437 | 4 |
| 张翼养殖场 | 0 | 336 | 2 |
| 溆浦县生光种养农民专业合作社 | 400 | 1940 | 0 |
| 舒煜清养殖场 | 0 | 280 | 3 |
| 溆浦鑫盛养殖有限公司 | 0 | 2050 | 4 |
| 溆浦青松牧业有限公司 | 0 | 391 | 8 |
| 覃达义养殖场 | 0 | 450 | 5 |
| 杨同强养殖场 | 0 | 502 | 5 |
| 肖艳英养殖场 | 0 | 1184 | 2 |
| 溆浦县低庄科发种公猪站 | 229 | 281 | 2 |
| 周中伟猪场 | 0 | 456 | 2 |
| 建康专业合作社 | 0 | 418 | 1 |
| 鑫业养殖专业合作社 | 350 | 728 | 6 |
| 侯艳华养殖场 | 0 | 655 | 7 |
| 王瑞珍养殖场 | 0 | 280 | 6 |
| 张彪养殖场 | 0 | 363 | 5 |
| 谌小燕养殖场 | 0 | 432 | 5 |
| 杨银刚养殖场 | 0 | 260 | 6 |
| 唐钺养殖场 | 0 | 252 | 6 |
| 黄泽学养殖场 | 0 | 502 | 3 |
| 熊永福养殖场 | 0 | 384 | 3 |
| 樊云养殖场 | 0 | 218 | 1 |
| 张良菊养猪场 | 150 | 339 | 4 |
| 王菊翠养猪场 | 90 | 125 | 4 |
| 黄伟养猪场 | 0 | 370 | 2 |
| 严洪培养猪场 | 434.3 | 590 | 4 |
| 刘让洲养殖场 | 66 | 79 | 4 |
| 舒象云养殖场 | 0 | 331 | 2 |
| 舒泽开养殖场 | 0 | 105 | 2 |
| 向中伟养殖场 | 0 | 367 | 3 |
| 舒振奇猪场 | 0 | 190 | 2 |
| 黄德义猪场 | 0 | 151 | 1 |
| 宋泽端猪场 | 0 | 107 | 1 |
| 溆浦凯鸿养殖有限公司 | 0 | 910 | 4 |
| 覃名前猪场 | 0 | 262 | 2 |
| 舒象逢猪场 | 0 | 99 | 2 |
| 溆浦县舍予养殖专业合作社 | 0 | 1350 | 6 |
| 溆浦县启仁生态环保养殖场 | 0 | 770 | 3 |
| 利安猪场 | 0 | 634 | 2 |
| 成翔猪场 | 0 | 561 | 2 |
| 幸福猪场 | 0 | 1013 | 3 |
| 向英欢猪场 | 600 | 1670 | 6 |
| 张安养殖场 | 0 | 319 | 2 |
| 溆浦县辰信生态农场 | 60 | 874 | 4 |
| 王飞敏养殖场 | 83.7 | 315 | 4 |
| 溆浦桔颂农业发展有限公司 | 352 | 3873 | 6 |
| 舒采军猪场 | 0 | 345 | 2 |
| 溆浦县荣悦牲猪养殖专业合作社 | 100 | 1570 | 7 |
| 韩小华猪场 | 0 | 545 | 5 |
| 溆浦昌煜养殖有限公司 | 0 | 1162 | 2 |
| 严延求猪场 | 0 | 725 | 3 |
| 贺显叶猪场 | 0 | 610 | 2 |
| 贺采林猪场 | 0 | 470 | 0 |
| 廖润莲猪场 | 0 | 431 | 2 |
| 王海军猪场 | 180 | 519 | 7 |
| 怀化严科农牧有限公司 | 482 | 281 | 5 |
| 刘克祥猪场 | 100 | 178 | 4 |
| 刘革猪场 | 0 | 528 | 3 |
| 石本冬猪场 | 88 | 103 | 4 |
| 舒氏生态苑 | 20 | 715 | 3 |
| 溆浦生源养殖有限公司 | 300 | 4836 | 8 |
| 向长顺猪场 | 0 | 690 | 4 |
| 刘雄让猪场 | 0 | 533 | 2 |
| 武建华猪场 | 0 | 1164 | 2 |
| 周成喜猪场 | 0 | 660 | 5 |
| 溆浦鸿飞达养殖有限责任公司 | 0 | 7570 | 4 |
| 溆浦县水东镇双惠养殖场 | 640 | 1578 | 4 |
| 溆浦宏焱种养农民专业合作社 | 0 | 2270 | 5 |
| 陈世强猪场 | 0 | 694 | 3 |
| 伍少华 | 0 | 691 | 1 |
| 侯鑫养殖场 | 0 | 611 | 4 |
| 李力养殖场 | 0 | 1174 | 5 |
| 段吉生养殖场 | 0 | 781 | 3 |
| 刘家华猪场 | 0 | 270 | 2 |
| 邓成家养殖场 | 0 | 278 | 5 |
| 黄兴华养殖场 | 0 | 678 | 3 |
| 舒作良 | 330 | 504 | 3 |
| 肖建东养殖场 | 0 | 335 | 2 |
| 溆浦县金中屠宰场 | 0 | 2150 | 4 |
| 溆浦县江口屠宰场 | 0 | 490 | 2 |
| 张贻和养殖场 | 0 | 152 | 2 |
| 田逢铁猪场 | 0 | 157 | 2 |
| 万吕楚养殖场 | 0 | 25 | 1 |
| 汤才朋养殖场 | 0 | 238 | 2 |
| 刘兴厂养殖场 | 0 | 280 | 2 |
| 刘仁青养殖场 | 0 | 100 | 2 |
| 刘仁满养殖场 | 0 | 135 | 1 |
| 刘仁喜养殖场 | 0 | 116 | 2 |
| 罗玉堂养殖场 | 0 | 187 | 2 |
| 刘仁旺养殖场 | 0 | 198 | 2 |
| 李延春养殖场 | 0 | 186 | 2 |
| 李华庭养殖场 | 0 | 176 | 2 |
| 张在群养殖场 | 0 | 274 | 2 |
| 向长胜养殖场 | 0 | 147 | 2 |
| 周心冬养殖场 | 0 | 193 | 2 |
| 周如刚养殖场 | 0 | 175 | 2 |
| 潘永友养殖场 | 0 | 154 | 2 |
| 莫建明养殖场 | 0 | 67 | 1 |
| 谢水阳养殖场 | 0 | 121 | 1 |
| 谢再阳养殖场 | 0 | 132 | 2 |
| 谢满文养殖场 | 0 | 220 | 2 |
| 毛精明养殖场 | 0 | 232 | 1 |
| 罗道水养殖场 | 0 | 215 | 1 |
| 姜新田养殖场 | 0 | 284 | 4 |
| 赵桂喜养殖场 | 0 | 185 | 5 |
| 智华养殖场 | 0 | 244 | 5 |
| 刘生国猪场 | 0 | 276 | 2 |
| 李永高猪场 | 0 | 225 | 4 |
| 谢学文猪场 | 0 | 220 | 2 |
| 向明军猪场 | 0 | 205 | 3 |
| 黄全郁猪场 | 0 | 161 | 1 |
| 黄茅湾生态综合养殖场 | 0 | 141 | 4 |
| 武宗前养猪场 | 0 | 98 | 1 |
| 武宗成养殖场 | 0 | 117 | 1 |
| 吴传礼养殖场 | 360 | 120 | 2 |
| 张在要养殖场 | 0 | 128 | 3 |
| 阳海提养鸡场 | 0 | 172 | 5 |
| 溆浦华兴福利生态养殖合作社 | 0 | 230 | 5 |
| 舒象善养殖场 | 0 | 165 | 2 |
| 刘毅养牛场 | 0 | 145 | 3 |
| 周生敬养殖场 | 0 | 169 | 2 |
| 翟小平养猪场 | 0 | 250 | 2 |
| 肖体健养殖场 | 33 | 58 | 4 |
| 舒晖养殖场 | 215.25 | 311 | 2 |
| 袁士良养猪场 | 0 | 97 | 2 |
| 周本德养殖场 | 0 | 263 | 2 |
| 匡建军养猪场 | 0 | 253 | 2 |
| 周本发养殖场 | 68.2 | 95 | 4 |
| 陈菊花养殖场 | 107.25 | 112 | 5 |
| 张克柏猪场 | 0 | 270 | 1 |
| 陆湘琼养殖场 | 65 | 129 | 4 |
| 刘慧养殖场 | 56.8 | 63 | 4 |
| 刘丁付养殖场 | 65 | 139 | 4 |
| 刘丁刚养殖场 | 70 | 107 | 4 |
| 刘丰强养殖场 | 57 | 165 | 5 |
| 何爱林养殖场 | 41.44 | 136 | 5 |
| 成叶群养殖场 | 63.4 | 157 | 4 |
| 刘承志养殖场 | 82 | 123 | 4 |
| 张雨民养殖场 | 0 | 75 | 2 |
| 张在英养殖场 | 0 | 87 | 1 |
| 刘水让养殖场 | 0 | 136 | 1 |
| 张利群养殖场 | 0 | 141 | 1 |
| 张小明养殖场 | 0 | 143 | 2 |
| 张小军养殖场 | 0 | 597 | 2 |
| 舒武玲养殖场 | 0 | 163 | 1 |
| 沈龙端养殖场 | 0 | 139 | 2 |
| 黄仁生养殖场 | 0 | 109 | 0 |
| 梁元掌养殖场 | 0 | 172 | 2 |
| 向理开养殖场 | 0 | 145 | 1 |
| 舒采为猪场 | 0 | 219 | 1 |
| 李启华养殖场 | 0 | 244 | 2 |
| 李启茂养殖场 | 0 | 173 | 2 |
| 李正文养殖场 | 0 | 324 | 1 |
| 李永忠养殖场 | 0 | 33 | 3 |
| 舒清义养殖场 | 0 | 236 | 1 |
| 陈名科养殖场 | 0 | 140 | 1 |
| 戴望应养殖场 | 0 | 61 | 2 |
| 黄长江养殖场 | 0 | 71 | 2 |
| 贺宣德养殖场 | 0 | 171 | 2 |
| 黄祖建养殖场 | 0 | 213 | 1 |
| 李佑安养殖场 | 0 | 316 | 2 |
| 舒象波猪场 | 0 | 205 | 2 |
| 戴焕金猪场 | 0 | 286 | 1 |
| 王维二猪场 | 0 | 43 | 1 |
| 罗小叶养殖场 | 0 | 102 | 1 |
| 姜邦情养殖场 | 0 | 121 | 1 |
| 贺文华养殖场 | 0 | 242 | 3 |
| 沈阳养殖场 | 0 | 279 | 3 |
| 刘胜武养殖场 | 0 | 113 | 1 |
| 李满国养殖场 | 0 | 264 | 2 |
| 李永飞养殖场 | 0 | 1390 | 5 |
| 罗治团养殖场 | 0 | 312 | 2 |
| 李通生态养殖场 | 0 | 222 | 4 |
| 三江生态种养合作社养殖场 | 1000 | 260 | 2 |
| 舒海肉鸡场 | 0 | 49 | 0 |
| 溆浦县启源种公猪站 | 312 | 601 | 4 |
| 覃达息猪场 | 0 | 166 | 1 |
| 张学斌养殖场 | 0 | 579 | 5 |
| 扶生友 | 0 | 295 | 1 |
| 夏洪溪猪场 | 0 | 169 | 1 |

2）病死猪尸体处置情况

根据环境保护部关于病害动物无害化处理有关意见的复函：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。病害动物按照 HJ 497-2009《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》及HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》 进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置。

病死猪尸体是重要的传染病污染源，对环境和人体健康以及猪场本身的正常生产有严重的危害，决不允许随地抛弃。对于猪场的病死猪尸体，则应立即将其从隔离舍运出，并进行妥善安全处置。病死猪尸体处理有两种，一种为焚烧处理，一种为填埋处理。

溆浦县本次规划范围内的养殖企业的病死猪尸体均是委托溆浦永福盛生物科技有限公司集中处置，未在本次规划范围内的少量农村散养户通过自行采取安全井填埋处理。

2.4.3.3畜禽养殖废气处理情况

（1）废气污染源

1）恶臭

废气污染源主要是恶臭。养殖场恶臭来自粪便、污水、垫料、饲料等腐败分解，新鲜粪便、消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，粘附在体表的污物等。恶臭的成分十分复杂，因清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分主要包括挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚三大类有机物质，还包括氨气、硫化氢、甲烷、二氧化碳等无机成分。其中对环境危害最大的恶臭物质是NH3和H2S。

养猪场产生猪粪，再加上猪身体覆盖着粪便，增加了臭气散发面，另外，臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关，粪便堆积得越厚，就会使臭气产生量越大，尤其是在场地排水不畅通时更是如此。但是，经验表明，只要加强养猪场的管理，采取铺设水泥地面、粪便及时清理干净等措施，可以很好地限制臭气的产生。

2）粉尘

猪在不同的生长阶段需要不同的营养物质，为确保猪的正常生长，需要对猪的日粮进行调配。在饲料配料过程中会产生粉尘。这些粉尘会对人体的呼吸系统产生危害，特别是在大风的情况下，其影响范围更远。

（2）废气处理现状

根据实地调查结果表明，管理较好的养殖场，在场界下风向 20m 处，可以闻到较明显的臭味，臭味较严重，在场界下风向 100m 内，也可以闻到臭味，臭味较轻，下风向 150m 处，可以闻到轻微的臭味，下风向 250m 处，基本闻不到臭味。

养猪场已采取适当的防治措施，如在猪场周围设置合理的卫生防护林带，在猪舍周围采取绿化措施（在猪舍间、液肥和有机肥生产线间以及整个猪场）种植乔木绿化隔离、吸收臭气和严格控制恶臭气体排放量，可大大降低臭气对环境的影响。

目前畜禽养殖场管理规范，但养殖户废气治理力度有待加强，养殖户周边存在一定气味，特别是夏季，臭气对周边带来一定影响。

2.4.3.4畜禽养殖企业环境管理现状

由于畜禽养殖行业存在门槛低、分布广、数量大等特点，部分畜禽养殖场、养殖户因历史原因、土地权属等问题没有环评手续，部分畜禽污染防治设施与主体工程“三同时”制度执行不到位，治污设施未达到预期效果，日常环保执法监管不到位，存在执法人员严重不足、日常监管缺位的现象。

根据怀化市生态环境局溆浦分局统计情况，全县322家养殖企业中，履行了环境影响评价手续的共275家，共计47家尚未履行环境影响评价手续；履行了排污许可手续的共计136家，溆浦县无达标排放的养殖企业，故畜禽养殖户无需办理排污许可手续，尚有77家畜禽养殖场未履行排污许可手续。322家企业中无外排废水的养殖企业，故均无在线监控设置要求。养殖企业病死猪均外运委托溆浦永福盛生物科技有限公司集中处置，均设置了环保台账。

表2.4-18     养殖企业手续履行情况

| 养殖企业 | 环评办理情况 | 排污许可手续办理情况 | 是否设置在线监控 | 病死猪处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潘启伍养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 万吕楚养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李力养殖场 | 环境影响报告表 | 无 | 否 | 外委 |
| 肖建东猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 田逢铁猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县江口屠宰场 | 环境影响登记表 | 排污许可简化管理 | 否 | 外委 |
| 舒清和养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘家华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 邓德生猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 王维二猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 扶生友猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 戴焕金猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒大猛猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 钟广国养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒象波猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 瞿红其养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 向前进养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 王玉梅猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 黄全郁猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向明军猪场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 李永高猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 丁永猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 刘生国猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 叶平猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 鸿羽溆浦鸿羽鹅业有限公司高低场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 邓宗春养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 谢学文养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 丁海军养牛场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县裕隆生物科技有限公司 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒采稳养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 易达牧业 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 肖青花养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县旺财农业科技发展有限责任公司 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 罗业均猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向英欢养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 向长顺养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 武宗前养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 武宗成猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县众发养牛场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向小伍牛场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒采春猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒采为猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦生源养殖有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒清冬猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒采军猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县荣悦牲猪养殖专业合作社 | 环境影响报告表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张勤月猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 吕宗永养殖场（永华养殖场） | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 田序尚养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县义陵牧业有限公司 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 低庄科发养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 杨巩固养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 罗道水养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 毛精明养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张勤国养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 莫建明养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周心冬养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周永忠养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周中伟养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张在群养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李华庭养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘辉养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 刘仁满养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘仁喜养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘仁青养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘仁省养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 刘兴尚养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张霞养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 肖艳英养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 大地种养养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 谢再阳猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 潘永友养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向长胜养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘仁旺养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘兴厂养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 汤才鹏养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 谢水阳养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 谢满文养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周如刚养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘兴荣养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县惠泽牧业有限公司 | 正在办环境影响报告书 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 李延春养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 罗玉堂养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦四都生态园 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 杨和坪华荣养殖合作社 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 张雨民养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 梁元掌养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 金裕养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 沈龙端养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒武玲养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张利群养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张小明养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张在英养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 朱好南养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 朱贻淼养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 田家文养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向理开养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张安养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 黄仁生养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒象云养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张小军养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘水让养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 黄水玉养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张克柏养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张在利养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 李佑安养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 毛泽长养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 邹腊文养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 刘雄让养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒采华养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 李永忠养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 谢阳美养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒海肉鸡场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘克文养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张克柏养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向中伟养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒清义养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县群花种养合作社 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李启茂养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李正文养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李启华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李远福养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 樊云养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 向小松养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦湘园生态农业开发有限公司 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李和青养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦作良养殖专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 黄兴华养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 李永飞养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 罗杰养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒刚平养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 罗治团养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒冬章养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 沈阳养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 严永湘养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 李满国养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘胜武养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 腾辉蛋鸡养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张广养猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张洪涛猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县绿乡园生态种养合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 湖南鑫光生态农业发展有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 王菊翠养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 怀化严科农牧有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 荆仁玉养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 四合养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 严萍养殖场（牛） | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒氏生态苑 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 艾其实养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 王春云养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 克祥家庭农牧 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 奠江华养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 黄伟养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 袁士良养猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 绿生园牧业专业合作社 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 兴华生态养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 翟小平养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 范大江养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 范大富养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 戴先兵养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 刘毅养牛场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张良菊养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 戴望英养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 陈菊花养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周本发养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒象善养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周本德养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒晖养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 匡建军养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 周生敬养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 石本冬养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦诩杰生态种养专业合作社养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 林秀养殖专业合作社 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 戴兴贵养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 肖体健养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县金宇生态家庭农场 | 环境影响报告书 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒明光养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 三江生态种养合作社养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘承志养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘让洲养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 陆湘琼养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 王飞敏养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 成叶群养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 何爱林养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘丁付养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘丁刚养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘慧养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 刘丰强养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒孝海养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 邓成家养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 肖时君养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 油洋水兰养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 八戒养殖专业合作社 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 兴华生态养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张丽华养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 舒福养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县启仁生态环保养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 益翠园农业开发有限公司 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县启源种公猪站 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦凯鸿养殖有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 银湖养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 周成喜养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 罗春华养猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张楚华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 覃达息养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 黄祖建养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦鸿飞达养殖有限公司 | 环境影响报告表 | 无 | 否 | 外委 |
| 陈名科养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 宋泽端猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒振奇养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 贺华生养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 贺宣德养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 舒象逢养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 伍少华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 维康种养合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县舍予养殖专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张家军养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 黄长江养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 志成家庭农场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 覃名前养猪场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 张家军养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 黄亿兵猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 湖南宴康牧业有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 戴望应养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 黄德义养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县水东镇双惠养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦桔颂农业发展有限公司 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦辰信生态农场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 罗小叶蛋鸡养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 君元盟生态孰料猪场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县美达养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 姜邦情养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 文文养猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 小横垅金团生态养殖专业合作社 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张在前养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 伍振华养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 李秋生养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 伍振华育肥养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县创业种养农牧有限责任公司 | 环境影响报告书 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 戴军文养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县两丫坪镇生态农业养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 平安养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 君利养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张波养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张贻和猪场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县太阳山生态养殖农民合作社 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 春之源养猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 贺文华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦宏焱种养农民专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 吴世晓养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 向自生养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 生光种养农民专业合作社 | 环境影响报告表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 惠玲养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 唐成业养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 谌孙南养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 张永财养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 易传华养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 谌小燕养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张彪养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 铭洋养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 张凤香养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 唐钺养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 杨银刚养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 李通生态养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 钟晓翔养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张学斌养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 吴世荣养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 韩小华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张翼养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 吴传礼养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县众发食品有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 唐钰养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 王瑞珍养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 唐友元养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 候艳华养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 兄弟养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 唐剑养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 姜定友养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县杉木坳种养农民专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县鑫华种养农民专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县四丰种养专业合作社 | 环境影响报告书 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县黄茅园镇谌群花养殖场 | 环境影响报告书 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 黄茅湾生态综合养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 唐礼胜养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县黄茅园镇同心圆家庭农场 | 正在办理环评报告书 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 瑞丰养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 仙子养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县唐欢种养农民专业合作社 | 环境影响报告书 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 姜新田养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 鑫业养殖专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 赵桂喜养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 智华养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县横楠种养扶贫农民专业合作社 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 博美生猪养殖合作社 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 阳海提养鸡场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 陆家启养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 候友祥养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 张在要养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 志鑫家禽农民专业合作社 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 陈世强养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 覃达义养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 熊永福养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 廖润莲养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县红远农场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 张友军养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 田春华养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 煜清养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 溆浦县溆为生态农业开发有限公司麻阳水村蛋鸡养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 丰子塘养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 星源猪场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 杨同强养殖场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 王青松养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 王海军养殖场 | 无 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 严延求养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦县金中屠宰场 | 环境影响登记表 | 排污许可简化管理 | 否 | 外委 |
| 昌煜养殖有限公司 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦鑫盛牧业有限公司 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |
| 杨继宏养殖场 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 溆浦宏发养鸡场 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 嘉辉农牧有限公司 | 环境影响登记表 | 无 | 否 | 外委 |
| 湖南康国际农业食品股份有限公司溆浦分公司 | 无 | 无 | 否 | 外委 |
| 侯鑫养殖场 | 环境影响登记表 | 排污许可证登记表 | 否 | 外委 |

2.4.3.5畜禽养殖业环境污染的主要危害

畜禽养殖业环境污染的主要危害主要体现在以下几个方面：

（1）污染水体

畜禽养殖污染是农业面源污染的主要来源。畜禽养殖场未经处理的污水中含有大量污染物质，其污染负荷很高，高浓度畜禽养殖污水排入江河湖泊中，因其含N、P量高导致水体严重富营养化，排入鱼塘及河流使对有机物污染敏感的水生生物逐渐死亡，严重者导致鱼塘及河流丧失使用功能，一旦进入地下水中可使地下水溶解氧含量减少，水体有毒成分增多，水体发黑变臭并使其丧失使用功能。在各种面源污染中，畜禽和人的排泄物及生活污水、淡水养殖业等贡献了水体P素面源污染的90%，而农田肥料仅贡献了水体P素面源污染的10%左右。因此，应将畜禽养殖业的面源污染治理作为水环境治理的重点。

（2）污染空气

养殖场配套有机肥生产区和畜禽粪肥堆放场地有大量NH3、硫化物和甲烷等有毒有害气体污染，对人体、工作和生活都带来不愉悦的环境，特别是距文教区和居民生活区较近的养殖场臭气污染周围环境，影响居民身体健康甚至引发社会矛盾。畜禽养殖场排出的粉尘携带大量微生物，可引起口蹄疫、猪肺疫、大肠埃希氏菌、炭疽、布氏杆菌、真菌孢子等疫病的传播。应采取覆盖吸收、封闭抑制、通风驱散等有效办法防治。

（3）传播病菌

畜禽粪便含有大量病原微生物、寄生虫卵及孳生蚊蝇，使环境中病原种类增多，病原菌和寄生虫大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时导致疫情发生，给人畜带来灾难性危害。目前禽流感疫情的发生就是一个突出的例子。

（4）危害农田生态环境

农田长期灌溉高浓度畜禽养殖污水使作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产甚至毒害作物出现大面积腐烂，直接导致农作物减产。高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。

（5）积累重金属

从生态安全和充分利用自然资源看，利用畜禽养殖的粪污生产有机肥是必须开发利用的。但因为其使用量特别大，其所含污染物的危险性也就比较大。而且有机肥料中成分复杂，或多或少都会有重金属组分。这是因为畜禽饲料的添加剂，畜（禽）用的多种药剂，包装及日用品（如电池等）的金属材料，垃圾和污泥中都含有较高的重金属。堆肥制造过程不仅使有机物料脱水，酸度变化还可使重金属活化。无机的氮肥、钾肥是化学晶体，比较洁净，导致污染的可能性不大。因此，必须对有机堆肥产品的重金属含量进行检测，并制定相应标准。

2.4.3.6禁限养区划定情况

（一）禁养区范围

划定畜禽养殖禁养区是促进区畜禽养殖业可持续发展、优化畜禽养殖产业布局、解决农业面源污染、改善农村生态环境质量的重大战略举措，也是稳定生猪生产、保障食品安全的重要举措。溆浦县已完成了禁养区的划定工作。

依法划定的禁养区区域分七大类，第一类为饮用水水源保护区，包括饮用水源一级保护区和二级保护区的区域范围。第二类为风景名胜区，包括国家级和省级风景名胜区。第三类为自然保护区，包括国家级和地方级自然保护区的核心区和缓冲区。第四类为城镇居民区，包括城镇建成区、工矿区、开发区、农场林场的场部驻地。第五类为文化教育科学研究区，指以培养人才，发展文化、科学、技术为主的区域。第六类为生态保护红线区，指生态保护红线所包围的区域。第七类为国家或地方法律、法规规定的其他禁养区域。溆浦县禁养区划定最终范围如下：

1.城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中区域。边界范围内，禁止建设养殖场。

2.饮用水水源保护区。按饮用水源保护划分方案执行。饮用水源一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水源二级保护区禁止建设有污染排放的养殖场。

一级保护区：指①水域：取水口上游1000米和下游100米。②陆域：沿岸纵深50米。

二级保护区：指①水域：取水口上游1000-3000米和下游100-300米。②陆域：沿岸纵深1000米。

3.自然保护区。自然保护区核心区和缓冲区禁止建设养殖场（以各级人民政府公布的范围执行）。

我县重点保护区：圣人山自然保护区，米粮洞自然保护区。

4.风景名胜区。风景名胜区核心区禁止建设养殖场；其他区域禁止建设有污染排放的养殖场（以国务院及省级人民政府批准公布的名单为准，范围按照其规划确定的范围执行）。

5.其他法律、法规规定的禁止养殖区域。

（二）限养区范围

依法划定的限养区为禁养区边界外一定区域内限定畜禽养殖的区域，共分为七大类，包括饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、主要交通干线两侧、地表湖库水体堤岸两侧外延一定区域，以及国家或地方法律、法规规定的其他限养区域，全县畜禽限养区主要情况如下：

1.城镇居民区、风景名胜区、自然保护区核心区及缓冲区、文化教育科学研究区等人口集中区域外延300米以内的区域。

2.溆水、沅江干流两岸300米以内区域。

3.其他需要控制养殖规模的区域。

（三）适养区范围

县辖行政区域内除禁养区和限养区以外的其它满足环境容量的为适养区。

2.4.4种养结合现状

2.4.4.1 种植业发展情况

全县耕地面积44836.56公顷，其中旱地面积8710.28公顷，水田面积36126.26公顷，园地面积21167.30公顷，林地面积239840.11公顷，草地面积263.74公顷。全县各乡镇土地面积见表2.4-19。

表2.4-19   各乡镇土地分类面积统计情况     单位：公顷

| 镇街 | 总面积 | 耕地面积 |  |  | 园地面积 | 林地面积 | 草地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田 | 旱地 | 合计 |  |  |  |
| 卢峰镇 | 18602.10 | 3774.61 | 594.03 | 4368.64 | 2313.97 | 7204.62 | 35.68 |
| 大江口镇 | 21157.70 | 1246.06 | 170.88 | 1416.94 | 4687.93 | 11902.95 | 7.47 |
| 低庄镇 | 20820.86 | 2056.40 | 339.85 | 2396.25 | 1808.90 | 14553.89 | 38.21 |
| 桥江镇 | 13308.87 | 2651.71 | 838.46 | 3490.17 | 432.39 | 5527.36 | 34.15 |
| 龙潭镇 | 24832.08 | 3256.98 | 585.03 | 3842.01 | 1628.62 | 17077.54 | 6.17 |
| 均坪镇 | 8797.75 | 1027.26 | 349.72 | 1376.98 | 233.09 | 6286.27 | 4.48 |
| 观音阁镇 | 16358.43 | 2258.02 | 579.91 | 2837.93 | 560.89 | 9475.81 | 8.17 |
| 双井镇 | 10409.85 | 2668.55 | 555.49 | 3224.04 | 1003.19 | 4033.61 | 27.83 |
| 水东镇 | 12446.56 | 2081.60 | 355.39 | 2436.99 | 642.87 | 7549.61 | 7.50 |
| 两丫坪镇 | 8524.35 | 742.87 | 156.35 | 899.22 | 71.72 | 6870.56 | 3.51 |
| 黄茅园镇 | 11326.50 | 2309.63 | 194.76 | 2504.39 | 792.99 | 6702.36 | 4.41 |
| 祖师殿镇 | 11653.20 | 1055.83 | 684.38 | 1740.21 | 396.29 | 8362.25 | 11.64 |
| 葛竹坪镇 | 10119.23 | 1860.20 | 184.31 | 2044.51 | 769.27 | 6052.13 | 4.50 |
| 深子湖镇 | 24532.50 | 1551.06 | 371.38 | 1922.44 | 670.18 | 19909.08 | 15.16 |
| 三江镇 | 28749.90 | 829.20 | 248.09 | 1077.29 | 106.16 | 25710.96 | 7.16 |
| 北斗溪镇 | 17111.48 | 713.01 | 215.64 | 928.65 | 238.48 | 14827.91 | 19.15 |
| 思蒙镇 | 9128.36 | 650.03 | 198.45 | 848.48 | 1572.65 | 5799.96 | 1.98 |
| 统溪河镇 | 9528.11 | 721.67 | 145.30 | 866.97 | 91.27 | 7792.61 | 3.99 |
| 舒溶溪乡 | 5966.31 | 552.04 | 462.88 | 1014.92 | 881.37 | 3458.17 | 3.08 |
| 油洋乡 | 8381.57 | 872.01 | 631.98 | 1503.99 | 404.88 | 5514.08 | 2.33 |
| 小横垅乡 | 13243.46 | 872.71 | 152.50 | 1025.21 | 153.22 | 11281.16 | 5.89 |
| 淘金坪乡 | 7060.16 | 661.00 | 237.85 | 898.85 | 101.77 | 5503.51 | 1.74 |
| 中都乡 | 12340.52 | 423.38 | 161.88 | 585.26 | 126.30 | 11010.51 | 4.38 |
| 沿溪乡 | 13846.41 | 744.04 | 247.40 | 991.44 | 69.00 | 12006.02 | 3.81 |
| 龙庄湾乡 | 4659.05 | 546.39 | 48.37 | 594.76 | 1409.90 | 2055.18 | 1.35 |
| 合计 | 342905.31 | 36126.26 | 8710.28 | 44836.54 | 21167.30 | 239840.11 | 263.74 |

2.4.4.2 畜禽业发展情况

（1）现有土地可养殖猪当量

根据前文统计，溆浦县2021年畜禽养殖折算猪当量为230372头，溆浦县农用地各作物对畜禽粪肥需求量较大（不考虑林地施肥情况下），全县耕地约可承载109万标准猪，在所有养殖场在达到设计规模养殖量的情况下，畜禽猪当量占全县土地可承载猪当量的21.10%，未达到全县区域可承载猪当量80%的阈值（87万猪当量）。

（2）种植、蔬菜、果园基地畜禽粪污利用统计

溆浦县为农业大县，乡镇农业主要以当地居民种植为主，2021年主要农作物产量统计如下表。

表2.4-20   2021年全县主要农作物产量

| 作物类型 | 作物总产量（t/a） | 作物类型 | 作物总产量（t/a） | 作物类型 | 作物总产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 258018 | 马铃薯 | 15689 | 烟叶 | 1600 |
| 小麦 | 302 | 棉花 | 142 | 蔬菜、瓜菜类 | 314065 |
| 玉米 | 85263 | 油料作物 | 32983 | 柑、桔、橙等 | 127073 |
| 大豆 | 3515 | 甘蔗 | 14762 | 其他园林水果 | 84717 |
| 茶叶 | 1046 |  |  |  |  |

目前溆浦县畜禽养殖产生粪污，大部分经收集处理后，就近利用与当地土地施肥使用。

（3）粪肥田间配套情况

溆浦县乡（镇、街道）目前基本无粪肥田间施用设施。

（4）解决方向

根据《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号），全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加大环境监管力度，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。因此，通过国家、省市粪污治理项目对畜禽养殖场开展标准化养殖和粪污综合处理设施改造提升，全县畜禽粪污物以堆积发酵还田和有机肥生产为主要技术手段，通过建立土地、粪便消纳协议这一机制解决粪便消纳问题。

其一，畜禽养殖户通过自有农田、菜地、蔬果大棚来消纳养殖产生的粪便和污水；

其二，畜禽养殖场通过与农业生产者签订粪肥土地消纳协议，利用农业生产者的土地来消纳养殖场产生的粪便和污水。

通过建立以上机制，确保养殖场户产生的粪便能够还田处理，实现了养殖、种植良性发展。通过粪污资源化利用，尤其是有机肥的施用，改善了土壤环境，提升农作物品质。

2.4.5存在的问题

畜禽养殖行业门槛低，布局分散且涉及千家万户，法律法规执行难度大，导致部分养殖废弃物污染问题时有发生，主要存在以下问题：

（1）畜禽养殖主体意识不强

养殖场从业人员普遍文化程度不高，畜禽粪污污染防治意识薄弱、守法意识淡薄，畜禽粪污污染防治主体责任意识不强，未办理完成相关环保手续，根据统计，溆浦县322家养殖企业中，有47家未履行环境影响评价手续，溆浦县无达标排放的养殖企业，故畜禽养殖户无需办理排污许可手续，尚有77家畜禽养殖场未履行排污许可手续。

（2）农牧结合不到位

源头控制是治污的根本，畜禽废弃物利用得当就是有机肥，对畜禽养殖业的产业规划不足，会导致畜禽养殖产业发展自发、分散，畜牧业和种植业的匹配度不高。根据县农业农村局介绍，溆浦县2017年畜禽养殖整治活动中，县所有养殖企业均签订了足够的消纳土地用作粪污的综合利用，但在实际运行过程中，因资金问题等产生的各种困难，导致许多企业农牧结合运行不到位。

（3）粪污治理设施有待进一步完善

近年来，畜禽养殖场污染防治设施逐步提升，但部分畜禽养殖户存在配套治理设施不足、设计施工不规范、粪污利用率不高，亟待进一步改造升级（溆浦县目前无达标排放型养殖企业）。散养户属于粗放型管理模式，其标准化程度比较低，畜禽粪污资源没有得到合理有效利用，对环境造成较大污染。

（4）粪污转运系统及资源化利用体系尚不健全

田间配套设施和粪污拉运输送设施建设基本属于空白阶段，导致粪污转运体系不健全。粪污处理利用市场化运营机制还未有效建立，社会化服务组织对接种养主体的桥梁纽带作用发挥不足，粪肥资源化利用路径不畅。

（5）畜禽粪污污染源头控制不足

溆浦县全县219家畜禽养殖场中，有185家采取干清粪工艺，有34家采取水冲粪清理工艺。不符合农牧结合“生态型”治理模式，实现“减量化、无害化、资源化、效益化”的治理目标。

表2.4-21   2021年溆浦县畜禽养殖场统计情况

| 序号 | 养殖场户名称 | 设计存栏（头/羽） | 设计出栏（头/羽） | 建筑面积 | 养殖场地址 | 养殖畜种 | 法人姓名 | 实际存栏（头/羽） | 实际出栏（头/羽） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李和青养殖场 | 440 | 880 | 880 | 祖师殿镇向家垅村 | 生猪 | 李和青 | 0 | 0 | 小型 |
| 2 | 舒冬章养殖场 | 340 | 680 | 680 | 祖师殿镇王钊溪村 | 生猪 | 舒冬章 | 241 | 474 | 小型 |
| 3 | 舒作良 | 890 | 1560 | 1780 | 祖师殿镇松溪村 | 生猪 | 舒作良 | 640 | 137 | 小型 |
| 4 | 严永湘养殖场 | 300 | 600 | 600 | 祖师殿镇四门村 | 生猪 | 严永湘 | 142 | 31 | 小型 |
| 5 | 罗杰养殖场 | 300 | 600 | 600 | 祖师殿镇水田庄村 | 生猪 | 罗杰 | 326 | 490 | 小型 |
| 6 | 舒刚平养殖场 | 650 | 1300 | 1300 | 祖师殿镇水堆湾村 | 生猪 | 舒刚平 | 256 | 425 | 小型 |
| 7 | 溆浦广茂种养专业合作社 | 2200 | 4400 | 4400 | 祖师殿镇水堆湾村 | 生猪 | 张广 | 0 | 3022 | 小型 |
| 8 | 腾辉蛋鸡养殖场 | 20000 | 20000 | 1900 | 祖师殿镇柳林村 | 鸡 | 李永斌 | 10000 |  | 小型 |
| 9 | 黄兴华养殖场 | 960 | 1810 | 1920 | 祖师殿镇赤溪村 | 生猪 | 黄兴华 | 436 | 571 | 小型 |
| 10 | 溆浦县太阳山生态种养殖专业合作社 | 1000 | 2000 | 2000 | 中都乡上尚村 | 生猪 | 覃群夫 | 407 | 383 | 小型 |
| 11 | 舒孝海养殖场 | 310 | 620 | 620 | 油洋乡庄坪村 | 生猪 | 舒孝海 | 0 | 172 | 小型 |
| 12 | 邓成家养殖场 | 450 | 890 | 900 | 油洋乡小址坊村 | 生猪 | 邓成家 | 486 | 541 | 小型 |
| 13 | 肖时君养猪场 | 300 | 580 | 600 | 油洋乡麻溪村 | 生猪 | 肖时君 | 90 | 131 | 小型 |
| 14 | 兴华生态养殖场 | 400 | 800 | 800 | 油洋乡来溪村 | 生猪 | 唐孝华 | 0 | 0 | 小型 |
| 15 | 油洋水兰养殖场 | 300 | 600 | 600 | 油洋乡河底江村 | 生猪 | 严水兰 | 58 | 139 | 小型 |
| 16 | 八戒养殖专业合作社 | 1500 | 3000 | 3000 | 油洋乡东山村 | 生猪 | 向斌 | 0 | 440 | 小型 |
| 17 | 张丽华养殖场 | 750 | 1400 | 1500 | 油洋乡东山村 | 生猪 | 张丽华 | 0 | 406 | 小型 |
| 18 | 溆浦宏焱种养农民专业合作社 | 1200 | 2400 | 2400 | 沿溪乡朱家园村 | 生猪 | 刘丁焱 | 912 | 1280 | 小型 |
| 19 | 段吉生养殖场 | 840 | 1590 | 1680 | 沿溪乡瓦庄村 | 生猪 | 段吉生 | 93 | 98 | 小型 |
| 20 | 小横垅乡金团生态养殖场专业合作社 | 300 | 600 | 600 | 小横垅乡治湾村 | 生猪 | 李勇 | 1261 | 536 | 小型 |
| 21 | 文文养猪场 | 310 | 600 | 620 | 小横垅乡罗丰村 | 生猪 | 张克球 | 310 | 180 | 小型 |
| 22 | 张在前养殖场 | 320 | 620 | 640 | 小横垅乡罗丰村 | 生猪 | 张在前 | 180 | 146 | 小型 |
| 23 | 溆浦县美达养殖场 | 300 | 590 | 600 | 小横垅乡罗丰村 | 生猪 | 张超健 | 157 | 187 | 小型 |
| 24 | 君元盟生态孰料猪场 | 300 | 600 | 600 | 统溪河镇竹坪村 | 生猪 | 张在元 | 0 | 345 | 小型 |
| 25 | 溆浦县辰信生态农场 | 530 | 1050 | 1060 | 统溪河镇龙岩村 | 生猪 | 张在喜 | 231 | 510 | 小型 |
| 26 | 戴军文养殖场 | 2000 | 4000 | 4000 | 淘金坪乡乡门村 | 生猪 | 戴军文 | 300 | 306 | 小型 |
| 27 | 伍振华养殖场 | 300 | 570 | 600 | 淘金坪乡双江潭村 | 生猪 | 伍振华 | 302 | 909 | 小型 |
| 28 | 李秋生养殖场 | 300 | 560 | 600 | 淘金坪乡双江潭村 | 生猪 | 李秋生 | 388 | 402 | 小型 |
| 29 | 伍振华育肥养殖场 | 900 | 1800 | 1800 | 淘金坪乡双江潭村 | 生猪 | 胡红梅 | 523 | 995 | 小型 |
| 30 | 溆浦县创业种养农牧有限公司 | 3000 | 6000 | 6000 | 淘金坪乡令溪塘村 | 生猪 | 舒生银 | 2272 | 5515 | 大型 |
| 31 | 邓德生猪场 | 420 | 830 | 840 | 思蒙镇新庄垅村 | 生猪 | 邓德生 | 535 | 0 | 小型 |
| 32 | 舒大猛猪场 | 300 | 550 | 600 | 思蒙镇管竹垅村 | 生猪 | 舒大猛 | 400 | 205 | 小型 |
| 33 | 钟广国养殖场 | 40000 | 80000 | 1100 | 思蒙镇管竹垅村 | 鸡 | 钟广国 | 12000 | 24000 | 小型 |
| 34 | 周成喜猪场 | 610 | 1189 | 1220 | 水东镇银湖村 | 生猪 | 周成喜 | 0 | 590 | 小型 |
| 35 | 武建华猪场 | 1780 | 3460 | 3560 | 水东镇银湖村 | 生猪 | 武建华 | 0 | 2478 | 小型 |
| 36 | 溆浦桔颂农业发展有限公司 | 370 | 490 | 2590 | 水东镇银湖村 | 牛 | 戚建林 | 245 | 260 | 小型 |
| 37 | 溆浦县舍予养殖专业合作社 | 2800 | 5200 | 5600 | 水东镇银湖村 | 生猪 | 舒生银 | 2095 | 1156 | 大型 |
| 38 | 溆浦县启仁生态环保养殖场 | 1000 | 2000 | 2000 | 水东镇溪口村 | 生猪 | 王治生 | 0 | 2088 | 小型 |
| 39 | 贺华生猪场 | 350 | 700 | 700 | 水东镇溪口村 | 生猪 | 贺华生 | 0 | 0 | 小型 |
| 40 | 益翠园农业开发有限公司 | 20000 | 20000 | 1900 | 水东镇邱家湾村 | 鸡 | 陈涛 | 20000 | 0 | 小型 |
| 41 | 张楚华猪场 | 360 | 700 | 720 | 水东镇绿化社区 | 生猪 | 张楚华 | 152 | 30 | 小型 |
| 42 | 罗春花猪场 | 380 | 730 | 760 | 水东镇联合村 | 生猪 | 罗春花 | 0 | 200 | 小型 |
| 43 | 舒象逢猪场 | 370 | 650 | 740 | 水东镇联合村 | 生猪 | 舒象逢 | 0 | 52 | 小型 |
| 44 | 志成家庭农场 | 3800 | 7600 | 7600 | 水东镇联合村 | 生猪 | 姜雕成 | 0 | 2900 | 大型 |
| 45 | 张家军猪场 | 300 | 560 | 600 | 水东镇莲塘坪村 | 生猪 | 张家军 | 0 | 0 | 小型 |
| 46 | 张家军养殖场 | 300 | 6000 | 600 | 水东镇莲塘坪村 | 生猪 | 张家军 | 230 | 200 | 小型 |
| 47 | 覃名前猪场 | 380 | 740 | 760 | 水东镇莲塘坪村 | 生猪 | 覃名前 | 191 | 287 | 小型 |
| 48 | 溆浦鸿飞达养殖有限责任公司 | 7850 | 13400 | 15700 | 水东镇湖田坪村 | 生猪 | 张在信 | 0 | 6110 | 大型 |
| 49 | 黄亿兵猪场 | 340 | 620 | 680 | 水东镇湖田坪村 | 生猪 | 黄亿兵 | 0 | 270 | 小型 |
| 50 | 溆浦县水东镇双惠养殖场 | 2310 | 4100 | 4620 | 水东镇高明溪村 | 生猪 | 王端东 | 0 | 0 | 小型 |
| 51 | 舒福养猪场 | 300 | 600 | 600 | 水东镇高明溪村 | 生猪 | 舒刚仁 | 305 | 261 | 小型 |
| 52 | 湖南宴康牧业有限公司 | 800 | 1600 | 1600 | 水东镇高明溪村 | 生猪 | 刘健 | 0 | 640 | 小型 |
| 53 | 伍少华 | 730 | 1350 | 1460 | 水东镇板栗坪村 | 生猪 | 伍少华 | 0 | 0 | 小型 |
| 54 | 溆浦凯鸿养殖有限公司 | 2890 | 3900 | 5780 | 水东镇板栗坪村 | 生猪 | 黄军民 | 182 | 1428 | 大型 |
| 55 | 宋泽端猪场 | 310 | 600 | 620 | 水东镇板栗坪村 | 生猪 | 宋泽端 | 88 | 104 | 小型 |
| 56 | 黄德义猪场 | 320 | 620 | 640 | 水东镇板栗坪村 | 生猪 | 黄德义 | 0 | 92 | 小型 |
| 57 | 舒振奇猪场 | 330 | 630 | 660 | 水东镇板栗坪村 | 生猪 | 舒振奇 | 27 | 237 | 小型 |
| 58 | 维康种养合作社 | 1900 | 3800 | 3800 | 水东镇板栗坪村 | 生猪 | 戴永长 | 0 | 4009 | 小型 |
| 59 | 邹腊文养殖场 | 650 | 1300 | 1300 | 双井镇堰塘湾村 | 生猪 | 邹腊文 | 3800 | 1050 | 小型 |
| 60 | 刘雄让猪场 | 860 | 1590 | 1720 | 双井镇塘下垅村 | 生猪 | 刘雄让 | 347 | 497 | 小型 |
| 61 | 向小松养殖场 | 2000 | 4000 | 4000 | 双井镇塘下垅村 | 生猪 | 向小松 | 0 | 1328 | 小型 |
| 62 | 张克柏养殖场 | 2300 | 4600 | 4600 | 双井镇塘下垅村 | 生猪 | 张克柏 | 151 | 1244 | 小型 |
| 63 | 溆浦湘园生态农业开发有限公司 | 1500 | 3000 | 3000 | 双井镇塘湾村 | 生猪 | 刘兴孝 | 0 | 515 | 小型 |
| 64 | 舒采华养猪场 | 320 | 600 | 640 | 双井镇双井社区 | 生猪 | 舒采华 | 0 | 337 | 小型 |
| 65 | 向中伟养殖场 | 380 | 660 | 760 | 双井镇双井社区 | 生猪 | 向中伟 | 47 | 259 | 小型 |
| 66 | 刘克文养猪场 | 350 | 700 | 700 | 双井镇花桥社区 | 生猪 | 刘克文 | 70 | 194 | 小型 |
| 67 | 李远福养殖场 | 800 | 1600 | 1600 | 双井镇和平村 | 生猪 | 李远福 | 240 | 318 | 小型 |
| 68 | 谢阳美养殖场 | 430 | 850 | 860 | 双井镇凤凰村 | 生猪 | 谢阳美 | 79 | 33 | 小型 |
| 69 | 樊云养殖场 | 380 | 700 | 760 | 双井镇洞底湾村 | 生猪 | 樊云 | 115 | 227 | 小型 |
| 70 | 舒采春猪场 | 330 | 660 | 660 | 舒溶溪乡竹坡坳村 | 生猪 | 舒采春 | 334 | 230 | 小型 |
| 71 | 溆浦县义陵牧业开发有限公司 | 320 | 600 | 640 | 舒溶溪乡扎水塘村 | 生猪 | 舒望菊 | 0 | 0 | 小型 |
| 72 | 溆浦生源养殖有限公司 | 2300 | 4570 | 4600 | 舒溶溪乡水田溪村 | 生猪 | 舒清铁 | 1262 | 2123 | 小型 |
| 73 | 舒采军猪场 | 690 | 1280 | 1380 | 舒溶溪乡水田溪村 | 生猪 | 舒采军 | 475 | 545 | 小型 |
| 74 | 舒清冬猪场 | 300 | 600 | 600 | 舒溶溪乡水田溪村 | 生猪 | 舒清冬 | 354 | 468 | 小型 |
| 75 | 田序尚养猪场 | 300 | 600 | 600 | 舒溶溪乡舒溶溪村 | 生猪 | 田序尚 | 340 | 490 | 小型 |
| 76 | 永华养殖场 | 400 | 800 | 800 | 舒溶溪乡舒溶溪村 | 生猪 | 吕崇永 | 440 | 367 | 小型 |
| 77 | 溆浦县荣悦牲猪养殖专业合作社 | 1290 | 2160 | 2580 | 舒溶溪乡火炉溪村 | 生猪 | 黄金菊 | 1085 | 2885 | 小型 |
| 78 | 张勤月猪场 | 320 | 640 | 640 | 舒溶溪乡火炉溪村 | 生猪 | 张勤月 | 0 | 0 | 小型 |
| 79 | 张安养殖场 | 400 | 738 | 800 | 深子湖镇卫星村 | 生猪 | 张安 | 0 | 0 | 小型 |
| 80 | 朱好南养殖场 | 350 | 700 | 700 | 深子湖镇铁山溪村 | 生猪 | 朱好南 | 0 | 0 | 小型 |
| 81 | 朱贻淼养殖场 | 300 | 600 | 600 | 深子湖镇水隘村 | 生猪 | 朱贻淼 | 171 | 154 | 小型 |
| 82 | 舒泽开养殖场 | 390 | 710 | 780 | 深子湖镇深子湖村 | 生猪 | 舒泽开 | 0 | 358 | 小型 |
| 83 | 田家文养殖场 | 300 | 600 | 600 | 深子湖镇深子湖村 | 生猪 | 田家文 | 145 | 375 | 小型 |
| 84 | 舒象云养殖场 | 370 | 650 | 740 | 深子湖镇龙跃村 | 生猪 | 舒象云 | 135 | 315 | 小型 |
| 85 | 张在利养殖场 | 330 | 600 | 660 | 深子湖镇龙跃村 | 生猪 | 张在利 | 220 | 305 | 小型 |
| 86 | 毛泽长养殖场 | 300 | 600 | 600 | 深子湖镇曾家溪村 | 生猪 | 毛泽长 | 50 | 105 | 小型 |
| 87 | 黄水玉养殖场 | 450 | 900 | 900 | 深子湖镇白泥村 | 生猪 | 黄水玉 | 190 | 0 | 小型 |
| 88 | 王飞敏养殖场 | 810 | 1520 | 1620 | 三江镇西湖村 | 生猪 | 王飞敏 | 725 | 730 | 小型 |
| 89 | 刘让洲养殖场 | 310 | 570 | 620 | 三江镇西湖村 | 生猪 | 刘让洲 | 0 | 0 | 小型 |
| 90 | 石本冬猪场 | 350 | 680 | 700 | 桥江镇紫荆村 | 生猪 | 石本冬 | 451 | 540 | 小型 |
| 91 | 四合养殖场 | 450 | 900 | 900 | 桥江镇紫荆村 | 生猪 | 陈仁义 | 277 | 203 | 小型 |
| 92 | 严萍养殖场 | 110 | 110 | 770 | 桥江镇紫荆村 | 牛 | 严萍 | 80 | 130 | 小型 |
| 93 | 溆浦诩杰生态种养专业合作社养殖场 | 2240 | 480 | 4480 | 桥江镇紫荆村 | 生猪 | 张英师 |  |  | 小型 |
| 94 | 舒氏生态苑 | 640 | 1230 | 1280 | 桥江镇章池村 | 生猪 | 舒清国 | 183 | 10 | 小型 |
| 95 | 严洪培养猪场 | 420 | 830 | 840 | 桥江镇章池村 | 生猪 | 严洪培 | 512 | 627 | 小型 |
| 96 | 艾其实养殖场 | 460 | 920 | 920 | 桥江镇章池村 | 生猪 | 艾其实 | 0 | 0 | 小型 |
| 97 | 王春云养殖场 | 350 | 700 | 700 | 桥江镇堰塘村 | 生猪 | 王春云 | 408 | 337 | 小型 |
| 98 | 林秀养殖专业合作社 | 400 | 800 | 800 | 桥江镇堰塘村 | 生猪 | 袁东 | 0 | 0 | 小型 |
| 99 | 刘克祥猪场 | 430 | 790 | 860 | 桥江镇兴旺村 | 生猪 | 刘克祥 | 53 | 65 | 小型 |
| 100 | 黄伟养猪场 | 400 | 720 | 800 | 桥江镇萝卜田村 | 生猪 | 黄伟 | 19 | 91 | 小型 |
| 101 | 奠江华养殖场 | 800 | 1600 | 1600 | 桥江镇萝卜田村 | 生猪 | 奠江华 | 0 | 0 | 小型 |
| 102 | 王菊翠养猪场 | 360 | 720 | 720 | 桥江镇机坪村 | 生猪 | 王菊翠 | 8 | 8 | 小型 |
| 103 | 戴兴贵养殖场 | 400 | 800 | 800 | 桥江镇机坪村 | 生猪 | 戴兴贵 | 0 | 0 | 小型 |
| 104 | 绿生园牧业专业合作社 | 510 | 1020 | 1020 | 桥江镇黄潭村 | 生猪 | 夏赞跃 | 0 | 414 | 小型 |
| 105 | 刘革猪场 | 490 | 950 | 980 | 桥江镇河上坡村 | 生猪 | 刘革 | 131 | 325 | 小型 |
| 106 | 怀化严科农牧有限公司 | 3100 | 6030 | 6200 | 桥江镇大湾村 | 生猪 | 覃水菊 | 1259 | 900 | 大型 |
| 107 | 溆浦县金宇生态家庭农场 | 2800 | 5600 | 5600 | 桥江镇大湾村 | 生猪 | 邹冬香 | 120 | 293 | 大型 |
| 108 | 舒明光养殖场 | 300 | 600 | 600 | 桥江镇楚垅村 | 生猪 | 舒明光 | 0 | 0 | 小型 |
| 109 | 鑫光农业发展有限公司 | 2000 | 4000 | 4000 | 桥江镇白岩冲村 | 生猪 | 周在刚 | 272 | 725 | 小型 |
| 110 | 荆仁玉养殖场 | 400 | 800 | 800 | 桥江镇白岩冲村 | 生猪 | 荆仁玉 | 0 | 0 | 小型 |
| 111 | 范大江养殖场 | 400 | 800 | 800 | 桥江镇白岩冲村 | 生猪 | 范大江 | 26 | 0 | 小型 |
| 112 | 范大富养殖场 | 320 | 640 | 640 | 桥江镇白岩冲村 | 生猪 | 范大富 | 0 | 0 | 小型 |
| 113 | 戴先兵养殖场 | 330 | 650 | 660 | 桥江镇白岩冲村 | 生猪 | 戴先兵 | 0 | 118 | 小型 |
| 114 | 张良菊养猪场 | 330 | 610 | 660 | 桥江镇白田村 | 生猪 | 张良菊 | 110 | 37 | 小型 |
| 115 | 戴望英养殖场 | 350 | 680 | 700 | 桥江镇白田村 | 生猪 | 戴望英 | 0 | 5 | 小型 |
| 116 | 杨继红养殖场 | 500 | 1000 | 1000 | 卢峰镇枣子坡村 | 生猪 | 杨继宏 | 0 | 915 | 小型 |
| 117 | 熊永福养殖场 | 360 | 690 | 720 | 卢峰镇瑶头村 | 生猪 | 熊永福 | 0 | 53 | 小型 |
| 118 | 溆浦宏养鸡场 | 20000 | 20000 | 1860 | 卢峰镇杨家仁村 | 鸡 | 武昆明 | 20000 |  | 小型 |
| 119 | 廖润莲猪场 | 690 | 1240 | 1380 | 卢峰镇山门垅村 | 生猪 | 廖润莲 | 179 | 636 | 小型 |
| 120 | 贺采林猪场 | 790 | 1460 | 1580 | 卢峰镇山门垅村 | 生猪 | 贺采林 | 72 | 165 | 小型 |
| 121 | 贺显叶猪场 | 750 | 1480 | 1500 | 卢峰镇山门垅村 | 生猪 | 贺显叶 | 278 | 453 | 小型 |
| 122 | 陈世强猪场 | 1240 | 2140 | 2480 | 卢峰镇南华山村 | 生猪 | 陈世强 | 0 | 371 | 小型 |
| 123 | 黄泽学养殖场 | 790 | 1650 | 1580 | 卢峰镇南华山村 | 生猪 | 黄泽学 | 325 | 396 | 小型 |
| 124 | 杨同强养殖场 | 420 | 790 | 840 | 卢峰镇南华山村 | 生猪 | 杨同强 | 8 | 266 | 小型 |
| 125 | 嘉辉农牧有限公司 | 50000 | 50000 | 6100 | 卢峰镇南华山村 | 鸡 | 李永水 | 90000 | 670 | 小型 |
| 126 | 湖南大康国际农业食品有限公司溆浦分公司 | 11000 | 22000 | 22000 | 卢峰镇南华山村 | 生猪 | 王中华 | 2545 | 5879 | 大型 |
| 127 | 覃达义养殖场 | 370 | 660 | 740 | 卢峰镇茅坪村 | 生猪 | 覃达义 | 300 | 600 | 小型 |
| 128 | 王海军猪场 | 720 | 1360 | 1440 | 卢峰镇漫水村 | 生猪 | 王海军 | 0 | 120 | 小型 |
| 129 | 溆浦青松牧业有限公司 | 610 | 950 | 1220 | 卢峰镇漫水村 | 生猪 | 王青松 | 0 | 300 | 小型 |
| 130 | 张友军养殖场 | 300 | 600 | 600 | 卢峰镇漫水村 | 生猪 | 张友军 | 0 | 0 | 小型 |
| 131 | 严延求猪场 | 680 | 1350 | 1360 | 卢峰镇麻阳水村 | 生猪 | 严延求 | 0 | 760 | 小型 |
| 132 | 溆浦县溆为生态农业开发有限公司 | 30000 | 30000 | 2800 | 卢峰镇麻阳水村 | 鸡 | 梁也 | 2000 |  | 小型 |
| 133 | 侯鑫养殖场 | 580 | 1050 | 1160 | 卢峰镇雷峰山村 | 生猪 | 候鑫 | 77 | 85 | 小型 |
| 134 | 田春华养殖场 | 1500 | 3000 | 3000 | 卢峰镇红远村 | 生猪 | 田春华 | 0 | 1470 | 小型 |
| 135 | 溆浦昌煜养殖有限公司 | 950 | 1670 | 1900 | 卢峰镇大潭村 | 生猪 | 舒煜良 | 201 | 69 | 小型 |
| 136 | 溆浦鑫盛养殖有限公司 | 15000 | 30000 | 30000 | 卢峰镇大潭村 | 生猪 | 舒煜良 | 3240 | 52 | 大型 |
| 137 | 舒煜清养殖场 | 350 | 650 | 700 | 卢峰镇大潭村 | 生猪 | 舒煜清 | 200 | 188 | 小型 |
| 138 | 志鑫家禽农民专业合作社 | 1800 | 3600 | 3600 | 龙庄湾乡龙庄湾村 | 生猪 | 李志能 | 0 | 362 | 小型 |
| 139 | 陆家启养殖场 | 300 | 600 | 600 | 龙庄湾乡刘家湖村 | 生猪 | 陆家启 | 66 | 2 | 小型 |
| 140 | 侯友祥养殖场 | 300 | 600 | 600 | 龙庄湾乡刘家湖村 | 生猪 | 侯友祥 | 10 | 99 | 小型 |
| 141 | 溆浦县生光种养农民专业合作社 | 3530 | 7000 | 7060 | 龙潭镇梓坪村 | 生猪 | 李生光 | 1095 | 2677 | 大型 |
| 142 | 吴世荣养殖场 | 300 | 600 | 600 | 龙潭镇中华村 | 生猪 | 吴世荣 | 96 | 252 | 小型 |
| 143 | 惠玲养殖场 | 300 | 600 | 600 | 龙潭镇阳雀坡村 | 生猪 | 肖惠玲 | 56 | 599 | 小型 |
| 144 | 张翼养殖场 | 310 | 590 | 620 | 龙潭镇小黄村 | 生猪 | 张翼 | 242 | 1703 | 小型 |
| 145 | 钟晓翔养殖场 | 320 | 570 | 640 | 龙潭镇小黄村 | 生猪 | 钟晓翔 | 186 | 1066 | 小型 |
| 146 | 唐成业养殖场 | 300 | 570 | 600 | 龙潭镇向家冲村 | 生猪 | 唐成业 | 302 | 560 | 小型 |
| 147 | 韩小华猪场 | 620 | 1190 | 1240 | 龙潭镇温水村 | 生猪 | 韩小华 | 0 | 710 | 小型 |
| 148 | 谌孙南养殖场 | 310 | 590 | 620 | 龙潭镇龙泉村 | 生猪 | 谌孙南 | 3 | 0 | 小型 |
| 149 | 张风香养殖场 | 320 | 560 | 640 | 龙潭镇莲河村 | 生猪 | 张风香 | 269 | 532 | 小型 |
| 150 | 张永财养殖场 | 300 | 550 | 600 | 龙潭镇栗山村 | 生猪 | 张永财 | 314 | 437 | 小型 |
| 151 | 吴世晓养殖场 | 300 | 520 | 600 | 龙潭镇栗山村 | 生猪 | 吴世晓 | 289 | 387 | 小型 |
| 152 | 易传华养殖场 | 310 | 560 | 620 | 龙潭镇金厂村 | 生猪 | 易传华 | 205 | 420 | 小型 |
| 153 | 向自生养殖场 | 350 | 700 | 700 | 龙潭镇金厂村 | 生猪 | 向自生 | 187 | 395 | 小型 |
| 154 | 唐钺养殖场 | 380 | 720 | 760 | 龙潭镇虎岗村 | 生猪 | 唐钺 | 0 | 504 | 小型 |
| 155 | 杨银刚养殖场 | 320 | 560 | 640 | 龙潭镇虎岗村 | 生猪 | 杨银刚 | 42 | 316 | 小型 |
| 156 | 谌小燕养殖场 | 300 | 530 | 600 | 龙潭镇合心村 | 生猪 | 谌小燕 | 225 | 695 | 小型 |
| 157 | 张彪养殖场 | 360 | 710 | 720 | 龙潭镇合心村 | 生猪 | 张彪 | 322 | 224 | 小型 |
| 158 | 铭洋养殖场 | 450 | 900 | 900 | 龙潭镇芙蓉村 | 生猪 | 李修芳 | 0 | 596 | 小型 |
| 159 | 溆浦县两丫坪镇生态农业养殖场 | 450 | 900 | 900 | 两丫坪镇提高村 | 生猪 | 舒佳莉 | 80 | 207 | 小型 |
| 160 | 平安养殖场 | 1200 | 2400 | 2400 | 两丫坪镇两丫坪社区 | 生猪 | 杨超 | 1760 | 1835 | 小型 |
| 161 | 罗业均猪场 | 300 | 600 | 600 | 均坪镇岩落湾村 | 生猪 | 罗业均 | 28 | 95 | 小型 |
| 162 | 众发养牛合作社 | 500 | 1000 | 1000 | 均坪镇先锋村 | 生猪 | 向英全 | 0 | 0 | 小型 |
| 163 | 向小伍牛场 | 100 | 100 | 700 | 均坪镇先锋村 | 牛 | 向小伍 | 50 | 70 | 小型 |
| 164 | 向长顺猪场 | 570 | 1100 | 1140 | 均坪镇明家塘村 | 生猪 | 向长顺 | 481 | 1491 | 小型 |
| 165 | 向英欢猪场 | 890 | 1640 | 1780 | 均坪镇金屋湾村 | 生猪 | 向英欢 | 437 | 1926 | 小型 |
| 166 | 唐钰养殖场 | 500 | 1000 | 1000 | 黄茅园镇紫云村 | 生猪 | 唐钰 | 0 | 1013 | 小型 |
| 167 | 唐礼胜养殖场 | 300 | 600 | 600 | 黄茅园镇西坪村 | 生猪 | 唐礼胜 | 58 | 61 | 小型 |
| 168 | 王瑞珍养殖场 | 1000 | 2200 | 2000 | 黄茅园镇湾潭村 | 生猪 | 王瑞珍 | 0 | 1241 | 小型 |
| 169 | 溆浦县黄茅园镇同心圆家庭农场 | 4000 | 8000 | 8000 | 黄茅园镇湾潭村 | 生猪 | 张在伟 | 3002 | 9046 | 大型 |
| 170 | 溆浦县杉木坳种养农民专业合作社 | 2400 | 4800 | 4800 | 黄茅园镇七里村 | 生猪 | 马文开 | 1970 | 350 | 小型 |
| 171 | 溆浦县黄茅园镇谌群花养殖场 | 2400 | 4800 | 4800 | 黄茅园镇茅湾村 | 生猪 | 谌群花 | 3793 | 4281 | 小型 |
| 172 | 唐友元养殖场 | 530 | 1000 | 1060 | 黄茅园镇茅湾村 | 生猪 | 唐友元 | 0 | 1190 | 小型 |
| 173 | 瑞丰养殖场 | 500 | 1000 | 1000 | 黄茅园镇景江村 | 生猪 | 唐瑞川 | 0 | 0 | 小型 |
| 174 | 溆浦县四丰种养专业合作社 | 3000 | 6000 | 6000 | 黄茅园镇景江村 | 生猪 | 唐海 | 4000 | 10730 | 大型 |
| 175 | 侯艳华养殖场 | 1100 | 2000 | 2200 | 黄茅园镇金中村 | 生猪 | 侯艳华 | 0 | 1967 | 小型 |
| 176 | 唐剑养殖场 | 700 | 1400 | 1400 | 黄茅园镇金中村 | 生猪 | 唐剑 | 355 | 1362 | 小型 |
| 177 | 兄弟养殖场 | 900 | 1800 | 1800 | 黄茅园镇金中村 | 生猪 | 唐明 | 0 | 1280 | 小型 |
| 178 | 姜定友养殖场 | 350 | 700 | 700 | 黄茅园镇宏兴 | 生猪 | 姜定友 | 0 | 256 | 小型 |
| 179 | 仙子养殖场 | 800 | 1600 | 1600 | 黄茅园镇分水界村 | 生猪 | 向如仙 | 308 | 727 | 小型 |
| 180 | 溆浦县唐欢种养农民专业合作社 | 4000 | 8000 | 8000 | 黄茅园镇大埠村 | 生猪 | 唐欢 | 0 | 1984 | 大型 |
| 181 | 溆浦县鑫华种养农民专业合作社 | 3000 | 6000 | 6000 | 黄茅园镇爱家村 | 生猪 | 唐微 | 0 | 6028 | 大型 |
| 182 | 瞿红其养殖场 | 320 | 640 | 640 | 观音阁镇颜家垅村 | 生猪 | 瞿红其 | 195 | 85 | 小型 |
| 183 | 向前进养殖场 | 460 | 900 | 920 | 观音阁镇铁溪垅村 | 生猪 | 向前进 | 130 |  | 小型 |
| 184 | 湖南鸿羽溆浦鹅业发展有限公司 | 12000 | 35000 | 4500 | 观音阁镇青垅村 | 鹅 | 黄德茂 | 20000 | 50000 | 小型 |
| 185 | 溆浦县旺财农业科技发展有限责任公司 | 4000 | 8000 | 8000 | 观音阁镇青垅村 | 生猪 | 黄德旺 | 0 | 0 | 大型 |
| 186 | 邓宗春养殖场 | 300 | 600 | 600 | 观音阁镇坪里村 | 生猪 | 邓宗春 | 0 | 0 | 小型 |
| 187 | 舒采稳养殖场 | 400 | 800 | 800 | 观音阁镇莲花台村 | 生猪 | 舒采稳 | 112 | 160 | 小型 |
| 188 | 溆浦县裕隆生物科技有限公司 | 600 | 1200 | 1200 | 观音阁镇莲花台村 | 生猪 | 张琪 | 0 | 0 | 小型 |
| 189 | 易达牧业 | 1000 | 2000 | 2000 | 观音阁镇观音阁村 | 生猪 | 谢秀花 | 800 | 1400 | 小型 |
| 190 | 丁海军养牛场 | 100 | 100 | 700 | 观音阁镇丁桥村 | 牛 | 丁海军 | 80 | 120 | 小型 |
| 191 | 丁永猪场 | 420 | 840 | 840 | 观音阁镇丁桥村 | 生猪 | 丁永 | 0 | 0 | 小型 |
| 192 | 王玉梅猪场 | 660 | 1340 | 1320 | 观音阁镇川水村 | 生猪 | 王玉梅 | 0 | 533 | 小型 |
| 193 | 肖青花养猪场 | 350 | 700 | 700 | 观音阁镇川水村 | 生猪 | 肖青花 | 0 | 0 | 小型 |
| 194 | 叶平猪场 | 300 | 600 | 600 | 观音阁镇赤洪村 | 生猪 | 叶平 | 318 | 81 | 小型 |
| 195 | 溆浦县横楠种养扶贫农民专业合作社 | 4800 | 9000 | 9600 | 葛竹坪镇楠木冲村 | 生猪 | 黄政文 | 3700 | 5167 | 大型 |
| 196 | 博美生猪养殖专业合作社 | 400 | 800 | 800 | 葛竹坪镇楠木冲村 | 生猪 | 张吉松 | 0 | 250 | 小型 |
| 197 | 鑫业养殖专业合作社 | 700 | 1500 | 1400 | 葛竹坪镇步家垅村 | 生猪 | 张在球 | 0 | 329 | 小型 |
| 198 | 肖成林养殖场 | 300 | 600 | 600 | 低庄镇正宁村 | 生猪 | 肖成林 | 0 | 0 | 小型 |
| 199 | 张勤国养殖场 | 330 | 650 | 660 | 低庄镇夜珠溪村 | 生猪 | 张勤国 | 476 | 0 | 小型 |
| 200 | 谢序云养殖场 | 300 | 600 | 600 | 低庄镇杨和平村 | 生猪 | 谢序云 | 0 | 0 | 小型 |
| 201 | 杨巩固养殖场 | 550 | 1100 | 1100 | 低庄镇岩头村 | 生猪 | 杨巩固 | 100 | 70 | 小型 |
| 202 | 建康专业合作社 | 500 | 1100 | 1000 | 低庄镇小龙潭村 | 生猪 | 刘兴荣 | 0 | 712 | 小型 |
| 203 | 溆浦县惠泽牧业有限公司 | 4000 | 8000 | 8000 | 低庄镇思溪村 | 生猪 | 张贻伟 | 3700 | 1256 | 大型 |
| 204 | 周中伟猪场 | 300 | 540 | 600 | 低庄镇连山村 | 生猪 | 周中伟 | 0 | 1188 | 小型 |
| 205 | 溆浦县低庄科发种公猪站 | 390 | 690 | 780 | 低庄镇连山村 | 生猪 | 胡艳英 | 66 | 0 | 小型 |
| 206 | 周永忠养殖场 | 300 | 570 | 600 | 低庄镇连山村 | 生猪 | 周永忠 | 71 | 103 | 小型 |
| 207 | 成翔猪场 | 980 | 1830 | 1960 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘辉 | 249 | 378 | 小型 |
| 208 | 利安猪场 | 460 | 785 | 920 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘仁省 | 512 | 88 | 小型 |
| 209 | 刘兴尚养殖场 | 300 | 550 | 600 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘兴尚 | 0 | 0 | 小型 |
| 210 | 张霞养殖场 | 310 | 580 | 620 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 张霞 | 750 | 595 | 小型 |
| 211 | 肖艳英养殖场 | 420 | 770 | 840 | 低庄镇后湾村 | 生猪 | 肖艳英 | 765 | 1101 | 小型 |
| 212 | 溆浦四都生态园 | 600 | 1200 | 1200 | 低庄镇后湾村 | 生猪 | 谢云 | 241 | 0 | 小型 |
| 213 | 李力养殖场 | 2710 | 5360 | 5420 | 大江口镇小江口村 | 生猪 | 李力 | 1259 | 728 | 大型 |
| 214 | 舒清和猪场 | 400 | 800 | 800 | 大江口镇小江口村 | 生猪 | 舒清和 | 200 | 72 | 小型 |
| 215 | 肖建东养殖场 | 480 | 930 | 960 | 大江口镇江坪社区 | 生猪 | 肖建东 | 145 | 83 | 小型 |
| 216 | 幸福猪场 | 1020 | 1970 | 2040 | 大江口镇江口社区 | 生猪 | 潘启伍 | 1022 | 1180 | 小型 |
| 217 | 刘家华猪场 | 530 | 1020 | 1060 | 大江口镇飞水洞村 | 生猪 | 刘家华 | 38 | 177 | 小型 |
| 218 | 张波养猪场 | 330 | 650 | 660 | 北斗溪镇松林村 | 生猪 | 张波 | 370 | 284 | 小型 |
| 219 | 君利养殖场 | 320 | 630 | 640 | 北斗溪镇光明村 | 生猪 | 李军 | 150 | 187 | 小型 |

表2.4-22   2021年溆浦县畜禽养殖户统计情况

| 序号 | 养殖场户名称 | 设计存栏（头/羽） | 设计出栏（头/羽） | 建筑面积 | 养殖场地址 | 养殖畜种 | 法人姓名 | 实际存栏（头/羽） | 实际出栏（头/羽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗治团养殖场 | 60 | 80 | 420 | 祖师殿镇王钊溪村 | 牛 | 罗治团 | 40 | 60 |
| 2 | 李永飞养殖场 | 250 | 500 | 500 | 祖师殿镇水田庄村 | 生猪 | 李永飞 | 307 | 490 |
| 3 | 李满国养殖场 | 200 | 400 | 400 | 祖师殿镇水田庄村 | 生猪 | 李满国 | 120 | 250 |
| 4 | 刘胜武养殖场 | 90 | 180 | 180 | 祖师殿镇水堆湾村 | 生猪 | 刘胜武 | 100 | 0 |
| 5 | 沈阳养殖场 | 260 | 500 | 520 | 祖师殿镇柳溪村 | 生猪 | 沈阳 | 0 | 290 |
| 6 | 贺文华养殖场 | 200 | 410 | 400 | 沿溪乡金鸡垅村 | 生猪 | 贺文华 | 260 | 0 |
| 7 | 姜邦情养殖场 | 100 | 200 | 200 | 小横垅乡罗丰村 | 生猪 | 姜邦情 | 0 | 0 |
| 8 | 罗小叶养殖场 | 5500 | 5500 | 700 | 统溪河镇枫林村 | 鸡 | 罗小叶 | 0 | 0 |
| 9 | 扶生友 | 200 | 280 | 400 | 思蒙镇九家溪村 | 生猪 | 扶生友 | 200 | 420 |
| 10 | 王维二猪场 | 200 | 400 | 400 | 思蒙镇九家溪村 | 生猪 | 王维二 | 180 | 0 |
| 11 | 戴焕金猪场 | 200 | 400 | 400 | 思蒙镇黄家庄村 | 生猪 | 戴焕金 | 150 | 0 |
| 12 | 舒象波猪场 | 160 | 320 | 320 | 思蒙镇管竹垅村 | 生猪 | 舒象波 | 120 | 0 |
| 13 | 覃达息猪场 | 280 | 520 | 560 | 水东镇绿化社区 | 生猪 | 覃达息 | 24 | 98 |
| 14 | 溆浦县启源种公猪站 | 105 | 30 | 210 | 水东镇绿化社区 | 生猪 | 黄桂兰 | 0 | 0 |
| 15 | 黄祖建养殖场 | 200 | 400 | 400 | 水东镇绿化社区 | 生猪 | 黄祖建 | 160 | 0 |
| 16 | 贺宣德养殖场 | 150 | 300 | 300 | 水东镇联合村 | 生猪 | 贺宣德 | 80 | 0 |
| 17 | 黄长江养殖场 | 100 | 200 | 200 | 水东镇莲塘坪村 | 生猪 | 黄长江 | 90 | 0 |
| 18 | 戴望应养殖场 | 70 | 140 | 140 | 水东镇标东垅村 | 生猪 | 戴望应 | 60 | 0 |
| 19 | 陈名科养殖场 | 200 | 400 | 400 | 水东镇标东垅村 | 生猪 | 陈名科 | 180 | 0 |
| 20 | 舒清义养殖场 | 230 | 450 | 460 | 双井镇兰花村 | 生猪 | 舒清义 | 200 | 0 |
| 21 | 李永忠养殖场 | 150 | 300 | 300 | 双井镇和平村 | 生猪 | 李永忠 | 130 | 0 |
| 22 | 李正文养殖场 | 220 | 440 | 440 | 双井镇和平村 | 生猪 | 李正文 | 0 | 0 |
| 23 | 李启茂养殖场 | 170 | 350 | 340 | 双井镇和平村 | 生猪 | 李启茂 | 0 | 0 |
| 24 | 李启华养殖场 | 160 | 320 | 320 | 双井镇彩花村 | 生猪 | 李启华 | 0 | 0 |
| 25 | 舒海肉鸡场 | 15000 | 30000 | 760 | 双井镇百花村 | 鸡 | 舒海 | 6000 | 1200 |
| 26 | 舒采为猪场 | 220 | 460 | 440 | 舒溶溪乡扎水塘村 | 生猪 | 舒采为 | 0 | 0 |
| 27 | 夏洪溪猪场 | 250 | 400 | 500 | 舒溶溪乡曹家溪村 | 生猪 | 夏洪溪 | 200 | 210 |
| 28 | 向理开养殖场 | 120 | 240 | 240 | 深子湖镇向家垴村 | 生猪 | 向理开 | 0 | 0 |
| 29 | 梁元掌养殖场 | 170 | 340 | 340 | 深子湖镇卫星村 | 生猪 | 梁元掌 | 0 | 0 |
| 30 | 张克柏猪场 | 240 | 400 | 480 | 深子湖镇卫星村 | 生猪 | 张克柏 | 0 | 0 |
| 31 | 黄仁生养殖场 | 100 | 200 | 200 | 深子湖镇让家溪村 | 生猪 | 黄仁生 | 0 | 0 |
| 32 | 沈龙端养殖场 | 200 | 400 | 400 | 深子湖镇荞子湾村 | 生猪 | 沈龙端 | 0 | 0 |
| 33 | 舒武玲养殖场 | 150 | 300 | 300 | 深子湖镇葡萄溪村 | 生猪 | 舒武玲 | 0 | 0 |
| 34 | 张小军养殖场 | 40 | 45 | 280 | 深子湖镇胡家坪村 | 牛 | 张小军 | 0 | 0 |
| 35 | 张小明养殖场 | 200 | 400 | 400 | 深子湖镇贺家冲村 | 生猪 | 张小明 | 0 | 0 |
| 36 | 张利群养殖场 | 200 | 400 | 400 | 深子湖镇贺家冲村 | 生猪 | 张利群 | 0 | 0 |
| 37 | 刘水让养殖场 | 100 | 200 | 200 | 深子湖镇贺家冲村 | 生猪 | 刘水让 | 0 | 0 |
| 38 | 张在英养殖场 | 120 | 240 | 240 | 深子湖镇贺家冲村 | 生猪 | 张在英 | 0 | 0 |
| 39 | 张雨民养殖场 | 150 | 300 | 300 | 深子湖镇贺家冲村 | 生猪 | 张雨民 | 0 | 0 |
| 40 | 李佑安养殖场 | 280 | 550 | 560 | 深子湖镇白泥村 | 生猪 | 李佑安 | 0 | 180 |
| 41 | 三江生态种养合作社养殖场 | 16000 | 31000 | 800 | 三江镇朱溪村 | 鸡 | 刘桂枝 | 8000 | 16000 |
| 42 | 刘承志养殖场 | 260 | 560 | 520 | 三江镇一心村 | 生猪 | 刘承志 | 258 | 65 |
| 43 | 成叶群养殖场 | 240 | 480 | 480 | 三江镇西湖村 | 生猪 | 成叶群 | 0 | 0 |
| 44 | 何爱林养殖场 | 250 | 500 | 500 | 三江镇西湖村 | 生猪 | 何爱林 | 1191 | 83 |
| 45 | 刘丰强养殖场 | 220 | 440 | 440 | 三江镇乐园村 | 生猪 | 刘丰强 | 0 | 0 |
| 46 | 刘丁刚养殖场 | 280 | 560 | 560 | 三江镇乐园村 | 生猪 | 刘丁刚 | 215 | 97 |
| 47 | 刘丁付养殖场 | 190 | 380 | 380 | 三江镇乐园村 | 生猪 | 刘丁付 | 0 | 0 |
| 48 | 刘慧养殖场 | 150 | 300 | 300 | 三江镇乐园村 | 生猪 | 刘慧 | 0 | 0 |
| 49 | 陆湘琼养殖场 | 250 | 500 | 500 | 三江镇将溪村 | 生猪 | 陆湘琼 | 320 | 832 |
| 50 | 陈菊花养殖场 | 200 | 400 | 400 | 桥江镇堰塘村 | 生猪 | 陈菊花 | 0 | 0 |
| 51 | 周本发养殖场 | 250 | 500 | 500 | 桥江镇堰塘村 | 生猪 | 周本发 | 29 | 15 |
| 52 | 匡建军养猪场 | 200 | 400 | 400 | 桥江镇新渡村 | 生猪 | 匡建军 | 0 | 0 |
| 53 | 舒象善养殖场 | 130 | 260 | 260 | 桥江镇蛇湾村 | 生猪 | 舒象善 | 0 | 0 |
| 54 | 周本德养殖场 | 220 | 440 | 440 | 桥江镇林家坡村 | 生猪 | 周本德 | 0 | 0 |
| 55 | 袁士良养猪场 | 130 | 260 | 260 | 桥江镇林家坡村 | 生猪 | 袁士良 | 0 | 0 |
| 56 | 舒晖养殖场 | 5000 | 5000 | 900 | 桥江镇机坪村 | 鸡 | 舒晖 | 0 | 0 |
| 57 | 肖体健养殖场 | 160 | 320 | 320 | 桥江镇黄潭村 | 生猪 | 肖体健 | 0 | 0 |
| 58 | 翟小平养猪场 | 250 | 500 | 500 | 桥江镇曹坡村 | 生猪 | 翟小平 | 0 | 209 |
| 59 | 周生敬养殖场 | 200 | 400 | 400 | 桥江镇板水村 | 生猪 | 周生敬 | 0 | 0 |
| 60 | 刘毅养牛场 | 40 | 50 | 280 | 桥江镇白岩冲村 | 牛 | 刘毅 | 0 | 0 |
| 61 | 溆浦华兴福利生态养殖合作社 | 3000 | 5000 | 860 | 卢峰镇南华山村 | 鸡 | 贺莹 | 0 | 0 |
| 62 | 向宗礼 | 100 | 200 | 200 | 卢峰镇红星村 | 生猪 | 向宗礼 | 103 | 100 |
| 63 | 溆浦县金中屠宰场 | 150 | 300 | 300 | 卢峰镇红花园村 | 生猪 | 舒生银 | 0 | 0 |
| 64 | 阳海提养鸡场 | 4000 | 4000 | 800 | 龙庄湾乡小冲村 | 鸡 | 阳海堤 | 0 | 0 |
| 65 | 张在要养殖场 | 100 | 200 | 200 | 龙庄湾乡龙庄湾村 | 生猪 | 张在要 | 0 | 0 |
| 66 | 李通生态养殖场 | 6000 | 12000 | 600 | 龙潭镇梓坪村 | 鹅 | 李通 | 4000 | 0 |
| 67 | 吴传礼养殖场 | 200 | 200 | 500 | 龙潭镇合心村 | 羊 | 吴传礼 | 0 | 0 |
| 68 | 张学斌养殖场 | 270 | 550 | 540 | 龙潭镇大华村 | 生猪 | 张学斌 | 322 | 255 |
| 69 | 武宗成养殖场 | 80 | 160 | 160 | 均坪镇向家塘村 | 生猪 | 武宗成 | 0 | 0 |
| 70 | 武宗前养猪场 | 100 | 200 | 200 | 均坪镇先锋村 | 生猪 | 武宗前 | 0 | 0 |
| 71 | 黄茅湾生态综合养殖场 | 6000 | 12000 | 800 | 黄茅园镇景江村 | 鸡 | 郑昌文 | 0 | 0 |
| 72 | 黄全郁猪场 | 100 | 200 | 200 | 观音阁镇铁溪垅村 | 生猪 | 黄全郁 | 0 | 0 |
| 73 | 向明军猪场 | 260 | 520 | 520 | 观音阁镇仑斗坪村 | 生猪 | 向明军 | 48 | 0 |
| 74 | 谢学文猪场 | 100 | 200 | 200 | 观音阁镇仑斗坪村 | 生猪 | 谢学文 | 0 | 0 |
| 75 | 李永高猪场 | 200 | 400 | 400 | 观音阁镇金家洞村 | 生猪 | 李永高 | 0 | 0 |
| 76 | 刘生国猪场 | 250 | 500 | 500 | 观音阁镇丁桥村 | 生猪 | 刘生国 | 0 | 0 |
| 77 | 智华养殖场 | 200 | 400 | 400 | 葛竹坪镇天星村 | 生猪 | 李小华 | 0 | 0 |
| 78 | 赵桂喜养殖场 | 150 | 300 | 300 | 葛竹坪镇天星村 | 生猪 | 赵桂喜 | 0 | 0 |
| 79 | 姜新田养殖场 | 200 | 400 | 400 | 葛竹坪镇旗形村 | 生猪 | 姜新田 | 0 | 0 |
| 80 | 罗道水养殖场 | 260 | 520 | 520 | 低庄镇夜珠溪村 | 生猪 | 罗道水 | 115 | 85 |
| 81 | 毛精明养殖场 | 150 | 300 | 300 | 低庄镇夜珠溪村 | 生猪 | 毛精明 | 0 | 0 |
| 82 | 谢满文养殖场 | 200 | 400 | 400 | 低庄镇杨和平村 | 生猪 | 谢满文 | 0 | 0 |
| 83 | 谢再阳养殖场 | 130 | 260 | 260 | 低庄镇杨和平村 | 生猪 | 谢再阳 | 0 | 0 |
| 84 | 谢水阳养殖场 | 110 | 220 | 220 | 低庄镇阳兴村 | 生猪 | 谢水阳 | 0 | 0 |
| 85 | 莫建明养殖场 | 50 | 100 | 100 | 低庄镇阳兴村 | 生猪 | 莫建明 | 0 | 0 |
| 86 | 潘永友养殖场 | 150 | 300 | 300 | 低庄镇岩头村 | 生猪 | 潘永友 | 0 | 0 |
| 87 | 周如刚养殖场 | 170 | 340 | 340 | 低庄镇严家坡村 | 生猪 | 周如刚 | 0 | 0 |
| 88 | 周心冬养殖场 | 140 | 280 | 280 | 低庄镇莲塘村 | 生猪 | 周心冬 | 0 | 0 |
| 89 | 向长胜养殖场 | 140 | 280 | 280 | 低庄镇连山村 | 生猪 | 向长胜 | 0 | 0 |
| 90 | 张在群养殖场 | 220 | 440 | 440 | 低庄镇连山村 | 生猪 | 张在群 | 0 | 0 |
| 91 | 李华庭养殖场 | 130 | 260 | 260 | 低庄镇连山村 | 生猪 | 李华庭 | 0 | 0 |
| 92 | 李延春养殖场 | 160 | 320 | 320 | 低庄镇栗子坪村 | 生猪 | 李延春 | 0 | 0 |
| 93 | 刘仁旺养殖场 | 160 | 320 | 320 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘仁旺 | 0 | 0 |
| 94 | 罗玉堂养殖场 | 120 | 240 | 240 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 罗玉堂 | 0 | 0 |
| 95 | 刘仁喜养殖场 | 110 | 220 | 220 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘仁喜 | 0 | 0 |
| 96 | 刘仁满养殖场 | 100 | 200 | 200 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘仁满 | 0 | 0 |
| 97 | 刘仁青养殖场 | 75 | 150 | 150 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘仁青 | 0 | 0 |
| 98 | 刘兴厂养殖场 | 220 | 440 | 440 | 低庄镇金风村 | 生猪 | 刘兴厂 | 0 | 0 |
| 99 | 汤才朋养殖场 | 200 | 400 | 400 | 低庄镇吉家冲村 | 生猪 | 汤才朋 | 0 | 0 |
| 100 | 万吕楚养殖场 | 100 | 200 | 450 | 大江口镇清江屯村 | 羊 | 万吕楚 | 0 | 0 |
| 101 | 溆浦县江口屠宰场 | 50 | 100 | 100 | 大江口镇江口社区 | 生猪 | 周培 | 0 | 0 |
| 102 | 田逢铁猪场 | 200 | 400 | 400 | 大江口镇飞水洞村 | 生猪 | 田逢铁 | 0 | 0 |
| 103 | 张贻和养殖场 | 150 | 300 | 300 | 北斗溪镇前进村 | 生猪 | 张贻和 | 0 | 0 |

表2.4-23    溆浦县集中处置单位

| 序号 | 处理单位名称 | 地址 | 处理种类 | 年产量 | 投资(万元) | 备注（已建/规划） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病死畜禽集中处理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 溆浦永福盛生物科技有限公司 | 卢峰镇红远村 | 病死畜禽 | 2000吨（处理量） | 2500 | 已建 |
| 粪污集中处理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南润湘土生物科技有限公司 | 双井镇宝塔村 | 畜禽粪便 | 10万吨 | / | 已建 |

第三章 规划目标

3.1规划目标

3.1.1规划目标

依据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），畜禽养殖规划指标主要包括4项约束性指标。包括：畜禽粪污综合利用率、粪污处理设施配套率、粪污资源化利用台账建设率、达标排放的畜禽养殖场自行监测覆盖率。

本次规划与《湖南省畜禽养殖污染防治规划（2021年-2025年）》中全省统一目标值的目标与市州目标保持一致，主要针对畜禽规模养殖场。溆浦县畜禽养殖规划指标见表3.1-1所示。

表3-1-1 畜禽养殖规划指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 现状 | 目标值 2025年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率 | % | 98.2 | 100 | 约束性 |
| 2 | 畜禽粪污综合利用率 | % | 72 | 80 | 约束性 |
| 3 | 畜禽养殖场/畜禽养殖户粪污资源化利用台账建设率 | % | 72 | 100 | 约束性 |
| 4 | 畜禽养殖场达标排放的畜禽养殖场自行监测覆盖率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 5 | 畜禽养殖场/畜禽养殖户新(改、扩)建规模畜禽养殖场环境影响评价执行率 | % | 85.3 | 100 | 预期性 |
| 6 | 畜禽养殖场/畜禽养殖户新(改、扩)建规模畜禽养殖场排污许可手续执行率 | % | 76.1 | 100 | 预期性 |
| 7 | 建立美丽牧场11家 | % | 91 | 100 | 预期性 |
| 8 | 建立标准化畜禽养殖示范场3家 | % | 67 | 100 | 预期性 |
| 注：①根据县农业农村局统计，目前未配备粪污处理设施装备的规模养殖场目前仅4户, ②根据县局提供2021年规模养殖场畜禽粪污综合利用情况（前文表2.4-15），计算得来。 ③与畜禽粪污综合利用率保持一致。 ④目前溆浦县无达标排放的畜禽养殖场，故无自行监测的覆盖要求，满足率为100%。 ⑤目前溆浦县尚有47家养殖企业未履行环境影响评价手续。 ⑥目前溆浦县无达标排放的养殖企业，故目前溆浦县的畜禽养殖户均无需办理排污许可手续，尚有77家畜禽养殖场未履行排污许可手续 ⑦目前溆浦县已建成美丽牧场10家 ⑧目前溆浦县已建成准化畜禽养殖示范场2家 |  |  |  |  |  |

3.1.2分区污染防治目标和计划

3.1.2.1 禁养区的污染防治目标和计划

1、禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场及畜禽养殖户。

3.1.2.2 非禁养区的污染防治目标和计划

1、根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），非禁养区要构建种养循环发展机制，提高畜禽粪污综合利用率，以能源化、肥料化作为资源化主导方向，尽可能提高畜禽粪污资源化利用率。

（1）畜禽畜禽养殖场必须实行规模化生态型养殖和环保型养殖模式，建设畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行收集、贮存、防渗漏的设施，并配套建设沼气池、有机堆肥厂等综合利用设施。无条件建设综合利用设施可以委托专业第三方粪污处理机构处理。第三方处理运输过程应密闭无洒漏，制定合理的运输路线。周边有土地消纳条件的，畜禽粪污按《粪便无害化卫生标准》（GB7959）等标准无害化处理后还田利用，按《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）等规范进行还田利用。还田利用前根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》进行土地消纳能力测算。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。畜禽粪污实现全部综合利用或还田利用的，不需设排污口。按《固定污染源排污许可分类管理名录》实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。

（2）养殖专业户参照规模化畜禽养殖场管理，按《固定污染源排污许可分类管理名录》实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。

（3）散养户建场按《水污染防治法》第五十六条、第五十八条第二款、第八十三条等法律法规达到基本的污染防治要求，应当配备沉淀池、三级化粪池等设施，不得将粪污随意堆放和排放，同时做好防渗漏、防溢流措施，禁止向自然水体或者其他区域直接排放畜禽粪便、沼液、沼渣或者污水，探索进行公示无异议后方可饲养的方案。各镇人民政府应当指导各村民委员会将畜禽散养户纳入村规民约管理，保护农村生态环境，保障农村干净、整洁、平安、有序。

各镇在发出限期整改通知，要求各镇非禁养区内的畜禽养殖场所依法办理环评及排污许可手续，完善粪污综合利用及污染治理设施。对期限内不执行整改要求或达不到整改要求的，由生态环境行政主管部门提请当地人民政府依法做出处罚，必要时可予以关停。

2、非禁养区内所有畜禽养殖污染防治应坚持“综合利用优先，资源化、无害化和减量化”原则，积极推行清洁生产，严格控制含重金属的畜禽饲料添加剂、兽药的使用，实现科学养殖、饮排分离、雨污分离和干湿分离，有条件的畜禽养殖场要添置有机肥加工设施及建立与排污量相匹配的生态农业示范基地，积极采用生物治理技术，提高畜禽粪污综合利用率。凡以“公司加农户”形式经营的畜禽养殖场，应由公司负责将畜禽养殖污染防治工作落实到农户，并进行规范化管理。

3、非禁养区内所有畜禽养殖场（含养殖专业户和散养户）应加强对病死畜禽尸体的处理和处置，可委托专业处置公司处置，不具备运输条件的养殖场也应采取其他无害化处理（卫生填埋等）。

4、在非禁养区新建、改建和扩建畜禽养殖场，必须符合城镇总体规划及环境功能区划的要求。

5、在非禁养区新建、改建和扩建畜禽养殖场，必须严格执行相关法律办理相关手续。

6、在非禁养区新建、改建和扩建畜禽养殖场，必须实行“三同时”制度，应按有关规定开展环境保护设施竣工验收；对一时难以达到设计规模的，可以实行分阶段验收。

7、非禁养区内畜禽养殖场按《固定污染源排污许可分类管理名录》实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。

目前非禁养区重点治理任务：

1、全面排查区域内的养殖场，建立养殖档案。

2、规范环境影响评价制度，需要开展环评的养殖场必须通过环境影响评价审批后方可进行建设（含新建、改建、扩建）以及落实排污许可制度和环保验收。

3、对各养殖场提出粪污综合利用及污染防治要求，逐步实现污染物的减量化、资源化和无害化。

3.2畜禽养殖环境承载力分析

畜禽养殖环境承载力分析包括畜禽粪污土地承载力、水环境和水资源承载力测算等内容。

（1）通过计算规划区域内畜禽粪肥养分需求量和土地可承载养殖量（以猪当量计），测算区域粪污土地承载力；

（2）水生态环境质量较差的地区应按照《水环境承载力评价办法（试行）》的要求，根据各类污染源污染物排放比例、产业结构优化目标等因素，进一步测算畜禽养殖水环境承载力；

（3）在畜禽粪污土地、水环境承载力测算基础上，根据农业生产取水、用水指标，畜牧业行业用水定额等因素，综合确定本区域畜禽粪污环境承载力（以猪当量计）

3.2.1畜禽粪污土地承载力分析

（1）畜禽粪肥养分需求量测算

根据养分平衡，参考农业部办公厅《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号），通过区域内各种植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）种植面积和产量核算氮（磷）总养分需求量，根据粪肥当季利用效率和化肥替代比例，核算畜禽粪肥氮（磷）养分最大需求量（在现状养分利用效率和设定的最大化肥替代比例前提下，现有种植条件所需的最大粪肥氮（磷）养分量）。大田作物与果菜茶种植类型结合当地实际条件分别设定化肥替代率。

计算公式如下：

（式1）

（式2）

式中：

Atotal—区域内各种作物总产量下氮（磷）需求量（吨）。

yi—区域内第i种作物总产量（吨）。

ai—第i种作物收获100千克产量吸收的氮（磷）量，千克/（100 千克）。主要作物吸收氮（磷）的量见农办牧〔2018〕1号附表1。

NMneed—区域内各种作物种植面积粪肥氮（磷）养分最大需求量，吨。

f—施肥供给养分占比（%）。根据土壤氮（磷）养分状况确定，土壤不同氮（磷）养分水平下的施肥占比推荐值参考农办牧〔2018〕1号。本次计算取45%。

K—粪肥当季利用率（%）。粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%-30%，磷素当季利用率取值范围推荐值为30%-35%，有实测值的根据当地实测值确定。本次计算取30%。

Pmanure—粪肥占施肥比例，指畜禽粪便有机肥提供的养分（氮、磷）占作物、蔬菜等生长、发育全过程施肥总量的比值，取值范围为 0~100%，全县粪肥占施肥比例按照50%计算。

（2）土地可承载猪当量养殖量

根据畜禽粪肥养分最大需求量测算结果，考虑畜禽粪污在收集、贮存、运输、施用等环节中的养分损失率，推算粪污养分理论需求量，通过猪当量氮磷营养元素排泄量，推算土地可承载猪当量养殖量（以存栏量计），即区域畜禽粪污土地承载力。

计算公式如下：

（式3）

式中：

Kpig—猪当量养殖量（存栏），头。

r—粪肥氮（磷）元素留存率，一般为60%-70%。

PN—猪当量的氮（磷）排泄量，千克/头。

综合考虑畜禽粪污养分在收集、处理和贮存过程中的损失，单位猪当量氮养分供给量参考值为7.0千克/头，磷养分供给量参考值为1.2千克/头。

（3）计算参数

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值如下：

表3-2-1   不同植物形成100 kg产量需要吸收氮磷量推荐值

| 作物种类 |  | 氮/N（kg） | 磷/P（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 小麦 | 3.0 | 1.0 |
|  | 水稻 | 2.2 | 0.8 |
|  | 玉米 | 2.3 | 0.3 |
|  | 谷子 | 3.8 | 0.44 |
|  | 大豆 | 7.2 | 0.748 |
|  | 棉花 | 11.7 | 3.04 |
|  | 马铃薯 | 0.5 | 0.088 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 0.28 | 0.09 |
|  | 番茄 | 0.33 | 0.1 |
|  | 青椒 | 0.51 | 0.107 |
|  | 茄子 | 0.34 | 0.1 |
|  | 大白菜 | 0.15 | 0.07 |
|  | 萝卜 | 0.28 | 0.057 |
|  | 大葱 | 0.19 | 0.036 |
|  | 大蒜 | 0.82 | 0.146 |
| 果树 | 桃 | 0.21 | 0.033 |
|  | 葡萄 | 0.74 | 0.512 |
|  | 香蕉 | 0.73 | 0.216 |
|  | 苹果 | 0.3 | 0.08 |
|  | 梨 | 0.47 | 0.23 |
|  | 柑桔 | 0.6 | 0.11 |
| 经济作物 | 油料 | 7.19 | 0.887 |
| 0.48 | 甘蔗 | 0.18 | 0.016 |
|  | 甜菜 | 0.48 | 0.062 |
|  | 烟叶 | 3.85 | 0.532 |
|  | 茶叶 | 6.40 | 0.88 |
| 人工林地 | 桉树 | 3.2kg/m3 | 3.3kg/m3 |
|  | 杨树 | 2.5kg/m3 | 2.5kg/m3 |

因溆浦县暂无统计经济林地和经济草地作物产量，本次计算仅考虑耕地和园地产出，计算承载量，溆浦县现有耕地和园地见下表：

表3-2-2   溆浦县耕地园地面积表

| 镇街 | 耕地面积 |  |  | 园地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 旱地 | 合计 |  |
| 卢峰镇 | 3774.61 | 594.03 | 4368.64 | 2313.97 |
| 大江口镇 | 1246.06 | 170.88 | 1416.94 | 4687.93 |
| 低庄镇 | 2056.40 | 339.85 | 2396.25 | 1808.90 |
| 桥江镇 | 2651.71 | 838.46 | 3490.17 | 432.39 |
| 龙潭镇 | 3256.98 | 585.03 | 3842.01 | 1628.62 |
| 均坪镇 | 1027.26 | 349.72 | 1376.98 | 233.09 |
| 观音阁镇 | 2258.02 | 579.91 | 2837.93 | 560.89 |
| 双井镇 | 2668.55 | 555.49 | 3224.04 | 1003.19 |
| 水东镇 | 2081.60 | 355.39 | 2436.99 | 642.87 |
| 两丫坪镇 | 742.87 | 156.35 | 899.22 | 71.72 |
| 黄茅园镇 | 2309.63 | 194.76 | 2504.39 | 792.99 |
| 祖师殿镇 | 1055.83 | 684.38 | 1740.21 | 396.29 |
| 葛竹坪镇 | 1860.20 | 184.31 | 2044.51 | 769.27 |
| 深子湖镇 | 1551.06 | 371.38 | 1922.44 | 670.18 |
| 三江镇 | 829.20 | 248.09 | 1077.29 | 106.16 |
| 北斗溪镇 | 713.01 | 215.64 | 928.65 | 238.48 |
| 思蒙镇 | 650.03 | 198.45 | 848.48 | 1572.65 |
| 统溪河镇 | 721.67 | 145.30 | 866.97 | 91.27 |
| 舒溶溪乡 | 552.04 | 462.88 | 1014.92 | 881.37 |
| 油洋乡 | 872.01 | 631.98 | 1503.99 | 404.88 |
| 小横垅乡 | 872.71 | 152.50 | 1025.21 | 153.22 |
| 淘金坪乡 | 661.00 | 237.85 | 898.85 | 101.77 |
| 中都乡 | 423.38 | 161.88 | 585.26 | 126.30 |
| 沿溪乡 | 744.04 | 247.40 | 991.44 | 69.00 |
| 龙庄湾乡 | 546.39 | 48.37 | 594.76 | 1409.90 |
| 合计 | 36126.26 | 8710.28 | 44836.54 | 21167.30 |

（4）畜禽粪污土地承载力

根据溆浦县2021年统计年鉴，溆浦县2021年主要农作物类型及产量详见下表。根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，计算得出2021年全县主要种植类型单位总需氮需磷量，详见下表。

表3.2-3   2021年全县主要农作物总需氮需磷量

| 作物类型 | 100kg作物产量氮消耗量（kg） | 100kg作物产量磷消耗量（kg） | 作物总产量（t/a） | Atotal（氮） （t/a） | Atotal（磷） （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 2.2 | 0.8 | 258018 | 5676.40 | 2064.14 |
| 小麦 | 3.0 | 1.0 | 302 | 9.06 | 3.02 |
| 玉米 | 2.3 | 0.3 | 85263 | 1961.05 | 255.79 |
| 高粱 | 2.3 | 0.3 | 2617 | 60.19 | 7.85 |
| 大麦 | 3.0 | 1.0 | 349 | 10.47 | 3.49 |
| 大豆 | 7.2 | 0.748 | 3515 | 253.08 | 26.29 |
| 马铃薯 | 0.5 | 0.088 | 15689 | 78.45 | 13.81 |
| 棉花 | 11.7 | 3.04 | 142 | 16.61 | 4.32 |
| 油料作物 | 7.19 | 0.887 | 32983 | 2371.48 | 292.56 |
| 甘蔗 | 0.18 | 0.016 | 14762 | 26.57 | 2.36 |
| 烟叶 | 3.85 | 0.532 | 1600 | 61.60 | 8.51 |
| 蔬菜、瓜菜类 | 0.3 | 0.1 | 314065 | 942.20 | 314.07 |
| 耕地需求营养合计 |  |  | / | 11467.15 | 2996.21 |
| 柑、桔、橙等 | 0.6 | 0.11 | 127073 | 762.44 | 139.78 |
| 其他园林水果 | 0.6 | 0.11 | 84717 | 508.30 | 93.19 |
| 园地需求营养合计 |  |  | / | 1270.74 | 232.97 |

表3.2-4 各乡镇各作物畜禽粪肥需求量及土地承载力（以N计）

| 序号 | 镇街 | Atotal （t） | 区域农作物粪肥需求量NMneed（t） | 土地可承载猪当量Kpig（头） | 土地可承载猪当量的阈值（80%） | 现有 猪当量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 1256.21 | 753.73 | 107675 | 86140 | 41970 |
| 2 | 大江口镇 | 643.82 | 386.29 | 55185 | 44148 | 5430 |
| 3 | 低庄镇 | 721.45 | 432.87 | 61839 | 49471 | 13035 |
| 4 | 桥江镇 | 918.58 | 551.15 | 78735 | 62988 | 21470 |
| 5 | 龙潭镇 | 1080.38 | 648.23 | 92604 | 74083 | 9970 |
| 6 | 均坪镇 | 366.16 | 219.70 | 31385 | 25108 | 2773 |
| 7 | 观音阁镇 | 759.49 | 455.69 | 65099 | 52079 | 10533 |
| 8 | 双井镇 | 884.79 | 530.87 | 75839 | 60671 | 11500 |
| 9 | 水东镇 | 661.86 | 397.12 | 56731 | 45385 | 33648 |
| 10 | 两丫坪镇 | 234.29 | 140.57 | 20082 | 16066 | 1650 |
| 11 | 黄茅园镇 | 688.11 | 412.87 | 58981 | 47185 | 25720 |
| 12 | 祖师殿镇 | 468.86 | 281.32 | 40188 | 32150 | 7880 |
| 13 | 葛竹坪镇 | 569.07 | 341.44 | 48777 | 39022 | 6450 |
| 14 | 深子湖镇 | 531.91 | 319.15 | 45592 | 36474 | 5353 |
| 15 | 三江镇 | 281.89 | 169.13 | 24162 | 19330 | 3600 |
| 16 | 北斗溪镇 | 251.82 | 151.09 | 21585 | 17268 | 800 |
| 17 | 思蒙镇 | 311.41 | 186.85 | 26692 | 21354 | 3080 |
| 18 | 统溪河镇 | 227.21 | 136.33 | 19475 | 15580 | 1050 |
| 19 | 舒溶溪乡 | 312.48 | 187.49 | 26784 | 21427 | 6720 |
| 20 | 油洋乡 | 408.96 | 245.38 | 35054 | 28043 | 4010 |
| 21 | 小横垅乡 | 271.40 | 162.84 | 23263 | 18610 | 1330 |
| 22 | 淘金坪乡 | 235.99 | 141.59 | 20228 | 16182 | 6500 |
| 23 | 中都乡 | 157.27 | 94.36 | 13480 | 10784 | 1000 |
| 24 | 沿溪乡 | 257.71 | 154.63 | 22089 | 17672 | 2240 |
| 25 | 龙庄湾乡 | 236.75 | 142.05 | 20293 | 16234 | 2660 |
| 26 | 合计 | 12737.89 | 7642.73 | 1091819 | 873455 | 230372 |

根据表3.2-4可见，溆浦县农用地各作物对畜禽粪肥需求量较大，以氮肥计，氮肥需求总量可达12737.89t，全县耕地和园地约可承载1091819标准猪。根据前文2021年全县设计畜禽养殖存（出）栏总量，折算为标准猪的数量为230372猪当量。在所有养殖场在达到设计规模养殖量的情况下，畜禽猪当量占全县土地可承载猪当量的21.10%，未达到全县区域可承载猪当量80%的阈值（873455猪当量）。因此，从全县范围的土地承载力而言，满足大力发展养殖业的需求，能够全部消纳粪污量。

且根据各乡镇土地量核算出的养殖承载量，也均超出现在设计养殖量，各乡镇土地承载能力足够。

3.2.2畜禽养殖水环境和水资源承载力分析

参考生态环境部组织编制的《水环境承载力评价办法（试行）》，结合国民经济发展和社会发展第十四个五年规划纲要，根据工业污染源、生活污水污染源、养殖废水污染源等以及大力发展畜牧业的总体目标，分析县畜禽养殖水环境和水资源承载力。

溆水为溆浦县内最大的河流，发源于县南金子山架枧田。上游为龙潭河（一都河），经龙潭、葛竹坪、北斗溪、统溪河、水东、卢峰、思蒙，于大江口注入沅江，总长143公里，流域面积（包括支流）3295.4平方公里，在溆浦境内面积3026.8平方公里。县城处河床宽100~200米，警戒水位154.5米，最高水位157.8米（1954年），最大流量4900立方米/秒，多年平均流量1920立方米/秒，年平均径流量29亿立方米/秒。溆水支流共175条，其中一级支流22条，二级支流63条，三级支流73条，四级支流17条，分向两岸注入，成向心状水系分布。溆水较大的支流为高明溪、三都河、四都河。

县水资源较为丰富，水体环境质量总体良好，具备大力发展畜禽养殖业的水环境条件。但是畜禽集中在个别镇大规模养殖或者不规范养殖给周边水体造成潜在的影响。因此，应同时考虑工业源、农业源和生活源水污染物排放总量控制要求，并结合相关水体环境容量，合理控制各乡镇的养殖规模，规范新建养殖场和养殖户的选址，严格落实《县禁养区划分方案》，严格监测河流和地下水水质，水质达标情况参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办﹝2011﹞22号）中的单因子评价法进行评价管控。河流的国控断面（点位）水质目标以生态环境部与各省（区、市）人民政府签订的《水污染防治目标责任书》中评价年水质考核目标为准，省控和市控断面（点位）水质目标以当地生态环境主管部门所规定的评价年考核目标为准，其他未明确规定的断面（点位）水质目标参照受其影响最近的国控、省控或市控断面（点位）水质目标执行。近10年溆浦县考核断面未出现过超标现象。

3.2.3畜禽粪污环境承载力分析

根据畜禽养殖粪污环境承载力测算与分析，结合现有耕地园地、面积和作物产量，溆浦县可以承载1091819猪当量的畜禽养殖量，按照溆浦县可承载猪当量养殖量的80%计算，畜禽猪当量养殖量可达872455猪当量。

综合考虑县畜禽土地承载力、水环境承载力和水资源承载力，综合确定溆浦县畜禽养殖总量应控制在87万猪当量以下。同时养殖布局应与各乡镇耕地面积及作物产量相适配，尽量做到养殖粪污能够在当地乡镇进行利用。对于养殖量较大的乡镇，采取强化养殖特色、提高粪肥替代化肥比例、养殖污水深度处理综合利用以及建设有机肥基地，粪肥在邻近乡镇予以消纳。

3.2.3畜禽养殖量控制

当前，畜禽养殖总量为23万余猪当量，远低于87万猪当量的阈值，各乡镇畜禽养殖猪当量阈值规划和粪污资源利用规划见表3.2-5。

表3.2-5   区各镇街畜禽养殖猪当量阈值

| 序号 | 镇街 | 土地可承载 猪当量Kpig （头） | 土地可承载 猪当量阈值（80%） | 现有 猪当量 | 承载力差值 +：剩余 -：缺少 | 粪污资源利用总体规划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 107675 | 86140 | 41970 | +44170 | 当地利用 |
| 2 | 大江口镇 | 55185 | 44148 | 5430 | +38718 | 当地利用 |
| 3 | 低庄镇 | 61839 | 49471 | 13035 | +36436 | 当地利用 |
| 4 | 桥江镇 | 78735 | 62988 | 21470 | +41518 | 当地利用 |
| 5 | 龙潭镇 | 92604 | 74083 | 9970 | +64113 | 当地利用 |
| 6 | 均坪镇 | 31385 | 25108 | 2773 | +22335 | 当地利用 |
| 7 | 观音阁镇 | 65099 | 52079 | 10533 | +41546 | 当地利用 |
| 8 | 双井镇 | 75839 | 60671 | 11500 | +49171 | 当地利用 |
| 9 | 水东镇 | 56731 | 45385 | 33648 | +11737 | 当地利用 |
| 10 | 两丫坪镇 | 20082 | 16066 | 1650 | +14416 | 当地利用 |
| 11 | 黄茅园镇 | 58981 | 47185 | 25720 | +21465 | 当地利用 |
| 12 | 祖师殿镇 | 40188 | 32150 | 7880 | +24270 | 当地利用 |
| 13 | 葛竹坪镇 | 48777 | 39022 | 6450 | +32572 | 当地利用 |
| 14 | 深子湖镇 | 45592 | 36474 | 5353 | +31121 | 当地利用 |
| 15 | 三江镇 | 24162 | 19330 | 3600 | +15730 | 当地利用 |
| 16 | 北斗溪镇 | 21585 | 17268 | 800 | +16468 | 当地利用 |
| 17 | 思蒙镇 | 26692 | 21354 | 3080 | +18274 | 当地利用 |
| 18 | 统溪河镇 | 19475 | 15580 | 1050 | +14530 | 当地利用 |
| 19 | 舒溶溪乡 | 26784 | 21427 | 6720 | +14707 | 当地利用 |
| 20 | 油洋乡 | 35054 | 28043 | 4010 | +24033 | 当地利用 |
| 21 | 小横垅乡 | 23263 | 18610 | 1330 | +17280 | 当地利用 |
| 22 | 淘金坪乡 | 20228 | 16182 | 6500 | +9682 | 当地利用 |
| 23 | 中都乡 | 13480 | 10784 | 1000 | +9784 | 当地利用 |
| 24 | 沿溪乡 | 22089 | 17672 | 2240 | +15432 | 当地利用 |
| 25 | 龙庄湾乡 | 20293 | 16234 | 2660 | +13574 | 当地利用 |
| 26 | 合计 | 1091819 | 873455 | 230372 | +643083 | 当地利用 |

由表3.2-5可知，溆浦县各乡镇均拥有充足的耕地和园地消纳养殖粪污，可积极促进当地乡镇绿色农业的发展。因此本次规划以畜禽粪污当地利用为主，如单个养殖企业因自身原因无法做到处理后再利用，需与湖南润湘土生物科技有限公司（粪污集中处置单位）签订相关协议，进行预处置后，运输至该单位进行无害化处置生产有机肥，防治畜禽粪污产生污染。

3.3目标可实现性分析

县畜禽养殖污染防治目标可实现性分析如下：

（1）全县耕地的粪污土地承载力充足

全县耕地面积44836.54公顷，其中水田面积36126.26公顷，旱地面积8710.8公顷，园地面积21167.30公顷。

仅就现有耕地和园地2021年实际种植的农作物产量进行全县土地承载力（不包括林地承载力）计算表明，可以承载109万猪当量的畜禽养殖量，按照区域可承载猪当量养殖量的80%计算，畜禽猪当量养殖量可达87万猪当量。

县畜禽养殖种类主要有生猪、肉牛、鹅、羊、蛋鸡、肉鸡等。按照《畜禽养殖防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函〔2021〕465号），各畜禽存栏量以出栏量折算，2021年县折合设计畜禽养殖总量为230372猪当量。

因此，溆浦县的粪污土地承载力充足，具备了粪污土地消纳能力，结合现有养殖猪当量约为23万，故溆浦县剩余119余万猪当量的养殖空间，为实现畜禽养殖粪污防治目标和种养平衡提供了土地条件。

（2）畜禽粪污资源化技术能力具备

畜禽粪污无害化和资源化技术已经在全县畜禽养殖场和部分畜禽养殖户中推广使用，培养了一批具有粪污无害化和资源化处理的技术人员和养殖业主。广大 养殖户已经逐渐了解了堆肥发酵、还田利用等相关技术，为粪污污染防治目标的实现提供了技术条件。

（3）资金筹措条件具备

粪污资源化的实施，具有先期投入，后期收获的特点。为保障区和广大农民收入发展绿色农业、扩大经济效益的需求，县政府拟采取争取国家资金、吸纳第三方资金的方法先期对粪污处理设施进行试点建设，引导养殖业主积极筹措资金，节省化肥购置费用，并在发展绿色农业的过程中，获得绿色农作物产品的增值收益，以补偿投入的粪污资源化设施的前期投入，充分调动养殖业主防治污染的积极性，变被动防治为主动防治，在防治过程中获得收益。

溆浦县在养殖业和种植业的投入方面，要加大力度，积极筹措资金，将养殖业与种植业构成良性循环，充分利用好养殖粪污条件，积极发展绿色农业，支持创建畜牧业美丽生态牧场。大力推进农业产业结构调整，扩大设施农业生产面积，提高农业生产能力和农业科技水平，促进特色农业发展。

第四章 主要任务

4.1明确畜禽养殖污染治理总体要求

种养结合指种植业产生的秸秆为养殖业提供饲料来源，养殖业产生的畜禽粪便为种植业提供有机肥料来源，实现物质和能量在种植业与养殖业之间进行转换循环，促进区域内农作物秸秆和畜禽粪便的资源化利用。种养结合通过将畜禽粪便堆肥还田，可减少农田化肥的施用量，能实现区域内畜禽粪便资源化利用，促进农业绿色发展。畜禽粪便中含有大量的氮、磷、钾等多种营养元素，这些营养元素是植物生长需要的关键元素之一，畜禽粪便经处理后制作有机肥进行还田利用，可以改善土壤质量，提高作物品质和产量。

4.1.1严格执行畜禽养殖“三区”划分方案

根据《长江经济带战略环境评价怀化市“三线一单”（2018~2035）》，县应依据主体功能定位、“三线一单”管控要求，严格执行市禁养区规定，禁养区内禁止任何畜禽养殖；各乡镇遵守畜禽养殖总量控制目标，禁养区内禁止新建、改建、扩建畜禽养殖场；适养区内可以新建、扩建和改建畜禽养殖场（小区）。

新建畜禽养殖场选址应符合以下要求：

（1）选址于畜禽养殖适养区内，场址位于风景名胜区、森林公园等用地范围外、城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中区域以外；

（2）选址须符合城镇总体规划、土地利用总体规划、畜牧业发展规划、生态环境功能区划和环境保护规划；

（3）选址尽量设在敏感区常年主导风向的下风向或侧风向，养殖场场界与敏感区之间距离应满足其大气环境防护距离和卫生防护距离；

（4）规模化畜禽养殖用地应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地，禁止占用基本农田。

4.1.2引导畜禽养殖业合理布局

以习近平总书记关于加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化的重要讲话精神为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以绿色生态为导向，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽规模养殖场和散养密集区为重点，以建设粪污无害化处理设施为主要贮存方式，以农用有机肥还田为主要利用方向，推进种养平衡、循环发展，健全制度体系，强化属地管理责任，落实畜禽养殖场业主主体责任，完善扶持政策，依法严格监管，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，建立有效的可持续运营机制。

应按照“农牧结合、种养结合”的原则引导畜禽养殖业合理布局，在山区等土地资源丰富的区域可适当发展畜禽养殖；在卢峰镇、龙潭镇、桥江镇等土地承载力大的镇大力发展养殖业，在中都乡、龙庄湾乡等耕地面积较少的乡镇，应在充分考虑土地承载力的前提下开展畜牧养殖；开展畜牧养殖场(户)绿色生态化治理，高水平推进规模化畜牧养殖场；支持创建畜牧业美丽生态牧场，打造集生产、休闲、观光为一体的牧旅融合综合体。

畜禽养殖场（小区）的粪污处理，以“源头减量、过程控制、末端利用”为核心，以畜禽废弃物减量化生产、无害化处理、资源化利用的配套设施设备建设为重点。施行“四改两分再利用”，改善养殖企业清粪方式，改“无限用水”为“控制用水”、改“明沟排污”为“暗道排污”，改“渗漏地面”为“防渗地面”，通过“干湿分离”、“雨污分离”等措施减少粪污总产生量，粪污无害化处理后用于农田及果园的灌溉。

畜禽养殖场在“四改两分再利用”的基础上，建设或完善与养殖规模相匹配的粪便堆放发酵场（防渗漏、防外溢、防雨淋）、污水贮存池（防渗漏、防外溢、不设排污口）。固体粪便经干清粪运送到粪便堆放发酵场进行堆肥发酵，污水经排污管道排入污水贮存池储存。

全县畜禽粪污采用两种处理方式：一是建设有机肥厂，生产有机肥销售；二是畜禽养殖场及畜禽养殖户建设粪便堆积发酵场、污水贮存池分别处理粪便和污水，经处理后的粪污送到区域田间粪污贮存场继续发酵处理，产生的粪肥或由养殖场（户）回购利用、或由签订消纳协议的种植大户按协议回用、或售给有需求的种植户及有机肥厂。区域田间粪污贮存场，主要有两个功能：1）其主要功能是深度处理畜禽养殖场及畜禽养殖户的粪污。通过建设粪便堆积发酵场、污水贮存池，使畜禽养殖场及畜禽养殖户未能发酵完全的粪污得到进一步处理，粪污发酵时间能满足1个月。发酵后可有当地农户或种植户托运做农肥使用。2）其辅助功能是作为有机肥厂的粪便临时转运中心。由养殖散户不能自行处理的粪便，运至临近的区域田间粪污贮存场，1-3天内由相应的有机肥厂集中转运处理。

全县做好项目技术培训和项目后的粪污利用，重点是按照“种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用”要求，在粪便、污水输送过程中，不得洒漏，避免造成二次污染；粪污利用主要选择在宜果宜林山地和蔬菜大棚施用，播撒要均匀，避免过度施肥影响耕作。

4.1.3畜禽养殖空间布局优化建议

县畜禽养殖区划分为禁养区、限养区和适养区。畜禽禁养区是指县级以上地方人民政府依法划定的禁止建设养殖场或禁止建设有污染物排放的养殖场的区域。畜禽养殖限养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在指定范围内限定畜禽养殖数量，现有的畜禽养殖场需达到排放总量控制的要求。畜禽养殖适养区是指除禁养区、限养区以外区域，原则上作为畜禽养殖区。在畜禽养殖适养区内从事畜禽养殖的，其污染防治措施及畜禽排泄物综合利用措施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步投产使用，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求。

按照县委、县政府关于乡村振兴战略的决策部署，全面落实高质量发展的要求，以推进现代畜牧业发展为主线,以促进乡村振兴为目标，以绿色发展为途径,以标准化、规模化、品牌化、产业化、一体化为手段，大力推进产业结构调整,着力提高畜牧业生产质量和效益，高起点高标准构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，全面提升畜牧业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

根据土地承载能力确定发展畜禽规模，实现以地定养、种养平衡。以畜禽养殖废弃物资源化利用为重点，协同推进生产发展和环境保护，走畜牧业绿色发展道路。严把新(改、扩)建场环保关，严格执行“三同时”制度。推进病死畜禽无害化处理，严防进入人的食物链。严格执法监管，加强草原生态保护和科学利用。

根据各乡镇的养殖基础和资源环境条件，根据县土地资源、养殖基础和资源环境条件的实际情况，考虑各畜禽种类排污特点，结合各镇街的养殖基础，按照“因地制宜、总体协调”、“农牧结合、种养结合”的原则对全县的畜禽养殖业进行优化布局。

4.2提升畜禽粪污资源化利用水平

4.2.1区域粪肥处理利用模式

土地承载力阈值测算结果表明，溆浦县属于消纳土地充足的养殖县，能够满足畜禽养殖场、畜禽养殖户和散养户的配套土地需求。

对于这些消纳粪污土地面积充足的镇街，按照《畜禽粪便无害化卫生要求（GB7959-2012）》和《畜禽粪便无害化处理技术规范（GB/T36195-2018）》有关要求，可采用粪污规范贮存堆沤后就近还田或厌氧发酵后就近还田两种模式，示意图见图4-2-1和4-2-2。对于粪污规范贮存堆沤后就近还田，要注意保障粪污堆沤时长，确保达到无害化处理利用要求后施用。

图4.2-1 畜禽粪污贮存+就近还田模式

图4.2-2 畜禽粪污厌氧+就近还田模式

4.2.2畜禽粪污无害化处理总流程

根据粪便排放量和作物生长需要，将养殖产生的废水和粪便无害化处理后施用于田地、林地、果园，实现种养平衡。粪污无害化处理总流程如图4.2-3所示。

图4.2-3   粪污无害化处理总流程

畜禽养殖场及畜禽养殖户，建设粪便堆积发酵场、污水贮存池，分别对粪便和污水进行处理。贮存时间根据消纳土地的种植品种实际情况及粪污发酵成熟所需时间确定，根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》中相关要求，溆浦县养殖企业基本通过固液分离后，尿污采用敞口设施进行处置，故污水贮存池容积贮存为不低于180天；生猪、羊等养殖企业粪便通过固液分离后，通过条垛式堆肥处置，畜禽养殖场通过干清粪后，粪便通过条垛式堆肥处置。故粪便堆肥场容积不低于15天。

4.3完善粪污处理和利用设施

4.3.1养殖场（户）设施建设

（1）畜禽养殖场清洁生产设施建设（源头减量设施）

畜禽养殖场的污染物产生主要来源于饲料营养物质的流失，固体粪便和养殖废水，这些同时又是优质的有机肥资源，结合畜禽养殖业低投资的特点，污染防治总体遵循“减量化、无害化、资源化、生态化”原则，首先强调通过实施清洁生产削减废物产生。其次加强废物的管理和资源化综合利用，最后通过低成本生态化处理技术实现废物无害化处理，实现废物的资源化利用和达标排放。

指导养殖场科学优化设计和建设，推行清洁生产，推广节水、节料、节能、饲料营养调控养殖工艺，指导采取臭气减控措施，促进畜禽粪污源头减量。以源头减量为抓手，大力推行“雨污分离、饮污分离、粪尿分离、清洁卫生用水分离”的清洁化生产技术，构建农牧结合“生态型”治理模式，实现“减量化、无害化、资源化、效益化”的治理目标。全面推进规模养殖场、养殖专业户清洁生产工作，执行“四改两分”措施：改水冲粪为干清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗道排污、改渗漏地面为防渗地面，实现固液分离、雨污分流。

为促进节约用水，科学合理利用水资源，新建养殖场应杜绝水冲粪清粪方式，现有规模养殖场应逐步淘汰水冲粪的清粪方式，选择合适的饮水器类型。

（2）畜禽养殖场粪污处理利用设施建设（粪污处理设施）

监督和指导畜禽养殖场严格落实国家有关环境管理制度和规定，按照畜禽养殖污染防治和粪污资源化利用的有关要求，建设必要的畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理设施，已委托有畜禽养殖粪污资源化利用和无害化处理设施和能力的单位代为处理的，可只建收集暂存设施。周边消纳土地充足的，通过自行配套土地或协议消纳利用等方式实现粪污就近就地还田利用，并满足GB7959及GB/T36195的相关要求，采取堆沤、沼气处理等措施实现无害化和有效储存；，粪污应优先进行干湿分离，将液体粪污用于周边农地消纳，固体粪污堆肥发酵或生产有机肥，运输到区域外果菜茶种植基地消纳。

按照《农业农村部办公厅关于印发<畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）>的通知》（农办牧〔2018〕2号）要求，指导各乡镇畜禽规模养殖场科学建设畜禽粪污资源化利用设施。按照养殖场粪污处理设施装备配套率的年度目标要求，将养殖场粪污处理设施装备配套任务落实到各养殖场。对新（改、扩）建养殖场严格执行“三同时”制度，雨污分流设施、节水设施、粪污综合利用设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。现有粪污综合利用设施建设不符合要求的养殖场按照“一场一策”制定方案，根据养殖规模和污染防治要求，开展精准化改造，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、污水处理等污染物处理与利用设施。重点对非禁养区范围内养殖场实施粪污处理基础设施标准化改造，即“一控两分三防五配套一基本”建设。到2025年，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在100%以上。

（3）畜禽养殖户清洁生产设施建设（源头减量设施）

现有畜禽养殖户逐步淘汰全程水冲粪等清粪方式，新建养殖户杜绝水冲粪清粪方式，实现废水源头减量。主要任务主要包括粪污输送管道以及排水系统的建设和改造。

①实现雨污分离。各养殖户须通过改造排水系统，实行雨水、污水收集输送系统分离。污水收集输送系统应采用封闭管道式，不得采取明沟或暗渠布设，彻底避免雨污合流，实现废水减量化。

②实行干湿分离。各养殖户杜绝水冲粪和水泡粪做法，做到干化清粪、集中堆积。根据饲养规模、生产条件和对干粪的利用方式，建造相配套容积的“防雨、防渗、防漏”的堆粪场所，堆积发酵，发酵后的粪肥要全部还田，有效防止粪污造成的环境污染。

③发展清洁生产。大力推广畜禽养殖场清洁生产技术。清洁生产是将畜禽养殖污染预防战略持续应用于畜牧生产全过程，通过不断改善管理和技术，提高资源利用率，减少污染排放，清洁生产推广技术对于防治畜禽养殖问题具有十分重要的作用。通过采用科学合理的饲料配方、先进的清粪工艺和饲养管理技术，可大幅度降低污染物产生量。如环保型饲料应用现代营养学原理，通过生物制剂、微生物酶制剂、饲料颗粒化、饲料膨化或热喷等技术处理，在不降低畜禽生产水平的基础上，从源头上控制各种营养物质的摄入，提高畜禽的饲料利用率，尤其是提高饲料中氮的利用率，并抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成分，从而降低氮、磷和各种金属物质的排泄量和有害气体排放量。同时，通过对畜牧场区的绿化、立体养殖等措施，可实现畜牧养殖业无废物排放，资源再生利用的绿色畜牧产业。

（4）畜禽养殖户粪污处理利用设施建设

“十四五”期间，大力推进畜禽养殖户粪污治理设施建设，并保持正常运行，委托第三方进行粪污处理的要签订协议，明确相互责任，确保粪污资源化利用。因此，县应当加强区域统筹，主要面向中小畜禽养殖户，大力推进基于第三方的畜禽粪污集中处理与资源化利用模式，促进种养循环发展。建议面向畜禽养殖户，建立政府主导、第三方企业参与、市场化运作的畜禽养殖粪污集中处理与综合利用模式，构建具有区域特色的畜禽粪污资源利用和污染防治新模式，从根本上扭转畜禽粪污治理总体效果不显著的局面。到2025年，畜禽养殖户基本完成养殖污染治理设施建设，配套与养殖数量相适应的粪污处理设施，避免粪污乱排、乱放的现象，实现粪污还田利用。

4.3.2田间配套设施建设

县畜禽规模养殖场（户）畜禽粪污利用方式基本为还田利用，为保证区畜禽粪污还田利用率，针对现存畜禽养殖户的乡村，每村集中建设田间污水贮存池，田间粪污贮存场作为暂存设施，用来暂存畜禽养殖户处理完成后的粪污，用于田间施肥。贮存周期为溆浦县当地农作物生产用肥的最大间隔期，存储时间按照3个月。

在粪肥替代化肥施用的实践中，由于粪肥体积大，不易运输，且由于粪肥味道较重，所以农户一般不愿意直接购买粪肥。因而可以在田间地头设置田间粪污贮存场。同时，加强农户种植农作物的环境保护和发展绿色农业的意识，通过各种形式使得农户认识到化肥过量的危害，从而增强农户施用有机肥的主动性。

但是，尽管农户意识到有机肥施用的优点，仍有可能不会施用有机肥，其原因之一是精制有机肥的价格相对较高，而粗制有机肥的肥效不佳，化肥价格居中且质量有保障，且我国2018年发布的《关于实施绿色循环优质高效特色农业促进项目的通知》只针对种粮大户有补贴，因而农户从经济利益角度考虑，不会选择较大的成本购买有机肥。

建设田间配套粪污无害化设施的村子，根据养殖户与田间配套设施距离考虑配套粪污运输罐车或输送管道。根据当地种植户种植需求，配套肥水还田输送管道或撒肥机等设施。

4.4建立健全台账管理制度

为规范养殖场档案管理，增强养殖场档案的实用性和有效性，需完善畜禽养殖场和畜禽养殖户畜禽粪污资源化利用计划和台账管理制度。

畜禽养殖台账记录是对养殖者在养殖生产过程中对畜禽等相关信息的真实记录，该举措是促进养殖活动规范化的一个重要举措，也是实现畜产品质量安全可追溯体系必备的最基础性工作。科学规范的建立和完善畜禽养殖生产档案，可让消费者对整个畜禽饲养的过程有充分了解，对饲养过程中涉及的饲料、兽药等投入一目了然。此外，加强养殖场备案信息管理，是严格落实《畜牧法》有关规定的重要举措。

应当按照“先备案后监管”原则，不增加前置备案条件，确保养殖场全部备案，对养殖场实行全覆盖监管和服务。在此基础上，对养殖场、专业粪污资源化利用机构基础信息实行联网管理，赋予统一身份编码，实现信息直联直报，及时记录粪污日处理量和粪肥施用时间、施用量与施肥方式等，确保台账数据真实准确。完善粪污资源化利用培训指导和监督检查方案，加大技术指导服务和培训推广力度，提升养殖场（户）粪污资源化利用水平，从而实现加快完善畜禽养殖粪污监管制度、落实规模养殖场主体责任制度、健全绩效评价考核制度。

4.5培育社会化服务组织

按照政府支持、企业主体、市场化运作的方针，以集中进行粪污处理、资源化利用的全量化能源利用模式，以及畜禽养殖场粪污处理和沼气利用并重的厌氧发酵技术路线为重点，加大PPP模式支持力度，健全畜禽粪污资源化利用市场机制，培育壮大第三方治理企业和社会化服务组织，在全县形成专业化生产、市场化运营的畜禽粪污处理利用体系。

支持各类新型经营主体组建一批粪污收集运输、粪污资源化处理等社会化服务组织，配备收集运输设备和暂存设施，集中收集、处理周边养殖粪污；支持重点大型养殖企业或种植合作社建设大型有机肥加工厂作为粪污集中处理中心；引导相邻的畜禽养殖场与规模化种植基地对接，共建粪污消纳基地，支持建设田间沼液贮存池、粪污输送管网等配套设施，全面拓展畜禽粪污资源化利用路径。

4.6强化环境监管

（1）加强宣传引导，规范审批程序

县政府采取多种形式，大力宣传《环境保护法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规和相关政策，发放宣传册、张贴告知书、明白纸等方式，落实告知承诺和畜禽养殖业主环保主体责任，利用反面典型，开展警示教育。严格审批监管，规范畜禽养殖准入门槛，明确禁养区范围、排污许可以及环评审批要求。

（2）加强日常监管

农业农村局不定期到养殖场进行技术指导，开展检查，督促畜禽养殖场粪污处理设施正常运行。

（3）加强部门协作，防范污染风险

农业部门联合环保部门对畜禽养殖场粪污处理设施配套情况进行随机检查，促进配建设施稳定运行，督促畜禽养殖场粪污资源化利用设施加快配建。对畜禽养殖场（小区）的布局情况、“三区分离”情况、“两道分开”情况、雨污分流情况及防雨、防渗、防漏及固体粪污储存场所和污水储存池、粪污处理使用记录档案等进行全面督导检查。强化养殖场（小区）落实主体责任，提升和完善畜禽养殖粪污处理设施配套建设，结合当地种养情况和环境压力制定污染风险防范措施。

第五章 重点工程

5.1畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设

根据《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》中相关要求，溆浦县养殖企业基本通过固液分离后，尿污采用敞口设施进行处置，故污水贮存池容积贮存为不低于180天；生猪、羊等养殖企业粪便通过固液分离后，通过条垛式堆肥处置，畜禽养殖场通过干清粪后，粪便通过条垛式堆肥处置，故粪便堆肥场容积不低于15天。设施农业或其他农作物对粪肥发酵时间另有需求的，实际施工设计时可将粪便堆积发酵场和污水贮存池适当扩大，由此发生的资金由养殖场户出资或与肥料用户协商解决。

因此，本规划粪污设施发酵或处理的时间确定为污水贮存池容积贮存为不低于180天，粪便堆积发酵场不低于15天。

（1）粪污处理指标

贮存设施有效容积设计对应养殖场最大畜禽存栏量，粪便容重为800 kg/m3，污水容重为1000 kg/m3。粪污处理依据的指标参数如表5.1-1所示。

表5.1-1   单位畜禽粪污日产生量参考值

| 畜禽 | 单产粪便 （立方米） | 15天（立方米） | 堆粪场容积计算方式（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0225×最大存栏量 |
| 肉牛 | 0.015 | 0.225 | 0.225×最大存栏量 |
| 鸡 | 0.00012 | 0.0018 | 0.0018×最大存栏量 |
| 鹅 | 0.00012 | 0.0018 | 0.0018×最大存栏量 |
| 羊 | 0.001 | 0.015 | 0.015×最大存栏量 |
| 畜禽 | 单产污水 （立方米） | 180天（立方米） | 贮存池容积计算方式（m3） |
| 猪 | 0.0085 | 1.53 | 1.53×最大存栏量 |
| 肉牛 | 0.010 | 1.8 | 1.8×最大存栏量 |

（2）估算指标

粪便堆积发酵场及配套管线、遮雨棚等以及污水贮存池及配套明渠管线、遮雨棚等按贮存池每立方米0.3万元估算。

5.1.1畜禽养殖场

畜禽养殖场主要建设内容为堆粪场和污水贮存设施，已有设施无需重新建设，缺少相应设施的养殖户进行补充建设。

溆浦县畜禽养殖户219家，畜禽养殖场均建有粪污处理设施，本次规划计算其已建设施是否满足设计养殖量粪污处理需求。本次计算值均为企业自身配套相关设施处理回用的相关容积，处理的时间确定为粪污180天（粪便15天）。如某养殖场粪便已与相关有机肥加工厂签订相关协议，厂区仅进行初步处理，处理时间缩短，需求容积可视具体情况决定。具体见本章末。

5.1.2畜禽养殖户

畜禽养殖户主要建设内容为堆粪场和污水贮存设施，已有设施无需重新建设，缺少相应设施的养殖户进行补充建设。

溆浦县畜禽养殖户103家，其中绝大多数畜禽养殖户建有粪污处理设施，本次规划计算其已建设施是否满足设计养殖量粪污处理需求。本次计算值均为企业自身配套相关设施处理回用的相关容积，处理的时间确定为粪污180天（粪便15天）。如某养殖户粪便已与相关有机肥加工厂签订相关协议，厂区仅进行初步处理，处理时间缩短，需求容积可视具体情况决定。具体见本章末。

5.2田间配套设施建设

县畜禽养殖场（户）畜禽粪污利用方式规划基本为还田利用，为保证区畜禽粪污还田利用率，主要针对现存畜禽养殖户集中的乡村，集中建设田间堆粪场和污水贮存池。粪污经各畜禽养殖户的粪污设施进行无害化处理后，由养殖户定期运送至田间堆粪场，并按进出量进行统计分配。田间配套粪污设施容积按照三个月储存容积进行计算，粪便设施容积按照三个月计算。

5.3畜禽养殖标准化示范场创建工程

根据农业农村部《畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案（2018-2025年）》要求，组织开展畜禽养殖标准化示范场创建工作，确保创建工作按时高质完成，创建3个畜禽养殖标准化示范场。同时建设11个美丽牧场。

5.4病死畜禽无害化处理体系建设工程

加强病死畜禽无害化收集处理中心（溆浦永福盛生物科技有限公司）生物安全设施设备改造升级，完善病死畜禽无害化处理中心和收集储存转运中心清洗消毒设施；强化病死畜禽无害化处理监管，基本实现病死畜禽从收集到处理的全程实时监控、信息化监管。到2025年，规模畜禽养殖病死畜禽集中无害化处理率达到90%以上。

5.5养殖密集区集中粪污畜禽粪污资源化利用

按照农业农村部、国家发改委的统一部署，继续实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，推进畜禽规模养殖场粪污利用与治理设施建设，提升养殖污染治理水平，积极引导、推行畜牧业环保社会化服务，探索建立第三方服务机制。到2025年全省畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在100%以上，提高全县畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上。

因溆浦县各乡镇农用地土地资源较多，经估算各乡镇土地资源均能承载该乡镇的养殖量产生粪污进行综合利用，且有较大余量，故本次规划对于养殖企业均要求粪污经处理后有还田利用。在养殖量较大乡镇（水东镇、卢峰镇）积极推行三方粪污处理单位进行粪污集中处置（湖南润湘土生物科技有限公司），可缓解企业粪污处置压力。其他乡镇部分自身无法做到处理后资源利用的企业，也可积极与第三方合作，保证畜禽粪污得到有效处置。整体推进全县现有企业和后续新建企业的粪污集中处置能力，提高全县禽粪污综合利用率。

5.6监管体系建设

建设畜禽养殖污染防治监管体系：

（1）设立或指定部门，具体负责粪污污染防治监管体系的建设与运行。

（2）完善粪污防治与资源化利用制度，建立养殖和污染防治台账，监管粪污未经发酵直接还田或进入水体，保护畜禽养殖区域生态环境。

（3）完善养殖管理和审批制度，严格执行禁养区划定区域不得新建养殖场（户），规范清粪方式。

（4）建设和提升改造粪污防治设施，积极推进粪污发酵还田和生产有机肥工程建设，提升污染防治水平。

（5）建立粪肥产品检测制度，指导和监管养殖场（户）负责人按《畜禽粪便还田技术规范》（GBT 25246-2010）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GBT36195-2018）、《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）、《有机肥料》（NY 525-2012）和《有机无机复混肥料》（GB∕T 18877-2020）进行粪污处理，并定期采样、送样，开展粪肥处理产品的质量检测，测定有机质、总养分、水分、酸碱度、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数等，避免粪污处理还田后污染土壤环境。

（6）配合环境监管部门，按地表水、地下水、土壤及大气环境质量标准和监测规范，对养殖区及周边定期开展大气、地下水、地表水和土壤的环境质量监测，保障生态环境保护与发展养殖协调可持续发展。

表5.1-2    畜禽养殖户粪污处理设施及工程估算

|  | 养殖场户名称 | 设计存栏（头/羽） | 养殖畜种 | 养殖场地址 | 现有设施容积（m3） | 需求堆粪场容积（m3） | 需求污水贮存池容积（m3） | 需补充修建容积（m3） | 工程估算（万元） | 配套耕地（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗治团养殖场 | 60 | 牛 | 祖师殿镇王钊溪村 | 312 | 14 | 108 | 0 | 0. | 170 |
| 2 | 李永飞养殖场 | 250 | 生猪 | 祖师殿镇水田庄村 | 1390 | 6 | 383 | 0 | 0 | 212.5 |
| 3 | 李满国养殖场 | 200 | 生猪 | 祖师殿镇水田庄村 | 264 | 5 | 306 | 47 | 13.95 | 170 |
| 4 | 刘胜武养殖场 | 90 | 生猪 | 祖师殿镇水堆湾村 | 113 | 2 | 138 | 27 | 8.02 | 76.5 |
| 5 | 沈阳养殖场 | 260 | 生猪 | 祖师殿镇柳溪村 | 279 | 6 | 398 | 125 | 37.40 | 221 |
| 6 | 贺文华养殖场 | 200 | 生猪 | 沿溪乡金鸡垅村 | 242 | 5 | 306 | 69 | 20.55 | 170 |
| 7 | 姜邦情养殖场 | 100 | 生猪 | 小横垅乡罗丰村 | 121 | 2 | 153 | 34 | 10.28 | 85 |
| 8 | 罗小叶养殖场 | 5500 | 鸡 | 统溪河镇枫林村 | 102 | 10 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 9 | 扶生友 | 200 | 生猪 | 思蒙镇九家溪村 | 295 | 5 | 306 | 16 | 4.65 | 170 |
| 10 | 王维二猪场 | 200 | 生猪 | 思蒙镇九家溪村 | 43 | 5 | 306 | 268 | 80.25 | 170 |
| 11 | 戴焕金猪场 | 200 | 生猪 | 思蒙镇黄家庄村 | 286 | 5 | 306 | 25 | 7.35 | 170 |
| 12 | 舒象波猪场 | 160 | 生猪 | 思蒙镇管竹垅村 | 205 | 4 | 245 | 43 | 13.02 | 136 |
| 13 | 覃达息猪场 | 280 | 生猪 | 水东镇绿化社区 | 166 | 6 | 428 | 269 | 80.61 | 238 |
| 14 | 溆浦县启源种公猪站 | 105 | 生猪 | 水东镇绿化社区 | 601 | 2 | 161 | 0 | 0 | 89.25 |
| 15 | 黄祖建养殖场 | 200 | 生猪 | 水东镇绿化社区 | 213 | 5 | 306 | 98 | 29.25 | 170 |
| 16 | 贺宣德养殖场 | 150 | 生猪 | 水东镇联合村 | 171 | 3 | 230 | 62 | 18.56 | 127.5 |
| 17 | 黄长江养殖场 | 100 | 生猪 | 水东镇莲塘坪村 | 71 | 2 | 153 | 84 | 25.28 | 85 |
| 18 | 戴望应养殖场 | 70 | 生猪 | 水东镇标东垅村 | 61 | 2 | 107 | 48 | 14.30 | 59.5 |
| 19 | 陈名科养殖场 | 200 | 生猪 | 水东镇标东垅村 | 140 | 5 | 306 | 171 | 51.15 | 170 |
| 20 | 舒清义养殖场 | 230 | 生猪 | 双井镇兰花村 | 236 | 5 | 352 | 121 | 36.32 | 195.5 |
| 21 | 李永忠养殖场 | 150 | 生猪 | 双井镇和平村 | 33 | 3 | 230 | 200 | 59.96 | 127.5 |
| 22 | 李正文养殖场 | 220 | 生猪 | 双井镇和平村 | 324 | 5 | 337 | 18 | 5.27 | 187 |
| 23 | 李启茂养殖场 | 170 | 生猪 | 双井镇和平村 | 173 | 4 | 260 | 91 | 27.28 | 144.5 |
| 24 | 李启华养殖场 | 160 | 生猪 | 双井镇彩花村 | 244 | 4 | 245 | 4 | 1.32 | 136 |
| 25 | 舒海肉鸡场 | 15000 | 鸡 | 双井镇百花村 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 26 | 舒采为猪场 | 220 | 生猪 | 舒溶溪乡扎水塘村 | 219 | 5 | 337 | 123 | 36.77 | 187 |
| 27 | 夏洪溪猪场 | 250 | 生猪 | 舒溶溪乡曹家溪村 | 169 | 6 | 383 | 219 | 65.74 | 212.5 |
| 28 | 向理开养殖场 | 120 | 生猪 | 深子湖镇向家垴村 | 145 | 3 | 184 | 41 | 12.39 | 102 |
| 29 | 梁元掌养殖场 | 170 | 生猪 | 深子湖镇卫星村 | 172 | 4 | 260 | 92 | 27.58 | 144.5 |
| 30 | 张克柏猪场 | 240 | 生猪 | 深子湖镇卫星村 | 270 | 5 | 367 | 103 | 30.78 | 204 |
| 31 | 黄仁生养殖场 | 100 | 生猪 | 深子湖镇让家溪村 | 109 | 2 | 153 | 46 | 13.88 | 85 |
| 32 | 沈龙端养殖场 | 200 | 生猪 | 深子湖镇荞子湾村 | 139 | 5 | 306 | 172 | 51.45 | 170 |
| 33 | 舒武玲养殖场 | 150 | 生猪 | 深子湖镇葡萄溪村 | 163 | 3 | 230 | 70 | 20.96 | 127.5 |
| 34 | 张小军养殖场 | 40 | 牛 | 深子湖镇胡家坪村 | 597 | 9 | 72 | 0 | 0 | 113.05 |
| 35 | 张小明养殖场 | 200 | 生猪 | 深子湖镇贺家冲村 | 143 | 5 | 306 | 168 | 50.25 | 170 |
| 36 | 张利群养殖场 | 200 | 生猪 | 深子湖镇贺家冲村 | 141 | 5 | 306 | 170 | 50.85 | 170 |
| 37 | 刘水让养殖场 | 100 | 生猪 | 深子湖镇贺家冲村 | 136 | 2 | 153 | 19 | 5.78 | 85 |
| 38 | 张在英养殖场 | 120 | 生猪 | 深子湖镇贺家冲村 | 87 | 3 | 184 | 99 | 29.79 | 102 |
| 39 | 张雨民养殖场 | 150 | 生猪 | 深子湖镇贺家冲村 | 75 | 3 | 230 | 158 | 47.36 | 127.5 |
| 40 | 李佑安养殖场 | 280 | 生猪 | 深子湖镇白泥村 | 316 | 6 | 428 | 119 | 35.61 | 238 |
| 41 | 三江生态种养合作社养殖场 | 16000 | 鸡 | 三江镇朱溪村 | 260 | 29 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 42 | 刘承志养殖场 | 260 | 生猪 | 三江镇一心村 | 123 | 6 | 398 | 281 | 84.20 | 221 |
| 43 | 成叶群养殖场 | 240 | 生猪 | 三江镇西湖村 | 157 | 5 | 367 | 216 | 64.68 | 204 |
| 44 | 何爱林养殖场 | 250 | 生猪 | 三江镇西湖村 | 136 | 6 | 383 | 252 | 75.64 | 212.5 |
| 45 | 刘丰强养殖场 | 220 | 生猪 | 三江镇乐园村 | 165 | 5 | 337 | 177 | 52.97 | 187 |
| 46 | 刘丁刚养殖场 | 280 | 生猪 | 三江镇乐园村 | 107 | 6 | 428 | 328 | 98.31 | 238 |
| 47 | 刘丁付养殖场 | 190 | 生猪 | 三江镇乐园村 | 139 | 4 | 291 | 156 | 46.79 | 161.5 |
| 48 | 刘慧养殖场 | 150 | 生猪 | 三江镇乐园村 | 63 | 3 | 230 | 170 | 50.96 | 127.5 |
| 49 | 陆湘琼养殖场 | 250 | 生猪 | 三江镇将溪村 | 129 | 6 | 383 | 259 | 77.74 | 212.5 |
| 50 | 陈菊花养殖场 | 200 | 生猪 | 桥江镇堰塘村 | 112 | 5 | 306 | 199 | 59.55 | 170 |
| 51 | 周本发养殖场 | 250 | 生猪 | 桥江镇堰塘村 | 95 | 6 | 383 | 293 | 87.94 | 212.5 |
| 52 | 匡建军养猪场 | 200 | 生猪 | 桥江镇新渡村 | 253 | 5 | 306 | 58 | 17.25 | 170 |
| 53 | 舒象善养殖场 | 130 | 生猪 | 桥江镇蛇湾村 | 165 | 3 | 199 | 37 | 11.05 | 110.5 |
| 54 | 周本德养殖场 | 220 | 生猪 | 桥江镇林家坡村 | 263 | 5 | 337 | 79 | 23.57 | 187 |
| 55 | 袁士良养猪场 | 130 | 生猪 | 桥江镇林家坡村 | 97 | 3 | 199 | 105 | 31.45 | 110.5 |
| 56 | 舒晖养殖场 | 5000 | 鸡 | 桥江镇机坪村 | 311 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 57 | 肖体健养殖场 | 160 | 生猪 | 桥江镇黄潭村 | 58 | 4 | 245 | 190 | 57.12 | 136 |
| 58 | 翟小平养猪场 | 250 | 生猪 | 桥江镇曹坡村 | 250 | 6 | 383 | 138 | 41.44 | 212.5 |
| 59 | 周生敬养殖场 | 200 | 生猪 | 桥江镇板水村 | 169 | 5 | 306 | 142 | 42.45 | 170 |
| 60 | 刘毅养牛场 | 40 | 牛 | 桥江镇白岩冲村 | 145 | 9 | 72 | 0 | 0 | 113.05 |
| 61 | 溆浦华兴福利生态养殖合作社 | 3000 | 鸡 | 卢峰镇南华山村 | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 62 | 向宗礼 | 100 | 生猪 | 卢峰镇红星村 | 213 | 2 | 153 | 0 | 0 | 85 |
| 63 | 溆浦县金中屠宰场 | 150 | 生猪 | 卢峰镇红花园村 | 2150 | 3 | 230 | 0 | 0 | 127.5 |
| 64 | 阳海提养鸡场 | 4000 | 鸡 | 龙庄湾乡小冲村 | 172 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 65 | 张在要养殖场 | 100 | 生猪 | 龙庄湾乡龙庄湾村 | 128 | 2 | 153 | 27 | 8.18 | 85 |
| 66 | 李通生态养殖场 | 6000 | 鹅 | 龙潭镇梓坪村 | 222 | 11 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 67 | 吴传礼养殖场 | 200 | 羊 | 龙潭镇合心村 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 68 | 张学斌养殖场 | 270 | 生猪 | 龙潭镇大华村 | 579 | 6 | 413 | 0 | 0 | 229.5 |
| 69 | 武宗成养殖场 | 80 | 生猪 | 均坪镇向家塘村 | 117 | 2 | 122 | 7 | 2.16 | 68 |
| 70 | 武宗前养猪场 | 100 | 生猪 | 均坪镇先锋村 | 98 | 2 | 153 | 57 | 17.18 | 85 |
| 71 | 黄茅湾生态综合养殖场 | 6000 | 鸡 | 黄茅园镇景江村 | 141 | 11 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 72 | 黄全郁猪场 | 100 | 生猪 | 观音阁镇铁溪垅村 | 161 | 2 | 153 | 0 | 0 | 85 |
| 73 | 向明军猪场 | 260 | 生猪 | 观音阁镇仑斗坪村 | 205 | 6 | 398 | 199 | 59.60 | 221 |
| 74 | 谢学文猪场 | 100 | 生猪 | 观音阁镇仑斗坪村 | 220 | 2 | 153 | 0 | 0 | 85 |
| 75 | 李永高猪场 | 200 | 生猪 | 观音阁镇金家洞村 | 225 | 5 | 306 | 86 | 25.65 | 170 |
| 76 | 刘生国猪场 | 250 | 生猪 | 观音阁镇丁桥村 | 276 | 6 | 383 | 112 | 33.64 | 212.5 |
| 77 | 智华养殖场 | 200 | 生猪 | 葛竹坪镇天星村 | 244 | 5 | 306 | 67 | 19.95 | 170 |
| 78 | 赵桂喜养殖场 | 150 | 生猪 | 葛竹坪镇天星村 | 185 | 3 | 230 | 48 | 14.36 | 127.5 |
| 79 | 姜新田养殖场 | 200 | 生猪 | 葛竹坪镇旗形村 | 284 | 5 | 306 | 27 | 7.95 | 170 |
| 80 | 罗道水养殖场 | 260 | 生猪 | 低庄镇夜珠溪村 | 215 | 6 | 398 | 189 | 56.60 | 221 |
| 81 | 毛精明养殖场 | 150 | 生猪 | 低庄镇夜珠溪村 | 232 | 3 | 230 | 1 | 0.26 | 127.5 |
| 82 | 谢满文养殖场 | 200 | 生猪 | 低庄镇杨和平村 | 220 | 5 | 306 | 91 | 27.15 | 170 |
| 83 | 谢再阳养殖场 | 130 | 生猪 | 低庄镇杨和平村 | 132 | 3 | 199 | 70 | 20.95 | 110.5 |
| 84 | 谢水阳养殖场 | 110 | 生猪 | 低庄镇阳兴村 | 121 | 2 | 168 | 50 | 14.93 | 93.5 |
| 85 | 莫建明养殖场 | 50 | 生猪 | 低庄镇阳兴村 | 67 | 1 | 77 | 11 | 3.19 | 42.5 |
| 86 | 潘永友养殖场 | 150 | 生猪 | 低庄镇岩头村 | 154 | 3 | 230 | 79 | 23.66 | 127.5 |
| 87 | 周如刚养殖场 | 170 | 生猪 | 低庄镇严家坡村 | 175 | 4 | 260 | 89 | 26.68 | 144.5 |
| 88 | 周心冬养殖场 | 140 | 生猪 | 低庄镇莲塘村 | 193 | 3 | 214 | 24 | 7.31 | 119 |
| 89 | 向长胜养殖场 | 140 | 生猪 | 低庄镇连山村 | 147 | 3 | 214 | 70 | 21.11 | 119 |
| 90 | 张在群养殖场 | 220 | 生猪 | 低庄镇连山村 | 274 | 5 | 337 | 68 | 20.27 | 187 |
| 91 | 李华庭养殖场 | 130 | 生猪 | 低庄镇连山村 | 176 | 3 | 199 | 26 | 7.75 | 110.5 |
| 92 | 李延春养殖场 | 160 | 生猪 | 低庄镇栗子坪村 | 186 | 4 | 245 | 62 | 18.72 | 136 |
| 93 | 刘仁旺养殖场 | 160 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 198 | 4 | 245 | 50 | 15.12 | 136 |
| 94 | 罗玉堂养殖场 | 120 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 187 | 3 | 184 | 0 | 0 | 102 |
| 95 | 刘仁喜养殖场 | 110 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 116 | 2 | 168 | 55 | 16.43 | 93.5 |
| 96 | 刘仁满养殖场 | 100 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 135 | 2 | 153 | 20 | 6.08 | 85 |
| 97 | 刘仁青养殖场 | 75 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 100 | 2 | 115 | 16 | 63.75 | 63.75 |
| 98 | 刘兴厂养殖场 | 220 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 280 | 5 | 337 | 62 | 187 | 187 |
| 99 | 汤才朋养殖场 | 200 | 生猪 | 低庄镇吉家冲村 | 238 | 5 | 306 | 73 | 170 | 170 |
| 100 | 万吕楚养殖场 | 100 | 羊 | 大江口镇清江屯村 | 25 | 2 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 101 | 溆浦县江口屠宰场 | 50 | 生猪 | 大江口镇江口社区 | 490 | 1 | 77 | 0 | 42.5 | 42.5 |
| 102 | 田逢铁猪场 | 200 | 生猪 | 大江口镇飞水洞村 | 157 | 5 | 306 | 154 | 170 | 170 |
| 103 | 张贻和养殖场 | 150 | 生猪 | 北斗溪镇前进村 | 152 | 3 | 230 | 81 | 127.5 | 127.5 |
| 合计 |  | / | / | / | 22552 | 497 | 24166 | 2110 | 633.14 | 15840 |
| 注：①现有设施容积（m3）为养殖场干粪池和贮存池容积之和；②禽类养殖场只有固体粪污产生，基本无液体粪污产生，故禽类养殖场需求污水贮存池容积以“0”表示；③畜禽养殖场现有设施容积满足处理需求的，表格中“需补充检核容积”和“工程估算”均以“0”表示，该企业无需整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.1-3    畜禽养殖场粪污处理设施及工程估算

| 序号 | 养殖场户名称 | 设计存栏（头/羽） | 养殖畜种 | 养殖场地址 | 现有设施容积（m3） | 需求堆粪场容积（m3） | 需求污水贮存池容积（m3） | 需补充修建容积（m3） | 工程估算（万元） | 配套耕地（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李和青养殖场 | 440 | 生猪 | 祖师殿镇向家垅村 | 501 | 10 | 673 | 182 | 54.63 | 374 |
| 2 | 舒冬章养殖场 | 340 | 生猪 | 祖师殿镇王钊溪村 | 370 | 8 | 520 | 158 | 47.36 | 289 |
| 3 | 舒作良 | 890 | 生猪 | 祖师殿镇松溪村 | 504 | 20 | 1362 | 548 | 164.32 | 756.5 |
| 4 | 严永湘养殖场 | 300 | 生猪 | 祖师殿镇四门村 | 288 | 7 | 459 | 178 | 53.33 | 255 |
| 5 | 罗杰养殖场 | 300 | 生猪 | 祖师殿镇水田庄村 | 339 | 7 | 459 | 127 | 38.03 | 255 |
| 6 | 舒刚平养殖场 | 650 | 生猪 | 祖师殿镇水堆湾村 | 374 | 15 | 995 | 422 | 126.64 | 552.5 |
| 7 | 溆浦广茂种养专业合作社 | 2200 | 生猪 | 祖师殿镇水堆湾村 | 1450 | 50 | 3366 | 778 | 233.25 | 1870 |
| 8 | 腾辉蛋鸡养殖场 | 20000 | 鸡 | 祖师殿镇柳林村 | 542 | 36 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 9 | 黄兴华养殖场 | 960 | 生猪 | 祖师殿镇赤溪村 | 678 | 22 | 1469 | 812 | 243.72 | 816 |
| 10 | 溆浦县太阳山生态种养殖专业合作社 | 1000 | 生猪 | 中都乡上尚村 | 1178 | 23 | 1530 | 375 | 112.35 | 850 |
| 11 | 舒孝海养殖场 | 310 | 生猪 | 油洋乡庄坪村 | 90 | 7 | 474 | 301 | 90.38 | 263.5 |
| 12 | 邓成家养殖场 | 450 | 生猪 | 油洋乡小址坊村 | 278 | 10 | 689 | 421 | 126.19 | 382.5 |
| 13 | 肖时君养猪场 | 300 | 生猪 | 油洋乡麻溪村 | 303 | 7 | 459 | 163 | 48.83 | 255 |
| 14 | 兴华生态养殖场 | 400 | 生猪 | 油洋乡来溪村 | 292 | 9 | 612 | 205 | 61.58 | 340 |
| 15 | 油洋水兰养殖场 | 300 | 生猪 | 油洋乡河底江村 | 72 | 7 | 459 | 304 | 91.13 | 255 |
| 16 | 八戒养殖专业合作社 | 1500 | 生猪 | 油洋乡东山村 | 763 | 34 | 2295 | 1366 | 409.73 | 1275 |
| 17 | 张丽华养殖场 | 750 | 生猪 | 油洋乡东山村 | 823 | 17 | 1148 | 333 | 100.01 | 637.5 |
| 18 | 溆浦宏焱种养农民专业合作社 | 1200 | 生猪 | 沿溪乡朱家园村 | 2270 | 27 | 1836 | 0 | 0 | 1020 |
| 19 | 段吉生养殖场 | 840 | 生猪 | 沿溪乡瓦庄村 | 781 | 19 | 1285 | 523 | 156.93 | 714 |
| 20 | 小横垅乡金团生态养殖场专业合作社 | 300 | 生猪 | 小横垅乡治湾村 | 361 | 7 | 459 | 105 | 31.43 | 255 |
| 21 | 文文养猪场 | 310 | 生猪 | 小横垅乡罗丰村 | 220 | 7 | 474 | 261 | 78.38 | 263.5 |
| 22 | 张在前养殖场 | 320 | 生猪 | 小横垅乡罗丰村 | 346 | 7 | 490 | 151 | 45.24 | 272 |
| 23 | 溆浦县美达养殖场 | 300 | 生猪 | 小横垅乡罗丰村 | 336 | 7 | 459 | 130 | 38.93 | 255 |
| 24 | 君元盟生态孰料猪场 | 300 | 生猪 | 统溪河镇竹坪村 | 187 | 7 | 459 | 279 | 83.63 | 255 |
| 25 | 溆浦县辰信生态农场 | 530 | 生猪 | 统溪河镇龙岩村 | 874 | 12 | 811 | 0 | 0 | 450.5 |
| 26 | 戴军文养殖场 | 2000 | 生猪 | 淘金坪乡乡门村 | 3000 | 45 | 3060 | 0 | 0 | 1700 |
| 27 | 伍振华养殖场 | 300 | 生猪 | 淘金坪乡双江潭村 | 132 | 7 | 459 | 235 | 70.43 | 255 |
| 28 | 李秋生养殖场 | 300 | 生猪 | 淘金坪乡双江潭村 | 112 | 7 | 459 | 204 | 61.13 | 255 |
| 29 | 伍振华育肥养殖场 | 900 | 生猪 | 淘金坪乡双江潭村 | 1523 | 20 | 1377 | 0 | 0 | 765 |
| 30 | 溆浦县创业种养农牧有限公司 | 3000 | 生猪 | 淘金坪乡令溪塘村 | 4800 | 68 | 4590 | 0 | 0 | 2550 |
| 31 | 邓德生猪场 | 420 | 生猪 | 思蒙镇新庄垅村 | 580 | 9 | 643 | 72 | 21.62 | 357 |
| 32 | 舒大猛猪场 | 300 | 生猪 | 思蒙镇管竹垅村 | 316 | 7 | 459 | 150 | 44.93 | 255 |
| 33 | 钟广国养殖场 | 40000 | 鸡 | 思蒙镇管竹垅村 | 169 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
| 34 | 周成喜猪场 | 610 | 生猪 | 水东镇银湖村 | 660 | 14 | 933 | 287 | 86.11 | 518.5 |
| 35 | 武建华猪场 | 1780 | 生猪 | 水东镇银湖村 | 1164 | 40 | 2723 | 1599 | 479.84 | 1513 |
| 36 | 溆浦桔颂农业发展有限公司 | 370 | 牛 | 水东镇银湖村 | 3873 | 83 | 666 | 0 | 0 | 1048.05 |
| 37 | 溆浦县舍予养殖专业合作社 | 2800 | 生猪 | 水东镇银湖村 | 1350 | 63 | 4284 | 2997 | 899.10 | 2380 |
| 38 | 溆浦县启仁生态环保养殖场 | 1000 | 生猪 | 水东镇溪口村 | 770 | 23 | 1530 | 783 | 234.75 | 850 |
| 39 | 贺华生猪场 | 350 | 生猪 | 水东镇溪口村 | 457 | 8 | 536 | 86 | 25.91 | 297.5 |
| 40 | 益翠园农业开发有限公司 | 20000 | 鸡 | 水东镇邱家湾村 | 966 | 36 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 41 | 张楚华猪场 | 360 | 生猪 | 水东镇绿化社区 | 361 | 8 | 551 | 198 | 59.37 | 306 |
| 42 | 罗春花猪场 | 380 | 生猪 | 水东镇联合村 | 475 | 9 | 581 | 115 | 34.49 | 323 |
| 43 | 舒象逢猪场 | 370 | 生猪 | 水东镇联合村 | 99 | 8 | 566 | 475 | 142.63 | 314.5 |
| 44 | 志成家庭农场 | 3800 | 生猪 | 水东镇联合村 | 3763 | 86 | 5814 | 862 | 258.45 | 3230 |
| 45 | 张家军猪场 | 300 | 生猪 | 水东镇莲塘坪村 | 270 | 7 | 459 | 196 | 58.73 | 255 |
| 46 | 张家军养殖场 | 300 | 生猪 | 水东镇莲塘坪村 | 430 | 7 | 459 | 0 | 0 | 255 |
| 47 | 覃名前猪场 | 380 | 生猪 | 水东镇莲塘坪村 | 262 | 9 | 581 | 328 | 98.39 | 323 |
| 48 | 溆浦鸿飞达养殖有限责任公司 | 7850 | 生猪 | 水东镇湖田坪村 | 7570 | 177 | 12011 | 4617 | 1385.14 | 6672.5 |
| 49 | 黄亿兵猪场 | 340 | 生猪 | 水东镇湖田坪村 | 812 | 8 | 520 | 0 | 0 | 289 |
| 50 | 溆浦县水东镇双惠养殖场 | 2310 | 生猪 | 水东镇高明溪村 | 1578 | 52 | 3534 | 1368 | 410.48 | 1963.5 |
| 51 | 舒福养猪场 | 300 | 生猪 | 水东镇高明溪村 | 247 | 7 | 459 | 219 | 65.63 | 255 |
| 52 | 湖南宴康牧业有限公司 | 800 | 生猪 | 水东镇高明溪村 | 1226 | 18 | 1224 | 16 | 4.80 | 680 |
| 53 | 伍少华 | 730 | 生猪 | 水东镇板栗坪村 | 691 | 16 | 1117 | 442 | 132.70 | 620.5 |
| 54 | 溆浦凯鸿养殖有限公司 | 2890 | 生猪 | 水东镇板栗坪村 | 910 | 65 | 4422 | 3577 | 1073.02 | 2456.5 |
| 55 | 宋泽端猪场 | 310 | 生猪 | 水东镇板栗坪村 | 107 | 7 | 474 | 374 | 112.28 | 263.5 |
| 56 | 黄德义猪场 | 320 | 生猪 | 水东镇板栗坪村 | 151 | 7 | 490 | 346 | 103.74 | 272 |
| 57 | 舒振奇猪场 | 330 | 生猪 | 水东镇板栗坪村 | 190 | 7 | 505 | 322 | 96.70 | 280.5 |
| 58 | 维康种养合作社 | 1900 | 生猪 | 水东镇板栗坪村 | 1977 | 43 | 2907 | 973 | 291.83 | 1615 |
| 59 | 邹腊文养殖场 | 650 | 生猪 | 双井镇堰塘湾村 | 474 | 15 | 995 | 535 | 160.54 | 552.5 |
| 60 | 刘雄让猪场 | 860 | 生猪 | 双井镇塘下垅村 | 533 | 19 | 1316 | 802 | 240.65 | 731 |
| 61 | 向小松养殖场 | 2000 | 生猪 | 双井镇塘下垅村 | 1925 | 45 | 3060 | 1180 | 354.00 | 1700 |
| 62 | 张克柏养殖场 | 2300 | 生猪 | 双井镇塘下垅村 | 3161 | 52 | 3519 | 0 | 0 | 1955 |
| 63 | 溆浦湘园生态农业开发有限公司 | 1500 | 生猪 | 双井镇塘湾村 | 1100 | 34 | 2295 | 1229 | 368.63 | 1275 |
| 64 | 舒采华养猪场 | 320 | 生猪 | 双井镇双井社区 | 50 | 7 | 490 | 447 | 134.04 | 272 |
| 65 | 向中伟养殖场 | 380 | 生猪 | 双井镇双井社区 | 367 | 9 | 581 | 223 | 66.89 | 323 |
| 66 | 刘克文养猪场 | 350 | 生猪 | 双井镇花桥社区 | 270 | 8 | 536 | 273 | 82.01 | 297.5 |
| 67 | 李远福养殖场 | 800 | 生猪 | 双井镇和平村 | 654 | 18 | 1224 | 588 | 176.40 | 680 |
| 68 | 谢阳美养殖场 | 430 | 生猪 | 双井镇凤凰村 | 430 | 10 | 658 | 238 | 71.27 | 365.5 |
| 69 | 樊云养殖场 | 380 | 生猪 | 双井镇洞底湾村 | 218 | 9 | 581 | 372 | 111.59 | 323 |
| 70 | 舒采春猪场 | 330 | 生猪 | 舒溶溪乡竹坡坳村 | 297 | 7 | 505 | 215 | 64.60 | 280.5 |
| 71 | 溆浦县义陵牧业开发有限公司 | 320 | 生猪 | 舒溶溪乡扎水塘村 | 960 | 7 | 490 | 0 | 0 | 272 |
| 72 | 溆浦生源养殖有限公司 | 2300 | 生猪 | 舒溶溪乡水田溪村 | 4836 | 52 | 3519 | 0 | 0 | 1955 |
| 73 | 舒采军猪场 | 690 | 生猪 | 舒溶溪乡水田溪村 | 345 | 16 | 1056 | 726 | 217.87 | 586.5 |
| 74 | 舒清冬猪场 | 300 | 生猪 | 舒溶溪乡水田溪村 | 393 | 7 | 459 | 73 | 21.83 | 255 |
| 75 | 田序尚养猪场 | 300 | 生猪 | 舒溶溪乡舒溶溪村 | 536 | 7 | 459 | 0 | 0 | 255 |
| 76 | 永华养殖场 | 400 | 生猪 | 舒溶溪乡舒溶溪村 | 720 | 9 | 612 | 0 | 0 | 340 |
| 77 | 溆浦县荣悦牲猪养殖专业合作社 | 1290 | 生猪 | 舒溶溪乡火炉溪村 | 1570 | 29 | 1645 | 0 | 0 | 1096.5 |
| 78 | 张勤月猪场 | 320 | 生猪 | 舒溶溪乡火炉溪村 | 293 | 7 | 490 | 204 | 61.14 | 272 |
| 79 | 张安养殖场 | 400 | 生猪 | 深子湖镇卫星村 | 319 | 9 | 612 | 302 | 90.60 | 340 |
| 80 | 朱好南养殖场 | 350 | 生猪 | 深子湖镇铁山溪村 | 437 | 8 | 536 | 106 | 31.91 | 297.5 |
| 81 | 朱贻淼养殖场 | 300 | 生猪 | 深子湖镇水隘村 | 383 | 7 | 459 | 83 | 24.83 | 255 |
| 82 | 舒泽开养殖场 | 390 | 生猪 | 深子湖镇深子湖村 | 105 | 9 | 597 | 500 | 150.14 | 331.5 |
| 83 | 田家文养殖场 | 300 | 生猪 | 深子湖镇深子湖村 | 359 | 7 | 459 | 107 | 32.03 | 255 |
| 84 | 舒象云养殖场 | 370 | 生猪 | 深子湖镇龙跃村 | 331 | 8 | 566 | 243 | 73.03 | 314.5 |
| 85 | 张在利养殖场 | 330 | 生猪 | 深子湖镇龙跃村 | 469 | 7 | 505 | 43 | 13.00 | 280.5 |
| 86 | 毛泽长养殖场 | 300 | 生猪 | 深子湖镇曾家溪村 | 352 | 7 | 459 | 114 | 34.13 | 255 |
| 87 | 黄水玉养殖场 | 450 | 生猪 | 深子湖镇白泥村 | 567 | 10 | 689 | 132 | 39.49 | 382.5 |
| 88 | 王飞敏养殖场 | 810 | 生猪 | 三江镇西湖村 | 315 | 18 | 1239 | 859 | 257.65 | 688.5 |
| 89 | 刘让洲养殖场 | 310 | 生猪 | 三江镇西湖村 | 79 | 7 | 474 | 336 | 100.88 | 263.5 |
| 90 | 石本冬猪场 | 350 | 生猪 | 桥江镇紫荆村 | 103 | 8 | 536 | 352 | 105.71 | 297.5 |
| 91 | 四合养殖场 | 450 | 生猪 | 桥江镇紫荆村 | 115 | 10 | 689 | 464 | 139.09 | 382.5 |
| 92 | 严萍养殖场 | 110 | 牛 | 桥江镇紫荆村 | 750 | 25 | 198 | 0 | 0 | 311.95 |
| 93 | 溆浦诩杰生态种养专业合作社养殖场 | 2240 | 生猪 | 桥江镇紫荆村 | 86 | 50 | 3427 | 3304 | 991.08 | 1904 |
| 94 | 舒氏生态苑 | 640 | 生猪 | 桥江镇章池村 | 715 | 14 | 979 | 259 | 77.58 | 544 |
| 95 | 严洪培养猪场 | 420 | 生猪 | 桥江镇章池村 | 590 | 9 | 643 | 0 | 0 | 357 |
| 96 | 艾其实养殖场 | 460 | 生猪 | 桥江镇章池村 | 273 | 10 | 704 | 311 | 93.35 | 391 |
| 97 | 王春云养殖场 | 350 | 生猪 | 桥江镇堰塘村 | 195 | 8 | 536 | 348 | 104.51 | 297.5 |
| 98 | 林秀养殖专业合作社 | 400 | 生猪 | 桥江镇堰塘村 | 570 | 9 | 612 | 51 | 15.30 | 340 |
| 99 | 刘克祥猪场 | 430 | 生猪 | 桥江镇兴旺村 | 178 | 10 | 658 | 390 | 116.87 | 365.5 |
| 100 | 黄伟养猪场 | 400 | 生猪 | 桥江镇萝卜田村 | 370 | 9 | 612 | 251 | 75.30 | 340 |
| 101 | 奠江华养殖场 | 800 | 生猪 | 桥江镇萝卜田村 | 380 | 18 | 1224 | 642 | 192.60 | 680 |
| 102 | 王菊翠养猪场 | 360 | 生猪 | 桥江镇机坪村 | 125 | 8 | 551 | 344 | 103.17 | 306 |
| 103 | 戴兴贵养殖场 | 400 | 生猪 | 桥江镇机坪村 | 473 | 9 | 612 | 148 | 44.40 | 340 |
| 104 | 绿生园牧业专业合作社 | 510 | 生猪 | 桥江镇黄潭村 | 597 | 11 | 780 | 195 | 58.43 | 433.5 |
| 105 | 刘革猪场 | 490 | 生猪 | 桥江镇河上坡村 | 528 | 11 | 750 | 233 | 69.82 | 416.5 |
| 106 | 怀化严科农牧有限公司 | 3100 | 生猪 | 桥江镇大湾村 | 281 | 70 | 4743 | 4050 | 1214.93 | 2635 |
| 107 | 溆浦县金宇生态家庭农场 | 2800 | 生猪 | 桥江镇大湾村 | 2708 | 63 | 4284 | 0 | 0 | 2380 |
| 108 | 舒明光养殖场 | 300 | 生猪 | 桥江镇楚垅村 | 225 | 7 | 459 | 241 | 72.23 | 255 |
| 109 | 鑫光农业发展有限公司 | 2000 | 生猪 | 桥江镇白岩冲村 | 597 | 45 | 3060 | 2508 | 752.40 | 1700 |
| 110 | 荆仁玉养殖场 | 400 | 生猪 | 桥江镇白岩冲村 | 345 | 9 | 612 | 276 | 82.80 | 340 |
| 111 | 范大江养殖场 | 400 | 生猪 | 桥江镇白岩冲村 | 399 | 9 | 612 | 2 | 0.60 | 340 |
| 112 | 范大富养殖场 | 320 | 生猪 | 桥江镇白岩冲村 | 153 | 7 | 490 | 254 | 76.14 | 272 |
| 113 | 戴先兵养殖场 | 330 | 生猪 | 桥江镇白岩冲村 | 280 | 7 | 505 | 232 | 69.70 | 280.5 |
| 114 | 张良菊养猪场 | 330 | 生猪 | 桥江镇白田村 | 339 | 7 | 505 | 23 | 7.00 | 280.5 |
| 115 | 戴望英养殖场 | 350 | 生猪 | 桥江镇白田村 | 275 | 8 | 536 | 188 | 56.51 | 297.5 |
| 116 | 杨继红养殖场 | 500 | 生猪 | 卢峰镇枣子坡村 | 157 | 11 | 765 | 478 | 143.48 | 425 |
| 117 | 熊永福养殖场 | 360 | 生猪 | 卢峰镇瑶头村 | 384 | 8 | 551 | 175 | 52.47 | 306 |
| 118 | 溆浦宏养鸡场 | 20000 | 鸡 | 卢峰镇杨家仁村 | 852 | 36 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 119 | 廖润莲猪场 | 690 | 生猪 | 卢峰镇山门垅村 | 431 | 16 | 1056 | 640 | 192.07 | 586.5 |
| 120 | 贺采林猪场 | 790 | 生猪 | 卢峰镇山门垅村 | 470 | 18 | 1209 | 756 | 226.94 | 671.5 |
| 121 | 贺显叶猪场 | 750 | 生猪 | 卢峰镇山门垅村 | 610 | 17 | 1148 | 554 | 166.31 | 637.5 |
| 122 | 陈世强猪场 | 1240 | 生猪 | 卢峰镇南华山村 | 694 | 28 | 1897 | 1231 | 369.33 | 1054 |
| 123 | 黄泽学养殖场 | 790 | 生猪 | 卢峰镇南华山村 | 502 | 18 | 1209 | 724 | 217.34 | 671.5 |
| 124 | 杨同强养殖场 | 420 | 生猪 | 卢峰镇南华山村 | 502 | 9 | 643 | 150 | 45.02 | 357 |
| 125 | 嘉辉农牧有限公司 | 50000 | 鸡 | 卢峰镇南华山村 | 551 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
| 126 | 湖南大康国际农业食品有限公司溆浦分公司 | 11000 | 生猪 | 卢峰镇南华山村 | 751 | 248 | 16830 | 15897 | 4768.95 | 9350 |
| 127 | 覃达义养殖场 | 370 | 生猪 | 卢峰镇茅坪村 | 450 | 8 | 566 | 124 | 37.33 | 314.5 |
| 128 | 王海军猪场 | 720 | 生猪 | 卢峰镇漫水村 | 519 | 16 | 1102 | 419 | 125.64 | 612 |
| 129 | 溆浦青松牧业有限公司 | 610 | 生猪 | 卢峰镇漫水村 | 391 | 14 | 933 | 556 | 166.81 | 518.5 |
| 130 | 张友军养殖场 | 300 | 生猪 | 卢峰镇漫水村 | 70 | 7 | 459 | 336 | 100.73 | 255 |
| 131 | 严延求猪场 | 680 | 生猪 | 卢峰镇麻阳水村 | 725 | 15 | 1040 | 331 | 99.21 | 578 |
| 132 | 溆浦县溆为生态农业开发有限公司 | 30000 | 鸡 | 卢峰镇麻阳水村 | 820 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| 133 | 侯鑫养殖场 | 580 | 生猪 | 卢峰镇雷峰山村 | 611 | 13 | 887 | 289 | 86.84 | 493 |
| 134 | 田春华养殖场 | 1500 | 生猪 | 卢峰镇红远村 | 1150 | 34 | 2295 | 1179 | 353.63 | 1275 |
| 135 | 溆浦昌煜养殖有限公司 | 950 | 生猪 | 卢峰镇大潭村 | 1162 | 21 | 1454 | 313 | 93.86 | 807.5 |
| 136 | 溆浦鑫盛养殖有限公司 | 15000 | 生猪 | 卢峰镇大潭村 | 2050 | 338 | 22950 | 21238 | 6371.25 | 12750 |
| 137 | 舒煜清养殖场 | 350 | 生猪 | 卢峰镇大潭村 | 280 | 8 | 536 | 263 | 79.01 | 297.5 |
| 138 | 志鑫家禽农民专业合作社 | 1800 | 生猪 | 龙庄湾乡龙庄湾村 | 1730 | 41 | 2754 | 0 | 0 | 1530 |
| 139 | 陆家启养殖场 | 300 | 生猪 | 龙庄湾乡刘家湖村 | 271 | 7 | 459 | 195 | 58.43 | 255 |
| 140 | 侯友祥养殖场 | 300 | 生猪 | 龙庄湾乡刘家湖村 | 247 | 7 | 459 | 219 | 65.63 | 255 |
| 141 | 溆浦县生光种养农民专业合作社 | 3530 | 生猪 | 龙潭镇梓坪村 | 1940 | 79 | 4501 | 2240 | 672.05 | 3000.5 |
| 142 | 吴世荣养殖场 | 300 | 生猪 | 龙潭镇中华村 | 216 | 7 | 459 | 250 | 74.93 | 255 |
| 143 | 惠玲养殖场 | 300 | 生猪 | 龙潭镇阳雀坡村 | 353 | 7 | 459 | 113 | 33.83 | 255 |
| 144 | 张翼养殖场 | 310 | 生猪 | 龙潭镇小黄村 | 336 | 7 | 474 | 145 | 43.58 | 263.5 |
| 145 | 钟晓翔养殖场 | 320 | 生猪 | 龙潭镇小黄村 | 437 | 7 | 490 | 60 | 17.94 | 272 |
| 146 | 唐成业养殖场 | 300 | 生猪 | 龙潭镇向家冲村 | 323 | 7 | 459 | 143 | 42.83 | 255 |
| 147 | 韩小华猪场 | 620 | 生猪 | 龙潭镇温水村 | 545 | 14 | 949 | 418 | 125.27 | 527 |
| 148 | 谌孙南养殖场 | 310 | 生猪 | 龙潭镇龙泉村 | 154 | 7 | 474 | 327 | 98.18 | 263.5 |
| 149 | 张风香养殖场 | 320 | 生猪 | 龙潭镇莲河村 | 280 | 7 | 490 | 217 | 65.04 | 272 |
| 150 | 张永财养殖场 | 300 | 生猪 | 龙潭镇栗山村 | 129 | 7 | 459 | 225 | 67.43 | 255 |
| 151 | 吴世晓养殖场 | 300 | 生猪 | 龙潭镇栗山村 | 186 | 7 | 459 | 280 | 83.93 | 255 |
| 152 | 易传华养殖场 | 310 | 生猪 | 龙潭镇金厂村 | 560 | 7 | 474 | 0 | 0 | 263.5 |
| 153 | 向自生养殖场 | 350 | 生猪 | 龙潭镇金厂村 | 325 | 8 | 536 | 218 | 65.51 | 297.5 |
| 154 | 唐钺养殖场 | 380 | 生猪 | 龙潭镇虎岗村 | 252 | 9 | 581 | 338 | 101.39 | 323 |
| 155 | 杨银刚养殖场 | 320 | 生猪 | 龙潭镇虎岗村 | 260 | 7 | 490 | 237 | 71.04 | 272 |
| 156 | 谌小燕养殖场 | 300 | 生猪 | 龙潭镇合心村 | 432 | 7 | 459 | 34 | 10.13 | 255 |
| 157 | 张彪养殖场 | 360 | 生猪 | 龙潭镇合心村 | 363 | 8 | 551 | 196 | 58.77 | 306 |
| 158 | 铭洋养殖场 | 450 | 生猪 | 龙潭镇芙蓉村 | 560 | 10 | 689 | 139 | 41.59 | 382.5 |
| 159 | 溆浦县两丫坪镇生态农业养殖场 | 450 | 生猪 | 两丫坪镇提高村 | 528 | 10 | 689 | 171 | 51.19 | 382.5 |
| 160 | 平安养殖场 | 1200 | 生猪 | 两丫坪镇两丫坪社区 | 1439 | 27 | 1836 | 0 | 0 | 1020 |
| 161 | 罗业均猪场 | 300 | 生猪 | 均坪镇岩落湾村 | 625 | 7 | 459 | 0 | 0 | 255 |
| 162 | 众发养牛合作社 | 500 | 生猪 | 均坪镇先锋村 | 476 | 11 | 765 | 300 | 90.08 | 425 |
| 163 | 向小伍牛场 | 100 | 牛 | 均坪镇先锋村 | 497 | 23 | 180 | 0 | 0 | 283.05 |
| 164 | 向长顺猪场 | 570 | 生猪 | 均坪镇明家塘村 | 690 | 13 | 872 | 195 | 58.48 | 484.5 |
| 165 | 向英欢猪场 | 890 | 生猪 | 均坪镇金屋湾村 | 1670 | 20 | 1362 | 0 | 0 | 756.5 |
| 166 | 唐钰养殖场 | 500 | 生猪 | 黄茅园镇紫云村 | 303 | 11 | 765 | 473 | 141.98 | 425 |
| 167 | 唐礼胜养殖场 | 300 | 生猪 | 黄茅园镇西坪村 | 310 | 7 | 459 | 156 | 46.73 | 255 |
| 168 | 王瑞珍养殖场 | 1000 | 生猪 | 黄茅园镇湾潭村 | 280 | 23 | 1530 | 1273 | 381.75 | 850 |
| 169 | 溆浦县黄茅园镇同心圆家庭农场 | 4000 | 生猪 | 黄茅园镇湾潭村 | 4995 | 90 | 6120 | 0 | 0 | 3400 |
| 170 | 溆浦县杉木坳种养农民专业合作社 | 2400 | 生猪 | 黄茅园镇七里村 | 3408 | 54 | 3672 | 0 | 0 | 2040 |
| 171 | 溆浦县黄茅园镇谌群花养殖场 | 2400 | 生猪 | 黄茅园镇茅湾村 | 3215 | 54 | 3672 | 0 | 0 | 2040 |
| 172 | 唐友元养殖场 | 530 | 生猪 | 黄茅园镇茅湾村 | 408 | 12 | 811 | 415 | 124.45 | 450.5 |
| 173 | 瑞丰养殖场 | 500 | 生猪 | 黄茅园镇景江村 | 416 | 11 | 765 | 0 | 0 | 425 |
| 174 | 溆浦县四丰种养专业合作社 | 3000 | 生猪 | 黄茅园镇景江村 | 4216 | 68 | 4590 | 0 | 0 | 2550 |
| 175 | 侯艳华养殖场 | 1100 | 生猪 | 黄茅园镇金中村 | 655 | 25 | 1683 | 1053 | 315.83 | 935 |
| 176 | 唐剑养殖场 | 700 | 生猪 | 黄茅园镇金中村 | 463 | 16 | 1071 | 624 | 187.13 | 595 |
| 177 | 兄弟养殖场 | 900 | 生猪 | 黄茅园镇金中村 | 316 | 20 | 1377 | 1081 | 324.38 | 765 |
| 178 | 姜定友养殖场 | 350 | 生猪 | 黄茅园镇宏兴 | 286 | 8 | 536 | 7 | 2.21 | 297.5 |
| 179 | 仙子养殖场 | 800 | 生猪 | 黄茅园镇分水界村 | 926 | 18 | 1224 | 116 | 34.80 | 680 |
| 180 | 溆浦县唐欢种养农民专业合作社 | 4000 | 生猪 | 黄茅园镇大埠村 | 4554 | 90 | 6120 | 0 | 0 | 3400 |
| 181 | 溆浦县鑫华种养农民专业合作社 | 3000 | 生猪 | 黄茅园镇爱家村 | 4606 | 68 | 4590 | 0 | 0 | 2550 |
| 182 | 瞿红其养殖场 | 320 | 生猪 | 观音阁镇颜家垅村 | 265 | 7 | 490 | 232 | 69.54 | 272 |
| 183 | 向前进养殖场 | 460 | 生猪 | 观音阁镇铁溪垅村 | 450 | 10 | 704 | 264 | 79.25 | 391 |
| 184 | 湖南鸿羽溆浦鹅业发展有限公司 | 12000 | 鹅 | 观音阁镇青垅村 | 286 | 22 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 185 | 溆浦县旺财农业科技发展有限责任公司 | 4000 | 生猪 | 观音阁镇青垅村 | 4000 | 90 | 6120 | 0 | 0 | 3400 |
| 186 | 邓宗春养殖场 | 300 | 生猪 | 观音阁镇坪里村 | 321 | 7 | 459 | 145 | 43.43 | 255 |
| 187 | 舒采稳养殖场 | 400 | 生猪 | 观音阁镇莲花台村 | 516 | 9 | 612 | 105 | 31.50 | 340 |
| 188 | 溆浦县裕隆生物科技有限公司 | 600 | 生猪 | 观音阁镇莲花台村 | 673 | 14 | 918 | 259 | 77.55 | 510 |
| 189 | 易达牧业 | 1000 | 生猪 | 观音阁镇观音阁村 | 1069 | 23 | 1530 | 116 | 34.65 | 850 |
| 190 | 丁海军养牛场 | 100 | 牛 | 观音阁镇丁桥村 | 736 | 23 | 180 | 0 | 0 | 283.05 |
| 191 | 丁永猪场 | 420 | 生猪 | 观音阁镇丁桥村 | 729 | 9 | 643 | 0 | 0 | 357 |
| 192 | 王玉梅猪场 | 660 | 生猪 | 观音阁镇川水村 | 1030 | 15 | 1010 | 0 | 0 | 561 |
| 193 | 肖青花养猪场 | 350 | 生猪 | 观音阁镇川水村 | 368 | 8 | 536 | 175 | 52.61 | 297.5 |
| 194 | 叶平猪场 | 300 | 生猪 | 观音阁镇赤洪村 | 482 | 7 | 459 | 0 | 0 | 255 |
| 195 | 溆浦县横楠种养扶贫农民专业合作社 | 4800 | 生猪 | 葛竹坪镇楠木冲村 | 5143 | 108 | 7344 | 0 | 0 | 4080 |
| 196 | 博美生猪养殖专业合作社 | 400 | 生猪 | 葛竹坪镇楠木冲村 | 370 | 9 | 612 | 251 | 75.30 | 340 |
| 197 | 鑫业养殖专业合作社 | 700 | 生猪 | 葛竹坪镇步家垅村 | 728 | 16 | 1071 | 9 | 2.63 | 595 |
| 198 | 肖成林养殖场 | 300 | 生猪 | 低庄镇正宁村 | 297 | 7 | 459 | 169 | 50.63 | 255 |
| 199 | 张勤国养殖场 | 330 | 生猪 | 低庄镇夜珠溪村 | 554 | 7 | 505 | 0 | 0 | 280.5 |
| 200 | 谢序云养殖场 | 300 | 生猪 | 低庄镇杨和平村 | 632 | 7 | 459 | 0 | 0 | 255 |
| 201 | 杨巩固养殖场 | 550 | 生猪 | 低庄镇岩头村 | 542 | 12 | 842 | 312 | 93.56 | 467.5 |
| 202 | 建康专业合作社 | 500 | 生猪 | 低庄镇小龙潭村 | 418 | 11 | 765 | 358 | 107.48 | 425 |
| 203 | 溆浦县惠泽牧业有限公司 | 4000 | 生猪 | 低庄镇思溪村 | 4341 | 90 | 6120 | 0 | 0 | 3400 |
| 204 | 周中伟猪场 | 300 | 生猪 | 低庄镇连山村 | 456 | 7 | 459 | 10 | 2.93 | 255 |
| 205 | 溆浦县低庄科发种公猪站 | 390 | 生猪 | 低庄镇连山村 | 281 | 9 | 597 | 95 | 28.64 | 331.5 |
| 206 | 周永忠养殖场 | 300 | 生猪 | 低庄镇连山村 | 372 | 7 | 459 | 94 | 28.13 | 255 |
| 207 | 成翔猪场 | 980 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 561 | 22 | 1499 | 960 | 288.14 | 833 |
| 208 | 利安猪场 | 460 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 634 | 10 | 704 | 80 | 24.05 | 391 |
| 209 | 刘兴尚养殖场 | 300 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 309 | 7 | 459 | 157 | 47.03 | 255 |
| 210 | 张霞养殖场 | 310 | 生猪 | 低庄镇金风村 | 353 | 7 | 474 | 128 | 38.48 | 263.5 |
| 211 | 肖艳英养殖场 | 420 | 生猪 | 低庄镇后湾村 | 1184 | 9 | 643 | 0 | 0 | 357 |
| 212 | 溆浦四都生态园 | 600 | 生猪 | 低庄镇后湾村 | 393 | 14 | 918 | 539 | 161.55 | 510 |
| 213 | 李力养殖场 | 2710 | 生猪 | 大江口镇小江口村 | 1174 | 61 | 4146 | 3033 | 909.98 | 2303.5 |
| 214 | 舒清和猪场 | 400 | 生猪 | 大江口镇小江口村 | 475 | 9 | 612 | 146 | 43.80 | 340 |
| 215 | 肖建东养殖场 | 480 | 生猪 | 大江口镇江坪社区 | 335 | 11 | 734 | 410 | 123.06 | 408 |
| 216 | 幸福猪场 | 1020 | 生猪 | 大江口镇江口社区 | 1013 | 23 | 1561 | 571 | 171.17 | 867 |
| 217 | 刘家华猪场 | 530 | 生猪 | 大江口镇飞水洞村 | 270 | 12 | 811 | 553 | 165.85 | 450.5 |
| 218 | 张波养猪场 | 330 | 生猪 | 北斗溪镇松林村 | 434 | 7 | 505 | 78 | 23.50 | 280.5 |
| 219 | 君利养殖场 | 320 | 生猪 | 北斗溪镇光明村 | 296 | 7 | 490 | 201 | 60.24 | 272 |
| 合计 |  | / | / | / | 181512 | 5039 | 308734 | 120913 | 36274 | 179975.6 |
| 注：①现有设施容积（m3）为养殖场干粪池和贮存池容积之和；②禽类养殖场只有固体粪污产生，基本无液体粪污产生，故禽类养殖场需求污水贮存池容积以“0”表示；③畜禽养殖场现有设施容积满足处理需求的，表格中“需补充检核容积”和“工程估算”均以“0”表示，该企业无需整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.1-4    各乡镇畜禽粪污处理田间配套设施建设工程

| 序号 | 养殖场地址 | 堆粪场容积（m3） | 堆粪场工程估算（万元） | 贮存池容积（m3） | 贮存池工程估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祖师殿镇王钊溪村 | 81 | 24.30 | 54 | 16.20 |
| 2 | 祖师殿镇水田庄村 | 61 | 18.23 | 344 | 103.28 |
| 3 | 祖师殿镇水堆湾村 | 12 | 3.65 | 69 | 20.66 |
| 4 | 祖师殿镇柳溪村 | 35 | 10.53 | 199 | 59.67 |
| 5 | 沿溪乡金鸡垅村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 6 | 小横垅乡罗丰村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 7 | 统溪河镇枫林村 | 59 | 17.82 | 0 | 0.00 |
| 8 | 思蒙镇九家溪村 | 54 | 16.20 | 306 | 91.80 |
| 9 | 思蒙镇黄家庄村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 10 | 思蒙镇管竹垅村 | 22 | 6.48 | 122 | 36.72 |
| 11 | 水东镇绿化社区 | 79 | 23.69 | 448 | 134.26 |
| 12 | 水东镇联合村 | 20 | 6.08 | 115 | 34.43 |
| 13 | 水东镇莲塘坪村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 14 | 水东镇标东垅村 | 36 | 10.94 | 207 | 61.97 |
| 15 | 双井镇兰花村 | 31 | 9.32 | 176 | 52.79 |
| 16 | 双井镇和平村 | 73 | 21.87 | 413 | 123.93 |
| 17 | 双井镇彩花村 | 22 | 6.48 | 122 | 36.72 |
| 18 | 双井镇百花村 | 162 | 48.60 | 0 | 0.00 |
| 19 | 舒溶溪乡扎水塘村 | 30 | 8.91 | 168 | 50.49 |
| 20 | 舒溶溪乡曹家溪村 | 34 | 10.13 | 191 | 57.38 |
| 21 | 深子湖镇向家垴村 | 16 | 4.86 | 92 | 27.54 |
| 22 | 深子湖镇卫星村 | 55 | 16.61 | 314 | 94.10 |
| 23 | 深子湖镇让家溪村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 24 | 深子湖镇荞子湾村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 25 | 深子湖镇葡萄溪村 | 20 | 6.08 | 115 | 34.43 |
| 26 | 深子湖镇胡家坪村 | 54 | 16.20 | 36 | 10.80 |
| 27 | 深子湖镇贺家冲村 | 104 | 31.19 | 589 | 176.72 |
| 28 | 深子湖镇白泥村 | 38 | 11.34 | 214 | 64.26 |
| 29 | 三江镇朱溪村 | 173 | 51.84 | 0 | 0.00 |
| 30 | 三江镇一心村 | 35 | 10.53 | 199 | 59.67 |
| 31 | 三江镇西湖村 | 66 | 19.85 | 375 | 112.46 |
| 32 | 三江镇乐园村 | 113 | 34.02 | 643 | 192.78 |
| 33 | 三江镇将溪村 | 34 | 10.13 | 191 | 57.38 |
| 34 | 桥江镇堰塘村 | 61 | 18.23 | 344 | 103.28 |
| 35 | 桥江镇新渡村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 36 | 桥江镇蛇湾村 | 18 | 5.27 | 99 | 29.84 |
| 37 | 桥江镇林家坡村 | 47 | 14.18 | 268 | 80.33 |
| 38 | 桥江镇机坪村 | 54 | 16.20 | 0 | 0.00 |
| 39 | 桥江镇黄潭村 | 22 | 6.48 | 122 | 36.72 |
| 40 | 桥江镇曹坡村 | 34 | 10.13 | 191 | 57.38 |
| 41 | 桥江镇板水村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 42 | 桥江镇白岩冲村 | 54 | 16.20 | 36 | 10.80 |
| 43 | 卢峰镇南华山村 | 32 | 9.72 | 0 | 0.00 |
| 44 | 卢峰镇红星村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 45 | 卢峰镇红花园村 | 20 | 6.08 | 115 | 34.43 |
| 46 | 龙庄湾乡小冲村 | 43 | 12.96 | 0 | 0.00 |
| 47 | 龙庄湾乡龙庄湾村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 48 | 龙潭镇梓坪村 | 65 | 19.44 | 0 | 0.00 |
| 49 | 龙潭镇合心村 | 18 | 5.40 | 0 | 0.00 |
| 50 | 龙潭镇大华村 | 36 | 10.94 | 207 | 61.97 |
| 51 | 均坪镇向家塘村 | 11 | 3.24 | 61 | 18.36 |
| 52 | 均坪镇先锋村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 53 | 黄茅园镇景江村 | 65 | 19.44 | 0 | 0.00 |
| 54 | 观音阁镇铁溪垅村 | 14 | 4.05 | 77 | 22.95 |
| 55 | 观音阁镇仑斗坪村 | 49 | 14.58 | 275 | 82.62 |
| 56 | 观音阁镇金家洞村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 57 | 观音阁镇丁桥村 | 34 | 10.13 | 191 | 57.38 |
| 58 | 葛竹坪镇天星村 | 47 | 14.18 | 268 | 80.33 |
| 59 | 葛竹坪镇旗形村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 60 | 低庄镇夜珠溪村 | 55 | 16.61 | 314 | 94.10 |
| 61 | 低庄镇杨和平村 | 45 | 13.37 | 252 | 75.74 |
| 62 | 低庄镇阳兴村 | 22 | 6.48 | 122 | 36.72 |
| 63 | 低庄镇岩头村 | 20 | 6.08 | 115 | 34.43 |
| 64 | 低庄镇严家坡村 | 23 | 6.89 | 130 | 39.02 |
| 65 | 低庄镇莲塘村 | 19 | 5.67 | 107 | 32.13 |
| 66 | 低庄镇连山村 | 66 | 19.85 | 375 | 112.46 |
| 67 | 低庄镇栗子坪村 | 22 | 6.48 | 122 | 36.72 |
| 68 | 低庄镇金风村 | 106 | 31.79 | 601 | 180.16 |
| 69 | 低庄镇吉家冲村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 70 | 大江口镇清江屯村 | 9 | 2.70 | 0 | 0.00 |
| 71 | 大江口镇江口社区 | 7 | 2.03 | 38 | 11.48 |
| 72 | 大江口镇飞水洞村 | 27 | 8.10 | 153 | 45.90 |
| 73 | 北斗溪镇前进村 | 20 | 6.08 | 115 | 34.43 |
| 73 | 在每个乡村根据实际情况配套粪污运输罐车或运输管道，将粪污有养殖户处理设施导入田间配套处理设施。根据实际利用情况，配套肥水还田输送管道、撒肥机等设施，配套资金4518.73万。 |  |  |  |  |
| 74 | 合计 | 2979 | 893.84 | 12083 | 3624.89 |

第六章 工程估算与资金筹措

6.1工程投资估算

6.1.1畜禽养殖场户粪污处理设施建设工程投资估算

畜禽养殖场基本已配备相关设施，但根据前文核算，容积有所不足，配套设施共还需建设污水池和粪污暂存设施共120913m3；畜禽养殖户配套设施还需建设污水池和粪污暂存设施共2110m3。投资整改金额36907.14万元。

6.1.2田间配套设施建设工程投资估算

需建设处畜禽粪污处理田间配套设施，用以储存县内畜禽养殖户发酵成熟的粪污，便于田间利用施肥。粪污存储时间为3个月。粪便存储时间为3个月，各村配套运输罐车和输送管道、撒肥机等，共计4518.73万元。

6.1.3监管体系建设工程投资估算

根据粪污处理利用需求，溆浦县进行畜禽粪污监管体系建设工程，工程总投资估算1300万元（详见前文表5.6章节）。

6.1.4工程总投资估算

畜禽养殖污染防治工程总投资包括畜禽粪污处理利用工程、田间配套设施工程和监管体系建设工程，溆浦县畜禽养殖污染防治工程总投资估算清单见表6.1-1。

溆浦县畜禽养殖污染防治工程总造价45225.87万元。

投资估算说明：

（1）土建费用按估算指标估算，工程造价包括池体、基础、防渗层、围墙、防雨棚、污水导流明渠等各单项工程总价。

（2）不包括场地准备费、征地费等。

（3）监管体系平台建设费含税金、运费。

（4）预备费包括建设期的前期决策、设计变更、贷款期利息等。

6.2资金筹措

资金包括重点工程建设资金和运维资金。

资金筹措方案如下：

（1）建设工程费筹措

畜禽养殖污染防治依据“谁污染谁治理”原则，建设投资以养殖场（户）自筹为主，国家基本建设投资拨款、地方财政拨款、其他部门委托贷款、银行贷款以及政府补贴为辅。同时，将粪污资源化利用进行市场化运作，引入第三方投入资金，建设粪污资源化有机肥厂。

（2）运维资金筹措

运维资金来源主要有三个方面：一是自筹，二是地方政府补贴，三是市场化运作第三方出资运维管理。

表6-1-1   溆浦县畜禽养殖污染防治工程总投资估算清单

| 序号 | 工程类型 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | 建设周期 | 投资（万元） | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污防治设施 | 粪污治理设施提升项目 | 对322家畜禽养殖场（户）进行排查，进行粪污防治设施升级改造，配套雨污分流设施。全面推进水冲粪向干清粪方式改革，对其中粪污防治措施未满足容积要求的进行扩容 | 全县所有乡镇 | 2022-2025 | 36907.14 | 怀化市生态环境局溆浦分局、农业农村局 |
| 2 | 处理能力建设 | 完善畜禽养殖废弃物资源化利用工作 | 做好种养结合和畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务，指导养殖场发展生态高效养殖，推广粪肥和沼液科学还田利用技术。持续推进畜禽粪污综合利用和畜禽养殖场粪污处理设施装备工作。 | 全县所有乡镇 | 2022-2025 | 500 | 农业农村局、怀化市生态环境局溆浦分局 |
| 3 | 田间配套设施 | 田间粪污暂存池 | 建设畜禽粪污处理田间配套设施，用以暂存养殖户发酵成熟的粪污，临时存储用于田间施肥使用 | 养殖户密集乡镇 | 2022-2025 | 4518.73 | 农业农村局 |
| 4 | 收运处置能力建设 | 病死畜禽收集转运中心建设 | 在全县已建一个病死畜禽集中处置中心（溆浦永福盛生物科技有限公司），敦促各乡镇养殖场将病死畜禽集中收集转运到病死畜禽集中处置中心进行无害化处置。 | 全县所有乡镇 | 2022-2025 | 500 | 农业农村局、怀化市生态环境局溆浦分局 |
|  |  | 第三方粪污处置中心建设 | 在全县已建一个有机肥加工中心（湖南润湘土生物科技有限公司），在养殖密集区和周边自身综合利用条件不足的养殖企业积极推行第三方集中处置粪污，与其签订协议，制作有机肥， | / | 2022-2025 | 500 | 怀化市生态环境局溆浦分局 |
| 5 | 监管系统建设 | 畜禽养殖手续办理情况排查 | 对全县322家养殖场进行手续办理摸底排查，统计环境影响评价手续、排污许可证、水土保持方案、取水水资源论证等办理进度，督促未办理企业完善手续 | 全县所有乡镇 | 2022-2025 | / | 水利局、怀化市生态环境局溆浦分局 |
| 6 |  | 畜禽养殖污染防治信息化监管 | 建设县畜禽养殖信息、污染防治信息监管体系 | / | 2022-2025 | 1300 | 农业农村局、怀化市生态环境局溆浦分局 |
| 7 |  | 畜禽养殖污染防治情况调查评估 | 推动开展畜禽养殖场户污染防治情况摸底调查和评估，重点核查畜禽养殖场户的位置分布、养殖场户环境管理情况、粪污处理和综合利用设施配备和运行情况、畜禽粪污还田利用情况。 | 全县所有乡镇 | 2022-2025 | 500 | 农业农村局、怀化市生态环境局溆浦分局 |
| 8 | 畜牧业转型升级 | 畜禽养殖标准化示范场创建 | 依托国家畜禽养殖标准化示范创建，建设一批绿色高效现代化养殖场和现代化美丽牧场。力争到2025年，建设畜禽标准化养殖场3个现代示范场和11个现代化美丽牧场 | / | 2022-2025 | 500 | 农业农村局 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 45225.87 |  |

第七章 效益分析

7.1环境效益

（1）改善养殖场周边环境

通过推进养殖场的粪污资源化治理工程建设，避免了粪污直接排放对周围环境的影响，有效地保护了农村生活环境。养殖粪污进行资源化利用，切断了有毒有害病菌的生长周期，杀灭大量有毒害病菌，有利于人畜身体健康，畜禽养殖场周围的环境卫生也将因此得到很大程度的提高，具有很好的环境效益。

（2）提升耕地肥力

畜禽粪便中含有丰富的有机质、微量元素及氮、磷、钾，因此畜禽粪便是制造肥料的有效原料。将畜禽粪便制造成固体粪肥，施于农田后有助于改良土壤结构、提高土壤有机质含量、提供作物养分、培肥地力，确保农作物稳产高产。

（3）提升环境质量

项目的实施将进一步完善养殖场的基础建设，使养殖场户粪便污水不外排，保护了河流、地表水系；污水沉淀池采取了防渗措施，杜绝了污水的下渗，从而减少了对周围环境和地下水的污染，提升了农村饮用水的保障水平。另外畜禽粪便通过堆积发酵，杜绝了过去那种规模化养殖场污水横流、臭气熏天、蚊蝇乱飞的现象，极大地改善人居环境。符合产业发展和可持续发展要求。

7.2经济效益

（1）促进种植业提质增效

县畜牧业持续快速发展，综合生产能力明显增强。通过对畜禽养殖户粪污治理，使畜禽粪便得到资源化利用。农田、果园、蔬菜、苗木、花卉施用固体粪肥，可确保农作物稳产高产、提高农产品品质，提高农产品经济效益，提升全县农业竞争力。

通过项目实施，将整体推进种养循环、农牧结合，使之成为县农业发展亮点与优势，有利于促进全县农产品品牌价值提升和产业竞争力增强。

（2）促进产业发展和农民增收

通过落实严格环境准入、强化污染源头管控、加强技术引导示范、推行清洁养殖方式等措施，将促进畜禽养殖业的结构调整和布局优化，引导产业生态化、规模化、集约化转型，增强可持续发展能力。有机肥生产、沼气能源工程建设，将促进废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，提升产业综合效益，拓宽农民创收渠道，增加农民收入。

7.3社会效益

（1）提高农产品安全

通过项目的实施，对粪污进行资源化利用可达到减少农药、化肥使用量的效果，可以促进区域内种植基地固体粪肥替代化肥，在保证农产品增产的同时，也能保证农产品安全，可以改变长期以来过量使用化肥导致农产品安全低的状况。

（2）促进畜牧业可持续发展

畜禽养殖不断向规模化、集约化转变的同时，畜禽粪污大幅增加，由于还田利用不畅、综合利用水平不高，既浪费了宝贵的资源，也对环境造成了污染。通过该项目的实施，大力推行种养平衡，打通种养业协调发展关键环节，促进循环利用，变废为宝。加大对畜禽养殖废弃物处理和利用的支持力度，支持养殖场改善废弃物处理利用基础设施条件。通过一系列措施，促进畜牧业与农村生态建设的协调可持续发展。

（3）改善农村人居环境

畜禽养殖粪便的随意堆放产生的臭味等污染一直是困扰农村人居环境的严重问题。通过项目的整治将有效改善县农村环境脏、乱、差问题，改善全县村容村貌、绿化等环境条件，美化当地环境，加强人与自然之间的亲和力，农村环境面貌将焕然一新。农村人居环境美丽整洁，促进美丽乡村的发展，推进农业基础设施条件的显著改善，畜牧业支撑能力将明显增强，创造巨大的社会经济效益。

第八章 保障措施

8.1组织领导

首先要从畜禽养殖业的规划布局、环境准入环节入手，针对新建的畜禽养殖场要制定严格的环境准入制度，力图从源头上防止污染源的扩大，然后通过国家政策和技术等手段针对畜禽饲养过程以及粪便处理利用等环节当中减少污染物的排放。总体来看，溆浦县需要建立畜牧、环保、财政等多个政府部门联动的污染防治机制，加强各部门的监管力度，并建立环境污染风险预警系统，从而建立起完善的畜禽养殖业环境污染防治体系。

严格划分各级政府、环保、畜牧等部门的责任范围，实施养殖场新建审批制度。在新建畜禽养殖场之前，环保部门应该对规划的养殖场进行综合评估，主要是对养殖场周边的人口密度、土壤状况、水源状况、环境敏感度等环境承载力进行综合评估，确定是否可以建设养殖场及最佳的养殖规模，并且通过畜禽养殖场建设的环境评价制度从源头上限制对环境污染比较大的养殖场的建设。

成立县畜禽养殖污染防治与粪污资源化利用工作领导小组，由县主要领导任组长，分管副县长任副组长，成员由县政府办公室、县农业农村局、县生态环保分局、县发展改革局、县科技局、县财政局、县农经局、国土资源分局、县住建局、县市场监管局、国税局、县法制办、县水利局、县卫计局和相关乡镇等有关部门组成。工作领导小组主要负责总体规划制定和跨部门工作的协调推进，对发展畜禽粪污资源化利用涉及的有关政策、规划和工程技术等进行协调衔接，对畜禽粪污资源化利用重点工作进行指导、监督及总结。按照部门职责分工，分解落实畜禽养殖污染防治任务，实现资源和信息共享，形成部门合力。将畜禽养殖污染防治任务完成情况作为政府年度目标责任考核的重要内容，层层明确目标任务，落实防治工作责任，并根据目标任务完成情况采取相应的奖惩措施。

8.2政策支持

按照“政策引导、社会参与，重点治理、区域推进，目标分解、逐步实施”原则，根据区域经济发展特点、畜禽养殖发展现状、种养业结合程度、畜禽粪污处理利用基础等情况，对畜禽粪污处理利用分类、分批、分区域进行资金和政策支持。

利用现有环保和涉农财政资金，加大对畜禽养殖污染防治投入。通过财政资金投入引导市场向畜禽养殖废弃物资源化利用方向发展。创新畜禽养殖污染防治领域的运营模式，通过PPP等方式降低运营成本和市场风险，畅通社会资本进入的渠道。推动地方政府围绕标准化规模养殖、沼气资源化利用、有机肥推广等关键环节出台扶持政策，提升规模养殖场、第三方处理机构和社会化服务组织的粪污处理能力。

制定畜禽养殖粪污综合利用的经济激励政策，对采用清洁生产技术、减排成效好、废弃物资源化利用水平高的规模化畜禽养殖场区实施税收减免、奖励补贴等优惠措施。出台有利于有机肥生产和利用的土壤有机质提升奖励等畜禽养殖粪污综合利用扶持政策，针对商品沼气设施建设、有机肥生产等畜禽养殖粪污综合利用工程，综合运用信贷、税收、补贴等机制模式，加大畜禽粪污资源化利用支持力度。畜禽养殖场、养殖小区的污染防治设施用电，执行农业用电价格。探索“绿色银行”等补贴模式，真正提高企业、农户参与畜禽养殖污染防治的积极性。

当前和今后一个时期，要把发展现代生态畜牧业作为建设美丽乡村的一项重点工作来抓，把推广畜禽粪污资源化利用纳入现代生态农业发展总体规划摆上突出位置，切实做好种养平衡模式的规划制定、综合协调、工作指导等，加强组织领导，保证生态循环型畜牧业建设稳步推进。

8.3技术指导

县政府组织技术人员对广大养殖业主进行技术指导，主要包括：

（1）加强畜禽养殖粪污建设工程技术指导

以《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）、《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011）为指导，强化施工管理，选择具有一定工程经验的施工单位进行粪污堆肥与发酵设施的施工，保证建设质量。

（2）加强堆肥与发酵技术的指导

堆肥与发酵技术作为传统的粪污无害化和资源化的有效手段，广大农民已经基本掌握其操作方法。但是，距离《粪便无害化卫生要求》（GB 7959-2012）、《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）仍尚有较大差距。县政府应组织技术人员，深入养殖场（户）对广大业主进行技术指导，从堆肥时间、翻拌次数、堆肥温度等方面予以指导，最大限度保留粪污有效成分，消除有害病菌。

（3）开展粪肥还田技术指导

组织技术人员开展土壤肥力调查，依据土壤有机成分和农作物生长规律，指导农民确定粪肥与化肥替代最佳比例，确定粪肥施用最佳数量以及使用方法。

8.4监督考核

（1）加强对畜禽养殖全过程的监管

严格划分各级政府、环保、畜牧等部门的责任范围，从而加强对畜禽养殖过程当中从养殖场的规划选址、养殖规模的监管，然后到养殖过程当中饲料、粪污处理设施的使用，最后到畜禽粪便和其他废弃物的处理工艺、资源化处理利用方式等养殖全过程的监管，确保县畜禽养殖全过程的清洁养殖。

（2）实行因地制宜分类防治

在县畜禽养殖业环境污染防治过程中，要充分考虑到不同地区、不同养殖类型以及不同养殖规模等的不同状况，根据养殖场所在地区自然状况所采用的防治策略。根据不同养殖类型和不同的养殖规模分清监管的侧重点，重点对生猪、肉牛等污染比较大的养殖场实行检测、调查和评估，对其他类别的养殖场则需要做好日常的监管工作。

（3）加强对养殖场的监管和执法力度

从制度上规定环保机构对畜禽养殖的监管责任，明确环保部门的监管重点、监管频次以及监管方式等，同时要把畜禽养殖环境污染监管测的效果纳入乡镇政府的工作绩效考核当中，以此来确保基层政府机关对于畜牧业环境污染问题的重视。同时，执法部门在对畜禽养殖户进行监管工作时还需要加大执法力度，提高执法的效率，对于违反规定的畜禽养殖场立即采取行动，使其在规定的时间内整改，严重的直接进行关停处理，确保执法力度。

8.5宣传引导及公众参与

积极开展畜禽养殖污染防治工作的宣传教育，营造良好的舆论氛围。通过广播、电视、报刊、网络、微博、微信等不同媒介，开展畜禽养殖污染防治的舆论宣传，切实提高养殖场(户）和广大群众的环保意识。农畜部门或受委托的第三方培训机构应定期组织开展技术交流与人员培训，把畜禽粪污治理和资源化利用技术作为新型农民科技培训、农村劳动力转移培训和农民素质教育工程的重要内容，纳入相关农业技术或养殖技能培训当中，逐步提高从业人员的污染治理技术水平。

充分发挥行业协会、社会舆论的监督作用，及时通报各地畜禽养殖污染治理工作进展、亮点与问题，对治理不力、严重污染水环境的生产主体进行曝光，赢得宣传工作的主动权。积极鼓励村民自治组织和畜禽养殖协会制定相关规程，规范畜禽养殖行为，进一步提高广大养殖户和人民群众的责任意识和主人翁意识，形成群防群治畜禽养殖污染的良好氛围