| 溆浦县农业农村局 | 文件 |
| --- | --- |
| 溆浦县财政局 |  |

溆农联〔2025〕31号

关于下达2025年省级第三批财政衔接推进乡村

振兴补助资金计划的通知

各乡镇人民政府、县直相关行业部门：

为巩固脱贫攻坚成果，优先支持带动脱贫户、防返贫监测户增收的产业发展项目，根据湖南省财政厅《关于下达2025年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕187号）《关于下达2025年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕193号）《关于下达2025年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕206号）《关于下达2025年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕210号）《关于下达2025年第七批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（湘财预〔2025〕211号），以及湖南省农业农村厅《关于下达2025年度第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（湘农发〔2025〕47号）文件要求，现将2025年度第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划下达给你们，并就相关事项通知如下：

一、项目资金安排

本次共安排105个项目，资金总计2725万元，其中：

1.安排脱贫户发展产业奖补、新增公益性岗位、一次性交通补贴项目343.5万元；

2.安排巩固易迁和饮水安全成果项目106万元；

3.安排农业产业发展项目149万元；

4.安排乡村建设项目72万元；

5.安排农田水利设施建设项目1191.5万元；

6.安排农业基础设施建设补短板项目647万元；

7.安排中央衔接资金调整继续实施项目216万元。

- 二、具体要求

- 1.厘清项目责任。项目主管单位是资金使用的责任主体，项目质量安全监管、目标绩效、竣工验收等工作由项目主管单位组织实施，并对项目真实性、准确性负责，项目主管单位要明确专人负责资金监督管理。项目组织实施单位落实项目实施主体责任和施工安全等措施，并确保项目质量达标。

- 2.认真组织实施。各责任单位要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作要求，采取切实措施加快项目实施进度，严格按照项目计划组织实施，不得随意更改建设内容，项目建设内容确需调整，在资金文件下达后10天内，按照《关于规范农业基础设施小微项目变更有关事项的通知》（溆农联〔2025〕3号）文件要求，由项目实施单位申请，经项目主管单位审核，由县农业农村局下达调整文件或备案后，方可实施。对超出时限，申请变更的项目原则上不予审批。桥梁、山塘、水库等技术含量较高的项目必须由项目主管单位落实安全和技术措施，确保施工安全、质量达标。项目实施严禁踩碰基本农田和生态红线。

- 3.坚持公示公告。项目管理和实施单位要通过便于群众知晓，理解和监督的形式，按照“两个一律公开”的要求，公开有关信息内容，接受社会和群众监督，公告公示时间原则上不得少于10天，公开内容应留影像资料备查。

- 4.强化联农带农。使用衔接资金建设的小型农田水利基础设施、农村道路等项目，在依法依规保障安全的前提下，用工应优先保障有劳动能力的监测对象和脱贫人口，且用工比例不低于项目用工总人数的30%；帮扶到企业主体的产业项目，投入衔接资金总额的50%要利益链接到监测对象、脱贫人口，按照50%比重的5%进行利益分红，连续分红三年，人均每年不得高于2000元，人数不足的，利益分红归纳到村集体经济，按有关规定用于其它联农带农支出，由项目主管单位、企业主体、联结户代表签订三方协议。

- 5.及时拨付资金。各项目主管单位和实施单位要认真制定实施方案，10月底前达到序时进度，11月底全面完工。县财政局要根据实施方案及时下达指标计划，并调度资金，按照评审结果及时支付，确保资金支付进度达标；各责任单位要严格按照有关文件要求管理和使用衔接资金，专款专用，确保衔接资金发挥更大效益。

- 6.强化资金监管。各项目主管单位对50万元以上帮扶到企业主体的项目，要做好尽职调查。县直相关单位、乡镇人民政府、驻村工作队和村委会要深度参与衔接资金的监督管理，引导群众主动参与涉农资金的监督。各项目责任单位、乡镇财政所和职能站室要充分发挥监管职能，加强对涉农项目实施的督促、检查验收，确保资金安全，对违反管理办法和相关规定的，以及发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的单位和个人，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理、处罚、处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

- 附件：溆浦县2025年度省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

溆浦县农业农村局                  溆浦县财政局

2025年9月29日

附件

溆浦县2025年度省级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细

| 序号 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡 | 村 | 项目 名称 | 项目内容 及规模 | 建设性质 | 实施地点 | 补助 标准 (万元） | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益村数(个) | 受益户数 (户) | 受益人口数 | 其中 |  |  | 联农带农方式 | 时间进度 |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算总投资 (万元） | 财政 资金 | 其他 资金(万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户及监测户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 | 2725 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、脱贫户发展产业奖补和新增公益性岗位项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343.5 | 343.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业项目 | 生产项目 | 产业奖补 | 各乡镇 | 各村 （社区） | 政策奖补 | 对脱贫户约11580户48557人发展产业奖补 | 新建 | 各乡镇 | 按政策补助 | 210 | 210 | 0 | 384 | 11580 | 48557 | 138 | 11580 | 48557 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 溆浦县农业农村局 | 各乡镇人民政府 |
| 2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 各乡镇 | 各村 （社区） | 政策奖补 | 19名脱贫户及监测对象公益性岗位 | 新建 | 各乡镇 | 按政策补助 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 溆浦县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 |
| 3 | 就业项目 | 就业项目 | 就业项目 | 各乡镇 | 各村 （社区） | 政策奖补 | 对脱贫户、监测对象3885人发放一次性交通补助 | 新建 | 各乡镇 | 按政策补助 | 130 | 130 | 0 | 384 | 1250 | 3885 | 138 | 1250 | 3885 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年10月 | 溆浦县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 |
| 二、巩固易迁和饮水安全成果项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 106 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 巩固三保障成果 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 大江口镇 | 白岩头村 | 白岩头村安全饮水建设项目 | 建设50立方蓄水池，同步铺设50PE管道500米，1台水泵，建抽水房、电线、电表。 | 新建 | 白岩头村 | 以评审结果为准 | 10 | 10 | 0 | 2 | 384 | 1096 | 1 | 22 | 57 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 白岩头村村委会 |
| 5 | 巩固三保障成果 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 思蒙镇 | 军田湾村 | 军田湾村安全饮水建设项目 | 1.7组，14组修建一个集水池3m³、一个蓄水池10m³和一个消毒房，采购一套消毒设备，两台水泵,380V电缆线500米，380V电表及其他管网材料。 2.10组饮水工程。修建一个蓄水池5m³及购买管网材料。 | 新建 | 军田湾村 | 以评审结果为准 | 45 | 45 | 0 | 1 | 241 | 697 | 1 | 27 | 78 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 思蒙镇人民政府 | 军田湾村村委会 |
| 6 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 祖师殿镇 | 荷叶社区 | 荷叶社区易地搬迁安置点挡土墙建设项目 | 1.建设便民设施钢架棚205平方、停车坪60平方、砖砌270平方；2.新增水泵一台；3.地面硬化450平方，0.18米厚；4.新建挡土墙50米长，均高3米，均宽1.5米。 | 新建 | 荷叶社区 | 以评审结果为准 | 29 | 29 | 0 | 1 | 57 | 106 | 1 | 19 | 57 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 祖师殿镇人民政府 | 荷叶社区居委会 |
| 7 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 祖师殿镇 | 星光社区 | 星光社区易地搬迁安置点防漏项目 | 采用SBS改性沥青卷材（国标）2520平米，新建70平米便民钢架棚 | 新建 | 星光社区 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 78 | 208 | 1 | 55 | 127 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 祖师殿镇人民政府 | 星光社区居委会 |
| 三、产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 149 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 产业项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 观音阁镇 | 坪里村 | 溆浦鹅生态养殖灌溉系统建设 | 1.蓄水池100立方；2.水管铺设：80输水管400米、40输水管1400米；3.20输水管7000米；4.三项电线铺设1000米；5.水泵一台及相关配件。 | 新建 | 坪里村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 177 | 368 | 1 | 87 | 137 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 观音阁镇人民政府 | 坪里村村委会 |
| 9 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水东镇 | 高明溪村 | 梦圆油茶基地修建抗旱池项目 | 修建长26米、宽18米、深2米，总蓄水量1000余立方的抗旱池； | 新建 | 溪口村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 108 | 300 | 1 | 47 | 98 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 水东镇人民政府 | 高明溪村村委会 |
| 10 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业路 | 北斗溪镇 | 宝山村 | 宝山茶叶产业路建设 | 新建生产便道长1200米，宽1.5米，0.18米厚； | 新建 | 宝山村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 1 | 202 | 501 | 1 | 78 | 222 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 北斗溪镇人民政府 | 宝山村村委会 |
| 11 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业路 | 龙潭镇 | 栗山村 | 山银花产业道路硬化及机耕道建设项目 | 硬化产业路长800米、宽3.5米、厚0.2米。 | 新建 | 栗山村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 1 | 348 | 966 | 1 | 77 | 199 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 栗山村村委会 |
| 12 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业路 | 葛竹坪镇 | 步家垅村 | 步家垅村金银花产业路 | 新建产业路长900米，均宽4米；护坎长150米，均高3米，均宽1米 | 新建 | 步家垅村 | 以评审结果为准 | 18 | 18 | 0 | 1 | 222 | 518 | 1 | 80 | 211 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 葛竹坪镇人民政府 | 步家垅村村委会 |
| 13 | 产业项目 | 配套设施项目 | 产业路 | 葛竹坪镇 | 岚水江村 | 岚水江村产业路硬化 | 高坨片建强组公路护坎长13米，均高4.2米，收顶1.3米；硬化长26米（加会车道），宽4.5米；建强组、团群组硬化公路长530米，宽3.5，厚0.2米 | 新建 | 岚水江村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 347 | 987 | 1 | 61 | 189 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 葛竹坪镇人民政府 | 岚水江村村委会 |
| 14 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 龙泉村 | 山银花产业路护坎建设项目 | 护坎长95米，均高3.5米（含基础），均宽1米 | 新建 | 龙泉村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 5 | 672 | 2680 | 1 | 93 | 331 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 龙潭镇人民政府 |
| 15 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 云盘村 | 山银花产业路护坎建设项目 | 护坎长95米，均高3.5米（含基础），均宽1米 | 新建 | 云盘村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 5 | 589 | 2115 | 1 | 66 | 257 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 龙潭镇人民政府 |
| 四、乡村建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 72 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 卢峰镇 | 枣子坡村 | 农科所污水治理项目 | 长280米，0.8*0.8排水渠道加盖板，清淤300立方米 | 新建 | 卢峰镇枣子坡村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 1 | 192 | 762 | 1 | 12 | 52 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 溆浦县农业农村局 | 湖南省溆浦县农业科学研究所 |
| 17 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村生活污水治理 | 卢峰镇 | 红花园村 | 卢峰镇三坝塘污水治理项目 | 污水管网190m，10m³化粪池一座，12m³化粪池一座，及配套的人工湿地 | 新建 | 卢峰镇红花园村 | 以评审结果为准 | 6 | 6 | 0 | 1 | 262 | 1562 | 1 | 91 | 272 | 带动生产 | 2025年8月 | 2025年11月 | 溆浦县农业农村局 | 溆浦县农业农村局 |
| 18 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 双井镇 | 花桥社区 | 花桥社区5组道路修复 | 道路修补120米长，3.5米宽 | 新建 | 花桥社区 | 以评审结果为准 | 6 | 6 | 0 | 1 | 278 | 599 | 1 | 34 | 108 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 双井镇人民政府 | 花桥社区居民委员会 |
| 19 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 桥江镇 | 黄潭村 | 道路硬化建设 | 1.垃圾中转站进场道路第一段：长420米*4米宽，第二段：长360米*3.5米；厚0.18米；2.10组防洪堤公路硬化长530米、宽1.7米，厚0.2米 | 新建 | 黄潭村 | 以评审结果为准 | 37 | 37 | 0 | 1 | 312 | 677 | 1 | 56 | 155 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 桥江镇人民政府 | 黄潭村村委会 |
| 20 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 合心村 | 山银花产业路会车道路建设 | 10组（金山湾）公路护坎长51米，均高3米（包基础），均宽1米，收顶0.8米；硬化路长55米，均宽3米，厚0.18米。 | 新建 | 合心村 | 以评审结果为准 | 6 | 6 | 0 | 1 | 78 | 254 | 1 | 52 | 157 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 合心村村委会 |
| 21 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 观音阁镇 | 木溪村 | 木溪村人居环境整治项目 | 40*50cm混凝土水沟；预制盖板60*50cm；4*3m垃圾桶放置点混凝土硬化 | 新建 | 木溪村 | 以评审结果为准 | 5 | 5 | 0 | 147 | 265 | 587 | 1 | 13 | 74 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 观音阁镇人民政府 | 木溪村村委会 |
| 五、农田水利设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191.5 | 1191.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 南华山村 | 山塘维修项目 | 中塘卧管维修长20米；机耕桥长10米，高3米（包基础），宽3.5米。 | 新建 | 南华山村 | 以评审结果为准 | 7 | 7 | 0 | 1 | 155 | 374 | 1 | 66 | 152 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 南华山村村委会 |
| 23 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 桥头水村 | 桥头水村塘冲坑山塘维修项目 | 浆砌防洪堤：长80米x高3米x宽1.2米。基础80米X深1米x宽1.4米。 | 新建 | 桥头水村 | 以评审结果为准 | 11 | 11 | 0 | 1 | 577 | 1022 | 1 | 51 | 131 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 桥头水村村委会 |
| 24 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 太坪村 | 太坪村张家园渠道维修项目 | 1.新建30X30水渠600米，新建高0.8米宽1米水渠260米，2.1100X1米宽米水渠修补、清淤。 | 新建 | 太坪村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 291 | 581 | 1 | 49 | 107 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 太坪村村委会 |
| 25 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 仲夏村 | 仲夏村高坝修复和机耕道建设项目 | 1.渠道疏通：40米长；2.0.6*0.6米宽，0.4米的盖板；3.30X30水渠建设，长300米，局部垮塌护坎修复。4.机耕道整修:长200米，宽3.5米。路面平整，铺设砂石，护坎维修均高0.8米 | 新建 | 仲夏村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 1 | 283 | 546 | 1 | 22 | 94 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 仲夏村村委会 |
| 26 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 高田村 | 高田村农田护坎建设项目 | 浆砌护坎建设：30米长，3米高（含基础），均宽1米 | 新建 | 高田村 | 以评审结果为准 | 3 | 3 | 0 | 1 | 213 | 427 | 1 | 36 | 98 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 高田村村委会 |
| 27 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 卢峰镇 | 哑塘村 | 仙桃溪水库灌溉渠道维修项目 | 原灌溉水渠(0.8*1米)拆除重建，长1500米，壁厚0.1米，底板0.1米，C25混凝土浇筑。新建灌溉支渠（50*50cm）长200米，壁厚0.1米，底板0.1米，C25混凝土浇筑。 | 新建 | 哑塘村 | 以评审结果为准 | 64 | 64 | 0 | 1 | 289 | 680 | 1 | 52 | 142 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 哑塘村村委会 |
| 28 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 白沙村 | 白沙村防洪堤建设项目 | 长145米，均高3.3米（包基础），均宽1米。 | 新建 | 白沙村 | 以评审结果为准 | 11 | 11 | 0 | 1 | 241 | 457 | 1 | 28 | 77 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 白沙村村委会 |
| 29 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 顿旗村 | 顿旗村防洪堤建设项目 | 300米长，均宽1米，均高3米，基础深1-1.5米 | 新建 | 顿旗村 | 以评审结果为准 | 48 | 48 | 0 | 1 | 258 | 473 | 1 | 45 | 131 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 顿旗村村委会 |
| 30 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 飞水洞村 | 飞水洞村防洪堤建设项目 | 长140米，均高3.9米（包基础1米），均宽1米。 | 新建 | 白沙村 | 以评审结果为准 | 14 | 14 | 0 | 1 | 155 | 309 | 1 | 35 | 110 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 飞水洞村村委会 |
| 31 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 清江屯村 | 清江屯村6、7组防护堤修护项目 | 修复防护堤140米，清理渠道150米，并清理良田2亩泥沙砾石 | 新建 | 清江屯村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 275 | 491 | 1 | 51 | 162 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 清江屯村村委会 |
| 32 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大江口镇 | 虎皮溪村 | 虎皮溪村防洪堤建设项目 | 混凝土防洪堤总长90米，均高3米宽1米（不含基础），基础深1米，宽1.5米，回填300方 | 新建 | 虎皮溪村 | 以评审结果为准 | 13 | 13 | 0 | 1 | 248 | 512 | 1 | 66 | 141 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 虎皮溪村村委会 |
| 33 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音阁镇 | 青垅村 | 青垅村灌溉井及产业路维修项目 | 水池长9.7米，宽9米，高3.5米，底部40公分厚，墙厚30公分厚。铺设水管:75mm直径加厚水管1800米。山顶上储水池:4.7米深，宽8.5米，长11.5米，壁厚30公分。硬化基地路80米(3.5米)，维修公路100米(4.5米)。 | 新建 | 青垅村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 179 | 386 | 1 | 37 | 110 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 观音阁镇人民政府 | 青垅村村委会 |
| 34 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音阁镇 | 赤洪村 | 赤洪村深堰塘塘坝维修项目 | 1.混凝土塘坝建设20米长，均宽4米，均高6米（含基础）；2.侧边防渗混凝土建设25米长，0.5米宽，均高3米，混凝土底座25米长，宽、高均0.5米；3.山塘清淤约1000立方；4.回填1000立方；5.山塘边坡修整。 | 新建 | 赤洪村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 257 | 677 | 1 | 21 | 75 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 观音阁镇人民政府 | 赤洪村村委会 |
| 35 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音阁镇 | 岩坪村 | 岩坪村防洪堤建设 | 防洪堤建设长400米、高3米（含基础深约1米）底宽约1.2米，顶宽0.8米 | 新建 | 岩坪村 | 以评审结果为准 | 31 | 31 | 0 | 1 | 216 | 318 | 1 | 16 | 68 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 观音阁镇人民政府 | 岩坪村村委会 |
| 36 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 观音阁镇 | 颜家垅村 | 5组防洪堤修复项目 | 178米，基础高5.2米，均宽1.2米 | 新建 | 颜家垅村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 1 | 311 | 571 | 1 | 46 | 111 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 观音阁镇人民政府 | 颜家垅村村委会 |
| 37 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 舒溶溪乡 | 火炉溪村 | 火炉溪村河场防洪堤维修项目 | 长330米，均高2.5米，均宽1米 | 新建 | 火炉溪村 | 以评审结果为准 | 25 | 25 | 0 | 1 | 201 | 496 | 1 | 38 | 108 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 舒溶溪乡人民政府 | 火炉溪村村委会 |
| 38 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 舒溶溪乡 | 水田溪村 | 水田溪村排水渠建设项目 | 新建排水渠300米，开挖土石方3000立方，预埋1.2米涵管200米，新建浆砌排水渠100米 | 新建 | 水田溪村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 1 | 185 | 336 | 1 | 67 | 159 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 舒溶溪乡人民政府 | 水田溪村村委会 |
| 39 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 低庄镇 | 牌子田村 | 牌子田村山塘维修加固项目 | 维修加固塘长60米，高7.5米；放水涵一个（四套防水环）；溢洪道一处；新建40cm*40cm水渠80米；山塘清淤1000方 | 新建 | 牌子田村 | 以评审结果为准 | 8 | 8 | 0 | 1 | 89 | 200 | 1 | 27 | 79 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 低庄镇人民政府 | 牌子田村村委会 |
| 40 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 低庄镇 | 后村湾村 | 后村湾村9组道路建设项目 | 长360米，均宽4.5米，厚0.2米，碎石垫层1620平方米 | 新建 | 后村湾村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62 | 199 | 1 | 30 | 95 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 低庄镇人民政府 | 后村湾村村委会 |
| 41 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 低庄镇 | 连山村 | 连山村防护堤建设项目 | 长319米，均宽0.8米，高2.3米（含基础） | 新建 | 连山村 | 以评审结果为准 | 45 | 45 | 0 | 1 | 269 | 738 | 1 | 87 | 253 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 低庄镇人民政府 | 连山村村委会 |
| 42 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 深子湖镇 | 龙跃村 | 龙跃村防洪护堤项目 | 浆砌护坎：180米、均高4米（含基础）、均宽1米 | 新建 | 农跃村 | 以评审结果为准 | 18 | 18 | 0 | 1 | 177 | 384 | 1 | 29 | 87 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 深子湖镇人民政府 | 农跃村村委会 |
| 43 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 深子湖镇 | 清水塘村 | 清水塘村拦河坝建设 | 长15米，坝顶宽1.5米，坝高3米（包基础1米）；新建混凝土饮水用拦水坝一座，长8米，坝顶宽1米，坝高2米（包含基础0.5米）。 | 新建 | 清水塘村 | 以评审结果为准 | 10 | 10 | 0 | 1 | 154 | 287 | 1 | 43 | 128 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 深子湖镇人民政府 | 清水塘村村委会 |
| 44 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 深子湖镇 | 圣人山村 | 圣人山村防洪堤建设项目 | 1.长200米，高3米，基础深1.5米，底宽1.2米，顶宽0.8米；2.长250米，基脚宽2.5米深2米，堤高3.5米，宽2米，结顶1米 | 新建 | 圣人山村 | 以评审结果为准 | 45 | 45 | 0 | 1 | 131 | 292 | 1 | 31 | 100 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 深子湖镇人民政府 | 圣人山村村委会 |
| 45 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 双井镇 | 彩花村 | 彩花村彩花段防洪堤建设项目 | 防洪堤长140米、均宽1米；高3.3米（含基础深约1米） | 新建 | 彩花村 | 以评审结果为准 | 15.5 | 15.5 | 0 | 1 | 111 | 258 | 1 | 57 | 189 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 双井镇人民政府 | 彩花村村委会 |
| 46 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祖师殿镇 | 两峰村 | 两峰村水毁防洪堤修复项目 | 长250米，高2.2米（包脚），0.6米见顶，0.9米下脚 | 新建 | 两峰村 | 以评审结果为准 | 14 | 14 | 0 | 1 | 99 | 280 | 1 | 47 | 123 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 祖师殿镇人民政府 | 两峰村村委会 |
| 47 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祖师殿镇 | 水田庄村 | 9组防洪护堤建设 | 浆砌石农田护坎长300米，均高2.5米（0.5基础）均宽1米，0.8收顶 | 新建 | 水田庄村 | 以评审结果为准 | 21 | 21 | 0 | 1 | 222 | 411 | 1 | 27 | 78 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 祖师殿镇人民政府 | 水田庄村村委会 |
| 48 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祖师殿镇 | 四门村 | 四门村水渠修复项目 | 1.水渠清淤2200方；2.水渠底板硬化3500米长，1.2均米宽，0.12米厚。 | 新建 | 四门村 | 以评审结果为准 | 17 | 17 | 0 | 1 | 387 | 1011 | 1 | 11 | 65 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 祖师殿镇人民政府 | 四门村村委会 |
| 49 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 祖师殿镇 | 鲁家溪村 | 7组农田护堤建设项目 | 长260，均高2-3米，含基础1.5米，顶宽0.8米 | 新建 | 鲁家溪村 | 以评审结果为准 | 26 | 26 | 0 | 1 | 255 | 751 | 1 | 69 | 188 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 祖师殿镇人民政府 | 鲁家溪村村委会 |
| 50 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桥江镇 | 楚垅村 | 楚垅村山塘维修项目 | 楚垅村10组山塘塘坎长30米，高2米，均宽50公分，渠道0.3*0.3*100米长。8组屋场塘清淤600立方，塘坎长45米，高1米，均宽0.3 | 新建 | 楚垅村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 1 | 179 | 357 | 1 | 51 | 151 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 桥江镇人民政府 | 楚垅村村委会 |
| 51 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桥江镇 | 白田村 | 白田村渠道建设项目 | 白田村渠道1.0.5*0.5*270米；2.0.4*0.4*830米；3.清淤1300立方米；4.塘坝40米长，高2.5米，均宽0.5，塘环一套 | 新建 | 白田村 | 以评审结果为准 | 18 | 18 | 0 | 1 | 207 | 387 | 1 | 58 | 147 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 桥江镇人民政府 | 白田村村委会 |
| 52 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 桥江镇 | 大湾村 | 大湾村渠道维修及硬化项目 | 1米*1米水渠 长300米，0.6*0.6水渠长600米，加全线清淤深0.2米 | 新建 | 大湾村 | 以评审结果为准 | 21 | 21 | 0 | 1 | 136 | 298 | 1 | 71 | 278 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 桥江镇人民政府 | 大湾村村委会 |
| 53 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 油洋乡 | 大址坊村 | 大址坊村农田护坎修复 | 长120米，高3米，宽1米 | 新建 | 大址坊村 | 以评审结果为准 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 240 | 1 | 40 | 128 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 油洋乡人民政府 | 大址坊村村委会 |
| 54 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水东镇 | 高明溪村 | 18组农田护堤建设项目 | 混凝土护堤长80米，均宽0.8米，高2至3米，溪道清理100米 | 新建 | 高明溪村 | 以评审结果为准 | 8 | 8 | 0 | 1 | 125 | 301 | 1 | 27 | 108 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 水东镇人民政府 | 高明溪村村委会 |
| 55 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小横垅乡 | 高台村 | 高台村农业生产基础设施建设 | 1.新建灌溉水坝一座，长12.5米，底宽2米、顶宽1米，高2.5米；2.修建灌溉水渠长500米，宽0.3米，高0.3米。3.灰弄桥修建防洪堤长180米，宽0.8米，高2.5米 | 新建 | 高台村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 66 | 188 | 1 | 22 | 73 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 小横垅乡人民政府 | 高台村村委会 |
| 56 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小横垅乡 | 雷坡村 | 雷坡村防洪堤建设项目 | 长300米、均高2.5米、宽0.6米 | 新建 | 雷坡村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 1 | 110 | 357 | 1 | 49 | 153 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 小横垅乡人民政府 | 雷坡村村委会 |
| 57 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 统溪河镇 | 枫林村 | 枫林村五、六、十五组新建防护坎项目 | 混凝土防护坎长165米，均高1.7米，基础1米，压顶0.8米。 | 新建 | 枫林村 | 以评审结果为准 | 17 | 17 | 0 | 1 | 77 | 246 | 1 | 33 | 87 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 统溪河镇人民政府 | 枫林村村委会 |
| 58 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 统溪河镇 | 白竹坡村 | 白竹坡村2组农田护堤建设 | 混凝土浇灌长240米，均高2.8米（含基础），均宽1.5米 | 新建 | 白竹坡村 | 以评审结果为准 | 33 | 33 | 0 | 1 | 123 | 511 | 1 | 36 | 118 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 统溪河镇人民政府 | 白竹坡村村委会 |
| 59 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北斗溪镇 | 松林村 | 松林村农业灌溉水渠修复 | 水渠修复（30*30）长2000米 | 新建 | 松林村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 102 | 300 | 1 | 21 | 66 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 北斗溪镇人民政府 | 松林村村委会 |
| 60 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北斗溪镇 | 沙坪村 | 沙坪村农田护堤建设 | 长150米，均高4米（包基础），均宽1米，0.8收顶。 | 新建 | 沙坪村 | 以评审结果为准 | 17 | 17 | 0 | 1 | 199 | 411 | 1 | 70 | 216 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 北斗溪镇人民政府 | 沙坪村村委会 |
| 61 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 北斗溪镇 | 光明村 | 光明村排水沟建设项目 | 长220米，宽0.9米，高0.6米，水沟盖板440块，路面修复500米，下水管道30米 | 新建 | 光明村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 1 | 123 | 354 | 1 | 23 | 109 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 北斗溪镇人民政府 | 光明村村委会 |
| 62 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中都乡 | 中都村 | 中都村新建机耕道项目 | 600米长，3.5米宽，450挡土墙建设 0.6米顶1米基础底、均高1米 | 新建 | 中都村 | 以评审结果为准 | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 | 313 | 1 | 59 | 188 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 中都乡人民政府 | 中都村村委会 |
| 63 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沿溪乡 | 青坡村 | 农田护堤建设项目 | 长350米，高3.5米，顶宽1.2米 | 新建 | 青坡村 | 以评审结果为准 | 31 | 31 | 0 | 1 | 57 | 155 | 1 | 30 | 96 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 沿溪乡人民政府 | 青坡村村委会 |
| 64 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沿溪乡 | 旺坪村 | 农田护堤建设项目 | 河堤修复120米，均高（含基础5米），下宽1.5米，结顶1米 | 新建 | 旺坪村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 178 | 369 | 1 | 82 | 225 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 沿溪乡人民政府 | 旺坪村村委会 |
| 65 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅园镇 | 树凉村 | 树凉村农田基础设施建设 | 挡土墙长400米、宽1米、均高2米。 | 新建 | 树凉村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 55 | 172 | 1 | 39 | 122 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 黄茅园镇人民政府 | 树凉村村委会 |
| 66 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黄茅园镇 | 七里村 | 防洪堤建设 | 长210米，均高4.5米，均宽1米 | 新建 | 七里村 | 以评审结果为准 | 23 | 23 | 0 | 1 | 75 | 255 | 1 | 43 | 138 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 黄茅园镇人民政府 | 七里村村委会 |
| 67 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 红岩村 | 红岩村渠道硬化项目 | 1.硬化水渠长500米，规格30x30。2.100米临崖水渠需铺设20#罗纹钢筋加固，水渠500米底部需铺设12#钢筋。3.修挡土墙长125米，高3米，底宽2米，顶宽1米，挡土墙基础高1米，宽2米。 | 新建 | 红岩村 | 以评审结果为准 | 26 | 26 | 0 | 1 | 107 | 299 | 1 | 60 | 188 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 红岩村村委会 |
| 68 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 葛竹坪镇 | 山背村 | 山背村老屋组农田整治项目 | 整治梯田4亩，田坎C25砼挡墙360米，混凝土870立方，塌方清理530立方 | 新建 | 山背村 | 以评审结果为准 | 45 | 45 | 0 | 1 | 161 | 350 | 1 | 78 | 270 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 葛竹坪镇人民政府 | 湖南雪峰山花瑶梯田种植专业合作社 |
| 69 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 葛竹坪镇 | 山背村 | 山背村月形组梯田水毁项目 | 梯田整治3.5亩，田坎C25砼挡墙310米，混凝土760立方，塌方清理500立方 | 新建 | 山背村 | 以评审结果为准 | 42 | 42 | 0 | 1 | 161 | 350 | 1 | 78 | 270 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 葛竹坪镇人民政府 | 溆浦县山背花瑶梯田农场有限责任公司 |
| 70 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 葛竹坪镇 | 旗形村 | 旗形村水渠维修 | 水渠维修浆砌石长200米，均高2米，0.6收顶；底板0.1米。 | 新建 | 旗形村 | 以评审结果为准 | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 | 303 | 1 | 22 | 73 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 葛竹坪镇人民政府 | 旗形村村委会 |
| 71 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙庄湾乡 | 进马江村 | 进马江村河堤修复 | 禾龙组、禾元组河堤防护长220米，高2.8米，均宽1米，0.8米收顶，1.2压顶 | 新建 | 进马江村 | 以评审结果为准 | 26 | 26 | 0 | 1 | 199 | 504 | 1 | 46 | 127 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙庄湾乡人民政府 | 进马江村村委会 |
| 72 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三江镇 | 木壕村 | 木壕村防洪堤建设项目 | 长400米，高4米，宽1米 | 新建 | 木壕村 | 以评审结果为准 | 48 | 48 | 0 | 1 | 175 | 451 | 1 | 43 | 125 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 三江镇人民政府 | 木壕村村委会 |
| 73 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三江镇 | 梅兰村 | 梅兰村农田灌溉泵房及附属5座建设项目 | 泵房1：13、14组（木兰院子）泵房建筑面积2米*2米；抽水设备一套；63PE管长500米；蓄水池4*6*1.5一座。泵房2：7、8组（十八坡）63PE管长500米，泵房、蓄水池及设备相同；泵房3：1组（水滴堂）63PE长400米，其他建设内容相同；泵房4：9组（梅田院子）63PE长500米，其他建设内容相同；泵房5:3组（瓦庄）63PE管长300米，其他建设内容相同。 | 新建 | 梅兰村 | 以评审结果为准 | 24 | 24 | 0 | 1 | 98 | 319 | 1 | 35 | 246 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 三江镇人民政府 | 梅兰村村委会 |
| 74 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三江镇 | 西湖村 | 西湖村16、17组农田护坎建设项目 | 在16、17组修建混凝土农田防护坎长220米，均高3.3米（包含基础0.8米），压顶1米。 | 新建 | 西湖村 | 以评审结果为准 | 26 | 26 | 0 | 1 | 112 | 415 | 1 | 42 | 285 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 三江镇人民政府 | 西湖村村委会 |
| 75 | 产业项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三江镇 | 将溪村 | 将溪村14、16组农田护坎建设项目 | 在14、16组修建混凝土防护坎长210米，均高3米（包含0.6米基础），压顶0.8米。 | 新建 | 将溪村 | 以评审结果为准 | 23 | 23 | 0 | 1 | 107 | 398 | 1 | 37 | 254 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 三江镇人民政府 | 将溪村村委会 |
| 六、农业基础设施建设补短板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647 | 647 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 卢峰镇 | 枣子坡村 | 道路修复及硬化建设 | 1.长300米，宽4米，厚0.2米，C30混凝土路面。2.长280米，宽5米，厚0.2米，C30混凝土路面。方便群众出行 | 新建 | 枣子坡村 | 以评审结果为准 | 20 | 20 | 0 | 1 | 166 | 357 | 1 | 25 | 92 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 枣子坡村村委会 |
| 77 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 大江口镇 | 龙湖村 | 龙湖村产业路硬化项目 | 硬化道路长1000米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 龙湖村 | 以评审结果为准 | 30 | 30 | 0 | 1 | 155 | 413 | 1 | 61 | 170 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 大江口镇人民政府 | 龙湖村村委会 |
| 78 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 思蒙镇 | 思蒙湾村 | 思蒙湾村道路硬化项目 | 硬化530米长，3.5米宽，0.18米厚 | 新建 | 思蒙湾村 | 以评审结果为准 | 19 | 19 | 0 | 1 | 188 | 319 | 1 | 87 | 212 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 思蒙镇人民政府 | 思蒙湾村村委会 |
| 79 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 舒溶溪乡 | 竹坡坳村 | 竹坡坳村产业路硬化项目 | 长900米、宽3.5米、厚0.18米；二处过路涵管，长6米*50cm，会车道2m*6m*0.18m*6个 | 新建 | 竹坡坳村 | 以评审结果为准 | 33 | 33 | 0 | 1 | 109 | 361 | 1 | 60 | 189 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 舒溶溪乡人民政府 | 竹坡坳村村委会 |
| 80 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 均坪镇 | 来坡湾村 | 来坡湾村道路建设项目 | 道路硬化长0.8公里，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 来坡湾村 | 以评审结果为准 | 24 | 24 | 0 | 1 | 286 | 672 | 1 | 57 | 167 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 均坪镇人民政府 | 来坡湾村村委会 |
| 81 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 均坪镇 | 白雾头村 | 白雾头村渠道硬化项目 | 长1000米，规格40*40 | 新建 | 白雾头村 | 以评审结果为准 | 13 | 13 | 0 | 1 | 133 | 297 | 1 | 60 | 178 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 均坪镇人民政府 | 白雾头村村委会 |
| 82 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 均坪镇 | 明家塘村 | 明家塘村机耕道建设 | 18组到2组机耕道便桥长13米、宽3.5米、桥墩高3.5米（含基础），机耕道护坎长70米、高3米、均宽1.2米 | 新建 | 明家塘村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 89 | 248 | 1 | 38 | 108 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 均坪镇人民政府 | 明家塘村村委会 |
| 83 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 低庄镇 | 吉家冲村 | 吉家冲村产业路建设 | 花果山硬化道路长950米，宽3.5米，厚0.18米；会车道：2m*6m*0.18米*8个 | 新建 | 吉家冲村 | 以评审结果为准 | 30 | 30 | 0 | 1 | 159 | 331 | 1 | 58 | 171 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 低庄镇人民政府 | 吉家冲村村委会 |
| 84 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 深子湖镇 | 向家垴村 | 向家垴村道路硬化项目 | 1.长900米，宽3.5米，厚0.18米;2.400米长宽2米厚0.15 | 新建 | 向家垴村 | 以评审结果为准 | 33 | 33 | 0 | 1 | 182 | 420 | 1 | 77 | 370 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 深子湖镇人民政府 | 向家垴村村委会 |
| 85 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 双井镇 | 塘下垅村 | 塘下垅村道路硬化项目 | 长1000米，宽3.5米，厚0.18米；会车道：2m*6m*0.18米*5个 | 新建 | 塘下垅村 | 以评审结果为准 | 30 | 30 | 0 | 1 | 121 | 333 | 1 | 29 | 97 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 双井镇人民政府 | 塘下垅村村委会 |
| 86 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 双井镇 | 凤凰村 | 道路硬化建设项目 | 凤凰村九组公路硬化长度为240米，宽3.5米，厚0.18米，凤凰村十三组公路硬化长度为160米，宽3.5米，厚0.18米，凤凰村十五组公路硬化长度为300米，宽3.5米，厚0.18米，合计共700米长。 | 新建 | 凤凰村 | 以评审结果为准 | 23 | 23 | 0 | 1 | 165 | 388 | 1 | 64 | 170 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 双井镇人民政府 | 凤凰村村委会 |
| 87 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 双井镇 | 伍家湾村 | 伍家湾村道路建设项目 | 硬化长800米，宽3.5米，0.18米厚 | 新建 | 伍家湾村 | 以评审结果为准 | 24 | 24 | 0 | 1 | 105 | 302 | 1 | 62 | 181 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 双井镇人民政府 | 伍家湾村村委会 |
| 88 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 桥江镇 | 紫荆村 | 紫荆村22、23组道路硬化项目 | 1.道路硬化长800米，宽3米，厚0.2米；2.维修4-7组道路2000米 | 新建 | 紫荆村 | 以评审结果为准 | 28 | 28 | 0 | 1 | 176 | 353 | 1 | 66 | 192 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 桥江镇人民政府 | 紫荆村村委会 |
| 89 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 桥江镇 | 沙湾村 | 防洪堤护栏建设 | 新建护栏300米,土方回填70立方，底座硬化3立方 | 新建 | 沙湾村 | 以评审结果为准 | 7 | 7 | 0 | 1 | 221 | 467 | 1 | 22 | 89 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 桥江镇人民政府 | 沙湾村村委会 |
| 90 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 三江镇 | 金兰村 | 金兰村道路建设项目 | 200米道路硬化建设 | 新建 | 金兰村 | 以评审结果为准 | 5 | 5 | 0 | 1 | 138 | 411 | 1 | 52 | 147 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 三江镇人民政府 | 金兰村村委会 |
| 91 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 油洋乡 | 小址坊村 | 小址坊村道路硬化 | 长1380米，宽3.5米，厚0.18米。 | 新建 | 小址坊村 | 以评审结果为准 | 43 | 43 | 0 | 1 | 155 | 381 | 1 | 55 | 271 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 油洋乡人民政府 | 小址坊村村委会 |
| 92 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 油洋乡 | 东山村 | 东山村道路硬化项目 | 永丰片严家排3至10组，长600米，宽3米，厚0.18米。 | 新建 | 东山村 | 以评审结果为准 | 16 | 16 | 0 | 1 | 99 | 335 | 1 | 48 | 138 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 油洋乡人民政府 | 东山村村委会 |
| 93 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 水东镇 | 白竹坪村 | 4组道路硬化建设项目 | 300米长，3.5米宽，0.18米厚道路平整及硬化 | 新建 | 白竹坪村 | 以评审结果为准 | 14 | 14 | 0 | 1 | 112 | 357 | 1 | 34 | 160 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 水东镇人民政府 | 白竹坪村村委会 |
| 94 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 水东镇 | 溪口村 | 溪口村茶叶坪段道路建设项目 | 新建道路配套水沟长1.5公里、3.5米、宽0.4米、高0.5米。 | 新建 | 溪口村 | 以评审结果为准 | 18 | 18 | 0 | 1 | 164 | 388 | 1 | 56 | 136 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 水东镇人民政府 | 溪口村村委会 |
| 95 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 水东镇 | 湖田坪村 | 湖田坪村道路硬化项目 | 13组（江边上）道路平整及硬化长1000米，均宽4.5米，厚0.18米 | 新建 | 湖田坪村 | 以评审结果为准 | 45 | 45 | 0 | 1 | 139 | 317 | 1 | 39 | 109 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 水东镇人民政府 | 湖田坪村村委会 |
| 96 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 小横垅乡 | 月溪村 | 月溪村产业路硬化项目 | 长800米，宽3米，厚0.18米 | 新建 | 月溪村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 97 | 245 | 1 | 67 | 170 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 小横垅乡人民政府 | 月溪村村委会 |
| 97 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 淘金坪乡 | 诏诰垴村 | 诏诰垴村金鸡垅塘维修 | 1.挡土墙长30米，高3米、宽0.8米。 2.塘内防渗：长160米，宽0.4米、高3米。 | 新建 | 诏诰垴村 | 以评审结果为准 | 9 | 9 | 0 | 1 | 57 | 130 | 1 | 20 | 67 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 淘金坪乡人民政府 | 诏诰垴村村委会 |
| 98 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 淘金坪乡 | 淘金坪乡 | 淘上公路小湖段抢险维修 | 第一段修挡土墙均高5米，基础宽3米，深1米，土石方外运，第二段修护坎长21米，均高9米。 | 新建 |  | 以评审结果为准 | 25 | 25 | 0 | 1 | 187 | 510 | 1 | 57 | 144 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 淘金坪乡人民政府 | 淘金坪乡人民政府 |
| 99 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 两丫坪镇 | 凉水井村 | 茶叶基地道路硬化 | 道路平整及1200米长，3米5宽，0.18米厚硬化 | 新建 | 凉水井村 | 以评审结果为准 | 42 | 42 | 0 | 1 | 193 | 421 | 1 | 57 | 123 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 两丫坪镇人民政府 | 凉水井村村委会 |
| 100 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 中都乡 | 沙溪村 | 2.4.12.17组产业公路硬化， | 道路平整及硬化820米，宽3.5米，厚0.2米， | 新建 | 中都乡 | 以评审结果为准 | 32 | 32 | 0 | 1 | 157 | 369 | 1 | 43 | 122 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 中都乡人民政府 | 沙溪村村委会 |
| 101 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 少山村 | 少山村黄泥冲和松园组组级公路硬化 | 黄泥冲长150米，宽4.5米，厚0.2米；松园组长390米，宽4.5米，厚0.2米。 | 新建 | 少山村 | 以评审结果为准 | 22 | 22 | 0 | 1 | 162 | 380 | 1 | 61 | 200 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 少山村村委会 |
| 102 | 产业项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 石湾村 | 道路扩建项目 | 挡土墙长438米，高2米、底宽1米、顶宽0.6米。 | 新建 | 石湾村 | 以评审结果为准 | 18 | 18 | 0 | 1 | 334 | 899 | 1 | 71 | 233 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 石湾村村委会 |
| 七、中央衔接资金调整继续实施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 | 216 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 葛竹坪镇 | 横路村 | 葛竹坪镇横路村粑叶种植项目 | 种植200亩粑叶，其中村集体油茶套种80亩，其他为采购120种苗，由大户种植，村委会统一回收、统一销售。 | 新建 | 横路村 | 以评审结果为准 | 50 | 50 | 0 | 1 | 458 | 1832 | 1 | 92 | 366 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 葛竹坪镇人民政府 | 横路村村委会 |
| 104 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 两丫坪镇 | 江溪垅村 | 两丫坪镇江溪垅村光伏发电项目 | 新建光伏发电150KW，年发电约15万度，年收入6.5万元左右。 | 新建 | 江溪垅村 | 以评审结果为准 | 50 | 50 | 0 | 1 | 421 | 1684 | 0 | 84 | 337 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 两丫坪镇人民政府 | 江溪垅村村委会 |
| 105 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 横板桥村 | 横板桥村修建灌溉水渠项目 | 1.30*40cm灌溉渠长800米，厚0.1米。2.80*70cm灌溉渠长200米，厚0.2米。3.大坝加固：长93米，高2米，宽1.2米。 | 新建 | 横板桥村 | 以评审结果为准 | 14 | 14 | 0 | 1 | 153 | 618 | 1 | 10 | 31 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙潭镇人民政府 | 横板桥村村委会 |
| 106 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 龙庄湾乡 | 小冲村 | 龙庄湾小冲村中药材加工项目 | 新建中药材料粗加工作坊850平方米 | 新建 | 小冲村 | 以评审结果为准 | 90 | 50 | 40 | 1 | 112 | 448 | 1 | 22 | 90 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 龙庄湾乡人民政府 | 小冲村村委会 |
| 107 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水东镇 | 莲塘坪村 | 莲塘坪村山塘除险加固项目 | 1.混凝土塘坝建设35米长，均宽0.3米，均高2米（含基础）；2.山塘清淤、加宽约5000方；3.D300涵管长15米。 | 新建 | 莲塘坪村 | 以评审结果为准 | 12 | 12 | 0 | 1 | 120 | 600 | 50 | 2 | 100 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 水东镇人民政府 | 莲塘坪村村委会 |
| 108 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 卢峰镇 | 团结街 | 湘妃酒业新建高温冷链项目 | 建设原材料周转库400平方米。 | 新建 | 团结街 | 以评审结果为准 | 22 | 10 | 12 | 1 | 120 | 370 | 0 | 2 | 2 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 卢峰镇人民政府 | 团结街居委会 |
| 109 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 中药材基地 | 中药材产业区域公用品牌宣传建设项目 | 区域公用品牌宣传。宣传片制作、媒体宣传。 | 新建 | 中药材基地 | 以评审结果为准 | 30 | 30 | 0 | 全县 | 全县 | 中药材种植户 | 全县中药材种植户 | 全县中药材种植户 | 全县中药材种植户 | 带动生产 | 2025年9月 | 2025年11月 | 溆浦县农业农村局 | 溆浦县农业农村局 |